МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

ОТЧЕТ

ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ

към 30 юни 2022 г.

м. Август, 2022 г.

# I. ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА

Отчет на приходите по бюджета на Министерство на транспорта и съобщенията  (МТС)

| ПРИХОДИ | Закон 2022 г. | Уточнен план 30.06.2022 г. | Отчет 30.06.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (в лева) |  |  |  |
| Общо приходи: | 42 797 700 | 43 604 927 | 22 598 532 |
| Данъчни приходи |  |  |  |
| Неданъчни приходи | 42 797 700 | 43 604 927 | 22 598 532 |
| Приходи и доходи от собственост | 807 000 | 1 614 227 | 1 230 711 |
| Държавни такси | 24 060 700 | 24 060 700 | 7 808 521 |
| Глоби, санкции и наказателни лихви | 4 169 000 | 4 169 000 | 2 629 132 |
| Приходи от концесии | 21 000 000 | 21 000 000 | 14 938 882 |
| Други | -7 239 000 | -7 239 000 | -4 017 124 |
| Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми |  |  | 8 410 |

Собствените приходи на МТС към 30.06.2022 г. са генерирани предимно от концесии и държавни такси, събирани в системата на министерството и включват:

- такси за лицензии, разрешения и други документи, издавани от ИА „Автомобилна администрация”;

- такси за свидетелства, удостоверения, лицензии и други документи, издавани от ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация”;

- такси за право на ползване на акваторията, за издаване на удостоверения за експлоатационна годност и вписване на промени в Регистъра на пристанищата;

- такси за дейности по технически надзор върху съоръженията с повишена опасност;

- такси, събирани от български и чуждестранни кораби и лица в морски и речни пристанища.

Справка за разходите по области на политики/функционални области и бюджетни програми, утвърдени със ЗДБРБ за 2022 г. към 30 юни 2022 г. по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията

| № | Наименование на областта на политика/функционалната област/бюджетната програма | Разходи (в хил.лв.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Закон | Уточнен | Отчет |
|  |  |  | план |  |
| 1 | Политика в областта на транспорта | 724 551,9 | 728 636,0 | 259 744,4 |
| 2 | Политика в областта на съобщенията и цифровата свързаност" | 952,4 | 20 554,8 | 20 035,4 |
| 3 | Бюджетна програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза” | 25 612,7 | 29 366,7 | 13 371,9 |
|  | ОБЩО: | 751 117,0 | 778 557,5 | 293 151,7 |

Отчет на разходите по бюджета на ПРБ по области на политики/функционални области и бюджетни програми

| Класификационен код* | РАЗХОДИ | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  |  |  |
|  | Общо разходи по бюджета на ПРБ | 751 117 000 | 778 557 447 | 293 151 698 |
| 2300.01.00 | Политика в областта на транспорта | 724 551 900 | 728 636 007 | 259 744 370 |
| 2300.01.01. | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" | 238 396 700 | 241 443 386 | 53 712 686 |
| 2300.01.02. | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | 478 856 400 | 479 893 821 | 204 584 347 |
| 2300.01.03. | Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | 6 541 100 | 6 541 100 | 1 220 183 |
| 2300.01.04. | Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" | 757 700 | 757 700 | 227 154 |
| 2300.02.00 | Политика в областта на съобщенията и цифровата свързаност | 952 400 | 20 554 760 | 20 035 434 |
| 2300.02.01. | Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и цифровата свързаност" | 952 400 | 20 554 760 | 20 035 434 |
| 2300.03.00 | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | 25 612 700 | 29 366 680 | 13 371 894 |

| Приложение № 2б – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми в рамките на съответните области на политики/функционални области |
| --- |
|  | ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА | Консолидирани разходи | Ведомствени разходи | Администрирани разходи |
| Класификационен код | (в лева) | Общо разходи | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо ведомствени | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС | Общо администрирани | По бюджета на ПРБ | По други бюджети и сметки за средства от ЕС |
|  | Общо разходи | 606 179 185 | 293 151 698 | 313 027 487 | 42 588 544 | 36 742 652 | 5 845 892 | 563 590 641 | 256 409 046 | 307 181 595 |
| 2300.01.00 | Политика в областта на транспорта | 569 778 556 | 259 744 370 | 310 034 186 | 27 205 920 | 22 937 684 | 4 268 236 | 542 572 636 | 236 806 686 | 305 765 950 |
| 2300.01.01. | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" | 268 664 370 | 53 712 686 | 214 951 684 | 0 | 0 | 0 | 268 664 370 | 53 712 686 | 214 951 684 |
| 2300.01.02. | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | 298 654 509 | 204 584 347 | 94 070 162 | 24 746 243 | 21 490 347 | 3 255 896 | 273 908 266 | 183 094 000 | 90 814 266 |
| 2300.01.03. | Бюджетна програма "Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт" | 2 232 523 | 1 220 183 | 1 012 340 | 2 232 523 | 1 220 183 | 1 012 340 | 0 |  |  |
| 2300.01.04. | Бюджетна програма "Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт" | 227 154 | 227 154 | 0 | 227 154 | 227 154 |  | 0 |  |  |
| 2300.02.00 | Политика в областта на съобщенията и цифровата свързаност | 20 035 434 | 20 035 434 | 0 | 433 074 | 433 074 | 0 | 19 602 360 | 19 602 360 | 0 |
| 2300.02.01. | Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и цифровата свързаност" | 20 035 434 | 20 035 434 | 0 | 433 074 | 433 074 | 0 | 19 602 360 | 19 602 360 | 0 |
| 2300.03.00 | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | 16 365 195 | 13 371 894 | 2 993 301 | 14 949 550 | 13 371 894 | 1 577 656 | 1 415 645 | 0 | 1 415 645 |

Източници на финансиране н консолидираните разходи

| Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет | Закон 2022 г. | Уточнен план 30.06.2022 г. | Отчет 30.06.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| (в лева) |  |  |  |
| Общо консолидирани разходи: | 2 112 825 418 | 2 249 611 659 | 606 179 185 |
| Общо финансиране: | 2 112 825 418 | 2 249 611 659 | 606 179 185 |
| Бюджет на ПРБ | 751 117 000 | 778 557 447 | 293 151 698 |
| Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от: | 1 361 708 418 | 1 471 054 212 | 313 027 487 |
| Централен бюджет, в т.ч.: | 87 776 984 | 84 730 298 | 42 047 510 |
| Държавни инвестиционни заеми | 47 923 684 | 44 876 998 | 20 570 488 |
| Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ), в т.ч.: | 736 373 162 | 848 765 642 | 132 271 246 |
| ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" | 736 373 162 | 848 765 642 | 132 274 518 |
| ОП "Иновации и конкурентоспособност" |  |  | -3 272 |
| Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор |  |  |  |
| Други програми и други донори по бюджета на ПРБ | 379 245 772 | 379 245 772 | 47 894 465 |
| Механизъм за свързване на Европа | 378 938 878 | 378 938 878 | 46 861 580 |
| Проект InBulMars -„Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение, базирано на обща среда за обмен на информация за наблюдение на морската територия на Европейския съюз“ |  |  | 579 073 |
| Проект "Подобрена обмяна на информация за развитие на основната TEN-T мрежа и укрепване на капацитета на РБългария" - издръжка | 185 994 | 185 994 |  |
| Проект DANUBE SAFETY NET | 52 000 | 52 000 | 433 267 |
| Проект EFFECTOR "An End to end interoperability Framework For MaritimE Situational Awareness at StrategiC and TacTical OpeRations" | 68 900 | 68 900 | 20 545 |
| Други, в т.ч. предоставени трансфери за други бюджети за сметка на планирани разходи по бюджета на ПРБ | 158 312 500 | 158 312 500 | 90 814 266 |
| Субсидии и компенсации | 158 312 500 | 158 312 500 | 90 814 266 |

Проследяване на настъпилите през периода 01.01.2022 – 30.06.2022 г. промени на показателите по бюджета

| № | Наименование | Нормативно | Мотиви | Наименование на | Ефект върху бюджета | Влияние върху показателите за изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по ред | на акта | основание |  | бюджетните програми | (увеличение/ намаление на разходите по програми) |  |
| 1. | ПМС № 31/.17.03.2022 г. и писмо № 04-09-130/11.04.2022 г. на МТС | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Заплащане на лихви и погашение по предоставен заем за проект "Изграждане на нов граничен комбиниран мост на река Дунав при градовете Видин-Калафат и прилежащата инфраструктура" | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" Администриран разходен параграф: "Лихви по заеми" | Лихви + 311 112 лв. | Няма |
| 2. | Закона за държавния бюджет за 2022 г., чл. 104 | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюдж. организации по събиран. на приходи и др. постъпления чрез картови плащания | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Издръжка + 44 000 лв. | Няма |
| 3. | Закона за държавния бюджет за 2022 г., чл. 76 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изплатени на "Български пощи" ЕАД от МТС за периода януари-април 2022 г. предвидени субсидии за компенсиране на несправ. финанс. тежест от извърш. на УПУ и за разпростр. на периодични печатни издания | Бюджетна програма "Развитие на съобщенията и цифравата свързаност" | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия + 19 602 360 лв. Администриран разходен параграф: "Субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсална пощенска услуга по Закона за пощенските услуги" + 11 675 560 лв. и "Разпространение от "Български пощи" ЕАД на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпки на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на територията на Република България" + 7 926 800 лв. | Няма |
| 4. |  | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ,чл. 77, ал. 5, т. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. | Получен трансфер от МТСП по програмите и мерките за заетост | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Персонал + 15 684 лв. | Няма |
| 4. |  | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ,чл. 77, ал. 5, т. 6 от ЗДБРБ за 2022 г. | Получен трансфер от МТСП по програмите и мерките за заетост | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 5 480 лв. | Няма |
| 5. | Закона за концесиите | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Получен трансфер от МФ за финансиране на разходи за концесионна дейност | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 45 500 лв. Издръжка + 330 000 лв. Капиталови разходи + 24 500 лв. | Няма |
| 6. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор и преминаване през ВИП А по заявки на Президента на РБ | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +54 498 лв. | Няма |
| 7. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 5 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор и преминаване през ВИП А по заявки на Министерския съвет | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +45 112 лв. | Няма |
| 8. | Национален рамков договор за медицински дейности | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ, чл. 77, ал. 5, т. 3 от ЗДБРБ за 2022 г. | Получен трансфер от НЗОК за извършени дейности в съответствие с Националния рамков договор за медицински дейности | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 2 479 469 лв. Издръжка + 236 410 лв. | Няма |
|  |  | Чл.110, ал. 6 от ЗПФ | Получени трансфери от сметките за средства от ЕС - възстановени средства по проекти | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 397 645 лв. | Няма |
| 9. | ПМС № 31/.17.03.2022 г. и писмо № 04-09-205/15.06.2022 г. на МТС | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Заплащане на лихви и погашение по предоставен заем за проект "Изграждане на нов граничен комбиниран мост на река Дунав при градовете Видин-Калафат и прилежащата инфраструктура" и проект "Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Пловдив-Свиленград-Турска/Гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч" | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" Администриран разходен параграф: "Лихви по заеми" | Лихви + 1 928 347 лв. | Няма |
| 10. | ПМС № 31/17.03.2022 г. и писмо № 04-09-214/23.06.2022г. на МТС | Чл.109, ал. 5 от ЗПФ | Заплащане на лихви и погашение по предоставен заем за проект "Разширение на пристанище Бургас" | Бюджетна програма "Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура" Администриран разходен параграф: "Лихви по заеми" | Лихви + 807 227 лв. | Няма |
| 11. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнен полет от Държавния авиационен оператор по заявка на Министерство на енергетиката | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка + 19 889 лв. | Няма |
| 12. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 4 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор и преминаване през ВИП А по заявки на Президента на РБ | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +80 542 лв. | Няма |
| 13. | Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 64б, ал. 5 | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изпълнени полети от Държавния авиационен оператор по заявки на Министерския съвет | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Издръжка +224 051 лв. | Няма |
| 14. | Национален рамков договор за медицински дейности | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ, чл. 77, ал. 5, т. 3 от ЗДБРБ за 2022 г. | Получен трансфер от НЗОК за извършени дейности в съответствие с Националния рамков договор за медицински дейности | Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза" | Персонал + 535 588 лв. Издръжка + 53 033 лв. | Няма |
| 15. | Решение № 27/2022 г. на Междуведомствения съвет по Комплексната автоматизирана система | Чл.110, ал. 4 от ЗПФ | Изграждане на Център за управление и възстановяване на информационните системи за работа при кризисни ситуации и във военно време | Бюджетна програма "Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност" | Капиталови разходи + 200 000 лв. | Няма |

# II. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ

Транспортният сектор на България е призван да съдейства за икономическото и социално развитие на страната. В тази връзка, мисията на Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) е постигането на устойчива и високоефективна транспортна система, която да съчетава по един балансиран начин всички видове транспорт и да подпомага регионалното развитие.

Ефективните транспортни системи са важни за просперитета на Европа и оказват голямо влияние върху икономическия растеж, социалното развитие и околната среда. Целта на устойчивата транспортна политика на ЕС е транспортната система на Съюза да отговаря на икономическите, социални и екологични нужди на обществото.

Като цяло през последните години нуждите от транспортни услуги – товарни и пътнически се увеличават, като успоредно с това се повишават изискванията към тяхното качество. В този смисъл целта на държавната администрация в лицето на Министерството на транспорта и съобщенията е да създаде законови и икономически условия за предоставянето на обществени транспортни услуги и съответната инфраструктура, които да отговорят на очакванията на потребителите.

През отчетния период МТС концентрира усилията си към провеждане на една целенасочена, мотивирана и съобразена с европейските принципи транспортна политика. Опитахме се да постигнем по-добра координация в действията си и да обезпечим ефективната връзка между дейността на министерството и предварително дефинираните приоритети, която да гарантира развитието на транспортната система на Република България. Стремим се да продължим политиката на стриктен контрол върху разходите на дружествата от системата на МТС, както и да насърчаваме инвестиционната активност на бизнеса в транспорта, включително и чрез развитие на нормативната уредба.

Транспортът е един от най-засегнатите сектори от пандемията от COVID-19. Нарушените транспортни доставки през значителна част от предходната година и спрените производствени процеси доведоха до редица затруднения за някои от транспортните фирми. Най-голям удар понесоха пътническите превози, при които е отчетен голям спад. Въпреки всички трудности заради пандемията, секторът доказа своята решаваща роля за запазването на вътрешния ни пазар, като гарантира, че всички товари продължават да постъпват към населението и в условията на извънредно положение.

Стратегическите цели на политиката в транспортния сектор са 3, които включват 9 стратегически приоритети:

- Повишаване на ефективността и конкурентоспособността на транспортния сектор

  - Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура

  - Подобряване на управлението на транспортната система

  - Развитие на интермодален транспорт

  - Подобряване на условията за прилагане на принципите на либерализация на транспортния пазар

  - Намаляване на потреблението на горива и повишаване на енергийната ефективност на транспорта

- Подобряване на транспортната свързаност и достъпност (вътрешна и външна)

  - Подобряване на свързаността на българската транспортна система с единното европейско транспортно пространство

  - Осигуряване на качествен и достъпен транспорт във всички райони на страната

- Ограничаване на отрицателните ефекти от развитие на транспортния сектор

  - Ограничаване на негативното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората

  - Повишаване на сигурността и безопасността на транспортната система.

Визията за развитие на транспортния сектор e към 2030 г. България да притежава модерна, безопасна и сигурна транспортна система, която да удовлетворява потребностите за екологосъобразен и безопасен транспорт.

Стратегическата цел на МТС за изграждане на устойчива транспортна система се постига посредством провеждането на Политика в областта на транспорта в компетентностите и отговорностите на министъра на транспорта и съобщенията.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА

Всяка политика намира конкретен израз на постигането на целите и ползите основно чрез изпълнението на заложените в нея програми, но също така и с редица действия от административен, нормативен, организационен или публичен характер. Изпълнението на програмите е разгледано в отделни точки, затова в този раздел ще се отчетат стратегическите документи и дейностите, които са пряко свързани с политиката, но не са обвързани с една конкретна програма, а подпомагат тяхното изпълнение и постигане на целите на политиката.

С Протокол № 67 на Министерския съвет от 02.12.2020 г. е приета Националната програма за развитие: България 2030. Програмата е рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи, определя визията и общите цели на политиките за развитие във всички сектори на държавното управление, включително техните териториални измерения.

В областта на сектор „Транспорт” МТС в сътрудничество с всички заинтересовани страни, разработи детайлното описание на Приоритет 7 „Транспортна свързаност”, който включва следните подприоритети: железопътен; автомобилен; воден и въздушен, както и комбиниран транспорт и през следващите години ще следи за неговото отчитане. Определени са мерки към отделните области на въздействие на приоритета, които са подадени в Министерството на финансите за включване в първия тригодишен План за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2030 за периода 2022 – 2024 г.

Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.

С Решение № 336/23.06.2017 г. на Министерския съвет бе одобрена Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г. С писмо от Генерална дирекция „Регионална и урбанистична политика” към Европейската комисия от 03.08.2017 г. България беше уведомена, че Предварителните условия в сектор „Транспорт” са изпълнени.

В рамките на стратегическия документ в отделни раздели е включена подробна информация за развитието на видовете транспорт – железопътен, автомобилен, вътрешноводен, морски и въздушен транспорт, както и мултимодални връзки. Стратегията съдържа цялостен анализ на проблемите за всеки вид транспорт. За разрешаването им са определени мерки от инфраструктурен, организационен и оперативен характер.

През отчетния период МТС работи активно по изпълнението на тематичното отключващо условие „Цялостно планиране на транспорта на подходящото равнище” за усвояване на европейските фондове за периода 2021 – 2027 г. Условието включва девет критерии, които са свързани с: икономическа оценка на планираните инвестиции; съвместимост на политиките в областта на транспорта, енергетиката и климата; инвестиции в коридорите на основната TEN-T мрежа, както и извън нея; внедряване на Европейска система за управление на железопътното движение (ERTMS); насърчаване на мултимодалността; мерки за инфраструктурно планиране, насочени към насърчаване на използването на алтернативни горива; оценка на рисковете за пътната безопасност и картографиране на засегнатите пътища; финансови ресурси, съответстващи на планираните инвестиции и необходими за покриване на разходите за експлоатация и поддръжка на съществуващи и планирани инфраструктури.

Провеждане на политика за стимулиране на екологичните видове транспорт

Основен приоритет на Европейската зелена сделка по отношение на сектор „Транспорт“ е прехвърлянето на 75% от вътрешните товари, превозвани с автомобилен транспорт към железопътния и вътрешноводния транспорт. Това налага въвеждането на силни стимули за развитие на екологичните видове транспорт. За постигането на тези цели, а и за да се повиши ефективността на транспортната система, МТС разработи проект на Национален план за развитие на комбинирания транспорт в периода до 2030 г., в който са изготвени анализи на инфраструктурата за комбиниран транспорт, товарния трафик и нормативната база. Разгледани са добри практики в други страни членки на ЕС. На основата на анализите е съставен списък от мерки, които да спомогнат за повишаване на дела на комбинираните превози.

С Решение № 504/20.07.2022 г. на Министерския съвет е одобрен Националния план за развитие на комбинирания транспорт на Република България до 2030 г. Документът включва пакет от мерки за стимулиране на комбинирания транспорт, индикативен бюджет и потенциални източници за финансиране на заложените политики. Планът ще подпомага Министерството на транспорта и съобщенията при реализацията на проекти за развитие на мрежа от съвременни интермодални терминали и определянето на стимули към бизнеса за прилагане на по-ефективни и екологични транспортни решения и вериги. В плановете до 2030 г. е заложено  изграждане на интермодални терминали в София и Северна България, както и проучване на необходимостта от изграждане на терминал във Видин. Включени са и мерки за развитие на логистични центрове у нас и за подобряване на довеждащата жп инфраструктура до съществуващи пристанищни и железопътно-пътни терминали.

В края на 2021 г. екипът на МТС подготви и обоснова необходимостта от допълнителна мярка за подпомагане на автобусните превозвачи (с оглед на продължаващата криза с разпространението на COVID-19), насочена към микро-, малки, средни и големи предприятия. С Постановление № 415/01.12.2021 г. на Министерския съвет са одобрени допълнителни разходи в размер на 40 млн. лв. по бюджета на министерството за 2021 г. С тези средства се увеличават разходите по „Политика в областта на транспорта“, бюджетна програма „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност“, като е създаден администриран разходен параграф „Подпомагане на автобусни превозвачи, притежаващи лиценз за превоз на пътници“. В тази връзка, със Заповед № РД-08-536 от 23.12.2021 г. на министъра на транспорта и съобщенията е създадена оценителна комисия за извършване на подбор (оценка за административно съответствие и допустимост) на заявленията за кандидатстване в Системата за управление на национални инвестиции. Комисията приключи дейността си по изпълнението на оценката в рамките на заложения срок – 28.02.2022 г., като на одобрените автобусни превозвачи със заповед на министъра на транспорта и съобщенията са изплатени полагаемите средства съгласно схемата.

През отчетния период Европейската комисия одобри отпускането и на помощ от 60 млн. лв. за компенсации на въздушните превозвачи. Средствата са осигурени от държавния бюджет и са прехвърлени за управление на Министерството на транспорта и съобщенията. Финансовата помощ е предвидена като мярка за подпомагане на въздушните превозвачи, за справяне с последиците от пандемията от COVID-19.

Министерството на транспорта и съобщенията оцени заявленията на българските авиокомпании за получаване на безвъзмездна финансова помощ. Одобрените допустими кандидати ще получат безвъзмездна финансова подкрепа в общ размер от 56 млн. лв. Навременното предоставяне на помощта ще запази конкурентоспособността на българските авиокомпании. Финансовата подкрепа е осигурена от държавния бюджет на Република България.

Тази политика е насочена към развитие на базисната транспортна инфраструктура, която е важно условие за поддържането на устойчив икономически растеж. Наред с основните приоритети на транспортната политика, МТС работи и за повишаването на качеството на предлаганите транспортни услуги и устойчивото развитие на транспорта.

Основните цели на министерството за постигане на по-горе цитираните стратегически цели на транспортната политика са:

- Интегриране на българската транспортна система в европейската и утвърждаване на приоритетната ѝ роля в региона

- Повишаване на икономическата ефективност

- Повишаване на конкурентоспособността на българската транспортна система

- Осигуряване на транспортни услуги на населението на достъпни цени

- Подобряване на условията за лоялна конкуренция между и в различните видове транспорт

- Устойчив ръст на вътрешните и международните превози

- Постигане на високо ниво на енергийна ефективност на транспортния сектор

- Постигане и поддържане висока степен на безопасност и сигурност

- Висока надеждност на експлоатацията

- Намаляване на негативното влияние на транспортната дейност върху околната среда

- Намаляване броя и щетите от произшествията

- Постигане на високо ниво на професионална компетентност.

Очакваните ползи от изпълнението на политиката са свързани с:

- Увеличен капацитет на транспортната инфраструктура и подобрено качество на предлагания капацитет

- Намалени средства за поддържане и експлоатация на транспортна инфраструктура

- Свободен и равнопоставен достъп до различните инфраструктурни мрежи и обекти

- Повишено качеството на транспортното обслужване – по-висока скорост, по-късо времепътуване и по-висок комфорт

- Повишена безопасност

- Нови работни места

- Общо подобряване на условията за търговия и туризъм в страната

- Повишаване конкурентоспособността на българските транспортни субекти и съхраняване, респективно увеличаване на пазарния им дял в Европа и в света

- Повишена ефективност на административното обслужване и съкратено време за обслужване

- Свободно придвижване на хора и стоки във вътрешно и международно съобщение при достъпни цени, съобразени с тяхната покупателна способност

- Устойчив транспортен сектор

- Намалено негативно влияние на транспорта върху околната среда

- Повишена енергийна ефективност на транспортния сектор

- Осигурена висока степен на безопасност и сигурност на транспортната система.

В обхвата на Политика в областта на транспорта попадат следните бюджетни програми:

- Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура

- Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност

- Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт

- Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

Програма „Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура”

В качеството си на Управляващ орган (УО) на Оперативна програма ОПТТИ 2014 – 2020 г. МТС е отговорно за осигуряване на ефективност, ефикасност и коректност при управлението и изпълнението на операции по програмата, съфинансирана от Кохезионния фонд (КФ) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), в съответствие с изискванията на Регламентите на Европейския съюз за Кохезионния и Структурните фондове.

За да се почувстват осезаемо ефектите от инвестициите в железопътната инфраструктура е необходимо да приключат строителните дейности по целите направления. По оперативната програма продължава да се инвестира в оставащите отсечки, които допълват започнатите жп участъци през първия програмен период.

С въвеждането в експлоатация на пътните проекти има всички предпоставки да се очаква облекчаване на трафика, увеличаване на средната скорост, респективно съкращаване на времето за пътуване и намаляване на вредните газове, което ще осигури сигурност и комфорт на движение по пътищата, както и значително оптимизиране на разходите за транспорт.

Развитието на метрото в София значително улеснява ежедневието на жителите на столицата с оглед на спестеното време и средства. В допълнение се подобряват и сигурността, надеждността и комфорта при пътуване в градски условия и се насърчава употребата на екологосъобразни видове транспорт, което води до по-чиста околна среда.

В експлоатация са въведени и бреговите центрове за управление на морския и речния трафик във Варна, Бургас и Русе, които осигуряват наблюдението на цялата акватория на България с най-модерната информационна система в света. По този начин се цели повишаване на безопасността, сигурността и ефикасността на водния транспорт, както и намаляване на екологичните последствия от замърсяване, причинено от корабите в морските пространства на Общността.

През отчетния период се работи и по подготовката на Програма „Транспортна свързаност” 2021 – 2027 г. (ПТС). Инвестициите по програмата са основно по протежение на TEN-T мрежата. От съществено значение е да се осигури възможност за завършване на приоритетните направления, в които вече се инвестира.

След проведени консултации с ЕК, в края на 2021 г. е извършено изменение в проекта на ПТС, като на 02.12.2021 г. е изпратено искане до МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на изменението. На 15.02.2022 г. е постановено решение ЕО-1/2022 г. на МОСВ да не се извършва екологична оценка на изменението на проекта на ПТС.

Общият планиран бюджет на програмата е от порядъка на 3,72 млрд. лв., като приоритетите, залегнали в нейния работен вариант включват:

- Приоритет 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „широкообхватната” Трансевропейска транспортна мрежа”

- Приоритет 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” Трансевропейска транспортна мрежа и пътни връзки”

- Приоритет 3 „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта”

- Приоритет 4 „Интермодалност в градска среда”.

- Приоритет 5 „Техническа помощ“

Обществено обсъждане на проекта на Програма „Транспортна свързаност“ (ПТС) 2021 – 2027 г.  се състоя на 22.07.2022 г. Събитието беше проведено онлайн, което даде възможност на всички заинтересовани страни да се включат.

С Решение № 553/29.07.2022 г. на Министерския съвет е одобрена Програма „Транспортна свързаност“ и е изпратена в ЕК, като се очаква до началото на м. септември програмата да бъде окончателно одобрена от Комисията.

Като отговор на кризата, предизвикана от COVID-19, и с цел да се подпомогне икономическото и социално възстановяване на европейските държави, беше създаден нов европейски фонд – Механизъм за възстановяване и устойчивост. Усвояването на средствата от новия фонд ще се извършва съгласно одобрения национален план за възстановяване и устойчивост.

Основната цел на компонент „Транспортна свързаност“ от Плана за възстановяване и устойчивост е намаляване на въглеродния отпечатък на транспортния сектор чрез инвестиции в модернизацията и цифровизацията на железопътния сегмент. Очакваните ефекти от интервенциите предвиждат принос към зеления и цифров преход, повишаване на безопасността, както и към териториалната балансираност на растежа. Предложенията в компонент „Транспортна свързаност“ са в синхрон с приоритетите за развитие на екологосъобразните видове транспорт.

Изпълнение на проектите по ОП „Транспорт транспортна инфраструктура”

Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа”

- Рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2

Този проект е продължение на проекта „Рехабилитация на участъци от железопътната инфраструктура по жп линия Пловдив – Бургас”. По проекта се предвижда изпълнение на системи за сигнализация по цялата жп линия Пловдив – Бургас, премахване на прелези чрез надлези, рехабилитация/модернизация, включително на контактната мрежа на жп участъци: Скутаре – Оризово, Оризово – Михайлово, Ямбол – Зимница и Стралджа – Церковски.

Изпълняват се строително-ремонтни дейности по изграждането на системите за сигнализация и телекомуникации, както и пътни надлези. В ход е и модернизацията на участък Оризово – Михайлово, включен в обхвата на проекта. Изпълняват се дейности по проектиране за реконструкцията на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа.

Физически напредък към 30.06.2022 г. - 39%.

- Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец

Напредва строителството по Обособена позиция 1 (ОП) Елин Пелин – междугарие след гара Вакарел от най-големия жп проект, финансиран от ЕСИФ в България, който ще се изпълнява фазирано и включва изграждането на най-дългия двутръбен жп тунел, строен до момента на Балканите. Прокопани са 2 км от двете двутръбни еднопътни съоръжения по ОП 1. По ОП 2 (Вакарел – междугарие след гара Ихтиман) е издадено Разрешение за строеж № РС-81/08.12.2021 г. за обект „Модернизация на жп линия София – Пловдив, жп участък Елин Пелин – Септември от км 53+400,00 до км 62+400,00 по път 1, от км 53+400,00 до км 62+400,00 по път 2“ (участъци 2 и 3) и на 10.04.2022 г. е открита строителната площадка. При ОП 3 (междугарие след гара Ихтиман – нова гара Костенец) са в ход дейности по проектиране, изграден е главен обектов офис на изпълнителя, представят се за одобрение доставчици на основни материали и лаборатории за изпитване, изградени са временни пътища за достъп до Тунели № 9 и 10.

Въз основа на финансовите оферти и предложената технология за строителство от избраните изпълнители, както и оценка на разходите, Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НК ЖИ) актуализира схемата за техническо и финансово изпълнение на дейностите и за ефективна реализация и постигане на заложените цели, с одобреното от ЕК изменение на ОПТТИ (Версия 6 от 02.02.2021 г.), проектът е фазиран. Планира се Фаза 2 да бъде реализирана със средства от Програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 г.

Физически напредък към 30.06.2022 г. - 13,85%.

- Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София – Перник – Радомир – Гюешево – граница с Република Северна Македония”

Сключен е договор за изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на жп участъци Радомир – Гюешево и Гюешево – граница с Република Северна Македония, както и сключено рамково споразумение за предварителни археологически проучвания. Сключени са договор за оценка на съответствието по ЗУТ, както и договор за ОВОС.

Средствата за финансиране на проекта за модернизация на жп линията са предвидени по Програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 г.

Дейностите по договорите се изпълняват в срок и проектът ще бъде завършен в срока на допустимост на разходите по ОПТТИ 2014 – 2020 г.

Физически напредък към 30.06.2022 г. – 56,52%.

- Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции – Варна и Разград и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация – SCADA

Дейностите за ТПС Варна и Разград са в изпълнение (в отчетния период е издадено Разрешение за строеж за ТПС Разград от 09.02.2022 г.). Открита е процедура за избор на Изпълнител с предмет „Изграждане на нова тягова подстанция Русе, включване в системата за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години“.

Издадено е Решение № 19/05.05.2022 г. на Генералния директор на НК ЖИ за избор на изпълнител. Решението е обжалвано пред КЗК, предадена е изисканата документация. Очаква се решения от КЗК.

Физически напредък към 30.06.2022 г. – 18%.

- Модернизация на железопътната линия София – Драгоман – граница със Сърбия, участък Волуяк – Драгоман, фаза 1

Извършени са авансови плащания по договори за строителство на железен път, контактна мрежа, проектиране на участъци и контактна мрежа. По договора за проектиране на 25.05.2022 г. е издадено уведомление за обстоятелства, водещи до непредвидени работи, възникнали поради изискването на Община Костинброд да бъде включена реконструкция на ул. Петър Берон до кръстовището с ул. Обединена при изпълнение на пътен надлез на км 15+551. На 06.06.2022 г. предаден технически проект с отразени коментари за преглед от Консултанта и Възложителя.

Физически напредък към 30.06.2022 г. – 3,22%

Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната” и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа”

- Автомагистрала „Струма”

Автомагистрала „Струма” – Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел „Железница”

Строителството на АМ „Струма“, Лот 3.1, 3.3 и тунел „Железница“ навлиза в заключителен етап. Тунел „Железница“ е завършен конструктивно, изпълняват се довършителни работи, в т.ч. изграждането на хеликоптерна площадка, като паралелно се полагат усилия за преодоляване на техническите затруднения, свързани с появилите се свлачища. Проектирани са мерки за смекчаване въздействието на трафика върху дивите животни и птици в Кресненското дефиле, във връзка с бъдещата реализация на проект АМ „Струма“, Лот 3.2 (Крупник – Кресна) и предстои изпълнението на мерки за подобряване на безопасността на движение в дефилето.

- Автомагистрала „Европа” от км 15+500 до км 48+903

Предвид планираното същинско изграждане на АМ „Струма“ Лот 3.2 през програмен период 2021 – 2027 г., за максимално ефективно изпълнение на интервенциите в областта на пътната инфраструктура, с одобрението от ЕК на Версия 6/02.02.2021 г. на ОПТТИ, в обхвата на програмата е включено изграждането на АМ „Европа” от км 15+500 до км 48+903 (Участък 2 и 3). За Участък 2 Драгоман – Сливница (от км 15+500 до км 32+447,20) дейностите са стартирали през 2019 г. като стойността на инвестицията е 117,30 млн. лв., осигурени предварително от републиканския бюджет, предвижда се средствата да бъдат възстановени от бюджета на ОПТТИ. Вече е сключен договор за строителство на Участък 3 Сливница – връзка със Северната скоростна тангента с определения изпълнител.

- Подготовка на проект Автомагистрала „Русе – Велико Търново”

За обекта има издадено решение по ОВОС № 1-1/2018, което е влязло в сила считано от 15.07.2019 г. Изработен е идейният проект за АМ „Русе – Велико Търново”, който е разгледан и приет от експертен съвет към АПИ. Изготвени са доклади за геодезически, геоложки, хидрогеоложки и други проучвания. Приключил е етапът за издирване на археологически обекти и е представен научен доклад от извършените теренни проучвания.

По сключен договор с предмет: Провеждане на одит по пътна безопасност на обект: АМ „Русе – Велико Търново“ на етап Идеен проект, със следните участъци: Участък № 1 „Русе – Бяла“, Участък № 2 „Обход на гр. Бяла“, Участък № 3 „Бяла – Велико Търново“ (от км 76+040 до км 133+240), в края на м. февруари 2022 г. е получен окончателния одитен доклад от Изпълнителя, който е приет на 11.03.2022 г. и е подписан приемо-предавателен протокол.

Приоритетна ос 3 „Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт”

- Проект за разширение на метрото в София – трети метродиаметър

Проектът за трета метролиния е с обща дължина на трасето от 15 818,29 м. и 16 бр. метростанции, като условно е разделен на три етапа. За финансиране по ОПТТИ 2014 – 2020 г. са определени първи и втори етапи от разширението на метрото: Първи етап – „Бул. Вл. Вазов – ул. Житница” и Втори етап – „ул. Житница – ж.к. Овча купел – Околовръстен път”.

На 26.08.2020 г., етап I на линия 3 от софийското метро (8 станции и 8 км трасе) е пуснат в експлоатация. В рамките на проекта е изградено изцяло ново метро депо „Земляне” (на ул. „Житница”), обслужващо цялата линия 3, доставени са 20 влака и за първи път в страната са внедрени автоматични перонни преградни врати. В отчетния период е одобрен окончателен доклад, както и искане за окончателно плащане, което е извършено на 21.02.2022 г. и проектът етап I официално е приключен.

За участъка от етап II (3,8 км трасе, 4 метростанции и жп спирка на линията „София – Перник“) е с издаден Акт Образец 16 и Разрешение за ползване и е пуснат в експлоатация на 24.04.2021 г. В отчетния период е одобрен окончателен доклад, както и искане за окончателно плащане, извършено на 15.02.2022 г., с което проектът за етап II официално е приключен.

- Реконструкция на гарови комплекси Подуяне, Искър, Казичене, Карнобат, Стара Загора и Нова Загора

Постигнат е значителен напредък при реконструкцията на шестте гарови комплекса. Договорите за всичките гарови комплекси са сключени и се изпълняват, като физическият напредък за Искър, Подуяне и Казичене към м. юни е 96,18%. За гарови комплекси Подуяне и Казичене, строително-ремонтните работи са приключили и са издадени разрешения за ползване, а за гаров комплекс Искър все още са в изпълнение. За гаров комплекс Карнобат – физическият напредък е 100%, като е открит официално през 2021г., а за Стара Загора и Нова Загова – 70,63 %

Съгласно графиците за изпълнение на проектите, е предвидено те да бъдат изпълнени в срока на допустимост на разходите по ОПТТИ 2014 – 2020 г.

Приоритетна ос 4 „Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта”

- Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване

С изпълнението на проекта ще се създадат условия за премахване на „тесните места” в най-критични участъци в българския участък на река Дунав съобразно препоръките на Дунавската комисия, което ще допринесе за нормален трафик на товари и пътници по вода и създаване на тенденции за увеличаването им.

Сключени са договори за доставка на специализирана драгажна техника със „С.Ц. Корабостроителница АТГ Гюргево“ ООД, Румъния, съответно за изработване и доставка на понтон, несамоходен шалан и маневрен кораб. По договорите са сключени допълнителни споразумения за удължаване на срока, поради забавяне на доставки в резултат от пандемията, причинена от COVID-19. Понтонът и самоходният шалан са доставени и приети от Възложителя (ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав“). С протокол от 15.03.2022 г. бе приет и маневреният кораб, който получи официално своето име („Искър“) на церемония на 14.05.2022 г.

- Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 4

Проектът е приключен, като за всички 22 обекта в неговия обхват са издадени разрешения за ползване и на 18.05.2021 г. е проведено заключително публично събитие. Одобрен е окончателен доклад, както и искане за окончателно плащане, което е извършено на 17.12.2021 г.

- Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение

Необходимите приемни съоръжения са доставени и е въведена в експлоатация Интегрирана информационна платформа, която ще обслужва дейностите по управление на отпадъци. Проектът е успешно завършен, като и четирите сключени договора по него са изпълнени. На 23.03.2022 г. в гр. Варна се проведе заключително публично събитие за оповестяване на резултатите и ползите от изпълнението на проекта, както и демонстрация на операции по отстраняване на нефтен разлив и замърсяване с твърди битови отпадъци.

Физически напредък по проекта към м. юни 2022 г. – 100%.

- Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични перонни преградни врати (АППВ) на метростанциите от I-ви и II-ри метродиаметър

С проекта, включващ монтаж и инсталиране на цялостно оборудване в 12 метростанции от Линия 1 и Линия 2 на метрото в София, се осигурява физическа преграда между зоната за пешеходци на пероните в метростанциите и зоната за движение на метровлаковете. Инцидентите от падане и умишлено навлизане на пътници върху железния път в 12-те метростанции и прилежащите към тях тунели ще бъдат напълно предотвратени. Завършени са всички дейности по доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на АППВ на първите две метростанции (МС „Опълченска“ и МС „Стадион Васил Левски“), които са одобрени от Възложителя.

Възложителят е одобрил техническите проекти за АППВ за следващите 8 метростанции (МС „Сливница“, МС „Люлин“, МС „Западен парк“, МС „Вардар“ и МС „СУ Св. Климент Охридски“, МС „Г.М. Димитров“, МС „Младост - 1“  и МС „ИЕЦ – Цариградско шосе“).

- Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в НК ЖИ, включително система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение

По проекта са извършени дейности по Обособена позиция 1 „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в НК ЖИ“ – проектиране на СУВР, оборудване, разработка, внедряване, тестване и обучение на СУВР.

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”

По приоритетната ос се финансират дейности по укрепване и повишаване на административния капацитет на УО и бенефициентите в програмен период 2014 – 2020 г., дейности за ефективна подготовка, изпълнение, мониторинг, контрол, оценка и популяризиране на инвестициите в транспорта, дейности по подготовка на програмен период 2021 – 2027 г.

Проекти, финансирани по Механизма за свързване на Европа

МТС активно използва и възможностите за финансиране със средства от МСЕ. Основният принцип при избор на проекти за финансиране по МСЕ е те да отговарят на зададените изисквания, да имат трансграничен ефект и да бъдат съпроводени с поети ангажименти за подходящи инвестиции от съответната съседна страна.

- Развитие на железопътен възел София – железопътен участък София – Волуяк

В ход са СМР в района на Централна жп гара София. Извършен е монтаж на железен път – 5000 м., монтирани са жп стрелки – 9 бр., изграден е дренаж – 900 м., тръбоканална мрежа – 410 м. и шахти – 19 бр. Завършена е подмяната на хидроизолацията на подлеза на км. 0+246 изток.

На този етап от изпълнението на проекта и предвид генерираното закъснение, което излиза извън периода на действие на Споразумението за БФП, ще бъде необходимо крайната дата за завършване на проекта да бъде удължена. В тази връзка ще бъдат предприети съответните стъпки по процедиране на искане за изменение на Споразумението за БФП, с цел удължаване срока на проекта.

- Модернизация на железопътния участък София – Елин Пелин

Издадени са разрешения за строеж и по проекта се изпълняват строително-монтажни дейности в жп участъка София – Елин Пелин. Участък Искър – Казичене – Елин Пелин, Път № 2 е в редовна експлоатация, след като бе възстановено влаковото движение в участъка, както и прилежащия коловоз в гара Казичене и отклонението за сп. Мусачево. Участък София – Искър: обходът София – Подуяне е завършен и е възстановено влаковото движение в редовна експлоатация.

НК ЖИ ще инициирана процедура за изменение на Споразумение № INEA/CEF/TRAN/M2014/1048809 с искане за удължаване срока за изпълнение на проекта до максимално допустимия срок (31.12.2024 г.) и вероятно намаляване обхвата на проекта. Във връзка с предстоящото искане за изменение на споразумението от страна на Възложителя се извършва задълбочен анализ на проекта „Модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин“.

- Модернизация на железопътния участък Костенец – Септември

Всички договори са в процес на изпълнение. Подписан е протокол за откриване на строителната площадка (Акт обр. 2а), с което е дадено начало на строително- монтажните работи. Изпълнителят е стартирал дейности по премахване пресичанията на едно ниво и изграждане на пътни надлези, изграждане на железопътната линия и електрификация. Паралелно с това е стартирал дейности по СМР на жп гара Белово. Извършват се отчуждителни процедури.

НК ЖИ ще инициирана процедура за изменение на Споразумение № INEA/CEF/TRAN/M2015/1127671 с искане за удължаване срока за изпълнение на проекта до максимално допустимия срок (31.12.2024 г.) и вероятно намаляване обхвата на проекта. Във връзка с предстоящото искане за изменение на споразумението от страна на Възложителя се извършва задълбочен анализ на проекта „Модернизация на железопътен участък Костенец – Септември“.

- Развитие на железопътен възел Пловдив

Подписани са строителни договори за модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в железопътни участъци Пловдив – Крумово и Пловдив – Скутаре, включително в гарите Пловдив разпределителна, Крумово, Скутаре и разделен пост Тракия, както и изграждане на комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив. В момента се изпълняват дейности по железен път в междугарието Пловдив разпределителна – Тракия, път № 2 и дейности по контактна мрежа в междугарието Пловдив разпределителна – Крумово път № 1 и гара Пловдив разпределителна.

Срокът на допустимост на разходите по проекта е удължен до 31.12.2023 г.

- „FAIRway Danube“ – Координирано изпълнение на Генералния план за рехабилитация и поддържане на плавателния път по р. Дунав и плавателните ѝ притоци

Първият инвестиционен проект, обхващащ целия Дунав и финансиран от МСЕ, беше успешно приключен през м. декември 2021 г. Изпълнението му допринесе за подобряване на корабоплаването по реката чрез координирано закупуване на модерно оборудване за хидроложки услуги, както и за предоставянето на свободен достъп до събраната информация за потребителите.

В рамките на проекта Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ достави катер за хидрографски проучвания на реката, кораба „Осъм“, който се грижи за обозначаването на фарватера в общия българо-румънски участък и осигурява безпроблемно корабоплаване. Също така бяха инсталирани 10 бр. автоматични станции за измерване на водното ниво. Събраната информация се използва за изготвяне на прогноза за водните нива при станции Оряхово, Никопол, Свищов, Русе и Силистра за следващите седем дни.

Благодарение на изпълнението на проект FAIRway Danube беше повишена безопасността, ефективността и екологосъобразността на вътрешното корабоплаване.

Ефективно използване на механизмите на публично-частното партньорство

За строителството на модерна транспортна инфраструктура се изисква време, дългосрочен подход и осигуряване на стабилни финансови потоци. Необходимо е и да се създадат условия за засилване ролята на частния сектор в развитието на инфраструктурата, включително и чрез различни форми на публично-частно партньорство.

МТС организира и осъществява концесионната политика и дейността по предоставяне на концесии върху обектите на железопътната инфраструктура, цели или технологично обособени части от пристанища за обществен транспорт с национално значение и граждански летища за обществено ползване, както и организира и осъществява контрол върху сключените договори за предоставяне на концесии.

Друга основна програма, която изпълнява МТС, в обхвата на Политика в областта на транспорта е „Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност”.

Транспортният сектор е ключов за българската (и всяка друга) икономика, както поради неговата свързваща роля по отношение на останалите сектори в икономиката, така и заради собствения му принос в брутната добавена стойност и заетостта.

Политиката в сферата на повишаване качеството на предлаганите транспортни услуги и устойчиво развитие на обществения транспорт обхваща решаването на широк кръг от социални, финансови, технологични и инфраструктури проблеми на местно, национално и международно равнище.

Намаляването на негативното влияние на различните видове транспорт върху околната среда, както и осигуряването на високо ниво на безопасност и сигурност са сред основните изпълнявани приоритети на министерството.

Ангажираността на държавата към бъдещото развитие на устойчив транспорт е съобразена с нарастващата загриженост за опазване на околната среда, като се насърчава развитието на екологосъобразни видове транспорт в противовес най-вече на автомобилните превози. От значение е стимулиране използването на обществените видове транспорт и програми за промяна в разпределението по видове транспорт с цел намаляване на вредното въздействие на автомобилния транспорт преди всичко върху околната среда, но също така и върху безопасността на движението и намаляване на задръстванията.

Подобряване на организацията и управлението на транспорта

През отчетния период продължи работата по политиката на МТС за постоянно повишаване на изискванията и контрола при обучението и провеждането на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, както и извършването на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.

През 2022 г. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” (ИА АА) продължи да осъществява контролните си функции, предвидени в: Закона за автомобилните превози, Закона за движението по пътищата, Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), Спогодбата за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (ИНТЕРБУС), Европейската спогодба за превоз на лесноразваляеми хранителни продукти и за специалните транспортни средства, които се ползват при тези превози (ATP), Европейската спогодба за работата на екипажите на превозните средства, извършващи международни автомобилни превози (AETR) и др.

За осъществяване на политиката за регулиране на достъпа до пазара на обществените автомобилни превози на пътници в страната ИА АА извършва актуализиране, развитие и усъвършенстване на републиканската транспортна схема (PTC) с цел доближаване на превозните услуги по място, време и честота до действителните потребности на населението и повишаване ефективността и безопасността на превозите.

Извършени са проверки на 192 бр. маршрутни разписания по автобусни линии от РТС и междуобщинските транспортни схеми (МОТС) във връзка с чл. 19, ал. 6 от Закона за автомобилните превози и в съответствие с Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. Обобщени са резултатите и е извършен анализ на изпратените от всички общини-възложители на превози справки за фактическото състояние по възлагане на превозите по автобусни линии от РТС и МОТС. Извършена е проверка и анализ на всички маршрутни разписания по автобусни линии от РТС и МОТС (2007 бр.) за съответствие с интервалите по чл. 16, ал. 4, т. 2 от Наредба № 2.

Проведени са 7 заседания на междуведомствена работна група с членове от МТС, ИА АА и Столична община, определена със заповеди №  РД-08-250/30.05.2022 г. и № РД-08-344/01.07.2022 г. на министъра на транспорта и съобщенията със задача синхронизиране на Републиканската и Междуобластната транспортни схеми с Областната транспортна схема на София област и Общинската транспортна схема на Столична община, като пилотен проект за изграждането на Национална транспортна схема. Проведени са срещи в Район Банкя към Столична Община на 30.06.2022 г., в Община Костинброд на 01.07.2022 г., в Община Драгоман на 04.07.2022 г. и в Община Перник на 05.07.2022 г. във връзка с поставена от министъра на транспорта и съобщенията задача за проучване на мобилността на населението в конкретни райони и изготвяне на предложение за нейното подобряване. Изготвена е справка за сроковете на изтичане по години на договорите за възлагане на превозите по РТС.

Изискана е информация от областния управител на Софийска област и кметовете на 22 общини в областта за всички утвърдени към момента маршрутни разписания по автобусни линии от областната и общинските транспортни схеми. Изготвен е информационен масив във формат Excel, съдържащ 613 (шестстотин и тринадесет) броя разписания от железопътния и автомобилен транспорт по три направления София – Драгоман, София – Костинброд и София – Перник. Изготвен е и единен информационен масив, съдържащ информация за маршрутни разписания по трите направления, тяхното възлагане, превозвачи, издадени лицензи, вписани моторни превозни средства към тях, периодични технически прегледи и технически спецификации на превозните средства.

Подобряване състоянието на железопътния транспорт

На 07.02.2022 г. с Решение на Управителния съвет на НК ЖИ са приети проект на Годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за 2022 г. и проект на Бизнес програма на НК ЖИ за периода 2021 – 2025 г., които са изпратени за преглед и одобрение от министъра на транспорта и съобщенията. В сила е и нов пет годишен договор между Държавата и НК ЖИ за осигуряване на дългосрочно планиране и финансиране на дейностите по изграждането, поддържането, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за периода 2021 – 2025 г.

Годишната програма за изграждането, поддържането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за 2022 г. е одобрена от министъра на транспорта и съобщенията със Заповед за делегиране на пълномощия РД-08-369/14.07.22 г.

Компанията продължава да прилага одобрената от Управителния съвет „Система за финансово управление и контрол, за смекчаване и контролиране на рисковете в НК ЖИ”.

Изграждат се и усъвършенстват системите на осигурителната техника за междугарие и телекомуникации, в изпълнение на Националния план за внедряване на ERTMS (Европейска система за управление на железопътния трафик) в пълен обхват (подсистеми за сигнализация ETCS и за телекомуникации GSM-R) по протежение на основните направления, по които се реализират инвестиционните проекти, съфинансирани по линия на ОПТТИ и МСЕ, с цел постигане на оперативна съвместимост с жп администрациите на страните от ЕС.

Внедрени са и се поддържат:

- RNE Train Information System (TIS, бивш EUROPTIRAILS) – международна система за следене движението на международните влакове в реално време, при която ежедневно се запълва базата данни с актуалните разписания на влаковете

- Система „Симулиране на наклони и криви“, която служи за уеднаквяване на административните разстояния, получени на база първоначалното репериране на мрежата и реалните разстояния, получени след реконструкциите на жп линиите

- Поддържа се процес на съгласуване на международните разписания във внедрената международна система RNE Path Coordination System (PCS, бивш Pathfinder) – за изготвяне на международен график

- Постоянно се актуализират базата данни във вътрешните системи за планиране, съгласуване и отчитане на влаковата работа (График генератор, Ръководене и отчитане на влаковата работа) със съответните им модули.

Превози, обект на Задължението за обществена услуга

„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД получава субсидии от Държавния бюджет на основата на сключен дългосрочен договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България. Субсидията е предназначена за компенсиране на разликата между реализираните приходи и направените разходи за осъществяване на превозната услуга. Субсидията се предоставя по утвърден месечен график.

Графикът за движение на влаковете 2021/2022 г. (ГДВ), обект на Задължението за обществена услуга (ЗОУ), се осъществява с 84 бързи, 370 крайградски и 122 пътнически влака или общо 576 влака. От бързите влакове ежедневно се движат 80 бързи влака, 2 влака в определени дни от седмицата и 2 влака в определен период от годината. От общо 492 пътнически влака ежедневно се движат 434, в определени дни от седмицата – 54 влака, а  в определени периоди от годината – 4 влака.

Транспортната схема за 2022 г. е съгласувана от Възложителя по договора за извършване на обществени превозни услуги на основание т. 4.2. и т. 6.1. от същия с писмо № 10-21-226/23.06.2022 г. при обем на превозите 21.182 млн. влаккилометри.

Обемът на превозите за отчетния период е 10.480 млн. влаккилометри (планирани 10.485 млн. влаккилометри), от които с бързи влакове са реализирани 4.686 млн. влаккилометри, а с пътническите влакове 5.794 млн. влаккилометри (в отчетените влаккилометри са включени и тези, извършени от резервен и извънреден автобусен транспорт – 0.212 млн. влаккилометри).

Средната маршрутна скорост на влак е 49.69 км/ч (59.12 км/ч за бързите влакове и 43.15 км/ч за пътническите) и е в рамките на допустимите отклонения. Основна причина за намалените скорости са закъсненията на влаковете породени от повреди на тяговия подвижен състав по време на пътуване, както и намаленията от ремонтите  на железния път.

Финансовият резултат на дейността по ЗОУ за първото полугодие на 2022 г. е печалба в размер на 2 182 хил. лв., при отчетена загуба от 12 743 хил. лв. за същия период на 2021 г., подобрение на резултата 14 925 хил. лв. Подобрението на финансовия резултат се дължи на получените приходи с еднократен характер през 2022 г. по съдебно определение и спечелено дело с ПИБ, на увеличението на приходите от превоз на пътници и на други финансирания (държавната помощ за небитови клиенти във връзка с увеличението на цената на ел. енергията) и на намалението на разходите за външни услуги (за инфраструктурни такси).

Основни изводи за резултатите от дейността пътнически превози, обект на ЗОУ за отчетния период:

- Изпълнението на графика за движение на влакове по отношение точност на услугата е 95.5% при 92.3% спрямо същия период на 2021 г. През 2021 г. броят на закъснелите влакове с над 5 минути в крайна гара е 7322, а през 2022 г. e 5409 бр.

- Увеличение на нетните приходи от продажби за шестте месеца на 2022 г. с 4 454 хил. лева, поради увеличението на превозените пътници след отпадане на извънредната епидемична обстановка за ограничаване разпространението на COVID-19.

Повишаване нивото на безопасността, сигурността и качеството на предоставяните транспортни услуги

Усъвършенства се координацията на МТС, изпълнителните агенции, държавните предприятия и търговски дружества от системата на транспорта и съобщенията за превенция и реагиране при бедствия, терористични актове и инциденти. Поддържат се в актуално състояние плановете за защита при бедствия и терористични заплахи.

Извършват се проверки за установяване на състоянието на съоръженията с повишена опасност, монтирани и експлоатирани на територията на пристанищните комплекси. В резултат на превенцията не се допуска работа със съоръжения с повишена опасност, които не отговорят на изискванията.

НК ЖИ работи по приета и одобрена от ИА „Железопътна администрация” „Система за управление на безопасността”, която включва комплекс от дейности и отговорности на различни структури от предприятието, отговорности на длъжностни лица и взаимодействие помежду им с цел постигане безопасност при железопътните превози. Тази система е част от необходимите условия за издаването и поддържането на Удостоверение за безопасност съгласно изискванията на Директива 2004/49/ЕО за това, че управителят на железопътната инфраструктура отговаря на специфичните изисквания за безопасно проектиране, поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура.

През отчетния период контролните органи от Инспекция „Безопасност на превозите и ТСОС” са проверили 2 843 обекта, издали са 730 ревизионни листа с 4 503 предписания за установени несъответствия в работата на персонала или в състоянието на елементи от железопътната инфраструктура.

Изпълнителна агенция „Морска администрация” работи за поддържане на високо ниво на държавен пристанищен контрол, съизмерим със стандартите на Парижкия меморандум за разбирателство за държавен пристанищен контрол (ДПК).

Ползата/ефектът за обществото от постигането на целите в изпълнение на Политиката в областта на транспорта се изразява и в осигуряването на високи стандарти във водния транспорт, намаляването на риска от аварии с български кораби и нещастните слуаи с хора, загуба на човешки живот.

Показател за полза/ефект, отразяващ извършените проверки по реда на ДПК в български пристанища на чужди кораби с приоритет І, с висок рисков профил, е % проверени кораби, който за отчетния период е 100% (при изискване минимум 95%). По този показател Република България е на водещо място в Европейския съюз.

Ограничаване вредното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората

През отчетния период в МТС беше разработен и представен в Изпълнителната агенция по околна среда раздел „Транспорт” на Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда в България през 2020 г.

Инспекция „Екология” в НК ЖИ осъществява функции и задължения, произтичащи от екологичното законодателство. Инспекцията осъществява контрол като извършва проверки самостоятелно или съвместно с други контролни органи в поделенията на компанията по отношение на спазването и изпълнението на законови и подзаконови нормативни актове в областта на околната среда. Издава предписания на длъжностни лица от НК ЖИ и определя срокове за отстраняване на констатирани при проверките нередности и нарушения.

За подпомагане процеса на управление и в изпълнение на екологичното законодателство през първото тримесечие на 2022 г. дейността на Инспекцията е насочена и към предоставяне на информация на други институции (МТС, МОСВ, ИАОС, РИОСВ, НСИ, Общини и др.). В тази връзка бе изготвен Годишен отчет относно количества SF6 /елегаз/, съдържащи се в комутационна апаратура за високо напрежение за 2021 г.

Съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците в поделенията на НКЖИ са обособени 144 бр. площадки за временно съхраняване на отпадъците. През първото шестмесечие са извършени 39 бр. проверки и при констатирани нередности са направени съответните предписания.

Компетентните органи по смисъла на Закона за опазване на околната среда извършват проверки в поделенията на НК ЖИ. От компетентните органи не са установени административни нарушения, компанията няма наложени имуществени санкции и не са съставяни наказателни постановления.

Достъпност и регионална обвързаност

С Постановление № 31/17.03.2022 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г., са определени средствата за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабонаселени планински и други райони в размер на 55 000 хил. лв. (без Столична община) и за компенсации, в размер на 44 000 хил. лв. за пътувания с автомобилния транспорт в страната (вътрешноградски и междуселищни превози).

ИА АА изготви разпределение на средствата за субсидии по общини и видове превози за първото полугодие на 2022 г., на база анализ на получените справки за финансовите резултати за 9-те месеца на 2021 г., предложените за субсидиране пробези за 2022 г., придружени с маршрутни разписания и информация относно тяхното възлагане. Изготвено е и разпределение на средствата за компенсации по общини и категории пътници за първото полугодие на 2022 г., като средствата са предоставени на 265 общини.

От общо определените средства за субсидии – 55 000 хил. лв. е отделен резерв от 3 000 хил. лв. и са разпределени средства за субсидиране в размер на 52 000 хил. лв. (без Столична община). През първото полугодие на 2022 г. са предоставени на общините средства в размер на 26 000 хил. лв. или точно 50%. От разпределените средства за компенсации за 2022 г. в размер на 44 000 хил. лв., през първото полугодие са предоставени на 265 общини – 19 152 хил. лв. или 43,5%.

С предоставените средства за компенсации се осигурява възможност за ценови облекчения за около 3 млн. души от населението на страната, по-голям достъп до транспортната услуга и решаване на социални проблеми. Чрез средствата за субсидии се разширява общественият транспорт в изоставащи слабонаселени региони в страната и се противодейства срещу регионалната изолация. В общонационален мащаб се постига социален ефект, изразяващ се в стимулиране използването на обществен транспорт и поддържане на по-добро равнище на транспортно обслужване.

Програма „Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт”

През отчетния период Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД ГВА) заедно с Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ИА МА) продължиха да работят за осъществяването на следните заложени цели:

- Усъвършенстване дейността по „Търсене и спасяване” и привеждането ѝ в съответствие с международните договори и стандарти за опазване на човешкия живот

- Създаване и поддържане на организация, материално-техническата база и осигуряване на ресурси за осъществяване на операции по търсене и спасяване.

Изграждането на системата за търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт произтича от изискванията на Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване, Международната конвенция за търсене и спасяване по море и Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, вменяващи задължения за всяка от договарящите се държави за координиране на действията и оказване на помощ на въздухоплавателните средства и корабите търпящи бедствие на територията на страната или в отговорния район на Р. България за търсене и спасяване в акваторията на Черно море.

Чрез системата за търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт се създава единна централизирана организация за управление на дейностите по координация на национално ниво, а при необходимост – за взаимодействие със съседни страни. Намиращата се в денонощен режим на готовност за действие и ефективно функционираща система е задължително условие за гарантиране на надеждна и своевременна реакция за спасяване на пострадали хора в екстремални ситуации във водния и въздушен транспорт.

При денонощен режим на работа ГД ГВА заедно с ИА МА поддържа сили и средства в съвместния авиационен и морски Координационен център за търсене и спасяване. В случаите на авиационни произшествия ръководи и координира операции по търсене и спасяване на човешки живот и оказва помощ на търпящи бедствие въздухоплавателни средства и хора във въздушното пространство на Р. България и на нейната сухоземна територия, както и в българския морски отговорен район за търсене и спасяване при авиационни произшествия и във вътрешните водни пътища на Р. България.

Съвместно с Румънската морска администрация (RNA), ИА МА изпълнява проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество” – Dаnube Safety Net. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие (ERDF) 85% и национално съфинансиране 15%.

В рамките на отчетния период са извършвани необходимите административни дейности по отчитане на техническия напредък и финансовото изпълнение на проекта. По инициатива на Партньора по проекта беше подготвен и подписан Адендум № 4 към договорите за финансиране и съфинансиране на проекта. По проекта е предвидена и доставка на две многоцелеви несамоходни плавателни средства (баржи). Договорът за доставка е в процес на изпълнение.

В резултат на изпълнението на проекта се очаква да бъде постигната по-добра синхронизация на действията при бедствени ситуации на двете отговорни институции, подобряване на капацитета на спасителните екипи и съкращаване на времето за реакция в случай на бедствие.

ИА МА участва като партньор по проект „Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС/InBulMars), базирано на обща среда за обмен на информация (Common Information Sharing Environment – CISE) за наблюдение на морската територия на Европейския съюз“ (InBulMars 2). Финансирането е от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (EMFF) 75% и национално съфинансиране 25%.

Основната цел на проекта е изграждане на национална инфраструктура и доставка, инсталация и персонализация на графичен потребителски интерфейс за интегрирано морско наблюдение, позволяващи трансграничен и транссекторен обмен на информация, в рамките на Република България и Европейския съюз, базирана на модела за данни на CISE.

В рамките на отчетния период след проведена процедура по обществена поръчка с предмет: „Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС/InBulMarS), базирано на обща среда за обмен на информация (Common Information Sharing Environment – CISE) за наблюдение на морската територия на ЕС“, беше избран и подписан договор с изпълнител. В периода 29-31.03.2022 г. в град Бургас се проведе работна среща и пресконференция по проекта.

Показател за полза/ефект от изпълнението на Политиката в областта на транспорта, пряко отчитащ ползата и ефекта на програмата „Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт” е % на обработени сигнали за бедствие. За отчетния период този показател е 100%, при целева стойност 100%. Показателят включва действителните и недействителните (но проверени) сигнали за бедствие.

Програма „Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт”

С Постановление № 6/22.01.2020 г. на Министерския съвет е създаден Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт. Дирекция „Звено за разследване на произшествия и инциденти” в министерството, която изпълняваше дейностите по програмата е закрита.

Целта на програмата по отношение на дейностите, свързани с въздушния транспорт, е повишаване на нивото на безопасност на въздушния транспорт посредством разследване на авиационни произшествия, сериозни инциденти, контрол върху разследваните от ГД ГВА и авиационните оператори инциденти, определяне на мерки за безопасност и осъществяване на превантивна дейност.

По отношение на дейностите, свързани с морския транспорт, целта е повишаване на нивото на безопасност чрез извършване на разследване в съответствие с Наредба № 23 от 24.10.2011 г. за установяване на обстоятелствата, при които е възникнало и протекло произшествието, установяване на причините и последствията от него, както и за предприемане на мерки за предотвратяване на подобно произшествие в бъдеще.

Целта на програмата по отношение на дейностите, свързани с железопътния транспорт е подобряване на безопасността чрез извършване на разследване за установяване на причините довели до възникване на произшествия и инциденти в съответствие със Закона за железопътния транспорт и Наредба № 59, и даване на препоръки за безопасност с цел недопускане на други произшествия в бъдеще.

През отчетния период в Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт са разследвани и в процес на разследване следните събития:

- Авиационни произшествия с чужди ВС на българска територия – 1 бр.

- Сериозни инциденти с чужди ВС на българска територия – 3 бр.

- Сериозни инциденти с български ВС в страната и чужбина – 3 бр.

- Много тежки морски произшествия – 2 бр.

- Железопътни произшествия – 3 бр.

- Тежко железопътно произшестие – 1 бр.

Информацията за разследваните събития е на разположение в министерството, като в частта за авиационни събития данните са въведени в единната европейска програма ECCAIRS, в частта за морските произшествия – в система EMCIP, а в частта за железопътните произшествия са въведени в системата ERAIL.

През отчетния период продължава разследването на двете много тежки морски произшествия: засядане на м/к “VERA SU” на българския бряг на 20.09.2021 г. и пожар в баластен танк при ремонтни дейности на м/к „BELLONA“, флаг Румъния в МТГ Делфин и смърт на работник на 14.12.2021 г.

Предвид извършените разследвания на събития в трите видове транспорт и излъчените препоръки за безопасност за завършените разследвания, може да бъде направен изводът, че за първото тримесечие на 2022 г. целите по изпълнението на програмата в областта на разследването на транспортни събития са постигнати.

Програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза”

Политиката на държавата чрез дейността на транспортните болници е осигуряване на здравословни условия на труд в системата на транспорта по отношение на човешкия фактор – добро здраве и превенция на заболявания и състояния, пречещи за сигурността на движението. Това е естествено продължение на създадената още миналия век система за сигурност в транспорта – „човешки фактор”, „техническа изправност” и „организация на движението в транспорта”.

Дейности, допринасящи за предоставените по програмата продукти/услуги:

- Профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на заболявания и състояния, пречещи на изпълнението на професионалните задължения в сферата на транспорта, както и на заболявания и състояния, свързани с безопасността на движението в автомобилния, железопътния, водния и въздушния транспорт

- Медицинска и психологическа експертиза за професионална годност и подбор на кандидатите за работа и кандидатите при прием в учебните заведения и на работещите в сферата на транспорта

- Превантивен медицински контрол

- Освидетелстване, преосвидетелстване и издаване на решения по спорните случаи на преценка по медицински показатели на годността на кандидатите за работа.

Дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в НК ЖИ се осъществява системно, като процес на постоянно подобряване на работната среда. Осъществява се политика на преминаване от ниво на безопасност съответстващо на минималните изисквания към по-високи нива на защита, които водят до минимизиране и ограничаване на рисковете, оптимизиране условията на труд, създаване на предпоставки за удовлетвореност от труда.

Съгласно Наредба №3/25.01.2008 г. Службата по трудова медицина изготвя 13 бр. годишни анализи за здравното състояние на работещите в обособените поделения на НК ЖИ за предходната година, въз основа на периодични медицински прегледи и болнични листове, които ще се подадат в срок до 30.07.2022 г. към Регионалните здравни инспекции и към работодателите.

Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта

Независимо от факта, че МТС отговаря за осъществяването на политиката в областта на транспорта, с някои проблеми са ангажирани и други институции, като централни и териториални органи на изпълнителната власт и техните структури; държавни агенции, държавни комисии, други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет; Национално сдружение на общините в Република България; синдикални, браншови и други обществени организации; европейски и международни институции.

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪОБЩЕНИЯТА И ЦИФРОВАТА СВЪРЗАНОСТ

- СЪОБЩЕНИЯ

Политиката в областта на съобщенията отразява необходимостта от установяване на подходящ баланс между интересите на всички участници на пазара както на електронните съобщителни мрежи и услуги, така и на пощенските услуги от една страна и от друга – процесите на хармонизация на законодателството в съответствие с европейската регулаторна рамка в областта на съобщенията при отчитане на националните особености.

Държавната политика в областта на съобщенията е насочена към изпълнението на следните приоритети:

- Насърчаване на устойчива конкуренция при предоставяне на електронни съобщителни мрежи и прилежащи съоръжения (включително, ефективната конкуренция по отношение на инфраструктурата, както и създаване на условия за облекчаване на споделянето на инфраструктура) и при предоставяне на електронни съобщителни услуги и прилежащи услуги;

- Създаване на условия за разгръщане и използване на мрежи с много голям капацитет;

- Съблюдаване политиката на ЕС в областта на електронните съобщения с оглед прехода към гигабитовото общество;

- Осигуряване на високо ниво на защита на крайните ползватели, като се вземат предвид нуждите на специфични социални групи като хората с увреждания, възрастните хора и хората със специални социални потребности;

- Привеждане на националните документи по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в съответствие с актовете на Световна конференция по радиосъобщения от 2019 г. и решенията и препоръките на СЕРТ;

- Организиране и координиране на подготовката и участието в Асамблеята по радиокомуникации на Международния съюз по далекосъобщения (ITU) (RA-2023) и за Световната радиокомуникационна конференция – ITU (WRC-2023);

- Съблюдаване политиката на ЕС в областта на радиочестотния спектър с оглед развитие на европейския цифров единен пазар;

- Създаване на предпоставки за постигане на ефективно и ефикасно използване на честотния ресурс чрез хармонизирано разпределение на радиочестотния спектър за задоволяване на нарастващото търсене;

- Ефективно използване на ограничените ресурси и създаване на условия за изграждане и развитие на мрежи и услуги от пето поколение;

- Неутралност по отношение на използваните технологии и предоставяните услуги;

Приоритетите на политиката ще се изпълняват чрез постигането на целите в областта на устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения.

Преглед на изпълнението в област „Устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения”

Целите на провежданата политика в областта на електронните съобщения се постигат чрез:

- Актуалната политика в областта на електронните съобщения на Република България, очертаваща визията, целите и насоките за развитието на електронните съобщения;

- Актуалната държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър, гарантираща по-голяма ефикасност в управлението и използването на радиочестотния спектър;

- Закон за електронните съобщения, уреждащ обществените отношения, свързани с осъществяването на електронни съобщения;

- Закон за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, уреждащ обществените отношения, свързани с условията за разполагането, ползването, поддържането и развитието на електронните съобщителни мрежи, както и осигуряването на достъп до и ползването на съществуваща физическа инфраструктура, включително такава инфраструктура, обслужваща други видове мрежи; съвместното планиране и ползване на физическата инфраструктура;

- Национален план за разпределение на радиочестотния спектър, хармонизиран с радиочестотното разпределение на Международния съюз по далекосъобщенията (МСД) и съобразен с европейското разпределение на радиочестотите;

- Подзаконовите нормативни актове, свързани с управлението и регулирането на електронните съобщения, гарантиращи развитието на сектора;

- Директиви, регламенти, решения, препоръки и други документи на ЕС в областта на електронните съобщения;

- Ратифицирани заключителни актове на МСД.

Степен на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели

Стратегическата цел в областта на електронните съобщения е задоволяване на нуждите на бизнеса и населението от съвременни, ефективни и качествени съобщителни и информационни услуги, като необходимо условие за израстването на Република България в технологичен и технически аспект и основен лост за създаване на дългосрочни условия за растеж.

Стратегическата цел през отчетния период е осъществявана чрез следните оперативни цели:

- Усъвършенстване на нормативната уредба на сектора въз основа на постигнатите резултати, на създадените национални условия и на настъпващите промени в европейското и световното законодателство в областта на електронните съобщения;

- Поддържане на условия за свободна и ефективна конкуренция;

- Улесняване и стимулиране на инвестициите в разполагането на високоскоростни електронни съобщителни мрежи, чрез насърчаване на съвместното изграждане и съвместното използване на съществуващата физическа инфраструктура;

- Насърчаване на иновациите и инвестициите чрез прилагане способи за повишена гъвкавост при използване на радиочестотния спектър, както и неговото споделено и съвместно използване;

- Освобождаване на хармонизиран спектър за нови перспективни технологии;

- Стратегическо планиране и хармонизиране на радиочестотния спектър за осигуряване на достатъчен и подходящ спектър, отговарящ на търсенето на пазара;

- Ефективно ползване на ограничените ресурси и създаване на условия за развитие на мрежи и услуги от пето поколение;

- Насърчаване на неутралността по отношение на използваните технологии и свързаните с тях услуги;

- Защита на интересите на потребителите при техните отношения с предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги, включително повишаване на тяхната информираност относно правата им.

Степен на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел

Резултатите от изпълнението в област „Устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения” са:

- Създадени по-добри условия за дългосрочно устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения и за развитие на цифровите услуги;

- Създадени по-добри условия за развитие на ефективен и конкурентен пазар на електронни съобщителни услуги с възможности за навлизане на нови услуги и участници на пазара;

- Създадени по-добри условия за изграждане и развитие на модерна, високоскоростна електронна съобщителна инфраструктура;

- Осигурен достъп до съвременни, ефективни, качествени и сигурни електронни съобщителни услуги;

- Осигурена неутралност по отношение на технологиите и услугите при ползване на радиочестотния спектър, както и гъвкаво и ефективно използване на ограничените ресурси;

- Създадени условия за изграждане и развитие на мрежи и услуги от  пето поколение;

- Създадени условия за засилена защита на интересите и на правата на потребителите;

- Усъвършенствана нормативна уредба, хармонизирана с правото на ЕС.

Отчет на показателите полза/ефект

| Показатели за полза/ефект | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 30.06.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Осигурявано устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения чрез създаване на условия за развитие на икономически стабилен пазар на електронни съобщения, както и на условия за изграждане и развитие на цифрови мрежи, с цел предоставяне на съвременни, ефективни и качествени услуги за обществото в съответствие с европейските и световни изисквания в дългосрочен план | % | 100 | 50 |
| 2. Прилагани европейски и световни изисквания, свързани с предоставянето на електронни съобщителни услуги, чрез установяване на подходящ баланс между интересите на всички участници на пазара, при отчитане на националните особености | % | 100 | 50 |
| 3. Изпълнени ангажименти в областта на електронните съобщения, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз и участие в дейността на структурите на Европейския съюз и други международни организации в областта на електронните съобщения и радиочестотния спектър | % | 100 | 50 |

Кратко описание на показателите полза/ефект

- Изготвен е проект на Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния сектор;

- Изготвен е проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър като се създават условия Комисията за регулиране на съобщенията да предоставя за временно ползване, на вторична основа, радиочестоти за нуждите на националната сигурност извън населени места, с ограничена мощност на излъчване. По този начин се осигурява гъвкаво съвместно ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти на територията на страната, без да се заделя допълнителен радиочестотен спектър за ползвателите от национална сигурност;

- Изготвен е проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на  Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър;

- Актуализиране на конкретното Разпределение на радиочестоти и радиочестотни ленти в класифицирания Национален план за разпределение на радиочестотния спектър, при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация;

- Изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България в рамките на РГ № 17 „Телекомуникации и информационни технологии” на Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет в областта на електронните съобщения;

- Участие в дейността на институциите на ЕС и на техните работни структури, компетентни в областта на електронните съобщения и радиочестотния спектър - Комитета по радиочестотния спектър (RSC), Комитета по съобщенията (СОСОМ) и Групата по политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPG) към ЕК;

- Участие в международното сътрудничество на регионално и световно ниво: в рамките на Международния съюз по далекосъобщения (МСД), Международната организация за космически съобщения (МОКС „Интерспутник”), Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС), както и със страните от Западните Балкани, Източното партньорство и др.

Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта

За постигане на стратегическата цел е осъществена активна и целенасочена работа, както и обединяване усилията на всички заинтересовани за изпълнението й ведомства, като: Комисия за регулиране на съобщенията; Комисия за защита на конкуренцията, Комисия за защита на потребителите, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, Министерство на външните работи, Министерство на иновациите и растежа, Министерство на енергетиката, Министерство на културата, Съвет за електронни медии, Държавна агенция „Национална сигурност”, Национална служба за охрана, Държавна агенция „Разузнаване“, Държавна агенция „Технически операции“, ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация”, ИА „Морска администрация”, НК „Железопътна инфраструктура”, Български институт за стандартизация чрез Техническите комитети, Обществени и неправителствени организации, Предприятия, осъществяващи електронни съобщения, Европейски и международни институции.

Източници на информацията за данните по показателите за полза/ефект

Информацията е набирана от актове (директиви, регламенти, решения), препоръки, пътни карти, доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на ЕС, Международния съюз по далекосъобщения, Европейската конференция по пощи и далекосъобщения, Европейския институт за стандартизация в далекосъобщенията, Комисията за регулиране на съобщенията, Националния статистически институт, Българския институт за стандартизация, предприятия, осъществяващи електронни съобщения и др.

Отговорност за изпълнение на целите

В изпълнението на политиката в област „Устойчиво развитие на сектора на електронните съобщения” са ангажирани експерти от отдел „Развитие на електронните съобщения” и отдел „Управление на радиосъобщенията”.

За цялостното изпълнение в тази област отговарят ресорният заместник-министър на транспорта и съобщенията и директорът на дирекция „Съобщения”.

Преглед на настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период

Не са настъпили промени през отчетния период.

- ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ

Визия за развитието на политиката

Широколентовата свързаност е от стратегическо значение за растежа и иновациите във всички сектори на икономиката и за социалното и териториалното сближаване. Тя поддържа ефективността на бизнеса, гарантира конкурентоспособността на икономиката и дава възможност на гражданите да подобрят уменията си и да се възползват от онлайн услуги и предложения, включително ключови обществени услуги.

Ще се гарантира гигабитовата свързаност за транспортни артерии и населени места, което да улесни достъпа и използването на публични ресурси и да подобри взаимодействието и координацията между различните сектори чрез иновативни приложения.

Основен приоритет ще продължи да бъде пълното разгръщане на опорна мрежа, покриваща максимална част от територията на страната. Това се предвижда да се осъществи чрез изграждане на мрежи, осигуряващи ултра високи скорости и използване на цифрови технологии с гарантирана висока степен на сигурност, като ключов фактор за осигуряване на функционирането на цифровото управление.

Стратегическа цел

До 2030 г. България трябва да бъде снабдена със симетрични гигабитови мрежи за достъп в цялата страна. Устойчивата оптична мрежа, комбинирана с универсално достъпна мобилна мрежа, ще позволи на всеки гражданин, всеки бизнес и всяка публична институция да използва възможностите за цифровизация при равни условия в цялата страна.

Ще се преодолее в максимална степен цифровото разделение чрез разгръщане на цифрова свързаност в отдалечените и слабонаселени райони и повишаване на цифровите компетентности на населението, достигайки средноевропейските стойности на показателя Свързаност от индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI). В резултат на това България ще играе съществена роля в европейския цифров пазар и ще осигури и разшири позицията си на доверен партньор, утвърждаващ европейските ценности на Западните Балкани.

Оперативни цели:

- Разработване и координиране на ефективна политика за развитие на цифровата свързаност и широколентовия достъп в Република България;

- Разработване на национални документи за развитие на цифровата свързаност и  определяне на националните приоритети;

- Създаване на среда за изграждане на съвременна, сигурна и широко достъпна цифрова инфраструктура и развитие на широколентовия достъп, и насърчаване споделянето на инфраструктура и спомагане за изграждането на допълваща инфраструктура;

- Осигуряване на условия за изграждане на сигурна високоскоростна свързаност, която ще стимулира изграждането на центрове за данни, както и изчисленията в облак, с цел гарантиране сигурността на данните;

- Създаване на предпоставки за изграждане на мрежи с много голям капацитет (ММГК), което ще осигури платформа за предоставяне на разнообразни цифрови услуги с добавена стойност;

- Създаване на благоприятни условия за изграждането на мрежи с много голям капацитет в отдалечени, слабо населени и селски райони;

- Дейности по управление и изпълнение на проектно предложение „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ от Плана за възстановяване и устойчивост;

- Предоставяне на експертна подкрепа за организации от телекомуникационния сектор, кандидатстващи по програмите на Европейската общност;

- Изпълнение на дейности като Национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO) с цел осигуряване на техническа и експертна помощ в областта на инвестициите в широколентова инфраструктура и услуги, базирани на нея;

- Изпълнение на функциите на Единна информационна точка по смисъла на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ) чрез поддържането на информационния портал и дейности по надграждане на функционалностите.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Стратегическата цел, определена в политиката за развитие на цифровата свързаност, е „споделена цел“, която може да бъде реализирана само с добре координирани общи усилия на заинтересованите държавни институции и с активното участие на бизнеса и гражданите.

В координационния механизъм са привлечени всички министерства и ведомства, бизнесът и неправителственият сектор.

МТС е институционален партньор на ЕК и провежда държавната политика в областта на цифровата свързаност и широколентовия достъп в Република България, съгласно политиките на Европейския съюз, на Международния съюз по далекосъобщенията, и др. международни организации.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

Ключов показател: DESI

Определение: Индексът DESI (Digital Economy and Society Index) измерва степента на навлизане на цифровизацията в икономиката и обществото. Той е съставен индекс, който обобщава съответните показатели за цифровизацията в Европа като цяло и държавите членки на ЕС поотделно. Индексът DESI се изчислява като средна стойност на дименсиите на 4 тегловни части:

Тегловни части на DESI измеренията

| Измерение | тегло |
| --- | --- |
| 1. Човешки капитал | 25% |
| 2. Свързаност | 25% |
| 3. Внедряване на цифрови технологии | 25% |
| 4. Цифрови обществени услуги | 25% |

За по-голяма информативност и по точно следене на ползите/ефектите, освен ключовия показател се използват и част от съставните показатели, които са най-важни по отношение на целите на политиката.

И през първото  полугодие на 2022 г. дейностите за реализиране на стратегическата цел са подчинени на разбирането, че развитието на цифровата свързаност е споделена цел, т.е. изпълнението на стратегическата цел е функция за постигане на национален консенсус по въпроса как се изгражда цифрова свързаност в условия на силна децентрализация и неравномерно разпределен експертен потенциал между всички заинтересовани страни.

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 30.06.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Покритие с високоскоростен достъп от следващо поколение | % дом., DESI | 87 | 93 |
| 2. Покритие на фиксираните мрежи с много голям капацитет | % дом., DESI | 67 | 85 |
| 3. 5G покритие | % населени територии, DESI | 16 | 40 |
| 4. Разпространение на фиксиран широколентов достъп до интернет със скорост поне 100 Mbps | % дом., DESI | 20 | 22 |

*Посочените индикатори се изчисляват на годишна база.

Според Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за 2022 г. в областта на свързаността, България постига много добър резултат при покритието с FTTP достъп (85% от домакинствата спрямо 50% в ЕС). Страната заема 19-то място в класацията на държавите членки по отношение на свързаността, като бележи сериозен скок и се премества  със седем места спрямо представянето си през 2021 г.

През 2021 г. България надминава средната стойност за ЕС по отношение на покритието за бърз широколентов достъп от следващо поколение (93% спрямо 90% покритие в ЕС) и покритие на фиксираните мрежи с много голям капацитет (ММГК) (85% спрямо 70% в ЕС).

Информация за наличността и качеството на данните

Изготвянето и провеждането на ефективна и ефикасна политика в областта на цифровата свързаност и широколентовия достъп зависи в много голяма степен от качеството и наличието на информация по конкретни показатели за оценка.

# IV. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ

### 2300.01.01. БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА  „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

### РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ

Цели

- Ускорено изграждане, ефективно поддържане и модернизация на транспортната инфраструктура;

- Интегриране на железопътната система на Република България с Европейската;

- Изграждане и развитие на ключови транспортни връзки от национално, трансгранично и европейско значение;

- Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „разширената” Трансевропейска транспортна мрежа;

- Изпълнение на проекти, разположени по трасетата на общоевропейските транспортни коридори;

- Подобряване на управлението и реализацията на проекти, финансирани от ЕСИФ;

- Развитие на транспортната инфраструктура чрез механизмите на публично-частното партньорство;

- Развитие на интермодалния транспорт

Дейностите в ДП НКЖИ са регламентирани от Закона за железопътния транспорт (ЗЖТ), подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, международните споразумения за железопътни превози, по които Република България е страна и са съобразени с изискванията на директивите и Регламентите на Европейската комисия. Съгласно действащото законодателство на Компанията е възложено стопанисването и управлението на предоставените ѝ активи (публична и частна държавна собственост) и изпълнението на посочените дейности.

Като управител на железопътната инфраструктура в България, НКЖИ организира дейността си в съответствие с 5-годишен договор между държавата, представлявана от министъра на финансите и от министъра на транспорта и съобщенията, от една страна, и НКЖИ, от друга страна по чл. 25 (1) от ЗЖТ, 10-годишна програма за развитието на железопътния транспорт и на железопътната инфраструктура и нейната безопасна и надеждна експлоатация, включително при бедствия, терористични действия и военни конфликти по чл. 27 от ЗЖТ, бизнес-програма за пет годишен период, годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура по чл. 28 от ЗЖТ.

Предоставяните по реда на Закона за държавния бюджет средства на ДП НКЖИ под формата на капиталов трансфер за ремонт и придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и субсидия за текуща дейност покриват само разходи, свързани с изпълнението на възложените от държавата дейности.

С предоставените средства като капиталов трансфер през 2022 г. се осигурява изпълнението и съответното финансиране на проекти от инвестиционната програма на предприятието за ремонт, рехабилитация и изграждане на обекти от железопътната инфраструктура.

С предоставената от държавния бюджет субсидия се осигурява финансирането на дейностите по текущо поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура, както и запазване на балансиран бюджет. Тя покрива разходи на железопътната инфраструктура, невъзстановени от приходите от инфраструктурни такси, от разпределение на тягова електроенергия по разпределителните мрежи и други приходи, реализирани от дейността на ДП НКЖИ. Насочена е към изплащане на възнаграждения и осигуровки на персонала, както и да компенсират управителя на инфраструктура за специфичните финансови загуби, претърпени в резултат от прилагането на параграфи 1, 2 и 3 от чл. 2 на Регламент (ЕС) 2020/1429 на Европейския парламент и на Съвета от 7 октомври 2020 година за установяване на мерки за устойчив железопътен пазар с оглед на избухването на COVID-19.

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на ЕС имат решаваща роля във финансирането на транспортните и екологични инфраструктурни проекти. През 2022 г. ДП НКЖИ подготвя и реализира проекти по:

- Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г., която осигурява приемственост и последователност на инвестициите и гарантира завършването на направленията, в които вече се инвестира. ДП НКЖИ е Бенефициент по Приоритетна ос I - Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа, Приоритетна ос ІІІ - Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт, Приоритетна ос IV - Иновации в управлението и услугите – внедряване на модернизирана инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на транспорта и Приоритетна ос V - Техническа помощ на ОПТТИ 2014-2020 г.

- Механизъм за свързване на Европа, който действа в периода 2014-2020 г. и осигурява финансиране на проекти с висока добавена стойност за целия ЕС с цел усъвършенстване на енергийната, транспортната и цифрова инфраструктура.

Програмен период 2021-2027 г.

Периодът 2021 г. - 2023 г. е с изключително голяма важност за НКЖИ като Бенефициент на средства от ЕСИФ. От една страна, това е времето, в което ще приключи програмният период 2014-2020 г., а от друга ще стартира следващият такъв - 2021-2027 г., като в същото време започва и изпълнението на новия Механизъм за възстановяване и устойчивост, чиято цел е преодоляване на последиците от разпространението на COVID-19. В този период ще се изпълняват проекти по ОПТТИ 2014-2020 г. и МСЕ, както и ще стартира изпълнението на проекти по Програма “Транспортна свързаност“ 2021-2027 г., МСЕ-2 и Механизма за възстановяване и устойчивост. Изграденият вече добър опит и практика от предходния програмен период дават увереност, че и в настоящия етап НКЖИ ще посрещне успешно и тези предизвикателства.

- Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС)  НКЖИ ще е Бенефициент по Приоритет I – „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа“, Приоритет ІІІ – „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“, Приоритет IV – „Интермодалност в градска среда“ и Приоритет V – Техническа помощ

- Механизъм за свързване на Европа-2 (МСЕ-2). Общите цели на МСЕ-2 са да се изграждат, развиват, модернизират и завършат трансевропейските мрежи в транспортния, енергийния и цифровия сектор.

- Национален план за възстановяване и устойчивост. Механизмът за възстановяване и устойчивост е нов инструмент, създаден по предложение на Европейската комисия и целящ устойчиво, съгласувано и справедливо възстановяване на държавите-членки на ЕС от кризата, породена от пандемията от COVID-19. В тази връзка, България е в процедура по договаряне и одобрение от ЕК на Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Организационни структури участващи в изпълнението

В изпълнението участват Министерство на транспорта и съобщенията, ИА ”Железопътна администрация”, НК „Железопътна инфраструктура”, „БДЖ Пътнически превози” ЕООД, „БДЖ Товарни превози” ЕООД и всички лицензирани превозвачи.

Отговорност за изпълнението

Отговорността за изпълнението е на ръководителите на железопътните предприятия, изпълнителният директор на ИА „Железопътна администрация” и ресорният заместник-министър на транспорта и съобщенията.

Продукти/услуги, предоставяни по програмата

- Разработване на политика за развитие на железопътната инфраструктура

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Провеждане на държавна политика в съответствие с общоевропейските норми и изисквания;

- Подготовка за изпълнение на проекти, заложени в приоритетни оси: ос I - Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ и „широкообхватната“ Трансевропейска транспортна мрежа, ос ІІІ - „Подобряване на интермодалността, иновации, модернизирани системи за управление на трафика, подобряване на сигурността и безопасността на транспорта“, ос IV - Интермодалност в градска среда и ос V - Техническа помощ, както и проекти по линия на Механизъм за свързване на Европа;

- Контрол по изграждането и поддържането на железопътната инфраструктура

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Контрол на изпълнението на Програмата за развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура за периода 2020-2024 г.;

- Контрол, мониторинг и оценка на подготовката и изпълнението на проекти по ОПТТИ и МСЕ

- Контрол на изпълнението на Годишната програма за изграждането, поддържането, ремонта и експлоатацията на железопътната инфраструктура за 2022 г.;

Отчет на показателите за изпълнение

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 30.06.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Извършени контролни проверки по изграждането, ремонта, поддръжката и експлоатацията на железопътната инфраструктура, безопасността на движението и на превозите и техническото състояние на подвижния състав. | бр. | 400 | 168 |
| 2. Въведени в експлоатация структурни подсистеми | бр. | - | 1 |
| 3. Изготвени проекти на нормативни актове в областта на железопътния транспорт за привеждане на националното законодателство в областта на железопътния транспорт в съответствие с правото на Европейския съюз | бр. | 5 | 3 |
| 4. Съгласувани проекти за пресичане на железопътните линии с пътищата от републиканската пътна мрежа, местните пътища, улици и тръбопроводи, кабелните и въздушните високоволтови и нисковолтови линии, електрическата мрежа и други, както и проекти за свързване на железопътните линии от железопътната инфраструктура | бр. | 50 | 11 |
| 5. Извършени прегледи на Референтния документ на мрежата | бр. | 2 |  |
| 6. Участия в комисии за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми на общините, областите и РТС и за осъществяване на обществени превози на пътници | бр. | 10 | 4 |

Външни фактори, които могат да окажат влияние върху постигането на целите

Недостигът на финансови средства и/или тяхното неритмично предоставяне може да окаже отрицателно влияние върху постигането на очакваните резултати.

Преглед на настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период

В периода 01.01 - 30.06.2022 г. са изготвени проекти за изменение на следните нормативни актове:

- Проект на ЗИД на Закона за железопътния транспорт. Промените са свързани с стартиране на процедура за нарушение № 2021/2161 за неправилно транспониране от страна на България на част от Директива (ЕС) 2016/2370 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура и със създаване на независима Агенция за железопътен транспорт в изпълнение на т. 15g от Коалиционното споразумение за управление на страната.

- Проект на НИД на Наредба № 55 от 29 януари 2004 Г. за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура. Промените са свързани с актуализиране на текстовете и регламентиране на допълнителни изисквания към параметрите на железопътни линии, жп прелези и съоръжения, които осигуряват постигането на съвместимост с инфраструктурата на трансевропейската железопътна система.

- Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, приета с Постановление № 283 от 14 ноември 2019 година. Промените са свързани с противодействие на отрицателните икономически последици от избухването на COVID-19 за железопътните превозвачи чрез намаляване размера на инфраструктурните такси. Вследствие на избухването на COVID-19 за тях стана трудно да плащат инфраструктурните такси в пълният им размер. Поради тази причина следва да се разреши на  НКЖИ да намали с 50% размера на ставките за влаккилометър, брутотонкилометър и ставката за използване на електрозахранващо оборудване за задвижваща електроенергия и да не се събира такса за заявен, но неизползван капацитет. Тази възможност следва да се предостави за периода, през който последиците от избухването на COVID-19 върху железопътния пазар са налице и се очаква да продължат, т.е. от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура. Промените са свързани със стартиране на процедура за нарушение № 2021/2161 за неправилно транспониране от страна на България на част от Директива (ЕС) 2016/2370 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура.

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 43 от 11.09.2001 г. за превоз на пътници, багажи и колетни пратки. Промените са свързани с стартиране на процедура за нарушение № 2021/2161 за неправилно транспониране от страна на България на част от Директива (ЕС) 2016/2370 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура.

Проекти, изпълнявани от НК „Железопътна инфраструктура“, финансирани със средства от държавния бюджет

На основание на Договора между Pепублика България и НКЖИ и одобрената от министъра на транспорта и съобщенията Годишна програма за изграждането, поддържането, ремонта, развитието и експлоатацията на железопътната инфраструктура със Закона за Държавния бюджет на Република България за 2022 г., (обн. ДВ, бр.18 от 04.03.2022 г.) и ПМС №31 от 17.03.2022 г. за изпълнение на ДБ (обн. ДВ, бр.23 от 22.03.2022 г.) на предприятието се предоставиха, 140 000 000 лв. капиталов трансфер, а реално са усвоени 11 213 575,62 лв.

Подробната информация за изпълнението по проектите е посочена в Приложение № 1.

Капиталов трансфер за „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД

За 2022 г. на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД са одобрени средства от централния бюджет като капиталов трансфер в размер на 49 000 000 лв. Към 30.06.2022 г. са усвоени 13 946 556 лв.

хил.лв.

| Държавно участие | Закон за ДБ | Отчет | % изпълнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2022 |  |
| Капиталов трансфер от централния бюджет | 49 000 | 13 947 | 28,46% |

Проекти, управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”, с отчетени разходи към 30.06.2022 г.

Проекти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ПРОЕКТ:  „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец“

ПРОЕКТ:  „Модернизация на железопътна линия София – Драгоман-сръбска граница: жп участък Волуяк – Драгоман-фаза 1"

ПРОЕКТ: “Трета метролиния -Етап 1 - участък бул."Владимир Вазов - ЦГЧ - ул."Житница" и Етап IІ - участък „ул. Житница– жк Овча купел – Околовръстeн път” и подвижен състав“

ПРОЕКТ: „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“

ПРОЕКТ: „Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции - Варна и Разград  и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация -  SCADA“

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир-Гюешево-граница с Република Македония“

ПРОЕКТ: „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ, включително система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение“

ПРОЕКТ: „Проект за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични перонни преградни врати (АППВ) с вертикално отваряне за 12 метростанции от Линия 1 и Линия 2 на метрото в София“

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

ПРОЕКТ:  „Развитие на железопътен възел София-железопътен участък София-Волуяк”

ПРОЕКТ:  „Модернизация на железопътния участък София – Елин Пелин“

ПРОЕКТ:  „Модернизация на железопътен участък Костенец – Септември“

ПРОЕКТ: „Развитие на железопътен възел Пловдив“

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за проект „Удвояване на участъци от жп линията Пловдив – Свиленград-граница с Република Турция“

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътен участък Мездра-Медковец“

ПРОЕКТ: „Достъп от коридора Ориент/Източно-Средиземноморски до летище Бургас. Изграждане на връзка между железопътната инфраструктура и летище Бургас“

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътен участък Драгоман-граница с Република Сърбия“

ПРОЕКТ: „Модернизация на Тягови подстанции Враца и Перник“

Подробната информация по проектите е представена в Приложение № 2.

### РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

### Цел

Постигане на значително подобряване на транспортната инфраструктура, в частта „Инфраструктура във водния транспорт”.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

За рехабилитация на съществуващата инфраструктура и строителството на нови обекти са необходими значителни инвестиции. Финансовите средства отпускани в рамките на програмите на Европейския съюз са от съществено значение за изграждането на важни транспортни инфраструктурни проекти и пристанищни терминали.

Проекти, финансирани с КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, предоставен на ДП ”Пристанищна инфраструктура”

В съответствие с предмета на дейност на ДП "Пристанищна инфраструктура"(ДП ПИ), а именно: изграждане на пристанища и пристанищни терминали – държавна собственост, както и реконструкция, рехабилитация и поддържане на пристанищните терминали – държавна собственост; обезпечаване на достъп до пристанищата по чл. 93, т.1-4 от ЗМПВВППВБ; поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, пристанищни акватории, морски и речни депа за изхвърляне на драгажна маса, вълноломи, защитни съоръжения, мрежи и съоръжения на общата техническа инфраструктура, вкл. ивфраструктура за достъп, в пристанищата по чл.106а и в пристанищата за обществен транспорт; осъществяване на навигационно осигуряване на корабоплаването в териториалното море, вътрешните морски води, каналите и акваторията на пристанищата, с ПМС № 31 от 17.03.2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г., чл. 25, ал. 1 и чл. 50, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., на ДП „Пристанищна инфраструкура“ са предоставени 78 750 000,00 лв. финансиране с капиталови трансфери на следните обекти – публична държавна собственост:

- Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна – инженеринг;

- Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по Вълнолом Варна – II етап;

- Възстановяване на проектните параметри на подкранови пътища, жп коловози и стрелки, Варна-запад;

- Възстановяване на проектните параметри пред кейовите стени и басейните на пристанищни терминали Варна-изток и Варна-запад;

- Рехабилитация за постигане на проектни дълбочини на подходен канал към пристанищни терминали Бургас изток -2 и Бургас-запад;

- Стабилизиране на земна основа и възсановяване ограда на място 17-3, Пристанище Варба Запад;

- Възстановяване на настилка и подземна инфраструктура в база СНО Варна;

- Възстановяване на настилки на Мол А и кейова стена на 10 к. м., пристанищен терминал Варна-изток;

- Изместване на основен захранващ кабел СР.Н. 20 kV 6-13 к.м. – пристанищен терминал Бургас-изток 1;

- Цялостна поддръжка на интегрирана информационна система (ИИС) –SAP ERP, включително извън гаранционна поддръжка на хардуер и виртуализация на системи в ГУ на ДП „Пристанищна инфраструктура“;

- Комплексно обслужване и експлоатация на съораженията за превенция и реагиране при експлоатационни или аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) в морските и речни пристанища за обществен транспорт, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Комплексно обслужване и експлоатация на СПРЕАЗ в морските пристанища за обществен транспорт с национално значение“; Обособена позиция № 2: „Комплексно обслужване и експлоатация на СПРЕАЗ в речните пристанища за обществен транспорт с национално значение“.

- Разширяване на обхвата и извън гаранционна поддръжка на техническите системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища.

Изпълнението на инвестиционната програма за обектите финансирани с капиталови трансфери, включени в годишната ивестиционна програма на ДП „Пристанищна инфраструктура“ за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктурата на пристанищата по чл. 106а от ЗМПВВППБР и речните пристанища за обществен транспорт – държавна собственост към 30.06.2022 г. е 15 825 538 лв.

| ОБЕКТ | ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТ | ОТЧЕТ 30.06.2022 г. |
| --- | --- | --- |
|  | 2022 г. |  |
| Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна - инженеринг | 53 288 000 | 5 686 928 |
| Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по Вълнолом Варна – II етап | 4 000 000 | 1 502 056 |
| Възстановяване на проектните параметри на подкранови пътища, ж.п. коловози и стрелки, Варна Запад | 320 000 | 319 989 |
| Възстановяване на проектните параметри пред кейовите стени и басейните на пристанищни терминали Варна-изток и Варна-запад | 514 000 | 492 974 |
| Рехабилитация за постигане на проектни дълбочини на подходен канал към пристанищни терминали Бургас изток -2 и Бургас-запад | 2 934 000 | 2 934 000,00 |
| Стабилизиране на земна основа и възстановяване ограда на място 17-3, Пристанище Варна Запад | 1 350 000 | 1 350 000,00 |
| Възстановяване на настилка и подземна инфраструктура в база СНО Варна | 780 000 | 780 000,00 |
| Възстановяване на настилки на Мол А и кейова стена на 10 к. м., пристанищен терминал Варна - изток | 2 849 000 | 1 188 881 |
| Изместване на основен захранващ кабел СР.Н. 20 kV 6-13 к.м. - пристанищен терминал Бургас-изток1 | 593 000 | 77 722 |
| Цялостна поддръжка на интегрирана информационна система (ИИС) - SAP ERP, включително извън гаранционна поддръжка на хардуер и виртуализация на системи в ГУ на ДП „Пристанищна инфраструктура“ | 392 000 | 126 240 |
| Комплексно обслужване и експлоатация на съораженията за превенция и реагиране при екплоатационни или аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) в морските и речни пристанща за обществен транспорт, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Комплексно обслужване и експлоатация на ПРЕАЗ в морските пристанища за обществен транспорт с национално значение“; Обосовена позиция № 2: „Комплексно обслужване и експлоатация на СПРЕАЗ в речните пристанища за обществен транспорт с национално значение“ | 725 000 | 289 987 |
| Разширяване на обхвата и извън гаранционна поддръжка на техническите системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища | 1 900 000 | 1 076 761 |

Подробната информация по проектите, в т.ч. за размера на усвоените средства е представена в Приложение № 3.

Проекти,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти” по които са усвоени средства към 30.06.2022 г.

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

ПРОЕКТ:  RIS COMEX

ПРОЕКТ:  EALING

Подробната информация по проектите е представена в Приложение № 4.

### РАЗВИТИЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Министерството на транспорта и съобщенията осъществява държавната политика в областта на изграждане и развитие на пътната инфраструктура.

Проекти, управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”, по които са усвоени средства към 30.06.2022 г.

Проекти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ПРОЕКТ:  „Автомагистрала „Струма“ - Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“

ПРОЕКТ:  „Подготовка на проект АМ „Русе – Велико Търново“

Подробната информация по проектите е представена в Приложение № 5.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2300.01.01 Бюджетна програма “Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура” | Закон 2022 г. | Уточнен план 30.06.2022 г. | Отчет 30.06.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  |  |  |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 185 994 | 185 994 | 0 |
|  | Персонал | 0 | 0 | 0 |
|  | Издръжка | 185 994 | 185 994 | 0 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 0 | 0 | 0 |
|  | Персонал | 0 | 0 | 0 |
|  | Издръжка | 0 | 0 | 0 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 185 994 | 185 994 | 0 |
|  | Персонал | 0 | 0 | 0 |
|  | Издръжка | 185 994 | 185 994 | 0 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1 | 1. Проект "Подобрена обмяна на информация за развитие на основната TEN-T мрежа и укрепване на капацитета на РБългария" - издръжка | 185 994 | 185 994 |  |
| 2.2 | 2. ……………………………. |  |  |  |
| 2.3 | 3. …………………………….. |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 238 396 700 | 241 443 386 | 53 712 686 |
|  | 1. Лихви по заеми | 0 | 3 046 686 | 3 046 686 |
|  | 2. Капиталов трансфер за доставка на нов подвижен състав и ремонт на съществуващия | 30 730 000 | 30 730 000 | 14 780 000 |
|  | 3. Капиталови трансфери за изграждането, реконструкцията, поддържането и развитието на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение | 78 750 000 | 78 750 000 | 16 886 000 |
|  | 4. Капиталови трансфери за поддържане на техническото и експлоатационно състояние на съществуващата железопътна инфраструктура и съоръженията по сигнализация и безопасно управление на превозната дейност | 128 916 700 | 128 916 700 | 19 000 000 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 1 190 805 469 | 1 300 151 263 | 214 951 684 |
|  | 1. Капиталов трансфер | 39 853 300 | 39 853 300 | 21 477 022 |
|  | 2. Капиталови разходи | 1 103 028 485 | 1 215 420 965 | 172 904 174 |
|  | 3. Лихви | 6 217 500 | 3 170 814 | 0 |
|  | 4. Погашения | 41 706 184 | 41 706 184 | 20 570 488 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 1 429 202 169 | 1 541 594 649 | 268 664 370 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 238 396 700 | 241 443 386 | 53 712 686 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 1 429 388 163 | 1 541 780 643 | 268 664 370 |
|  | Численост на щатния персонал | 0 | 0 | 0 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 |

### 2300.01.02 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА “ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА, ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ,  СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ”

### РЕГУЛИРАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА И ПРОФЕСИЯТА

Степен на изпълнение на заложените цели

- Осигуряване на благоприятни условия за навлизане на частни конкурентноспособни и финансово стабилни автомобилни превозвачи в съвременния и либерализиран европейски транспортен пазар, чрез хармонизиране с европейските изисквания и стандарти;

- Осигуряване на по-голям достъп до обществените превози по автобусни линии;

- Улесняване на извършването на превозите на товари;

- Устойчив ръст на вътрешните и международни превози;

- Постигане на по-голяма гъвкавост при организиране на транспортния процес;

- Подпомагане на стокооборота на Република България с други държави;

- Разработване на политика чрез изготвяне, изменение и допълнение на нормативни актове, регламентиращи реда и условията за осъществяване на обществените автомобилни превози;

- Създаване на нормативни предпоставки и условия за повишаване ефективността на превозите;

- Подобряване на условията за лоялна конкуренция между участниците в превозния процес;

- Актуализиране, развитие и усъвършенстване на републиканската транспортна схема с цел доближаване на превозните услуги по място, време и честота до действителните потребности на населението, като по този начин се повишава и  ефективността на превозите;

- Повишаване професионалната  квалификация на водачите на МПС;

- Подобряване на качеството и ефективността на дейността на учебните центрове, извършващи обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превоз на опасни товари и за придобиване на карта за квалификация на водача;

- Повишаване качеството на изпитите за проверка на знанията и уменията на: кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство; водачи, извършващи превоз на опасни товари; консултанти по безопасността при превоз на опасни товар; ръководители на транспортна дейност за автомобилен превоз на пътници и товари;

- Осигуряване на обективни изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, за повишаване квалификацията на водачите и придобиване на правоспособност;

- Осигуряване на обективни проверки на психологическата годност на водачите;

Като резултат от ратифицирането на Спогодбата Интербус и либерализиране на съществена част от случайните превози са отпаднали значителен брой еднократни разрешителни. Това води до облекчаване на режима на пътуване и увеличава броя на извършените туристически превози;

Предоставяни продукти/услуги – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне:

А. Регулиране достъпа до пазара

1. Обществени автомобилни превози на пътници в страната

- Актуализиране, развитие и усъвършенстване на републиканската транспортна схема (PTC), с цел доближаване на превозните услуги по място, време и честота до действителните потребности на населението, като по този начин се повишава ефективността и безопасността на превозите;

- Разработване на политика чрез изготвяне, изменение и допълнение на нормативни актове, регламентиращи реда и условията за осъществяване на обществените автомобилни превози.

През отчетния период:

- Извършени са проверки на 192 броя маршрутни разписания по автобусни линии от РТС и МOТС във връзка с чл. 19, ал. 6 от Закона за автомобилните превози за съответствие с нормативното изискване на чл. 16, ал. 4, т. 2 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Наредба № 2);

- Обобщени са резултатите и е извършен анализ на изпратените от всички общини-възложители на превози справки за фактическото състояние по възлагане на превозите по автобусни линии от РТС и МТС;

- Извършена проверка и обобщен анализ на всички маршрутни разписания по автобусни линии от РТС и МТС (2007 броя) за съответствие с интервалите по чл. 16, ал. 4, т. 2 от Наредба № 2;

- Изготвени са становища и отговори на запитвания и сигнали от общински и областни администрации, браншови сдружения и граждани, свързани с обществения превоз на пътници в страната;

- Изготвена е заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за определяне на състав на комисия за извършване на проверка и изготвяне на протокол за определяне на категория на автогари;

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози с цел:

- предвиждане на мерки на национално ниво за прилагането на:

  - Регламент (ЕС) 2020/1054 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните прекъсвания, и дневните и седмичните почивки, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяване на местоположението чрез тахографи;

  - Регламент (ЕС) 2020/1055 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за изменение на Регламенти (ЕО) № 1071/2009, ЕО № 1072/2009 и (ЕС) № 1024/2012 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора на автомобилния транспорт.

- транспониране на изисквания на Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 г.  за определяне на специфичните правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС) № 1024/2012.

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка;

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари;

- Подготвени са и проведени 4 срещи с представители на браншови сдружения на автобусните превозвачи и собствениците на автогари за дискутиране на:

- окончателния проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси;

- проблеми, свързани с превозите на пътници по утвърдени транспортни схеми;

- компенсиране и субсидиране на превозите на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони;

- автогарите на територията на страната;

- методиката за определяне на цените по чл. 22, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.

2. Международни автомобилни превози на пътници

- Издаване на разрешителни на български превозвачи за откриване на нови или продължаване действието на съществуващи международни автобусни линии, след разглеждане и съгласуване с компетентните органи на съответните държави – 28 броя.

- Издаване на разрешителни на чуждестранни превозвачи за откриване на нови или продължаване действието на съществуващи международни автобусни линии – 15 броя;

- Изготвени са становища по 4 нови редовни автобусни линии, обслужвани от превозвач от страна-членка на ЕС;

- Обработване на заявления на чуждестранни превозвачи за издаване на разрешителни за транзитно преминаване през територията на Република България по редовни автобусни линии;

- Издадени са транзитни разрешителни на чуждестранни превозвачи при опериране по редовни автобусни линии. Издадени са транзитни разрешителни на чуждестранни превозвачи при опериране по 11 редовна международна автобусна линия. Изготвени съгласувателни писма по 5 редовни автобусни линии;

- Издаване на разрешения за извършване на совалови превози на пътници на български превозвачи. Издадени са 142 бр. разрешителни за совалков превоз на пътници на български превозвачи, в т.ч. 42 български, 3 молдовски и 14 турски разрешителни. Запожената цел за годината е изпълнена;

- Обработване на заявления и издаване на сертификати за извършване на превози на пътници с автобус за собствена сметка – 5 броя. Заложената цел за годината е изпълнена;

- Издаване на книжки с пътнически ведомости Интербус – 264 броя;

- Издаване на книжки с пътни формуляри – 50 броя.

3. Международни автомобилни превози на товари

- Предоставяне на еднократни разрешителни на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози на товари – 35 885 броя.

- Издаване на многократно ЕКМТ/СЕМТ разрешително за превоз на товари – 75 броя.

4. Международно сътрудничество

Проведени срещи/видеоконферентни заседания:

Проведени са следните срещи/видеоконферентни заседания, в това число:

- Два броя бидеоконферентни срещи на органите по одобряване на типа на моторни превозни средства – 19 януари 2022 г. и 28 април 2022 г.;

- Два броя видеоконферентни заседания на Работна група „Моторни превозни средства“ към Европейската комисия – 09 февруари 2022 г. и 16 май 2022 г.;

- Заседание на Смесената комисия по международен автомобилен транспорт между Република България и Република Северна Македония – 10 февруари 2022 г., гр. София;

- Три броя видеоконферентни заседания на Комитета по автомобилен транспорт – 18 февруари, 22 февруари и 11 март 2022 г.;

- Заседание на Смесената българско-турска комисия по международен автомобилен транспорт – 24-25 февруари 2022 г., гр. София;

- Два броя видеоконферентни заседания на Технически комитет „Моторни превозни средства“ към Европейската комисия – 03 март 2022 г. и 04 май 2022 г.;

- Два броя видеоконферентни заседания на Експертна работна група на държавите членки към Европейската комисия – сектор „Моторни превозни средства“ – 14 март 2022 г. и 04 май 2022 г.

- VI-та експертна среща за обсъждане на Многостранно споразумение за създаване на международен транспортен коридор „Персийски Залив – Черно море“ – 06-07 април 2022 г., гр. София;

- Видеоконферентно участие в екип за съвместна оценка на техническа служба LRQA – 12 април 2022 г.;

- Видеоконферентно заседание на Подгрупата за качествено развитие на многостранната квотна система на Европейската конференция на министрите на транспорта в рамките на Международния транспортен форум (ITF) – 25 май 2022 г.;

- Видеоконферентно заседание на Групата по правоприлагане към Комитета по автомобилен транспорт към Европейската комисия във връзка с проект на Насоки относно прилагане на разпоредбата за връщане на превозното средство в държавата членка на установяване на всеки 8 седмици, предвидена в чл. 5, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1071/2009, изменен с Регламент (ЕС) 2020/1055 – 2 юни 2022 г.;

- Заседание на Групата по автомобилен транспорт към Международния транспортен форум (ITF) –  23-24 юни 2022 г., гр. Париж, Република Франция;

- Видеоконферентна информационна сесия, организирана от ГД „Мобилност и транспорт“ във връзка с Известие на Комисията относно добре функциониращ и устойчив местен превоз на пътници по заявка –  17 юни 2022 г.;

- Видеоконферентна работна среща с Европейската комисия за пакетно обсъждане на отворени процедури за нарушение и информационна фаза (EU Pilot) в областта на транспорта –  30 юни 2022 г.;

- Кореспонденция с чужбина, с цел оказване на съдействие на българските превозвачи, в случаите на задържани техни товарни автомобили на гранични контролно-пропускателни пунктове;

- Кореспонденция с Агенция „Митници“, с цел оказване на съдействие на чужди превозвачи, в случаите на задържани техни товарни автомобили на гранични контролно-пропускателни пунктове на Република България, както и с цел предоставяне на справки относно използвани български разрешителни за международен автомобилен превоз от страна на чуждестранни превозвачи във връзка с постъпили искания за обмен на допълнителни разрешителни към контингента за 2022 г. и заседания на Смесени комисии по международен автомобилен транспорт;

- Изготвяне на указания до Агенция "Митници“ по разрешителния режим за автомобилен превоз на пътници и товари във връзка с военната агресия на Русия срещу Украйна, касаещи Украйна, Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан и Турция; във връзка с въведени от Международния транспортен форум (ITF) временни дерогации от правилата за използване на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните от товарни автомобили с украинска регистрация и относно удължаването на срока на валидност на ЕКМТ/СЕМТ сертификатите за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета/полуремаркета с украинска регистрация; във връзка с приетия на 08 април 2022 г. от Съвета на Европейския съюз пети пакет от санкции с оглед на военната агресия на Русия срещу Украйна, включващ разширяване на наложените забрани за износ от ЕС, както и промени във вече приетите ограничителни мерки по отношение на руски граждани, юридически лица и образувания или органи, установени в Русия, както и беларуски граждани, юридически лица, образувания или органи, установени в Беларус;

- Кореспонденция със сдруженията на българските автомобилни превозвачи по въпроси, касаещи международната дейност;

- Проучване на законодателството на Европейския съюз във връзка с дейността на дирекцията;

- Осъществяване на връзките на агенцията с международните организации и структурите на Европейския съюз;

- Международна кореспонденция по въпроси, свързани с дейността на агенцията;

- Участия в междуведомствени експертни групи;

- Участие в съгласуването на директиви и регламенти на Европейския съюз;

- Превод на официална кореспонденция, проучвания и др. документи, свързани с дейността на дирекцията, както и с дейността на другите дирекции на агенцията;

- Изготвяне на отчети за изпълнението на мерките от Плана за действие за 2022 г., произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

Изготвени становища, предоставена информация и справки:

- Изготвени справки за двустранното сътрудничество в областта на автомобилния транспорт с Република Северна Македония, Турция, Азербайджан, Армения, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Руска федерация, Украйна, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Германия, Полша, Албания, Гърция, Испания, Черна гора, Хърватия, Чешка република, Португалия, Австрия, Босна и Херцеговина, Турция, Унгария и Сърбия;

- Публикуване на актуална информация на официалната електронна страница на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” относно предоставени изключения от държави-членки на ЕС и трети страни от прилагането на правилата относно времето на управление и периодите на почивка на водачите във връзка с пандемията от Covid-19, както и кризисната ситуация, свързана с военната агресия на Русия срещу Украйна;

- Публикуване на актуална информация на официалната електронна страница на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” относно предприети мерки от Европейския съюз за улесняване на автомобилните превози във връзка с войната в Украйна и наложени санкции срещу Русия и Беларус;

- Публикуване на информация на официалната електронна страница на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” относно насоки на Европейската комисия относно прилагането на разпоредбите на законодателните актове от Пакета за мобилност I;

- Поддържане и актуализиране на базата данни и официалната интернет страница на ИА „Автомобилна администрация“ относно режимите за автомобилен превоз в чужбина;

- Предоставяне на информация във връзка с възложено от Европейската комисия проучване за оценка на въздействието за евентуално преразглеждане на правилата за времето на управление и почивка на водачите на автобуси в сектора на случайните превози;

- Изготвяне на доклади и предоставяне на информация на ЕК относно изпълнението на мерките от компетентността на ИА „Автомобилна администрация“ от Плана за действие за 2022 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз в т.ч.:

  - Предоставяне на Европейската комисия на доклад по чл. 17, т. 1 и т. 2 от Регламент (ЕО) № 1072/2009 и чл. 28, т. 4 от Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно броя на превозвачите, притежаващи лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на пътници и товари и броя на заверените копия от него към 31.12.2021 г.,  броя на издадените през 2021 г. атестации за водач и броя атестации за водач в обращение към 31.12.2021 г.;

  - Предоставяне на Европейската комисия на доклад по чл. 24, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 165/2014, изготвен съвместно с Държавната агенция за метрологичен и технически надзор относно лицата, регистрирани за извършване на монтаж, проверка и ремонт на тахографи и издадените карти за монтаж и настройки на дигитални тахографи на техници в одобрените сервизи за монтаж, проверка и ремонт на тахографи за периода 01.01.2021 г. - 24.02.2022 г., включително;

  - Предоставяне на Европейската комисия на доклад по чл. 10ж от Директива 96/53/EC относно броя на извършените проверки и броя на откритите претоварени превозни средства или комбинации от превозни средства за периодите 2017-2018 и 2019-2020 г.

5. Технически прегледи и одобряване на пътни превозни следства:

Във връзка с изпълнението на мерки № 5 и 82 от Плана за действие за 2022 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз се работи по подготовката за публикуване за обществено обсъждане на разработения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. В законопроекта са включени мерки за осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) 2018/858, Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1916, изменен с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/349, както и на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/621. На 28.06.2022 г. проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата е публикуван за обществено обсъждане за срок от 30 дни на Портала за обществени консултации на Министерския съвет и на електронната страница на Министерство на транспорта и съобщенията.

Разработва се проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г.). Промените са свързани с необходимостта за:

- изпълнение на мярка 2.19 от приложение № 8 от Споразумението за съвместно управление на правителството за отпадане на задължението за стикери и други хартиени носители на информация и замяната им с централизирани регистри;

- приемане на мерки на национално ниво за осигуряване прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/621. Приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 е предвидено като мярка № 110 в Плана за действие за 2022 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

- въвеждане в националното законодателство на разпоредбите на Делегирана директива (ЕС) 2021/1717. Приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-32 е предвидено като мярка № 111 в Плана за действие за 2022 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

Б. Регулиране на достъпа до професията

1.  Автомобилни превози:

- Издаване, продължаване срока на валидност и промяна в обстоятелствата в лицензи на Общността за международни превози на пътници и товари, съгласно Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (Наредба № 11).

- Издаване, продължаване срока на валидност и промяна в обстоятелствата влицензи за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, съгласно Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България (Наредба № 33).

- Обработване на справки за доказване на финансова стабилност на превозвачите, съгласно Наредби № 11 и № 33.

- Откриване на процедури по прекратяване на правата, произтичащи от лицензите, съгласно Наредби № 11 и № 33.

2. Водачи на моторни превозни средства

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити

В периода от 19.05.2022 г. до 20.06.2022 г. на страницата на Министерството на транспорта и съобщенията и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет е публикуван за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение на Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждан на проверочните изпити, заедно с мотивите за издаването ѝ.

След приключване на общественото обсъждане и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, се изготви справка за постъпилите предложения, заедно с обосновка за неприетите предложения, съгласно чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове.

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити е обнародвана в бр. 55 на Държавен вестник на 15.07.2022 г.

Психологически изследвания:

- Дейности по подготовка за извършване на административни услуги по Наредба № 36 на МТ -  разглеждане на заявления и документите към тях; оценка на съответствието им на нормативните изисквания; организиране на огледи на психологически лаборатории за съответствие с нормативните изисквания; изготвяне на доклади с предложения за издаване на удостоверения за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл. 152, ал 1, т. 2 и ал. 2 от ЗДвП, за извършване на промени в издадени удостоверения за регистрация, промяна в списъка на психологическите лаборатории и/или списъка на психолозите или за мотивиран отказ за извършване на административната услуга - при констатирани несъответствия с изискванията.

- Издаване на удостоверения за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване (в това число и дубликати на удостоверения за регистрация).

- Извършване на промени в списъка на психологическите лаборатории и/или на психолозите към съответно удостоверение за регистрация.

- Водене на регистъра по чл. 153в от Закона за движението по пътищата - на лицата, получили удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване, психологическите лаборатории и психолозите към тях.

- Администриране на информационната система на ИА „Автомобилна администрация“ за поддържане на централизирана база данни за проведените психологически изследвания, дадените заключения и издадените удостоверения за психологическа годност на водачите в страната – регистрация или заличаване на регистрацията и предоставяне или отнемане на достъпа на лицата с удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване и на психолозите към тях.

- Методическо обезпечаване на провежданите психологически изследвания. Предоставяне на методика и методически указания за работа на психолозите към лицата, притежаващи  удостоверения за регистрация за организиране и провеждане на психологически изследвания и перманентно консултиране на психолозите към тях.

- Обработка на заявки за предоставяне на личен идентификационен код за записване и явяване на психологическо изследване на чужденци без уседналост (ЛНЧ).

- Обработка на заявки за корекции на данни в централизираната база данни за проведените психологически изследвания и приложените към тях документи.

- Извършване на трето психологическо изследване в съответствие с методическите и нормативните изисквания.

- Издаване на удостоверения за психологическа годност от трето психологическо изследване и на дубликати на удостоверения за психологическа годност.

- Извършване на контрол върху дейността по провеждане на психологическите изследвания за съответствие на нормативните и методически изисквания посредством анализ на получените от психологическите лаборатории документи за проведени психологически изследвания във връзка със записване на лица за трето психологическо изследване и с подадени заявки за корекция в централизираната база данни за проведените психологически изследвания.

- Извършване на контрол върху дейността по провеждане на психологическите изследвания за съответствие на нормативните и методически изисквания -по утвърдения напоследък модел на проверки на място в психологическите лаборатории съвместно със служители на отдел „Икономическа полиция“ към ГД „Национална полиция“ и на Националната агенция по приходите. Установена е тенденция лицата, които извършват нарушения при организирането и провеждането на психологически изследвания, да извършват също и нарушения на данъчното законодателство.

- Изготвяне на доклади с предложения за търсене на административнонаказателна дейност от психолози и лица, притежаващи удостоверение за регистрация – съставяне на актове за установяване на административни нарушения, изготвяне на заповеди за налагане на принудителна административна мярка временно спиране на дейността на лицата, получили удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на психологически изследвания; изготвяне на заповеди за заличаване на регистрацията на лица, притежаващи удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на психологически изследвания.

- Изготвяне на актуализирани справки за функциониращите психологически лаборатории по области след добавяне или заличаване на психологически лаборатории от списъците към удостоверенията за регистрация и от регистъра по чл. 153в от ЗДвП - с цел публикуване на информацията в сайта на ИА „Автомобилна администрация“.

- Изготвяне на справки и отговори за психологическите изследвания и за явяванията на отделни лица по искане на органите на МВР и на Министерството на правосъдието, както и за издадени карти за квалификация и за придобита правоспособност на водачи на МПС - по искане на страни от Европейския съюз.

- Изготвяне на експертни становища и участие в работни групи по проекти за нормативни актове, свързани с психологическите изследвания.

- Разработване на по-прецизни критерии за допускане на психолози до правото да извършват психологически подбор в автомобилния транспорт и са направени предложения за повишаване на нормативните изисквания към образователния им ценз, включително обучение за работа с психологически тестове и за добавяне на изискване за стаж по специалността.

Изготвяне на справки и сравнителни анализи за заключенията за психологическа годност при извършване на дейността от структури на държавната администрация и след предоставянето на това право на лечебни заведения, които по същество са търговци. Всички анализи сочат, че е наложително законодателно да се реши въпросът за ефективността на психологическите изследвания, като експертната оценка трябва да стане независима от търговския интерес и от намесата на заинтересовани, но експертно некомпетентни лица (транспортни фирми, учебни форми), които към момента пряко се намесват в процеса по организиране и провеждане на изследванията, независимо че това им участие не е регламентирано и допустимо от закона.

3. Контролна дейност, АНД и Мониторинг.

3.1.Обобщени резултати от извършените проверки в табличен вид за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.:

| РД АА | Брой проверени МПС |
| --- | --- |
| РД АА – Враца | 8 200 |
| РД АА – Русе | 10 800 |
| РД АА – София | 17 150 |
| РДАА– Ст. Загора | 5 372 |
| РД АА – Варна | 2 944 |
| РД АА – Бургас | 4 024 |
| РД АА – Плевен | 6 956 |
| РД АА – Пловдив | 2 682 |
| ОБЩО: | 58 128 |

3.2. Административнонаказателната дейност на ИА АА за периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г.

По регионални дирекции „Автомобилна администрация“ броя на съставените АУАН за периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г. и 01.03.2021 г. – 31.03.2021 г. е както следва:

| РД АА | Брой АУАН през 2022 г. | Брой АУАН през 2021 г. |
| --- | --- | --- |
| ИААА | 2 | 4 |
| Бургас | 154 | 206 |
| Варна | 414 | 777 |
| Враца | 207 | 333 |
| Плевен | 314 | 446 |
| Пловдив | 251 | 293 |
| 293Русе | 947 | 1102 |
| Со1102фия | 1046 | 1068 |
| Стара Загора | 415 | 385 |
| общо | 3750 | 4614 |

За съставените към тези АУАН са издадени съответно следния брой НП и са наложени санкции както следва (справка № 28):

| РД АА | Брой НП към съставените АУАН за периода 01.01.-31.03. 2022 г. | Сума по НП | Брой НП към съставените АУАН за периода 01.01.-31.03. 2021 г. |  | Сума по НП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИААА | 2 | 400 | 4 |  | 1 900 |
| Бургас | 154 | 177 980 | 205 |  | 103 560 |
| Варна | 176 | 101 400 | 766 |  | 584 580 |
| Враца | 204 | 132 580 | 331 |  | 222 320 |
| Плевен | 286 | 88 350 | 445 |  | 142 220 |
| Пловдив | 200 | 110 050 | 287 |  | 159 290 |
| Русе | 617 | 324 090 | 1096 |  | 788 350 |
| София | 688 | 559 270 | 1060 |  | 959 090 |
| Стара Загора | 318 | 103 840 | 374 |  | 136 760 |
| общо | 2645 | 1 597 960 | 4568 |  | 3 098 070 |

Забележка: има неиздадени 1105 бр. НП по АУАН от 2022 г.

За първото тримесечие на 2022 г. в система АНД са отразени 9 бр. административнонаказателни преписки, които са прекратени с мотивирани резолюции

- 7 бр. на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗАНН;

- 2 бр. на основание чл. 34, ал. 3 от ЗАНН;

Връчени са 1541 бр. наказателни постановления и са постъпили общо 123 бр., като към настоящия момент няма постановени съдебни решения.

Като цяло издадените наказателни постановления в посочените периоди и наложените с тях глоби (справка № 3) са както следва:

| РД АА | Брой НП издадени в периода 01.01.-31.03. 2022 г. | Сума по НП издадени в периода 01.01.-31.03. 2022 г. | Брой НП издадени в периода 01.01.-31.03. 2021 г. |  | Сума по НП издадени в периода 01.01.-31.03. 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИААА | 2 | 400 | 10 |  | 18100 |
| Бургас | 133 | 161540 | 208 |  | 75410 |
| Варна | 191 | 109310 | 238 |  | 118580 |
| Враца | 194 | 107150 | 326 |  | 190750 |
| Плевен | 253 | 73750 | 387 |  | 88700 |
| Пловдив | 184 | 82100 | 249 |  | 107630 |
| Русе | 705 | 362290 | 850 |  | 512230 |
| София | 890 | 751720 | 909 |  | 701670 |
| Стара Загора | 283 | 91170 | 322 |  | 136770 |
| общо | 2835 | 1739430 | 3499 |  | 1949840 |

Забележка: Издадените НП са и за АУАН извън периода.

Със съставените АУАН за първото тримесечие са констатирани 4121 нарушения, от които:

- на Закона за автомобилните превози – 414

- на Закона за движението по пътищата - 1238

- на Регламент № 561/2006 – 186

- на Регламент № 165/2014 – 376

- на AETR – 521

- на Наредба № 2 – 18

- на Наредба № Н-3 – 40

- на Наредба № 7 – 3

- на Наредба № Н-8 - 50

- на Наредба № 11 – 581

- на Наредба № Н-14 - 1

- на Наредба № Н-32 – 114

- на Наредба № 33 - 270

- на Наредба № 34 – 183

- на Наредба № 35 – 9

- на Наредба № 36 – 43

- на Наредба № 37 – 12

- на Наредба № 38 - няма

- на Наредба № 40 – 18

- на Наредба № 41 – 34

Справка съставени АУАН по инспектори:

| РД АА | Брой инспектори в отдел "Контрол" към РДАА | Брой АУАН | Средно на 1 инспектор | Средно на 1 инспектор за 1 месец | Средно на 1 инспектор за работен ден - 21 работни дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бургас | 10 | 154 | 15,4 | 5,1 | 0,24 |
| Варна | 12 | 414 | 34,5 | 11,5 | 0,55 |
| Враца | 10 | 207 | 20,7 | 6,9 | 0,33 |
| Плевен | 12 | 314 | 26,2 | 8,7 | 0,42 |
| Пловдив | 9 | 251 | 27,9 | 9,3 | 0,44 |
| Русе | 12 | 947 | 78,9 | 26,3 | 1,25 |
| София | 33 | 1046 | 31,7 | 10,6 | 0,50 |
| Стара Загора | 12 | 415 | 34,6 | 11,5 | 0,55 |

От началото на 2022 г. до края на месец март 2022 г. по данни, получени в отдел „АНД“ са издадени 38 бр. заповеди за прилагане на принудителни административни мерки по чл. 106а, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози, както следва:

- на леки автомобили –  14 бр.

- на автобуси

- товарни – 24 бр.

За периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е изпратила за принудително събиране на суми, чрез служители притежаващи квалифициран електронен подпис общо 1073 бр. наказателни постановления на обща стойност 844 950 лв., като от тях:

2 бр. НП от 2018 г. на стойност 3300 лв.

7 бр. НП от 2019 г. на стойност 9700 лв.

37 бр. НП от 2020 г. на стойност 58 210 лв.

906 бр. НП от 2021 г. на стойност 661 450 лв.

121 бр. НП от 2022 г. на стойност 112 290 лв.

Административнонаказателната дейност на ИААА за периода 01.04.2022 г. – 30.06.2022 г.

По регионални дирекции „Автомобилна администрация“ броя на съставените АУАН за периода 01.04.2022 г. – 30.06.2022 г. и 01.04.2021 г. – 30.06.2021 г. от двете справки е както следва:

| РД АА | Брой АУАН през 2022 г. | Брой АУАН през 2021 г. |
| --- | --- | --- |
| ИААА | 8 | 6 |
| Бургас | 156 | 202 |
| Варна | 300 | 582 |
| Враца | 313 | 325 |
| Плевен | 338 | 374 |
| Пловдив | 243 | 215 |
| Русе | 1017 | 955 |
| София | 1210 | 785 |
| Стара Загора | 312 | 468 |
| общо | 3897 | 3912 |

Справка съставени АУАН по инспектори:

| РД АА | Брой инспектори в отдел "Контрол" към РДАА | Брой АУАН | Средно на 1 инспектор | Средно на 1 инспектор за 1 месец | Средно на 1 инспектор за работен ден - 20 работни дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бургас | 8 | 156 | 19,50 | 6,50 | 0,33 |
| Варна | 12 | 300 | 25,00 | 8,33 | 0,42 |
| Враца | 11 | 313 | 28,45 | 9,48 | 0,47 |
| Плевен | 13 | 338 | 26,00 | 8,67 | 0,43 |
| Пловдив | 10 | 243 | 24,30 | 8,10 | 0,41 |
| Русе | 16 | 1017 | 63,56 | 21,19 | 1,06 |
| София | 38 | 1210 | 31,84 | 10,61 | 0,53 |
| Стара Загора | 12 | 312 | 26,00 | 8,67 | 0,43 |

За съставените към тези АУАН са издадени съответно следния брой НП и са наложени санкции както следва (справка № 28):

| РД АА | Брой НП към съставените АУАН за периода 01.04.-30.06. 2022 г. | Сума по НП | Брой НП към съставените АУАН за периода 01.04.-30.06. 2021 г. |  | Сума по НП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИААА | 8 | 4000 | 16 |  | 19600 |
| Бургас | 155 | 66330 | 201 |  | 102340 |
| Варна | 137 | 105040 | 580 |  | 393000 |
| Враца | 311 | 183150 | 322 |  | 184920 |
| Плевен | 314 | 126430 | 374 |  | 131030 |
| Пловдив | 210 | 134900 | 201 |  | 81920 |
| Русе | 498 | 234020 | 947 |  | 599280 |
| София | 735 | 563890 | 785 |  | 588470 |
| Стара Загора | 250 | 83690 | 466 |  | 126970 |
| общо | 2618 | 1501450 | 3892 |  | 2227530 |

Забележка: има неиздадени 1266 бр. НП.

От второто тримесечие на 2022 г. в система АНД са отразени 13 бр. административнонаказателни преписки, които са прекратени мотивирани резолюции.

6 бр. административнонаказателни преписки, които са прекратени с мотивирани резолюции на основание чл. 54. ал. 1, т. 1 от ЗАНН;

3 бр. са прекратени с мотивирани резолюции на основание чл. 34. ал. 1, б. „а“ от ЗАНН

2 бр. са прекратени с мотивирани резолюции на основание чл. 34. ал. 3 от ЗАНН

1 бр. е прекратен с резолюция № 52-00-31-3754/30.05.2022 г. (АУАН № 322316/12.05.2022 г.), който не изпращан все още в Дирекция „Автомобилна инспекция“.

АУАН е съставен на 12.05.2022 г. срещу водач без постоянен адрес на територията на Република България, а е прекратен на 30.05.2022 г., което е в нарушение на изискванията на ЗАНН.

1 бр. АУАН на РУ Нова Загора е прекратен с мотив, че е грешно въведен в системата и 2 бр. са прекратени на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗАНН.

Връчени са 1395 бр. наказателни постановления, като има постъпили 63 бр. жалби, от които 1 потвърдено и 62 в съдебна фаза.

Като цяло издадените наказателни постановления в посочените периоди и наложените с тях глоби (справка № 3) са както следва:

| РД АА | Брой НП издадени в периода 01.04.-30.06. 2022 г. | Сума по НП издадени в периода 01.04.-30.06. 2022 г. | Брой НП издадени в периода 01.04.-30.06. 2021 г. |  | Сума по НП издадени в периода 01.04.-30.06. 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИААА | 6 | 2800 | 10 |  | 15800 |
| Бургас | 169 | 67860 | 199 |  | 69740 |
| Варна | 321 | 205110 | 846 |  | 562230 |
| Враца | 320 | 176350 | 322 |  | 146770 |
| Плевен | 361 | 117890 | 404 |  | 97530 |
| Пловдив | 224 | 167480 | 312 |  | 122290 |
| Русе | 787 | 413300 | 966 |  | 546120 |
| София | 941 | 814460 | 766 |  | 672170 |
| Стара Загора | 422 | 128480 | 485 |  | 121020 |
| общо | 3551 | 2093730 | 4310 |  | 2353670 |

Забележка: Издадените НП са и за АУАН извън периода.

Със съставените АУАН са констатирани 4326 нарушения, от които:

- на Закона за автомобилните превози – 411

- на Закона за движението по пътищата - 1381

- на Регламент № 561/2006 – 210

- на Регламент № 165/2014 – 511

- на AETR – 508

- на Наредба № 2 – 59

- на Наредба № Н-3 – 53

- на Наредба № 7 – няма

- на Наредба № Н-8 - 48

- на Наредба № 11 – 607

- на Наредба № Н-14 - 3

- на Наредба № Н-32 – 36

- на Наредба № 33 - 286

- на Наредба № 34 – 81

- на Наредба № 35 – 6

- на Наредба № 36 – 44

- на Наредба № 37 – 27

- на Наредба № 38 - няма

- на Наредба № 40 – 15

- на Наредба № 41 – 40

От второто тримесечие на 2022 г. по данни, получени в отдел „АНД“ са издадени 61 бр. заповеди за прилагане на принудителни административни мерки по чл. 106а, ал. 1, т. 1 от Закона за автомобилните превози, както следва:

- на леки автомобили –  25 бр.

- на автобуси –  1 бр.

- товарни – 35 бр.

За периода 01.04.2022 г. – 30.06.2022 г. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е изпратила за принудително събиране на суми, чрез служители притежаващи квалифициран електронен подпис общо 467 бр. наказателни постановления на обща стойност 424 510 лв., като от тях:

2 бр. НП от 2018 г. на стойност 3000 лв.

6 бр. НП от 2019 г. на стойност 12710 лв.

26 бр. НП от 2020 г. на стойност 39790 лв.

195 бр. НП от 2021 г. на стойност 199010 лв.

238 бр. НП от 2022 г. на стойност 170000 лв.

За посочения период в ИААА са получени 986 бр. разпореждания, с които са прекратени производства по принудително събирани на суми, възлизащи в размер на около 740071,85 лв.

3.3. Служителите от отдел „Координация и мониторинг“, към дирекция „Автомобилна инспекция“ - ИААА, определени със Заповед № РД-01-588/20.12.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-1/05.01.2022 г., Заповед № РД-01-32/24.01.2022 г. и Заповед № РД-01-82/16.02.2022 г. на изпълнителния директор за изпълнение на функционалните си задължения в Националния координационен център за „Безопасно движение по пътищата“ при ГДНП, МВР са извършили 1826 броя проверки:

1.1.На валидността на ГТП на МПС участвали в ПТП;

1.2. На водача за наличието и валидността на карта квалификация, удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил и удостоверение за психологическа годност при управление на МПС от кат. N2, N3, M2 и M3 участвали в ПТП;

1.3. На водачи със стаж до две години, участвали в ПТП (Автошкола, къде е  придобил правоспособност, председател на изпитна комисия, в кой Областен отдел „Автомобилна администрация“ се явява на изпит (теория/практика), за кой пореден път).

- За периода са регистрирани 1154 бр. ТПТП със 95 загинали и 1440 ранени;

- 576 бр. ЛПТП.

Други институции, допринесли за постигането на целите

Министерски съвет; министерства; браншови организации в автомобилния транспорт; Български институт по стандартизация; Националното сдружение на общините в Република България.

Външни фактори, влияещи върху постигане на целите

Върху постигането на целите в частта на международните автомобилни превози влияние оказват чуждестранните компетентни органи, отговарящи за издаването и предоставянето на разрешителни за превози на пътници и товари.

Преобладаващата част от промените в маршрутните разписания се извършва по предложение на областните администрации. Външен фактор, който оказва въздействие върху постигането на целите по отношение на дейностите по актуализиране на републиканската транспортна схема е размерът на тези предложения, от които ще зависи и броя на фактически изготвените разписания.

Успешното изпълнение зависи от възможностите за финансиране, от достатъчния административен капацитет и необходимостта от координация с други министерства и бюджетни ведомства, както и разпределение на отговорностите по съответната политика между тях.

Организационни структури, участващи в изпълнението и отговорност за изпълнението

Изпълнението се осъществява от съответната дирекция/отдел на ИА “Автомобилна администрация”, под ръководството на изпълнителния директор.

Отговорността за изпълнението е на МТС - ИА “Автомобилна администрация” към министъра на транспорта и съобщенията, съвместно с Министерство на финансите и общините.

Отчет на показателите за изпълнение

| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 30.06.2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Издадени разрешителни за обслужване на международна автобусна линия за българска фирма | бр. | 40 | 28 |  |  |  |
| 2. Издадени разрешителни за обслужване на международна автобусна линия до територията на Република България за чуждестранна фирма | бр. | 20 | 15 |  |  |  |
| 3. Издадени разрешителни за обслужване на международна автобусна линия, транзитираща територията на Република България за чуждестранна фирма | бр. | 15 | 11 |  |  |  |
| 4. Издадени разрешителни за извършване на совалков превоз на пътници | бр. | 70 | 59 |  |  |  |
| 5. Издадени разрешителни за извършване на случаен превоз на пътници | бр. | 600 | 134 |  |  |  |
| 6. Издадени еднократни разрешителни за извършване на превоз на товари | бр. | 60 500 | 35 885 |  |  |  |
| 7. Издадени книжки с пътнически ведомости Интербус | бр. | 200 | 264 |  |  |  |
| 8. Издадени книжки с пътни формуляри | бр. | 100 | 50 |  |  |  |
| 9. Издадени многократни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за превоз на товари | бр. | 2 000 | 75 |  |  |  |
| 10. Издаден лиценз на Общността | бр. | 1 000 | 1 015 |  |  |  |
| 11. Издаден лиценз за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България | бр. | 120 | 90 |  |  |  |
| 12. Маршрутни разписания | бр. | 200 | 192 |  |  |  |
| 13. Нормативни актове | бр. | 0 | 3 |  |  |  |
| 14. Издадени разрешения за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство | бр. | 50 | 8 |
| 15. Удължен срока на валидност на разрешения за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство | бр. | 200 | 23 |
| 16. Промяна на обстоятелствата, вписани в разрешението за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС,за включване в списъка към него, и за издаване на дубликат на разрешението за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство | бр. | 800 | 243 |
| 17. Проведени теоретични и практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство | бр. | 240 000 | 55 227 |
| 18. Проведени изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за професионална компетентност на ръководители на транспортна дейност | бр. | 2 000 | 576 |
| 19. Издадени и продължаване срока на разрешения за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари | бр. | 15 | 4 |
| 20. Промени в обстоятелствата, вписани в разрешения за обучение на водачи на МПС за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари | бр. | 15 | 5 |
| 21. Извършена регистрация на лица организиращи курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача | бр. | 6 | 2 |
| 22. Изменения и допълнения в регистъра и удостоверението за регистрация на лицата, които организират курсове за обучение на водачи за придобиване на карта за квалификация на водача | бр. | 15 | 4 |
| 23. Проведени изпити на кандидати за придобиване/удължаване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари | бр. | 300 | 81 |
| 24. Проведени изпити на кандидати за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари | бр. | 7 000 | 1 506 |
| 25. Проведени изпити на кандидати за придобиване на удостоверение за водач на лек таксиметров автомобил | бр. | 2 000 | 873 |
| 26. Издадена карта за квалификация на водача | бр. | 28 000 | 10 773 |
| 27. Издадени карти за дигитални тахографи - за водач, за превозвач, за монтаж и настройки, за контрол | бр. | 22 000 | 8 277 |
| 28. Издавдени свидетелство на водач на МПС за превоз на опасни товари | бр. | 2 000 | 1 184 |
| 29. Издадено удостоверение за консултант по безопасността при превози на опасни товари | бр. | 90 | 50 |
| 30. Издаване на сертификат за водач на моторно превозно средство, гражданин на държава, която не е член на ЕС | бр. | 300 | 153 |
| 31. Издадено удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на първо и второ психологическо изследване по чл.152, ал.1, т.2 от Закона за движение по пътищата | бр. | 10 | 2 |
| 32. Промяна на данни, вписани в удостоверението за регистрация за организиране и проведено първо и второ психологическо изследване и промяна на данни в списъка на психологическите лаборатории и списъка на психолозите към удостоверение за регистрация | бр. | 100 | 7 |
| 33. Проведено трето изследване за психологическа годност по чл.153б, ал.1, т.2 от ЗДвП | бр. | 30 | 1 |
| 34. Издавдени удостоверения за психологическа годност от трето психологическо изследване и дубликати на удостоверения за психологическа годност, издадени от ИА "АА" или от закрити лаборатории | бр. | 25 | 5 |
| 35. Регистрация/заличаване и предоставяне/отнемане на достъп до информационната система за поддържане на централизирана база данни за психологическите изследвания | бр. | 65 | 17 |
| 36. Предоставени методика и методически указания за работа на психолозите към лицата с удостоверение за регистрация, съгласно чл. 11д от Наредба № 36 | бр. | 50 | 2 |
| 37. Обработени заявки за корекции на данни в централизираната база данни, съгласно чл. 36, ал. 6 от Наредба № 36 | бр. | 100 | 6 |
| 38. Методическо обезпечаване на психологическите изследвания съгласно Наредба № 36 | бр. | 50 000 | 17 600 |
| 39.Осъществен контрол на извършвани психологически изследвания по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗДвП чрез проверки на място и чрез проверки по документи | бр. | 50 | 3 |
| 40. Предоставен личен идентификационен код за записване и явяване на психологическо изследване на чужденци без утседналост | бр. | 350 | 49 |

### ОБЩОДОСТЪПЕН ТРАНСПОРТ

1. Субсидии и компенсации в автомобилния транспорт

Цели

Целта е осигуряване на по-голям достъп на населението до транспортни услуги и решаване на социални проблеми. За нейното постигане, със средства на държавния бюджет се покриват загубите от извършване на вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабонаселени, планински и гранични райони и се компенсират намалените приходи на превозвачите от прилагането на преференциални цени за пътуване по автомобилния транспорт за някои групи граждани,  в т.ч.:

- ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали;

- деца до 7 навършени години;

- деца от 7 до 10 навършени години;

- учащи се;

- възрастни граждани;

Двата основни инструмента за постигане целите са определените в държавния бюджет средства за преки компенсации и субсидии.

Организационни структури, участващи в изпълнението

Изпълнението се осъществява на две нива: от централната изпълнителна власт в лицето на МТС – ИА “Автомобилна администрация” и Министерство на финансите, и местната власт - общините.

Описание на предоставените през отчетния период продукти/услуги

Съгласно чл. 13, ал. 1 от Постановление № 31 на Министерския съвет от 17 март 2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. (Обн. ДВ, бр. 23 от 22 март 2022 г.)(ПМС № 31) министърът на транспорта и съобщенията в 14-дневен срок от обнародването на постановлението в „Държавен вестник“ разпределя по общини средствата по чл. 50, ал. 1, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. в размер на 55 000 000 лв. (без Столична община) и в едномесечен срок средствата по чл. 12, ал. 1, т. 2, ал. 4 и ал. 7 от ПМС № 31 в размер на 44 000 000 лв.

В съответствие с горното и съгласно разпоредбите на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (Наредбата), приета с Постановление № 163 на Министерския съвет от 29.06.2015 г., са изготвени списъци с първоначално определените годишни лимити за 2022 г., по общини на средствата за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания на ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, учащи се, деца до 7 навършени години, деца от 7 до 10 навършени години и възрастни граждани на база бройки правоимащи и категорията на общината, както и списък на разпределените по общини субсидии за вътрешноградски пътнически превози и междуселищни пътнически превози в слабонаселени планински и други райони за 2022 г., на база анализ на получените справки за финансовите резултати за 9-те месеца на 2021 г., предложените за субсидиране пробези по двата вида превози за 2022 г., придружени с маршрутни разписания и информация относно тяхното възлагане.

На общините в страната, които по отчетни данни са усвоили под 65 на сто от първоначално определените им годишни лимити за компенсации през предходната година е спрян трансферът на средства за второ тримесечие на 2022 г. Общо 167 общини със спрян трансфер за второ тримесечие представиха до 10 юни в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ справки по приложение № 1 към чл. 10, ал. 2 от Наредбата. Справките съдържат фактически издадените абонаментни карти и дължимите суми на превозвачите за 5-те месеца на 2022 г. по групи правоимащи. След тяхната обработка и анализ е установено:

- 137 общини не са доказали необходимост от средства и не са им заложени лимити за трето тримесечие на 2022 г.;

- На 30 общини, подали справката, са преизчислени и заложени средства на база отчетните им данни и в рамките на първоначално утвърдените им лимити за периода до 30 септември 2022 г., в съответствие с разпоредбите на чл. 10, ал. 3 от Наредбата.

Извършеното е с цел оптималното и ефективно използване на предоставяните от централния бюджет средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници.

Отчет на степента на изпълнението на администрираните разходни параграфи

От общо определените средства за субсидии – 55 000 хил. лв. е отделен резерв от 3 000 хил. лв. и са разпределени средства за субсидиране общо по двата вида превози в размер на 52 000 хил. лв. (без Столична община). През първото полугодие на 2022 г. са предоставени на общините средства в размер на 26 000 хил. лв. или 50 % от 52 000 хил. лв.

От разпределените средства за компенсации за 2022 г. в размер на 44 000 хил. лв., през първото полугодие са предоставени на 265 общини – 19 152 хил. лв. или 43,5 %.

Сумата от 19 152 хил. лв. е разпределена както следва:

а) за ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали 632 хил. лв.

б) за деца до 7 навършени години и от 7 до 10 навършени години 6 273 хил. лв.

в) за учащи се 4 652 хил. лв.

г) за възрастни граждани 7 595 хил. лв.

Съгласно нормативно установения ред, ежегодно през четвъртото тримесечие Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ извършва анализ на подадената от общините отчетна информация за използването на предоставените субсидии и компенсации за изтеклите 9 месеца. След извършване на анализ на постъпилата от общините информация за 9-те месеца от началото на годината за броя и стойността на издадените безплатни и с ценови отстъпки превозни документи ще бъде възможно да се направи актуализация на разпределението на средствата за компенсиране за цялата 2022 г. по общини и категории правоимащи, както и на разпределените средства за субсидии за вътрешноградски пътнически превози и междуселищни пътнически превози в слабонаселени планински и други райони на база предоставените финансови резултати.

Промяната се извършва в рамките на средствата, утвърдени с държавния бюджет, по принципно еднакъв начин за всички общини, като недостигът на средства ще бъде компенсиран с излишъците по региони.

С предоставените средства за компенсации се осигуряват ценови облекчения за около 3,3 млн. души от населението на страната, по-голям достъп до транспортната услуга и решаване на социални проблеми. Чрез средствата за субсидии се разширява общественият транспорт в слабонаселени региони в страната и се противодейства срещу регионалната изолация. В общонационален мащаб се постига социален ефект, изразяващ се в стимулиране използването на обществен транспорт и поддържане на по-добро равнище на транспортно обслужване.

Отчет   по показателите за изпълнение

| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Уточнен план за 6 месеца 2022 г. | Отчет 30.06.2022 г. | % на изпълнение 4:3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Средства за компенсации в т. ч. а) за ветерани от войните, военноинвалиди и и военнопострадали б) за деца до 7 навършени години и от 7 до 10 нав. г. в) за учащи се г) за възрастни граждани | хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. | 19 152 632 6 273 4 652 7 595 | 19 152 632 6 273 4 652 7 595 | 100 100 100 100 100 |
| 2. Част на покриване от редовната тарифа на картата за безплатно пътуване и по намалени цени общо за всички категории | % | 64 | 64 | 100 |
| 3. Средства за субсидии в т. ч. градски превози междуселищни превози резерв | хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. | 26 000 21 970 4 030 | 26 000 21 970 4 030 | 100 100 100 |
| 4. Покриване на нетния финансов ефект със субсидии – общо: градски превози междуселищни превози | % % % | 47,8 47,7 48,5 | 47,8 47,7 48,5 | 100 100 100 |

Кратко описание на показателите

Абонаментните карти за ветерани, военноинвалиди, военнопострадали и деца до 7 навършени години се покриват на 100 %.

За другите две категории учащи и възрастни граждани нормативно определеният процент на намалението е 20 – 30 % от цената на абонаментната карта.

Децата от 7 до 10 навършени години ползват намаление с 50 % от цената по редовна тарифа на билетите по междуселищния автомобилен транспорт.

Отговорност за изпълнението

Отговорността за изпълнението на програмата е на ИА „Автомобилна администрация“.

2.  Субсидии и компенсации в железопътния транспорт

С Решение № 486 от 22 юни 2009 г. Министерският съвет определя „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за превозвач, на който възлага задължението за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт и упълномощава министъра на транспорта да сключи договор за възлагане на извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България. Договорът е за срок от 15 години и включва периода 2010 -2024 г.

За 2022 г. субсидията за превоз на пътници с железопътен транспорт по дългосрочния договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България - администрирани разходи по бюджета на МТС е в размер на 196 190 000 лв.

За компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, имащи право на намалени или безплатни пътувания с железопътния транспорт, от централния бюджет се предоставят до 13 000 000 лв.

Към 30.06.2022 г. усвоените средствата са както следва:

- от субсидия 98 094 000 лв.;

- от компенсации – 3 347 103 лв.

Субсидии от централния бюджет за ДП „НК Железопътна инфраструктура”

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., (обн. ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г.) и ПМС № 31 от 17.03.2022 г. за изпълнение на ДБ за 2022 г., ﴾обн. ДВ, бр. 23 от 22.03.2022 г.﴿ на ДП НКЖИ са планирани да се предоставят през 2022 г. 278 810 000 лв. средства за субсидия.

Субсидията от държавния бюджет е предназначена за финансиране на дейности по текущо поддържане и експлоатация на железопътната мрежа, главно за трудови и осигурителни плащания на персонала.

Към 30.06.2022 г. усвоените средства от субсидия на ДП НКЖИ са в размер на 127 315 266 лв.

КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ТРАНСПОРТ

- Направление „КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ“

Степен на изпълнение на заложените цели

Осигуряване на висока степен на безопасност, сигурност на транспортната система и намаляване на отрицателното влияние на транспорта върху околната среда чрез:

- Повишаване на професионалната квалификация на водачите на МПС, на изискванията към лицата извършващи технически прегледи;

- Намаляване на шума и замърсяванията на околната среда в резултат на вредните емисии от отработилите газове от автомобилите, повишаване чистотата на атмосферния въздух, чрез въвеждането в българското законодателство изискванията на Европейския съюз (Директиви, стандарти и Правила на ИКЕ/ ООН) в автомобилния транспорт;

- Гарантиране на лоялна конкуренция в автомобилния транспорт чрез контрол на използването на дигитален тахограф;

- Предотвратяване  на вредното въздействие върху околната среда при превоз от опасни товари(химически вещества и препарати) по шосе (произтича от задължението на Република България, като страна по Спогодба ADR за превоз на опасни товари по шосе). Осигуряване на безопасни превози, опазване здравето и живота на хората, предотвратяване на материални щети;

- Допускане до движение по пътищата на безопасни и сигурни превозни средства посредством процедури по одобряване на типа на непрекъснато увеличаващото се разнообразие от пътни превозни средства (ППС);

- Контрол върху определянето и нотифицирането на технически служби, които извършват проверки и изпитване на превозни средства и гарантират безопасното им използване чрез издаване на документи за съответствие на тези превозни средства с приложими регулаторни актове;

- Подобряване качеството на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Отчет на показателите за изпълнение

| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност за 2022 г. | Отчет 30.06.2022 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Издадени удостоверения за одобрение на превозни средства, превозващи определени опасни товари | брой | 700 | 396 |
| 2. Издадени удостоверения за изменение в конструкцията на регистрирани ППС | брой | 2 500 | 1 631 |
| 3. Издадени удостоверения за индивидуално одобряване на нови ППС | брой | 2 500 | 904 |
| 4. Издадени разрешения за извършване на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС, промяна във вписаните обстоятелства на издадено разрешение и промяна в списъка към издадено разрешение | брой | 1 500 | 1 069 |
| 5. Издадени и заверени сертификат за техническа изправност на товарни автомобили и ремаркета | брой | 2 500 | 1 020 |
| 6. Издадени сертификати за одобряване или изменение на типа на нови превозни средства, компоненти и отделни технически възли | брой | 1 | 0 |
| 7. Издадени удостоверения за индивидуално одобряване на ППС, регистрирани извън държавите членки на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация „Швейцария“ | брой | 5 000 | 3 868 |
| 8. Създадени проекти на нормативни актове, въвеждащи изискванията на европейското право в областта на автомобилния транспорт | брой | 3 | 2 |
| 9. Извършени оценка, повторни оценки на техническа служба, издадени удостоверения за определяне на техническа служба и последващ надзор | брой | 2 | 2 |
| 10. Издадени дубликати на удостоверение за техническа изправност на ППС | брой | 150 | 0 |
| 11. Брой проверени работни дни на водачи на пътя и в предприятията | брой | 4 050 308 | 1 864 844 |

- Направление „КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ“

Цели

Осигуряване на условия за устойчиво развитие и безопасносна експлоатация на жп транспорт в България;

Насърчаване на конкуренцията в областта на управлението на железопътните услуги по отношение на превоза на товари и подобряването на удобствата и обслужването на пътниците.

Оперативни цели:

- Осъществяване на ефективен контрол за спазване на националните правила за безопасност и националните технически правила от железопътните превозвачи, Управителя на жп инфраструктура и железопътните предприятия;

- Създаване и внедряване на нови работни стандарти осигуряващи:

- прозрачни и недискриминационни процедури по предоставяне, поддържане и изменение на лицензите на жп предприятия, сертификатите/удостоверенията за безопасност, сертификатите на лицата, отговорни за поддръжката на подвижния железопътен състав;

- въвеждане на общи критерии за безопасност (ОКБ) и общи методи за безопасност (ОМБ) за да се гарантира поддържането на високи нива на безопасност в железопътния транспорт;

- поддържане на изградената система за управление на качеството на ИА ЖА, която да гарантира постигане на целите на отделните дирекции и на агенцията като цяло.

- Ефективен контрол относно спазване на правата и задълженията на пътниците ползващи железопътен транспорт

Организационни структури, участващи в изпълнението

ИА ”Железопътна администрация” с двете си специализирани дирекции – ГД „Железопътна инспекция“ вкл. три териториални звена в София, Пловдив и Горна Оряховица и дирекция „Регулиране“, както и една дирекция – обща администрация – „Административно-правно и финансово стопанско управление“.

Предоставяни продукти/услуги

- Разработване на политика за осигуряване на стандарти за безопасност и екологосъобразност в железопътния транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Въвеждане на европейските стандарти за безопасност и екологосъобразност;

- Сертифициране на жп превозвачи по отношение изградена система за управление на безопасността в структурите им;

- Внедряване на европейски технически изисквания за постигане на оперативна съвместимост на националната жп система с европейската;

- Контрол за осигуряване на безопасност и екологосъобразност в жп транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Контролна дейност върху функционирането и техническата експлоатация на жп транспорт;

- Контрол на техническата експлоатация на подвижния жп състав по отношение на безопасността на превозите на пътници и товари;

- Контрол на работата на персонала на НК „Железопътна инфраструктура” и  превозвачите, свързана с безопасността на превозите и техническата експлоатация;

- Контрол за спазване на графика за движение на влаковете с цел осигуряване на надеждност и безопасност на превозите.

- Провеждане на изпити на работещи в жп транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

- Провеждане на периодични изпити на персонала от жп транспорт за правилата за безопасност и техническа експлоатация.

Отчет на показателите за изпълнение

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 30.06.2022г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Издадени нови и преразгледани лицензии за превоз на пътници и товари с железопътен транспорт | бр. | 6 | 2 |
| 2. Издадено Приложение № 1 към лицензионния документ на железопътен превозвач относно финансовото покритие на гражданската отговорност | бр. | 11 | 3 |
| 3. Издадени удостоверения за консултанти по безопасността на превозите на опасни товари с железопътен транспорт | бр. | 20 | 5 |
| 4. Издаден, подновен, изменен или отменен Единен сертификат за безопасност (ЕСБ) на железопътно предприятие и удостоверение за безопасност на управител на железопътна инфраструктура | бр. | 5 | 2 |
| 5. Извършени одити по надзор на системите за управление на безопасността на железопътните превозвачи и управителя на железопътната инфраструктура | бр. | 10 | 3 |
| 6. Проверки на железопътната инфраструктура в индустриални жп клонове | бр. | - | 2 |
| 7. Издадени нови, подновени и изменени европейски Сертификати за структура, която отговаря за поддръжка в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/779 | бр. | 6 | 0 |
| 8. Издадени нови, подновени и изменени европейски Сертификати за функция по поддръжка на заводи за ремонт на ПЖПС в съответствие с Регламент (ЕС) 2011/445 | бр. | 4 | 0 |
| 9. Извършени одити по надзор на сертифицираните структури отговорни за поддръжка и заводите за ремонт на подвижен железопътен състав | бр. | 10 | 0 |
| 10. Издадени Разрешения за допуск до пазара на тягов подвижен състав /ТПС/ | бр. | 8 | 0 |
| 11. Издадени Разрешения за допуск до пазара на нетягов подвижен състав /НТПС/ (товарни вагони и пътнически вагони) | бр. | 5 | 0 |
| 12. Оценка на документи по заявления подадени в OSS с издаващ орган Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за превозни средства с достъп до жп инфраструктурата на Република България | бр. | 5 | 1 |
| 13. Издадени предписания във връзка извършени контролни проверки от НОБ | бр. | 20 | 17 |
| 14. Издадени предписания във връзка извършени контролни проверки от Регулаторния орган | бр. | 10 | 0 |
| 15. Издадени наказателни постановления във връзка извършени контролни проверки на НОБ | бр. | 20 | 9 |
| 16. Проведени изпити на кандидати за придобиване или признаване на правоспособност за дейности, свързани с безопасността на превозите в железопътния транспорт, подготвяне и издаване на свидетелствата за правоспособност на лицата, издържали изпита | бр. | 400 | 120 |
| 17. Изпити по правилата за работа в железопътен граничен преход Свиленград – Капъ Куле, Република Турция | бр. | - | 1 |
| 18.Проведени тренировъчни изпити за проверка на знанията на лицата, заемащи длъжност от железопътния транспорт в ДП НКЖИ, превозвачите и индустриалните жп клонове, която е свързана с безопасността на превозите | бр. | 600 | 296 |
| 19. Извършен надзор на технически разследвания на причините за железопътни произшествия и инциденти, проведени от районните разследващи комисии на ДП НКЖИ и жп предприятия | бр. | 150 | 88 |
| 20. Извършени проверки за употреба на алкохол или други упойващи вещества | бр. | 110 | 80 |
| 21. Участия в заседания на Управителния съвет на Европейската железопътна агенция и специализирани работни групи в ЕЖА, на Националните органи по безопасност, Регистър на подвижния състав, както и в Комитет по оперативна съвместимост и безопасност към Европейската комисия, Комитета за единно железопътно пространство SERAC към ЕК, и заседания на Регулаторните органи към ЕК | бр. | 11 | 8 |
| 22. Разгледани жалби и сигнали на железопътни превозвачи, ДП НКЖИ и трети лица | бр. | 10 | 2 |
| 23. Извършени проверки и разследвани жалби в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт. | бр. | 20 | 18 /8 проверки и 10 жалби |

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията за наличността и качеството на данните е резултат от обобщаване на изходни данни, получени от агенцията, входни данни от анализи и статистически данни относно показателите за безопасност.

Отговорност за изпълнението

Отговорност за изпълнението носи ИА „Железопътна администрация”, в качеството си Регулаторен орган, Национален орган по безопасност и Надзорен орган в железопътния транспорт, под ръководството на изпълнителния директор и ресорния заместник-министър. Ръководството на агенцията отговаря за изпълнение на целите на организацията, чрез идентифициране на рисковете за постигането им и за въвеждане на адекватни и ефективни системи за финансово управление и контрол.

- Направление „КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ“

Цел

Постигане и поддържане на висока степен на безопасност и сигурност в съответствие с международните стандарти във въздушния транспорт.

Организационни структури, участващи в изпълнението

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД “ГВА”) със своите дирекции и летищните администрации по места.

Предоставяни продукти/услуги

# Мониторингова дейност

# Сертифициране на персонала по сигурността

# Лицензиране на авиационен персонал

# Обучение

  - Международна дейност

Показатели за изпълнение

- За дейности, свързани с летателната годност (ЛГ) на граждански въздухоплавателни средства (ВС)

- Издадени удостоверения за регистриране на въздухоплавателни средства – 44 бр.

- Дерегистриране на въздухоплавателни средства  - 16 бр.

- Вписване / отписване на залози и запори – 8 бр. залози и 6 бр. запори

- Издаване Удостоверение за летателна годност (EASA Form 25) - 22 бр.

- Издаване Ограничено удостоверение за летателна годност – 0 бр.

- Издаване Удостоверение за летателна годност за износ- 6 бр.

- Издаване Удостоверение за преглед на летателна годност - Форма 15a / в  – 41 бр.

- Издаване Удостоверение за преглед на летателна годност (по препоръка) Форма 15 а/b – 50 бр.

- Издаване Разрешение за полет – 11 бр.

- Издаване Удостоверение за съответствие с нормите за шум - 25 бр.

- Издаване Разрешително за радиостанции - 37 бр.

- Издаване / заверка на Удостоверение за летателна годност Наредба № 8/14.01.1999 – УЛГ по национално закон. - 5 бр. / 32 бр.; специално удостоверение за летателна годност – 1 бр.

- Разглеждане / Одобрение на договори за лизинг –разгледани 35 бр. / одобрени 23 бр.

- Надзор на организации съгласно Приложение I (Част-М) на Регламент 1321/2014  - 9 бр.

- Спиране, прекратяване, отнемане на одобрения на Организация за управление поддържането на постоянна летателна годност съгласно Приложение I (Част-М) на Регламент 1321/2014 – 4 бр.

- Първоначално одобрение или изменение на организация за техническо обслужване съгласно Приложение II (Част-145) на Регламент 1321/2014 –първоначално одобрение 1 бр. / 2 бр. изменение

- Надзор на организации за техническо обслужване съгласно Приложение II (Част-145) на Регламент 1321/2014 – 19 бр.

- Първоначално одобрение на Организация за управление поддържането на постоянна летателна годност съгласно Приложение Vc на регламент (ЕС) 1321/2014 – 26 бр.

- Спиране, прекратяване, отнемане на одобрение на Организация за управление поддържането на постоянна летателна годност съгласно Приложение Vc на регламент (ЕС) 1321/2014 –  1 бр.

- Надзор на Организации за управление поддържането на постоянна летателна годност съгласно Приложение Vc на регламент (ЕС) 1321/2014 –  18 бр.

- Първоначално одобрение или изменение на организация за летателна годност с комбинирани функции (ОКОЛГ) съгласно Приложение Vd на регламент (ЕС) 1321/2014 – 6 бр.

- Надзор на организации за летателна годност с комбинирани функции (КОЛГ) съгласно Приложение Vd на регламент (ЕС) 1321/2014 – 4 бр.

- Първоначално одобрение / изменение на организация за обучение и изпитване на персонал по техническо обслужване съгласно Приложение IV (Част-147) на Регламент 1321/2014 – 0 бр. първоначално одобр. / 1 бр. изменение

- Надзор на Организация за обучение и изпитване на персонал по техническо обслужване съгласно Приложение IV (Част-147) на Регламент 1321/2014 – 3 бр.

- Надзор на организации за техническо обслужване съгласно Приложение I (Част- М, подчаст Е) на Регламент 1321/2014 – 1 бр.

- Спиране, прекратяване, отнемане на одобрения на организации за техническо обслужване съгласно Приложение I (Част- М, подчаст Е) на Регламент 1321/2014 – 3 бр.

- Програма (план) за техническо обслужване – първоначално/ изменение – 57 бр.

- Назначаване на S-mode код – 29 бр.

- Описание на Организация за управление поддържането на постоянна летателна годност съгласно Приложение I (Част-М) на Регламент 1321/2014 – начално/изменение – 2 бр.

- Описание на Организация за управление поддържането на постоянна летателна годност съгласно (Част-САМО) на Регламент 1321/2014 – начално/изменение –  27 бр.

- Описание на организация за техническо обслужване съгласно Приложение II (Част-145) на Регламент 1321/2014 – начално/изменение- 10 бр.

- Описание на организация за техническо обслужване съгласно (Част-САО) на Регламент 1321/2014 –  6 бр.

- Описание на Организация за обучение и изпитване на персонал по техническо обслужване съгласно Приложение IV (Част-147) на Регламент 1321/2014 – 3 бр.

- Първоначално издаване/Изменение/Подновяване/Преиздаване/Конвертиране на свидетелства за правоспособност  за извършване на техническо обслужване –  вкл. Дейности по трансфер – общо  304 бр.

- Одобрение на ръководен персонал (EASA Form 4) вкл. по Приложение № 8 от Наредба 145 –   50 броя

- Отговори на граждани и институции – 160 бр.

- Други (включително е-майл корепонденция с различни запитвания в обхвата на отдела) –  268 бр.

- Изключения по реда на Базовия Регламент, чл. 71(1) –  7 бр.

- Издаден Бюлетини по безопастност на полетите (ББП) // Указания за 2022 – 2бр.

2. За дейности свързани с летателната експлоатация и лицензиране на авиационния персонал

2.1. Заявления бр.(теми на заявленията) - 206

- САО – Изменения, Продължаване, Първоначално бр. - 57

- Одобрения на ревизии на ръководства бр. – 149

2.2.Доклади бр.(теми на докладите) – 546

- относно САО, Одобрения на ревизии на ръководства, Издаване и актуализиране на заповеди, резултати от проверки и др.

2.3. Заведени бр. Факс/Мейл(теми) бр. – 108 броя – Трансфер на лицензи; Авиационни събития, нальот на ВС, заповеди на МТС и МЗ и др.

2.4. Издадени бр. документи по видове теми към заявления:

- за САО – 57;

- Одобрени ревизии – 149;

2.5.Други

a/ - планови инспекции на оператори бр. – 19;

б/ - планови инспекции на организации за обучение бр. – 4;

в/ - планови проверки АМЕ бр. – 5;

г/ - RAMP инспекции бр. – 27;

д/ - SAFA – 6;

е/ - SANA – 3;

ж/ - SACA – 6

2.6. Проверки в полет

ENR – 8 бр.

Архивиране на дела на оператори и пилоти в електронен формат бр. – 116.

- За дейности, свързани с лицензиране на оператори

- Създаване на организация и експертен съвет за Проверка на представения от концесионера на Летище София „Соф Кънект“ АД  Първоначален Генерален План за летище София 2022 – 2055 г.

- Създаване на организация и експертен съвет за Проверка на представените от концесионера на летище Бургас и летище Варна ФТСЕМ АД София Генерални Планове за летище Бургас и летище Варна.

- Комплектоване и подреждане на цялостната документация и доказателства за изпълнение на коригиращите действия от страна на ГД ГВА по одит на Европейската агенция за авиационна безопастност (ЕАСА) в област «Летища». Всички коригиращи действия са приети от ЕАСА и одитът е успешно закрит.

- Изготвяне на предложения и мотиви за изменения и допълнения на Наредба 14 за летищата и летищното осигуряване и Наредба № 3 за аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища, които предстои да бъдат актуализирани през 2022 г.

- Проверка на Годишни инвестиционни планове на летище Бургас и Летище Варна.

- Извършена допълнителна извънредна инспекция за оценка на състоянието към момента на настилката на перона и бившата сграда на пътнически терминал на летище Пловдив. За констатациите си от инспекцията от експертите на ГД ГВА е изготвен доклад, който е представен на вниманието на заместник-министър на МТС.

- Извършване на одит на летище София по Регламент (ЕС) 139/2014 г. Провеждане на одит на „СОФ Кънект“ АД – летище София по Регламент (ЕС) № 139/2014 на Комисията от 12 февруари 2014 година за определяне на изискванията и административните процедури на летищата.

- Изготвяне на проект за ЗИД и ЗГВ

- Действия във връзка със заявление за намерение за осъществяване на редовни пътнически полети от и до летище Русе.

- Извършен мониторинг на проведените мероприятия по практическа подготовка за аварийно - спасителни действия на международните граждански летища за обществено ползване и актуализация на контактните листове.

- Служебно преиздаване на всички лицензи в съответствие с измененията на Наредба 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата.

- Проверка на докладвани в европейски портал ECAAIRS 2 авиационни събития от ЛО и ОНО, оценка на въведените данни от операторите, в изпълнение изискванията на Регламент (ЕС) № 376/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване, за изменение на Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на регламенти (ЕО) № 1321/2007 и (ЕО) № 1330/2007 на Комисията.

- Съгласуване на инвестиционни проекти, Инвестиционни намерения за изграждане на сгради и съоръжения.

- Подновяване на Удостоверение за експлоатационна годност на Светотехническата система за кацане (AGL) на летище Варна и летище Бургас.

4. За дейности, свързани с осигуряване на авиационна сигурност

Контрол на достъпа

- Обработени и изготвени общо 440 бр. документа по линия на контрол на достъпа;

- Издадени (отпечатани) постоянни пропуски за лица и превозни средства и идентификационни карти за членове на екипажи за периода – общо 4737 броя.

- Разрешения на полети

- За периода от 1 януари  до 31 март 2022  г. са обработени оперативно общо 2076 заявки за изпълнението на граждански полети, редовни въздушни линии и вериги от нередовни полети от/до и прелитащи през територията на Република България;

- Съгласувани са 760 дипломатически ноти, постъпили от Министерство на външните работи, за изпълнението на полети на държавни въздухоплавателни средства, полети със специално предназначение и полети извършващи превоз на войски или на войски с бойната им техника и военното им имущество;

- Издадени са 50 изключения за превоз на забранени за транспорт по въздуха опасни товари от клас 1 (взривни вещества);

- Съгласувани са с компетентните ведомства 61 разрешения за износ/внос/транзит на продукти, свързани с отбраната;

- Издадени са 27 одобрения на чуждестранни авиокомпании за codeshare;

- Международно сътрудничество

По линия на международни организации

- И през първото полугодие на 2022 г. международните организации продължават да провеждат своите редовни заседания и други планирани форуми дистанционно чрез видеоконферентна връзка. Осигурени са участия във всички проведени през годината заседания на международните и европейски организации в сферата на гражданското въздухоплаване – ЕСАС, ЕASA, ЕК,  ICAO и ЕВРОКОНТРОЛ, съответно в 19 срещи на ниво главен директор с участие на експерти и 26 срещи на експертно ниво с (приложено изпълнение на международната програма);

- Изпратени 3 нотификации в отговор на писма на ICAO до държавите членки (ICAO State Letter) съгласно ПК-18;

- Съгласувано с ДП РВД осъществявана писмена процедура за одобрение (approval by correspondence) на документи и предложения на ЕВРОКОНТРОЛ – обработени 9 писма;

- Подготовка и участие в среща на тема „Въздействия на законодателен пакет „Подготвени за цел 55“ върху авиацията и други сектори на икономиката“ с представители на Луфтханза Груп и българската авиационна индустрия;

- Подготовка и участие в семинар по киберсигурност, съвместно организиран от ГД ГВА и ЕВРОКОНТРОЛ;

- Подготовка и определяне на приоритетите за периода 2022-2023 г. за подписването на нов договор между ГД ГВА и ЕВРОКОНТРОЛ по програмата „Подкрепа на държавите“;

- Осъществена координация с ЕВРОКОНТРОЛ, отдел ВПТС, ДП РВД и всички заинтересовани страни за осъществяване на проектите свързани с договора по програмата „Подкрепа на държавите“. Финализиране на текста на договор между ГД ГВА и ЕВРОКОНТРОЛ, който ще бъде подписан официално през м. юли 2022 г. ;

- Участие в онлайн срещи на СЕRG и ЕСАС, свързани с предстоящата 41-ва сесия на Общото събрание на ICAO през м. септември.  Изпратени становища до МВнР и ЕКМС, относно 41-ва сесия на Общото събрание на ICAO. Проведена среща с посланика на Корея, относно исканата от корейска страна подкрепа за членство в Съвета на ICAO при гласуването на кандидатурите по време на 41-ва сесия на Общото събрание;

- Представяне на доклада на националните надзорни органи (HHO) на България и Румъния на 18-то заседание на Управителния съвет на DANUBE FAB на 14.04.2022 г. чрез видеоконферентна връзка. Организиране и изработване на документите и кореспонденцията за 18-то заседание на ННО на DANUBE FAB;

- Участие в подготовката на международния научния семинар „Единно европейско небе и устойчивост в УВД“. Участие в 4 онлайн срещи, свързани с дейности по организацията на събитието, което ще се проведе в гр. София;

- Изготвяне, съгласуване с МТС, ДП РВД и МВнР и подготовка за утвърждаване на позициите на Република България за избор на нов генерален директор на ЕВРОКОНТРОЛ и за 57-ма сесия на Временния съвет на ЕВРОКОНТРОЛ.

Двустранно сътрудничество

- Осигуряване на полетите от/до Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (ОК) след 01.01.2021 г.

- Постигнати нови договорености с въздухоплавателните власти на Албания за предоставяне на права по 5-та търговска свобода, което позволява на авиокомпания „България Ер“ АД да оперира редовни полети по линията София – Скопие – Тирана;

- Изготвени справки за двустранно сътрудничество с трети страни и държави членки на ЕС (с Република Северна Македония, Хърватия, Албания, Германия, Португалия, Испания, Аржентина, Азербайджан, Черна гора, Турция, Египет, Гърция, Япония, Русия, Украйна, Беларус, Молдова, Армения, Казахстан, Узбекистан и др.);

- Предприета инициатива и договорени срещи с участието на експерти от отдел МС и отдел ВПТС, за подписване на двустранни споразумения между координационните центрове за търсене и спасяване при авиационни произшествия на България и съответно на Турция, Румъния и Гърция;

- Организиране и участие в двустранната среща на главните директори на националните администрации по гражданско въздухоплаване на Република Северна Македония и България по текущи неотложни въпроси между двете администрации;

- Организиране на работно посещение в България на главен директор на ГВА Испания и участие в двустранната среща на Главните директори на националните администрации по гражданско въздухоплаване на Испания и България относно кандидатурата за генерален директор на ЕВРОКОНТРОЛ.

Отчет на показателите за изпълнение

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 30.06.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Показател Брой на самолетни движения | Бр. | 119 988 | 36 039 |
| 2. Показател Обслужени пътници | Бр. | 14 154 925 | 3 595 411 |
| 3. Показател Обработени товари и поща | Т. | 33 473 | 15 557 |
| 4. Показател Проведени комплексни проверки | Бр. | 787 | 329 |
| 5. Показател Проведени курсове за повишаване на квалификацията | Бр. | 489 | 39 |
| 6. Показател Издадени удостоверения по нормативни актове | Бр. | 5 256 | 7 031 |

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията е от водените в ГД ГВА регистри.

Отговорност за изпълнението

Изпълнението се реализира от ГД “ГВА” под ръководството на ресорния заместник-министър.

Изпълнението е в отговорностите на главения директор на ГД „ГВА”, директорите на дирекции в ГД „ГВА” и директорите на летищата за гражданско въздухоплаване.

- Направление „КОНТРОЛ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ“

Цели

- Повишаване на безопасността във водния транспорт чрез въвеждането и ефективното прилагане на европейските норми и стандарти;

- Обезпечаване сигурността на водния транспорт;

- Усъвършенстване дейността по обучението, квалификацията и освидетелстването на морските лица, така че да се разширява признаването на правоспособностите на българските морски лица в други страни;

- Усъвършенстване на дейността по държавен пристанищен контрол чрез прилагане инструментите на Парижкия меморандум. Утвърждаване на ефикасно сътрудничество и обмен на информация в рамките на меморандума;

- Усъвършенстване на дейностите, гарантиращи опазването на морската и речната среда и предотвратяване на замърсявания от кораби, както и минимизиране на щетите при инцидентни разливи;

- Постигане на високо ниво на годност на пристанищната инфраструктура и на пристанищните съоръжения за експлоатация, на сигурност на пристанищата, безопасност и екологосъобразност при експлоатацията им;

- Организиране, контролиране и осъществяване на финансовата дейност, счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол и правно съдействие на ръководството на агенцията.

За постигане на посочените цели са предоставяни следните услуги:

- Осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност в областта на корабоплаването

Дейности за предоставяне на услугата:

- участие в разработването на проекти на нормативни актове;

- разработване на проекти на нормативни актове, въвеждащи правото на Европейския съюз в областта на корабоплаването;

- участие в работата на специализираните органи на ИМО, Европейската комисия за безопасност на корабоплаването, ИКЕ на ООН, Дунавска комисия, както и други международни организации, в които членува Р. България, във връзка с разработването на изисквания и стандарти по безопасност в корабоплаването;

- разработване на предложения за присъединяване на Р. България към международни договори в областта на корабоплаването, взаимно признаване на сертификати на морски лица и кораби.

- Преглед, освидетелстване, регистрация на кораби и корабопритежатели

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- преглед на кораби и издаване/заверка на корабни документи;

- извършване на вписвания в регистъра на корабите на Р. България, извлечения от регистъра на корабите и отписване от регистъра на корабите;

- издаване на свидетелства за регистрация, временни свидетелства за регистрация и временни свидетелства за плаване под знамето на Р. България и др.

- Квалификация и регистрация на морските лица

Дейности за предоставяне на услугата:

- оценка на учебни заведения и центрове за допускане да извършват обучение;

- одобряване на курсове и учебни програми;

- разработване на национални стандарти;

- издаване на моряшки паспорт;

- издаване на моряшки/служебни книжки;

- провеждане на изпити за придобиване или повишаване на правоспособност, отменяне на ограничения, или за потвърждаване на правоспособност;

- издаване/преиздаване на свидетелства за правоспособност и на потвърждение на свидетелства за правоспособност;

- издаване на свидетелства за завършени курсове за специална и допълнителна подготовка, изисквани по международни конвенции и др.

- Държавен пристанищен контрол

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- извършване на проверки по линия на държавния пристанищен контрол на корабите, посещаващи българските пристанища;

- оформяне пристигането и заминаването на кораби в пристанищата по р. Дунав;

- заверка на товарни планове и др.

- Контрол и опазване на морската среда

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- текущ контрол на корабите, по отношение спазване на изискванията за опазване на морската среда;

- наблюдение на акваториите на пристанищата и териториалното море за несанкционирано замърсяване от кораби;

- контрол по предаването на отпадъци от корабоплавателна дейност и корабни товари в пристанищата за обществен транспорт и  др.

- Контрол на корабоплаването по корабоплавателния път (река Дунав)

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- контрол на навигационната обстановка;

- контрол на спазването на границите на полигоните за добив на инертни материали и др.

- Обезпечаване на сигурност в морските пристанища за обществен транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- обезпечаване на сигурност в морските пристанища за обществен транспорт;

- създаване на условия за екологосъобразност при експлоатацията на пристанищата на Република България;

- осигуряване на безопасно приемане, обслужване и обработване на кораби, пътници, товари и поща в съответствие с изискванията на Наредба 9 за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти.

- Административно обслужване

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- поддържане на системата за качеството и сертифициране на всички дейности от независима организация, съгласно европейските изисквания;

- техническо осигуряване на дейността на изпълнителния директор и специализираната администрация;

- осигуряване на дейностите по административното обслужване на физически и юридически лица;

- организиране, контролиране и осъществяване на финансовата дейност, счетоводната отчетност, вътрешния финансов контрол и правно съдействие на ръководството на aгенцията;

- организация и контрол по точното и срочното изпълнение на конкретни задачи при осъществяване на функциите на изпълнителния директор, зам.-изпълнителния директор, главния секретар и директорите на дирекции.

Отчет по показателите за изпълнение на контролните дейности

| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 30.06.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Прегледани морски кораби | Брой | 2 500 | 1 112 |
| 2. Издадени/заверени документи на морски кораби | Брой | 2 700 | 1 209 |
| 3. Прегледани кораби по рeка Дунав | Брой | 900 | 556 |
| 4. Издадени/заверени корабни документи на кораби по река Дунав | Брой | 1 100 | 627 |
| 5. Издадени свидетелства за регистрация на кораби | Брой | 1 100 | 820 |
| 6. Изпитани лица за придобиване на правоспособност | Брой | 3 000 | 1 824 |
| 7. Издадени/преиздадени свидетелства за правоспособност и потвърждения на свидетелства за правоспособност на морски лица | Брой | 22 000 | 10 703 |
| 8. Издадени моряшки паспорти | Брой | 1 800 | 957 |
| 9. Издадени моряшки/служебни книжки | Брой | 1 200 | 647 |
| 10. Извършвани проверки по линия на държавния пристанищен контрол на кораби, посещаващи българските пристанища | Брой | 350 | 249 |
| 11. Проверки на кораби по МАРПОЛ | Брой | 900 | 365 |
| 12. Проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и вътрешните водни пътища | Брой | 1 200 | 672 |
| 13. Издадени/преиздадени удостоверения за експлоатационна годност (УЕГ) | Брой | 12 | 5 |
| 14. Проверки на експлоатационната годност на пристанищата/пристанищните терминали | Брой | 170 | 110 |
| 15. Съгласувани технологични карти за обработване на опасни, замърсяващи или твърди насипни товари | Брой | 10 | 8 |
| 16. Изготвени оценки на сигурността на пристанищата | Брой | 5 | 0 |
| 17. Курсове за повишаване на квалификацията | Брой | 25 | 5 |
| 18. Служители, преминали обучение | Брой | 60 | 45 |

#### Описание на показателите за изпълнение:

- Броят прегледани, освидетелствани и регистрирани морски кораби е сума от прегледаните морски кораби извършващи задгранично плаване, крайбрежно плаване и малките морски кораби до 40 БТ;

- Броят на издадените/заверени документи на морски кораби е сума от издадените документи на корабите извършващи задгранично плаване, крайбрежно плаване и малките морски кораби до 40 БТ;

- Броят прегледаните кораби по река Дунав е сума от прегледаните големи кораби по река Дунав и плаващи устройства и малките кораби с дължина до 20 м.;

- Броят издадени/заверени корабни документи на кораби по река Дунав от е сума от издадените документи на големи кораби по река Дунав и плаващи устройства и малките кораби с дължина до 20 м.;

- Броят издадени свидетелства за регистрация на кораби включва в себе си издадените свидетелства на кораби с големина до/над 40 БТ и до/по-голяма от 20 м.;

- Броят изпитани лица за придобиване/потвърждаване на правоспособност е сума от изпитаните лица във всички дирекции на агенцията, които провеждат изпити;

- Броят издадени/преиздадени свидетелства за правоспособност и потвърждения на  свидетелства за правоспособност на морски лица включва в себе си и свидетелствата за специална и допълнителна подготовка и свидетелствата за „Водач на кораб до 40 БТ на море” и „Водач на малък кораб по река Дунав”;

- Броят издадени моряшки паспорти и моряшки служебни книжки е сумарен от бройките на дирекциите, които издават съответните документи;

- Броят извършвани проверки по линия на държавния пристанищен контрол на кораби, посещаващи българските пристанища е сума от броят проверени кораби от дирекциите „Морска администрация” във Варна и в Бургас;

- Броят на извършените проверки на кораби по МАРПОЛ включва в себе си броят проверени кораби по отношение на опазването на морската среда;

- Броят проверки на чистотата на водите в акваториите, пристанищата и вътрешните водни пътища е сумарен от бройките на дирекции „Морска администрация” във Варна и Бургас и дирекциите „Речен надзор” във Русе и Лом;

- Броят издадени/преиздадени удостоверения за експлоатационна годност е сумарен от бройките на дирекции „Морска администрация” във Варна и Бургас и дирекциите „Речен надзор” във Русе и Лом;

- Броят проверки на експлоатационната годност на пристанищата/пристанищни терминали е сума от извършените планови, текущи и целеви проверки;

- Съгласувани технологични карти за обработване на опасни, замърсяващи или твърди насипни товари;

- Броят на курсовете за повишаване на квалификацията е сумарен от всички дирекции в агенцията;

- Броят на служители, преминали обучение е сумарен от всички дирекции в агенцията.

Информация за наличността и качеството на данните

Информация за наличността и качеството на данните се извлича от месечните отчети на дирекциите и на агенцията.

Отговорност за изпълнение

Изпълнението се реализира от ИА „Морска администрация“ и нейните териториални структури под ръководството на ресорния заместник-министър.

Изпълнението е в отговорностите на ръководството на агенцията и всички нейни служители.

Проекти, по които ИА „Морска администрация” е бенефициент

ПРОЕКТ: „Рамка за оперативна съвместимост на Морската Ситуационна Осведоменост при Стратегически и Тактически операции“  (An End to end  interoperability Framework For MaritimE Situational Awareness at StrategiC and TacTical OpeRations) – EFFECTOR, реализиран по Програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020 по покана за проектни предложения H2020-SU-SEC-2018-2019-2020, с разходи към 30.06.2022 г. -  20 545 лв.

Проектът започна на 01.10.2020 г.

Проектът има за цел да подобри морския надзор, да подобри подкрепата за решения и да насърчи сътрудничеството между заинтересованите страни на мореплаването чрез прилагане на рамка за оперативна съвместимост и свързаните с нея данни за сливане и аналитични услуги за морско дело, надзор и гранична сигурност, които ще позволят по-бързо откриване на нови събития, по-информирано вземане на решения и постигане на съвместно разбиране и предприемане на ситуация зад граница. Ще бъдат създадени възможности за демонстрирането и прилагането на нови концепции и услуги за сливане на данни и инструменти за подкрепа на решения и анализи, които могат да обхващат от местно до регионално и от национално до транснационално ниво.

Специфична цел на EFFECTOR е да отключи пълните възможности на системите за морско наблюдение и обмен на данни на тактическо и стратегическо ниво чрез въвеждане на приложени решения за засилена гранична и външна сигурност, включително прилагането на многопластова платформа за източник на данни за оперативна съвместимост и използване на данни, обмен на подобрена ситуационни снимки на осведоменост на различно ниво с CISE и EUROSUR. В периода на изпълнение на проекта е предвидено да се обособи среда за приемането на стандарти за оперативна съвместимост за използване на данни, източници и системи, които понастоящем нямат достатъчно приложение в морската среда.

През отчетния период работата по проекта продължава съгласно заложените дейности.

### ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДНИТЕ ПЪТИЩА

Цели

- Подобряване на свързаността на българската транспортна система с единното европейско транспортно пространство;

- Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура;

- Подобряване и поддържане на параметрите на корабоплавателния път, като воден път с международно значение кл. VІІ (съгл. Резолюция 22, 29, и 30 на Работната група по вътрешен воден транспорт към ЕИК на ООН и препоръките на Дунавската комисия) с отчитане на новите технологии във вътрешния воден транспорт;

- Качествено целогодишно поддържане, профилактика и оборудване със знаково имущество;

- Текущо осигуряване на актуални водни снимки на критичните участъци и извършване на корекции по фарватера;

- Осигуряване на оперативна информация за габаритите на корабоплавателния път – своевременно известяване на корабоплавателите за състоянието на навигационно-пътевата обстановка за всички изменения, вида и разположението на знаците

- Навременно оповестяване на критичните за корабоплаването участъци (речни прагове) и предприемане на съответни мерки;

- Непрекъснато изучаване на хидроложкия и хидроморфоложкия режим на река Дунав;

- Удовлетворяване на потребностите на заинтересованите чрез издаване и разпространяване на хидрологични прогнози, хидрометеорологичен и навигационен бюлетин;

- Качествено и в срок разглеждане на подадените заявления за издаване на разрешителни за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от р. Дунав;

- Опазване на околната среда  от замърсяване с нефтопродукти;

- Подобряване на информацията, предоставяна чрез ЕНК, тяхното актуализиране и своевременно публикуване;

Организационни структури, участващи в изпълнението

По подпрограмата работят всички дирекции на ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав”.

Отговорност за изпълнението на дейностите

Отговорността за изпълнението на дейностите е на изпълнителния директор на ИА ППД и директорите на дирекции, под ръководството на ресорния заместник-министър.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на подпрограмата

- неблагоприятни природни явления /необичайно високи/ниски води, нефтени замърсявания и разливи, наводнения и др./.

Информация за наличността и качеството на данните

ИА ППД ежедневно издава и разпространява „Бюлетин за хидрометеорологичната и навигационна обстановка по р. Дунав“ до заинтересованите страни /корабоплаватели, корабособственици и др./ Същият се публикува на интернет страницата на Агенцията.

- На сайта на ИА ППД www.appd-bg.org ежедневно се публикува актуална навигационна и хидроложка информация за българския и чуждестранния участък на р. Дунав, в т. ч. за водни стоежи, критични участъци, известия до корабоплавателите, препоръчителен фарватер, естествени укрития, опасност от заливане, ледови явления, щормови известия и др. Също там напълно безплатно се предоставят електронни навигационни карти за българския участък на река Дунав, както и линкове за достъп до електронните навигационни карти за целия корабоплавателен участък на реката;

- На интернет страницата на Агенцията се поддържа публичен регистър за издадените разрешителни за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от р. Дунав.

- Агенцията поддържа база данни от всички хидрологични и метеорологични параметри на р. Дунав, като информацията се предоставя на всички корабоплаватели и други заинтересовани лица чрез сайта на Агенцията, използва се от специализирани РИС и FIS портали, както и от БУЛРИС, които ги разпространяват. Хидрологичните и геодезични данни се използват при съгласуване на всички проекти за строителни дейности по река Дунав или в близост до реката.

Предоставяни продукти/услуги

- Поддържане на условията за корабоплаване в българския участък на река Дунав

С цел поддържане на сигурен корабоплавателен път в българския участък на реката ИА ППД извършва необходимите измервания и проучвания, определя, обозначава и поддържа габаритите на корабоплавателния път в българския участък на река Дунав, поддържа бреговата сигнализация между устието на р. Тимок и Силистра; изработва, поставя и възстановява съответните плаващи и брегови знаци (шамандури, километрични знаци, брегови фарове и редица други знаци, предвидени в „Инструкция за разстановка на знаците за навигационно пътевата обстановка на р. Дунав” на Дунавската комисия).

Първото полугодие на 2022 г. се характеризираше със средни и ниски през второто тримесечие водни нива. Това допринесе за появата на критични участъци с дълбочини по фарватера по-малки от 25 dm при протичащо водно количество 4330m3/s (по-голямо от оразмерителното за НКРН), което усложни навигационната обстановка и затрудни корабоплавателите, най-вече със значителното намаляване габаритите на фарватера –  минималната дълбочина, ширината и на радиуса на кривите.

Общият българо-румънски участък (ркм 845.650-ркм 374.100) с дължина 471.55 км се характеризира с много на брой критични за корабоплаването участъци, в които при определени водни количества се наблюдават дълбочини (появяват се прагове) по-малки от препоръчителните и това ограничава корабоплаването.

Една от основните причини за появата на праговете е бързо понижаване на протичащите водни количества и недостатъчна трайност на средни води, като наличието на продължителни високи води повишава котите на дъното на реката. Липсата на достатъчно продължителни средни (руслообразуващи) води, т.е. рязкото преминаване от високи води към ниски води не дава възможност на реката да възстанови нормалното си дъно, каквото би било при плавно достигане на ниски води. В този смисъл няма време реката да се промие (да е в режим на самопромивна способност).

Друг фактор, който влияе на дълбочините в корабоплавателната част на реката, е преноса на седименти. След построяване на хидротехническите комплекси „Железни врата“ количеството на наносния оток се намали 40-50%, което води до засилване на ерозионните процеси и намаляване дълбочините в корабоплавателния път.

В условията на Долен Дунав (в който попада и общия българо-румънски участък) е възможно водните нива да се колебаят (във височина) в рамките на една година до 8 метра.

През първото шестмесечие на 2022 година лимитиращ праг отново беше участъка в района на остров Белене (ркм 565.000 – 563.000) с дълбочина до 24 дм и ширина на фарватера – 160 м. Друга праг, затрудняващ корабоплаването беше остров Вардим (ркм 547.000 – 545.000) – с дълбочина до 25 дм и ширина на фарватера – 80 м.

В района на о-в Белене каналът е разделен на две от остров Белене, като фарватерът преминава на север от острова, а вторичен канал преминава на юг от острова. Северният канал има много мобилни пясъчни натрупвания и при ниски водни стоежи навигационният канал е широк само 40-60 м. В този участък са идентифицирани следните проблеми:

- Широките и разделени канали и свързаните с тях по-ниски скорости водят до натрупване на седименти;

- Ограничена е ширината за навигация при ниски водни стоежи;

- Дълбочината и ширината на канала при ниски водни стоежи не са оптимални за навигация;

- Дълбочината на водата е по-малка от 2,5 м за 80-120 дни в годината;

- При ниски водни количества (<3,000 м3 / сек) основният фарватер е само 60 м широк и 1,2 м дълбок.

Неблагоприятните условия за корабоплаване наложиха извършване на множество корекции на фарватера и монтиране на допълнителен брой плаващи знаци, с цел обезпечаване сигурността на корабоплаването.

Промените в траекторията на фарватера значително подобриха условията за корабоплаване в участъците.

В тази връзка и вземайки предвид статистическите данни от хидрометеорологичната обстановка в българския участък на река Дунав, за поддържане на действаща навигационно-пътева обстановка (НПО) в критичните участъци и за недопускане на ограничаване и затрудняване на корабоплаването е необходимо да се драгират над 300 000 м3 средногодишно.

През м. юни 2022 г. по бюджета на Агенцията бяха отпуснати допълнително средства в размер на 300 000.00 лв. за извършване на поддържащо драгиране на едни критичен участък – в района на остров Белене.

Между Министерство на транспорта и съобщенията и ИАППД е сключено споразумение рег. № С-4/24.02.2022 г. за съвместно възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на драгаж за подобряване на условията за корабоплаване по фарватера на река Дунав от км 610 до км 374.100 на река Дунав“ на външен изпълнител. Обществената поръчка за избор на изпълнител е обявена на 14.06.2022 г., през м. юли предстои избор на изпълнител. В най-добрия случай с оглед процедурните срокове, заложени в Закона за обществените поръчки за провеждане на открита процедура, договорът за възлагане на драгажните дейности ще бъде сключен след 3 месеца, т.е. драгажните дейности ще могат да започнат през последното тримесечие на настоящата година. При евентуално обжалване в процеса на провеждане на обществената поръчка, сключването на договор ще бъде възможно през 2023 година.

В рамките на ОПТТИ 2014-2020 ИАППД изпълни проект „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на плавателния път в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез доставка на оборудване“.

Към 31.03.2022 г. са доставени драга, тръби за транспортиране на издрагирания материал, несамоходен шалан, понтон и маневрен кораб, с което пълният комплект драгажно оборудване е наличен за осъществяване на своевременна и адекватна реакция при необходимост от извършване на драгаж.

До 31.05.2022 година ще приключат дейностите по приемане, регистриране на техниката и обучението на екипажите за работа с нея.

От 30.06.2022 година са  извършени изпитателни дейности и пробни драгажни дейности на всички плавателни съдове за извършване на драгажната дейност. Изготвен е план за драгажни дейности за удълбочаване на фарватера в района на о-в Белене между ркм 564.300 – ркм 563.100.

За осигуряване на действаща навигационно-пътева обстановка (НПО) в българския участък  на река Дунав са поддържани 15 бр. брегови фарове и 1 знак В.1, 95 бр. плаващи несветещи буйове и 26 бр. светещи буйове, 12 бр. швемери и 734 (включително и километричните) брегови знака. Ежедневно е осигурявана оперативна информация за габаритите на корабоплавателния път, която е публикувана своевременно на интернет-страницата на ИАППД. Основната оперативна работа по осигуряване на безопасността и сигурността на корабоплаването, както и проучвания на състоянието на речното легло и протичащите процеси е извършена от м/к „Осъм“. Информацията от извършените измервания е обработвана своевременно и публикувана на сайта на Агенцията. След извършване на хидрографските промери и анализ на резултатите от тях през отчетния период са извършени съответни 34 корекции на корабоплавателния път с 108 демонтирани и 112 монтирани знака и възстановени на позиции 48 бр. плаващи навигационни знака в съответствие с изискванията и препоръките на Дунавската комисия.

- Осигуряванe на оперативна информация за габаритите на корабоплавателния път

Същата е публикувана ежедневно, в реално време в сайта на Агенцията www.appd-bg.org. Своевременно са известявани корабоплавателите за състоянието на навигационно-пътевата обстановка за всички изменения на вида и разположението на знаците – 33 броя известия до корабоводителите. Поддържана е актуална информация в сайта на ИА ППД за 25 участъка с повишен риск за корабоплаването. Направени са 59 водни снимки на критични участъци от ркм 610.00 до ркм 374.00. Издаван е Бюлетин за навигационно-пътевата обстановка, известия до корабоплавателите и ежедневно е излъчван “Хидрометеорологичен бюлетин” – 181 бюлетина с актуална информация за фарватера и хидрометеорологичната обстановка, 33 бр. Бюлетин за НПО.

През отчетния период са извършени дейности по поддържане на електронните навигационни карти, както и по подобряване на информацията в тях, в т.ч.: подготовка и разработване и обновяване на батиметрична/дълбочинна информация за всички критични и важни участъци, подобряване на информацията за корабните места и пристанищата, актуализиране на РИС индекс-разработване на стандарт 3000, разработване на нови снимкови и информационни файлове като допълнение на ЕНК в помощ на корабоводителите. Регулярно се обработва информация относно критичните участъци и корекциите на плавателния път, изготвят се „снимки“ на критичните участъци.  Към момента ИАППД е разработила версия 2.3 на ЕНК, която е достъпна на портала на агенцията, на портала за река Дунав – FIS Portal, както и на D4D инфраструктурата и на сайта на Европейската комисия. Работи се по новата версия 2.4. Критичните участъци са кодирани в картата по изискванията, разработени съвместно с останалите администрации, отговорни за поддържането на плавателния път на р. Дунав, в рамките на проект Danube STREAM. За първото тримесечие на 2022 ЕНК е била акутализирана 16 пъти, като са актуализирани данни за 68 участъка;

- Проучване на условията за корабоплаване в българския участък на р. Дунав

С м/к „Дунав 1“, бяха извършени хидрографни и хидроложки измервания и проучвания, които включват следните обекти:

| РЕЧЕН КМ | РАЙОН/ОБЕКТ/КРИ-ТИЧЕН УЧАСТЪК | плавателен съд/средство/автомобил | ДАТА | площ в кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 491 | Русе, Лиман АППД | Катер PC 1846 | 15.02.2022 | 49 940 |
| 523-520 | о-в Батин I | М/к Дунав 1 | 9.03.2022 | 729 549 |
| 531-528 | о-в Батин II | м/к Дунав 1 | 14.03.2022 | 814 039 |
| 565-563 | о-в Белене I | м/к Дунав 1 | 15.03.2022 | 584 646 |
| 565-563 | о-в Белене I | м/к Дунав 1 | 16.03.2022 | 620 210 |
| 567-560 | Канал Белене | м/к Дунав 1 | 15.03.2022, 17.03.2022 | 928 068 |
| 491 | Руе, Лиман АППД | Катер РС 2070 | 29.04.2022 | 149 627 |
| 568-563 | О-в Белене I | Катер РС 2070 | 17-20.05.2022 | 2 997 910 |
| 489-486 | Дунав мост-Русе-Гюргево | Катер РС 2070 | 04-05.05.2022 | 1 824 771 |
| 568-563 | О-в Белене I | Катер РС 2070 | 17-20.05.2022 | 2 997 910 |
| 568-563 | О-в Белене I | Катер РС 2070 | 22-24.06.2022 | 938 894 |
|  |  |  | Общ обем: | 12 635 564 |

Хидрографските снимки на критичните участъци са обработени и публикувани своевременно на сайта на агенцията, международния портал WAMOS и на Danube FIS Portal. Цялата информация е качена на националната система WAMS.

- Издаване и ежедневно публикуване на 182 бр. двудневни и 182 бр. седмични прогнози за водните нива за хидрометеорологични станции Оряхово, Никопол, Свищов, Русе и Силистра;

- Извършени метеорологични наблюдения – 5 940 бр.;

- Измерени водни стоежи –  1 820 бр. В сайта на Агенцията www.appd-bg.org се наблюдава в реално време ходовата крива на водните нива;

- Щормови оповестявания –  583 бр.;

- Ежедневно се публикуваха на сайта на БУЛРИС данни за водните стоежи за всички станции и прогнозите за водните стоежи.

- Изчислени са ежедневни водни количества на базата на изработени ключови криви.

- Проведен мониторинг за българския участък на река Дунав

През отчетния период в изпълнение на задълженията си по чл. 171, ал. 9 от Закона  за водите Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" извърши мониторинг за 2021 година на количеството на водите на река Дунав.

През 2021 г. са наблюдавани водни нива трайно по-ниски от нормалните. Следствие на малкото валежи през зимата във водосборната област нямаше пролетно пълноводие. Освен през месец януари и м. февруари през цялата година са регистрирани нива под средномногогодишните. Наблюдаваните покачвания на нивото бяха последвани от бързи спадания. Реката нямаше време да се самопромие. Това допринесе за появата на дълбочини по фарватера по-малки от 25 dm на 07.08. 2021 г. при протичащо водно количество 4330 m3/s (по-голямо от оразмерителното за НКРН).

При хидрометрична станция Русе са отчетени:

- Брой дни с нива под НКРН – 49;

- Брой дни с дълбочини под 25 dm – 68;

- Среден воден стоеж 251 cm;

- Най-ниският воден стоеж за станция Русе (-6) cm отчетен на 06 и 08.11.2021 г.

- Най-високия воден стоеж за станция Русе 592 cm отчетен на 19.02.2021 г.

- Брой дни с нива под средно многогодишните норми 295.

Въпреки маловодната година, най-много брой дни с прагови участъци с дълбочина под 25 dm бяха обявени за критичен участък км 566 – км 564 при о-в Кондур – 68 бр. Намаляването на броя дни под НКНР и броя на дните с прагове през 2021 г. се дължи основно на извършваното поддържащо драгиране.

Горецитираните показатели се отчитат и наблюдават за всяка хидрометрична станция в българския участък на река Дунав.

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 30.06.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| Непрекъснато наблюдение състоянието на речното русло | бр. | 300 | 180 |
| Поддържано действие на навигационни знаци в българския участък на р. Дунав | бр. | 841 | 883 |
| Извършени хидрографни измервания по корабоплавателния път, акваториите и пристанищата с помощта на система за позициониране и ехолот и водни снимки с ехолотни галсове | х.кв.м | 10 000 | 12 636 |
| Изработени хидрографни снимки | бр. | при необходимост | 11 |
| Издаден Бюлетин за разстановка на знаците | бр. | 45 | 33 |
| Издадени Известия до корабоплавателите | бр. | 50 | 33 |
| Ежедневно издаван и разпространяван "Бюлетин за хидрометеорологичната и навигационна обстановка по р. Дунав", съдържащ и прогноза за речните нива | бр. | 365 | 181 |
| Водни снимки | бр. | 300 | 59 |
| Съгласувани проекти за строителство, за пристани, фериботи, газопроводи, съобщителни кабели и др. | бр. | при необходимост | 0 |
| Двудневни прогнози за водните стоежи | бр. | 730 | 182 |
| Седмични прогнози за водните стоежи | бр. | 104 | 182 |
| Извършени метеонаблюдения | бр. | 26 280 | 12 012 |
| Съставени и предадени аеротелеграми | бр. | 26 280 | 12 012 |
| Извършени измервания на водни количества по основните хидрометрични профили и скорости на течението | бр. | 50 | 0 |
| Аварийно-спасителна и съдоподемна дейност с ЛВГ и СПК"Титан" | бр. | при необходимост | 3 |
| Щормови оповестявания | бр. | при необхдимост | 583 |
| Извършени наблюдения на водната повърхност и контрол за наличие на нефтени разливи | бр. | 180 | 180 |
| Ликвидиране на нефтени разливи | бр. | при необхдимост | 0 |
| Приемане и съхраняване в специални устройства на събраните нефтоводни продукти от корабите и от водите на реката | бр. | при необхдимост | 0 |

Проекти, управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”, по които има отчетени разходи към 30 юни 2022 г.

ПРОЕКТИ ПО ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ПРОЕКТ: „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване“

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

ПРОЕКТ: „Координирано изпълнение на генералния план за рехабилитация и поддържане на плавателния път по р.Дунав и плавателните й притоци - FAIRway Danube“

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за ревизиране и допълване на предпроектното проучване за подобряване на корабоплаването в общия българо-румънски участък на р. Дунав - FAST Danube“

Подробната информация за проектите е представена в Приложение № 6.

УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА

Цели

- Изграждане на способности в транспорта и съобщенията за действия при кризи;

- Подготовка на транспортната и съобщителната система за работа при режими „военно положение” и „положение на война”;

- Превенция на инциденти в железопътния транспорт чрез отстраняване на ключови причини за аварии на подвижен жп състав;

- Премахване на предпоставките за допускане на произшествия;

Показатели за полза/ефект

Показател за полза/ефект за дейността е Степен на готовност за привеждане за работа в условията на криза или военно време. Показателят е качествен и се установява при учения, тренировки или в реални действия.

Ефектът се постига със съдействието на Министерство на отбраната, Щаба на отбраната, Министерство на вътрешните работи – ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”, областните администрации, общините и юридическите лица.

Организационни структури, участващи в изпълнението

- Дирекция “ Безопасност, технически надзор  и управление при кризи” на МТС;

- ИА “Проучване и поддържане на р. Дунав“;

- „ТСВ“ ЕАД и „ССВ“ ЕАД.

Отговорност за изпълнението

Изпълнението на дейностите, свързани със защитата при бедствия и управлението в условията на кризисни ситуации от военен и невоенен характер е в отговорностите на дирекция “Безопасност, технически надзор и управление при кризи”.

- Изпълнение  в отговорностите на дирекция „Безопасност, технически надзор  и управление при кризи“ -  част „ОМП и управление при кризи“

Предоставяни продукти/услуги

  - Поддържане на бази данни за:

- силите за реагиране;

- обектите и системите от критичната инфраструктура и на потенциално опасните обекти и дейности;

- произшествията в сектор „Транспорт” и сектор „Съобщения“;

  - Използване на материално-техническата база и комуникационно-информационни система на транспортната система и съобщенията за работа при бедствия, кризисни ситуации от военен и невоенен характер.

Дейности за предоставяне на продуктите/услугите

- Разработване на планове за транспортно и съобщително осигуряване на дейностите при бедствия и кризисни ситуации и организиране на изпълнението им;

- Денонощно дежурство, обобщаване и анализ на информация за възникнали аварии, бедствия, катастрофи и заплахи, свързани с националната сигурност;

- Разработване и експлоатация на ВАСУ „Транспорт и съобщения“ от КАС;

- Уведомяване на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане за необходимите финансови средства за извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи по транспортната и съобщителната инфраструктура.

- Изпълнение  в отговорностите на дирекция „Безопасност, технически надзор  и управление при кризи“ -  част „Безопасност, технически надзор“

Предоставяни продукти/услуги

- Регулярен технически надзор върху съоръжения с повишена опасност (СПО) за осигуряване на безопасност и избягване на инциденти

Дейности за предоставяне на продуктите/услугите

- Извършване на първоначални, периодични и внезапни прегледи, проверки и изпитвания на СПО, както и проверки на предприятията, сградите и другите обекти, в които съоръженията се произвеждат, монтират, поддържат, ремонтират и експлоатират;

- Издаване на задължителни писмени предписания на собственици или ползватели, длъжностни и други лица при работа с повдигателни съоръжения с жп подвижен състав, в случаи на  установен риск за възникване на  инцидент/нараняване на хора;

- Издаване на писмено разпореждане за спиране от експлоатация на СПО.

Усвоените средства за финансово осигуряване на дейност "Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности" за първото шестмесечие на 2022 г. са извършени разходи за поддържане на основния пункт за управление на МТС на обща стойност 19 432 лева, в това число:

- за материали -                                      220 лв.;

- за  вода, горива и енергия -           18 469 лв.;

- разходи за външни услуги                   96 лв.;

- текущ ремонт                                       647 лв.;

За дейност „Други дейности по отбраната” – КАС за първото шестмесечие на 2022 г. не са извършвани разходи.

Сключен е договор с външен изпълнител за изграждане на Център за управление и възстановяване на информационните системи (Disaster recovery center) за работа при кризисни ситуации и във военно време – етап 3.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

Изпълнението на целите зависи както от наличието и качеството на нормативните (Закона за отбраната и въоръжените сили, Закона за защита при бедствия и др.) и поднормативните актове, така и от наличния административен капацитет.

Информация за наличността и качеството на данните

Информация за дейността и степента за готовност за работа на МТС, центровете за управление и силите за реагиране в условията на криза или военно положение се събира, анализира и обобщава в  дирекция „БТНУК”. За целта се събира информация за:

- силите за реагиране;

- обектите и системите от критичната инфраструктура и на потенциално опасните обекти и дейности;

- произшествията в сектори „Транспорт“ и „Съобщения“.

3. Изпълнение в отговорностите на ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав”

Цели

- Намаляване на негативното влияние на транспортната дейност върху околната среда и поддържане чистотата на река Дунав /екология на корабоплаването/;

- Планиране и организиране подготовката на личния състав и техническите средства при управление на кризи и мобилизационна подготовка;

- Поддържане на непрекъсната готовност за своевременно локализиране и ликвидиране на евентуални нефтени разливи;

- Създаване на оптимална организация за своевременно прогнозиране характера и последствията при възникване на бедствия, аварии и катастрофи

Предоставяни продукти/услуги

- Аварийно - спасителна и аварийно-възстановителна дейност. Поддържане чистотата на река Дунав;

Основните задачи, изпълнени от ИА ППД за осигуряване на висока степен на безопасност и сигурност и екологосъобразност в българския участък на река Дунав са:

- Ежедневни наблюдения на водната повърхност за наличие на нефтени разливи и приемане на нефтоводни смеси от преминаващи кораби;

- Съдоподемна и аварийно-възстановителна дейност;

- Планиране и организиране подготовката на личния състав и техническите средства при управление на кризи и мобилизационна подготовка;

- Създаване на оптимална организация за своевременно прогнозиране характера и последствията при възникване на бедствия, аварии и катастрофи – издадени са 583 щормови оповестявания.

Отчет на показателите за изпълнение

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 30.06.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| Отстранени и възстановени аварирали навигационни знаци | бр. | при необходимост | 268 |
| Заседнали плавателни съдове в критични участъци | бр. | 0 | 0 |
| Локализирани и ликвидирани нефтени разливи | бр. | при необходимост | 0 |
| Открити и обозначени потънали предмети, представляващи опасност за корабоплаването | бр. | при необходимост | 0 |
| Събиране и разпространяване информация за състоянието на корабопавателния път и за хидрометерологичната и навигационна обстановка по р. Дунав | бр. | 365 | 181 |
| Уведомяване съответните органи, министерства и ведомства за вземане на предохранителни мерки при евентуална опасност от наводнения, рушенена брега и др. – щормови оповестявания | бр. | при необходимост | 583 |

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

При ниски водни стоежи и поява на критични участъци се увеличава вероятността за възникване на кризи, породени от: засядане на плавателни съдове в плитковини; риск от нефтени замърсявания от корабоплаване, необозначени потънали предмети, представляващи опасност за корабоплаването.

Рисковете за възникване на критична ситуация за корабоплаването налагат непрекъснато наблюдение и коригиране габаритите на корабоплавателния път, както и осъществяване на съвместни действия с ИА „Морска администрация” за превенция на подобни събития.

Отговорност за изпълнението

Изпълнението е в отговорностите на директора на ИА „ППД” и се осъществява под ръководството на ресорния заместник-министър.

### ПОЛЕТИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – ДЪРЖАВЕН АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР (ДАО)

### С § 46 Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (изм. и доп. ДВ, бр.16 от 23 февруари 2021 г.) Авиоотряд 28 се преименува на Държавен авиационен оператор.

### С Решение № 330 от 9 април 2021 на Министерски съвет на Република България на ДАО се предоставят за безвъзмездно управление имоти–публична държавна собственост - Правителствена сграда ВИП А и площадки за паркиране.

Цели на дейността

- Предоставяне на висококачествено и ефективно авиационно обслужване на държавното ръководство;

- Осигуряване на срочен, качествен и гарантиращ най-високо ниво на безопасност въздушен транспорт;

- Предотвратяване на авиационни произшествия и сериозни инциденти;

- Дейности по обслужване на официални лица и делегации, които преминават през ВИП „А“.

Целевата група, към която са насочени предоставяните продукти/услуги включва:

- президента на Република България;

- председателя на Народното събрание на Република България;

- министър-председателя на Република България;

- вицепрезидента на Република България;

- чуждестранни и държавни ръководители, съответни по ранг на посочените по-горе;

- министри;

Със средствата по бюджета  на ДАО се финансират всички нормативно определени разходи в т. ч. за:

- полети със специално предназначение и за летателната дейност за обучение;

- повишаване и поддържане на професионалната квалификация на авиационния персонал;

- техническо обслужване  и поддържане на въздухоплавателните средства;

- застраховане на въздухоплавателните средства и сградния фонд, прилежащите територии, авиационната и самолетообслужваща техника;

- застраховане на авиационния персонал и заплащане на таксите при периодични заверки на документите, лицензиращи летателната дейност; медицинска профилактика на авиационния персонал.

Организационни структури, участващи в изпълнението

ДАО осъществява подготовката, организацията и изпълнението на полетите, съвместно със съответните звена, по заявка на дирекция "Държавен протокол" на Министерството на външните работи или на службите, отговарящи за протокола в администрацията на Президента, Народното събрание, Министерския съвет, министерствата и ведомствата, Националната служба за охрана при Президента на Република България.

Предвид спецификата в дейността на ДАО, числеността на персонала е определена на допустимия минимум за изпълнение на функциите на авиационен оператор. Повечето от необходимите за авиационен оператор  длъжности са съвместени, с цел оптимизиране на числеността.

Отговорност за изпълнението

Отговорност за поддържането на професионалната квалификация и правоспособност на авиационния персонал носи Главният пилот на ДАО.

За спазване на изискванията за безопасност и сигурност на полетите отговорност носи Ръководител безопасност полети, подпомаган от служителите на специализираната администрация.

За поддържане на експлоатационната годност на ВС отговорността е на Главния авиоинженер на ДАО.

Предоставяни по направлението продукти/услуги

Полети със специално предназначение, извършвани със:

- самолети:

- тип Ербъс А-319, рег. LZ-AOB – 92 пътнически места;

- тип Фалкон 2000, рег. LZ-OOI – 9 пътнически места;

- вертолети:

- тип МИ-8 ПС, рег. LZ-CAT – 9 пътнически места;

- тип МИ-8 ПС, рег.LZ-CAN – 14 пътнически места;

ДАО, съгласно Свидетелство за авиационен оператор № BG.SPO.N-28/01.09.2021 г. - SPO 9 - изпълнява полети за калибриране на средства за навигация по заявка на ДП РВД.

За отчетния период ДАО изпълнява полети за нуждите на ДП РВД за облитане на радиорелейни съоръжения в България. Възстановевените разходи за тази дейност възлизат на 338 246 лв.

Изпълнението на полетите със специално предназначение е придружено със завишени мерки за безопасност и сигурност. ДАО осигурява денонощна готовност на екипажи, обслужващ състав и въздухоплавателни средства за изпълнение на полети със специално предназначение, както и постоянен контрол на организацията, подготовката и провеждането на полетите.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 30.06.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Проведени тренажорни подготовки | брой | 28 | 12 |
| 2. Извършени проверки на самолет | брой | 8 | 14 |
| 3. Извършени инспекции/одити | брой | 105 | 65 |
| 4. Изпълнени полети | брой | 320 | 190 |
| 5. Пролетени часове | часа |  | 313,29 |

През отчетния период са изпълнени общо 190 бр. полети, в т.ч.:

- 50 бр.  - със самолет AIRBUS 319 А

- 84 бр.  - със самолет Фалкон 2000

- 56 бр.  - с вертолет МИ – 8

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

Негативно влияние за постигане на целите оказва недостатъчното финансово осигуряване на дейността. Недостатъчното финансиране затруднява поддържането в добро техническо състояние на въздухоплавателните средства и професионалната подготовка на летателния и технически състав, забавя плащанията по вече извършени услуги.

В утвърденият бюджет за 2022 година бяха увеличени средствата за персонал, тъй като през 2021 г. бяха прехвърлени служителите на ВИП А към Държавен авиационен оператор. Въпреки увеличението на заплатите на служителите през предходните години все още има незаети щатни бройки.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2300.01.02 Бюджетна програма “Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност” | Закон | Уточнен план | Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  |  |  |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 50 239 430 | 51 276 851 | 24 746 243 |
|  | Персонал | 29 642 131 | 29 657 815 | 14 050 231 |
|  | Издръжка | 18 318 299 | 19 140 036 | 7 245 610 |
|  | Капиталови разходи | 2 279 000 | 2 479 000 | 3 450 402 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 50 168 900 | 51 206 321 | 21 490 347 |
|  | Персонал | 29 606 600 | 29 622 284 | 14 020 332 |
|  | Издръжка | 18 283 300 | 19 105 037 | 7 232 213 |
|  | Капиталови разходи | 2 279 000 | 2 479 000 | 237 802 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 70 530 | 70 530 | 3 255 896 |
|  | Персонал | 35 531 | 35 531 | 29 899 |
|  | Издръжка | 34 999 | 34 999 | 13 397 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 3 212 600 |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1. | 1. Програма Механизма за свързване на Европа - Проект FAIRway Danube "Координирано изпълнение на Генералния план за рехабилитация и поддържане на плавателния път по р.Дунав и плавателните й притоци" - персонал | 70 | 70 | 70 |
| 2.2. | 2. Програма Механизма за свързване на Европа - Проект FAST Danube "Техническа помощ за ревизиране и допълване на предпроектното проучване за подобряване на корабоплаването в общия българо-румънски участък на р.Дунав" - персонал | 1 231 | 1 231 | 3 562 |
| 2.3. | 3. Програма Механизма за свързване на Европа - Проект FAST Danube "Техническа помощ за ревизиране и допълване на предпроектното проучване за подобряване на корабоплаването в общия българо-румънски участък на р.Дунав" - издръжка | 329 | 329 | 1 223 |
| 2.4. | 4. ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" - Проект "Модернизация и оптимизация надейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване" - персонал |  |  | 11 319 |
| 2.5. | 5. ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" - Проект "Модернизация и оптимизация надейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване" - издръжка |  |  | 6 577 |
| 2.6. | 6. ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" - Проект "Модернизация и оптимизация надейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав, чрез доставка на оборудване" - капиталови разходи |  |  | 3 212 600 |
| 2.7. | 7. Проект EFFECTOR "An End to end interoperability Framework For MaritimE Situational Awareness at StrategiC and TacTical OpeRations" - персонал | 34 300 | 34 300 | 15 018 |
| 2.8. | 8. Проект EFFECTOR "An End to end interoperability Framework For MaritimE Situational Awareness at StrategiC and TacTical OpeRations" - издръжка | 34 600 | 34 600 | 5 527 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 428 687 500 | 428 687 500 | 183 094 000 |
|  | 1. Субсидии за превоз на пътници по дългосрочен договор за извършване на обществени превозни услуги в областта на железопътния транспорт на територията на Република България | 196 190 000 | 196 190 000 | 98 094 000 |
|  | 2. Субсидии за осигуряване на текущото поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура | 232 497 500 | 232 497 500 | 85 000 000 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 158 312 500 | 158 312 500 | 90 814 266 |
|  | 1. Субсидии и компенсации | 158 312 500 | 158 312 500 | 90 814 266 |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 587 000 000 | 587 000 000 | 273 908 266 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 478 856 400 | 479 893 821 | 204 584 347 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 637 239 430 | 638 276 851 | 298 654 509 |
|  | Численост на щатния персонал | 1 107 | 1 107 | 969 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 94 | 94 | 91 |

2300.01.03 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ ВЪВ ВОДНИЯ И ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ“

# В ОТГОВОРНОСТИТЕ НА ИА „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Цел

- Усъвършенстване дейността по „Търсене и спасяване” и привеждането й в съответствие с международните договори и стандарти за опазване на човешкия живот;

- Създаване и поддържане на организация, материално-техническата база и осигуряване на ресурси за осъществяване на операции по търсене и спасяване;

Предоставяни продукти/ услуги

- Търсене и спасяване във водния транспорт

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

- оказване на помощ на бедстващи хора, кораби и самолети, провлачване на плавателни съдове;

- поддържане на постоянна готовност за организиране, координиране и оказване помощ при бедствие по море и река;

- прилагане на оперативни аварийни планове за управление при кризи в областта на корабоплаването по море и река;

- поддържане на практическа натренираност за действие при бедствия, аварии и катастрофи в отговорния район (море) и по корабоплавателния път (река) и за премахване на последствията от тях;

- поддържане на ресурси (инфраструктура и персонал) и на готовност за осъществяване на операции по търсене и спасяване.

Показатели за изпълнение

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 30.06.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1. Обработени сигнали за бедствие | % | 100 | 100 |
| 2. Проведени планови учения и тренировки | Брой | 15 | 27 |

Кратко описание на показателите за изпълнение

- Броят на обработени сигнали за бедствие включва в себе си сумата на действителните и недействителните (но проверени)  сигнали.

- Броят на проведени планови учения и тренировки е сума от проведените такива.

Източници на информация за данните по показателите за полза/ефект

Използват се данни от месечните отчети на дирекциите и на агенцията.

Фактори и причини, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности – няма непостигнати цели.

Отговорност за постигане на целите на бюджетната програма носят ръководството на ИА „Морска администрация“ и всички нейни служители.

# В ОТГОВОРНОСТИТЕ НА  ГД „ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Въздушно пространство, търсене и спасяване

Предоставяни продукти/услуги – описание на изпълнените дейности и постигнатите резултати

По основни направления на дейност:

- Надзорни дейности за текущо съответствие на доставчиците на услуги с приложимите регулаторни изисквания при предоставяне на УВД/АНО

- Актуализиран е Наръчникът на ННО на доставчици на аеронавигационно обслужване и организации за обучение на ръководители полети – със Заповед 45-01-52/26.01.2022 г. е въведено издание 6.4 на Наръчника.

- Изготвена и утвърдена „План-програма за надзор на аеронавигационното обслужване през 2022-2023 година“ – версия 1/23.02.2022 – утвърдена с доклад № 45-09-167/ 23.02.2022;

- В изпълнение на Заповед № 45-01-56/ 01.02.2022 г. в периода 01-18.02.2022 г. е изготвен преглед на документацията и в периода 24-28.02.2022 г. е проведен сертификационен одит на място с цел доказване на съответствието с изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 2017/373, Част FPD. На ДП РВД е издадено СИАНО № 2020-1, Издание 2, от 07.03.2022 г. с включена нова услуга – Разработване на процедури за полети.

- Анализ и оценка на постъпили уведомления за промени във функционалната система и/или системата за управление на доставчиците на услуги – 23 броя;

- Прегледи на безопасността на промени във функционални  системи – 1 брой;

- Надзор на изпълнението на плановете с коригиращи действия на ДАНО за отстраняване на несъответствия от одити на EASA и ГД ГВА и закриване на несъответствия.

- Преглед и оценка на декларации за проверка на системи и технически досиета на нови или модернизирани системи и съставни части, съгласно Регламент (EС) № 2018/1139 и Регламент (EО) № 552/2004 за оперативна съвместимост на европейската мрежа за УВД – 1 брой.

- Актуализирана е Процедура № 3 за управлeние на промени към Наръчник ННО на доставчици на аеронавигационно обслужване и организации за обучение на ръководители полети – със Заповед 45-01-216/04.05.2022 г. е въведено издание 6.5 на Наръчника.

- Изменена e „План-програма за надзор на аеронавигационното обслужване през 2022-2023 година“, ревизия 1/16.06.2022 – утвърдена с доклад № 45-09-167/16.06.2022;

- Провеждане на годишен одит за текущо съответствие на ДП РВД с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/373, приложение III, подчаст Г в периода 18.04-13.05.2022 година (доклад по надзор № ANS-2/16.05.2022).

- Провеждане на годишен одит в периода 23.05-31.05.2022 г. за текущо съответствие на ДП РВД с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/373, приложение VI, част АИО (доклад по надзор № ANS-3/06.06.2022).

- Провеждане на годишен одит за текущо съответствие на ДП РВД с изискванията на Регламент (ЕС) 2017/373, приложение IV, част ATS (доклад по надзор № ANS-4/ 13.06.2022.

- Дейности по сертифициране на съоръжения на ДАНО

- Обработени са документи за издаване/подновяване на Удостоверения за експлоатационна годност на системи и съоръжения, съгласно изискванията на Наредба № 141/2002 за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане – 46 бр.;

- Дейности по лицензиране на оперативния и техническия персонал на ДАНО

- Издаване, потвърждаване, подновяване на свидетелства за правоспособност, квалификационни класове и разрешения на Ръководители на полети и Координатори по УВД:

Обработени са общо 99 броя заявления, които се разпределят както следва:

- свидетелства на РП – ATCL -84 бр.

- свидетелства на ученик-РП – SATCL -5 бр.

- свидетелства на Координатор по УВД и Асистент-координатор на полети – CATML – 10 бр.

Обобщената обработката на подадените заявления е както следва:

- Потвърдени квалификации за ниво на владеене на aнгл. език – 38 бр.

- Потвърдени и издадени разрешения към СП на РП (ATCL) – 13 бр.

- Потвърдени и издадени разрешения към СП на Координатор по УВД и асистент-координатор на полети – 10 бр.

- Потвърдени и издадени други разрешения (OJTI, Assessor, STDI) – 26 бр.

- Корекции по данните в СП и отстраняване на технически грешки – 3 бр.

- Замяна на СП от Европейски съюз – 1 бр.

- Новоиздадени СП – 11 бр.

- Обработка на документи и преиздаване на свидетелства за правоспособност (СП) на инженерно-техническия персонал, извършващ техническо обслужване на системи и съоръжения за УВД:

- Преиздаване на СП –14 бр.

- Вписвания на нови разрешения в СП – 1 бр.

Бяха извършени още:

- Координиране и промяна в СП на ИТП  за съответствие с картата към схема за компетентност на ИТП.

- Сертифициране и осъществяване на надзор за съответствие с регулаторните изисквания на организациите за обучение.

- Закриване на констатации:

  - Г-04-2021-ОО и Г-08-2021-ОО на 19.05.2022г. от одит по изискванията на Регламент 2017/340

  - Г-09-2021-ОО на 02.06.2022г. от одит по изискванията на Регламент 2017/340

- Провеждане на инспекция на място на 09.03.2022 г. за преглед на промени в Общата организация за обучение на ДП РВД.

- Преглед, оценка и обработка на уведомления за промяна от ДП РВД, свързани с курсове за обучение, планове за обучение, схеми за компетентност и процедури – 55 бр.

- Дейности във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 376/2014 за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване

- Изготвена Политика на ГД ГВА за прилагане принципа „култура на справедливостта“ – одобрена с доклад № 45-09-766/ 06.01.2022 г. и публикувана на сайта на ГД ГВА;

- Разработен е проект на актуализирана Процедура № 45-09-418-18.08.2021 г. за проверка на качеството на информацията от съобщенията, докладите и анализите за авиационни събития (раб. номер 5-174, в момента e в процес на вътрешноведомствено съгласуване).

- Проведено на 18.02.2022 г. вътрешно обучение на 2 бр. новоназначени служители в отдела за работа в Eccairs 2.0.

- Със Заповед № 45-01-132/ 14.03.2022 е актуализирана Заповед № 45-01-508/26.10.2020 г. за създаване на Групата по безопасност и на Групата за надзор по спазването на правилата и принципите за „културата на справедливостта“.

- Валидирани 621 оригинални доклада за събития, от тях създадени 544 авиационни събития (Occurrence Reports)

- Дейности и координация, произтичащи от изисквания на международното и европейското законодателство

- Разработване на Наредба за експлоатацията на безпилотни летателни системи и за осигуряването на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/497;

- Изготвен Годишен доклад за изпълнението на Регламент (ЕО) 549/2004 г. за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе (одобрен с доклад № 45-09-95/ 03.02.2022 г.);

- Участие в подготовката и провеждане на неприсъствената среща на борда на ННО в ФБВП „Дунав“, проведена в периода 11-13 април 2022 г.

- Участие в подготовката и провеждане на неприсъствената среща на УС на ФБВП „Дунав“, на 14 април 2022 г.

- Подготовка на отдела и участие във фокусираната стандартизационна инспекция на ААБЕС, проведена на 13 – 17 юни 2022.

- Участие в първата присъствена годишна вътрешна среща на националните представители и SESAR 3 JU на 20 юни 2022 г. и в световния конгрес по УВД на 21–22 юни 2022 г. в Мадрид, Испания.

- Определяне на задачи, свързани с прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/644 за U-space.

- Участие в уебинари, касаещи експлоатацията на безпилотни летателни системи.

- Дейности по привеждане на националното законодателство в съответствие с регулаторните изисквания.

- Проект за изменение на Наредба 19 е публикуван за обществено обсъждане и изготвена таблица с постъпили становища.

- Изготвено становище за изменение и допълнение на ЗГВ.

- Дейности свързани със системата за търсене и спасяване при авиационни произшествия.

- Подготовка и провеждане на национално учение по търсене и спасяване при авиационно произшествие, в периода 16-18 май 2022 г. на територията на област Добрич, с участие на сили и средства от: Министерството на транспорта и съобщенията (ГД ГВА,  ДП РВД), Министерството на вътрешните работи (ГД ПБЗН, ОД на МВР Добрич, Дирекция „Националната система 112“), Министерството на отбраната (ВМС вкл. АБ „Чайка”), Министерството на здравеопазването (ЦСМП), Областна администрация – Добрич, БЧК, доброволни формирования и др.;

- Провеждане на семинар с участниците в системата за търсене и спасяване при авиационни произшествия на 17-ти май.

- Провеждане на процедура по ЗОП (която е на етап избран изпълнител) за дооборудване на участниците в Системата за търсене и спасяване при авиационни произшествия, чрез доставка на специализирано алпийско оборудване;

- Извършени са дейности по комуникационно обезпечаване на изградения резервен координационен център за търсене и спасяване при авиационно произшествия – инсталиран CADAS терминал;

- Подготвяне на проект на двустранно споразумение за търсене и спасяване при авиационно произшествие с Румъния;

- Участие на СКЦМАТС в тренировки за авиационни произшествия съвместно с ДП РВД;

- Инициирана е подготовката на съвместен обучителен семинар между ГД ГВА и ВМС, включващ и практическа част по търсене и спасяване на въздухоплавателно средство в морския район;

- Подготовка на техническа спецификация за провеждане на обществена поръчка с предмет „Доставка на безпилотна летателна система за търсене и спасяване при авиационни произшествия“;

- Извършени са дейности по подобряване свързаността между ГД ГВА и МВР – осигуряване на пряка телефонна линия по МВР, позволяваща и директна комуникация с носимите цифрови радиостанции собственост на МВР;

- Участие в работните групи към Регионалния консултативен комитет за авиационно търсене и спасяване (RASARAC) за изготвяне на рамково споразумение за търсене и спасяване при авиационни произшествия и организиране на обучението на експерти от Република България в Кипър;

- Осигуряване на тренировъчни полети за поддържане и усъвършенстване на подготовката на екипажите на вертолети от ВВС за изпълнение на дейности по търсене и спасяване при авиационни произшествия;

- Създадена организация за извършване оценка на риска на работното място и за осигуряване на лични предпазни средства за служителите на ГД ГВА участващи в операции по търсене и спасяване;

- Поддържане на непрекъсната 24 часова готовност за реакция в Съвместния координационен център за морско и авиационно търсене спасяване (СКЦМАТС) и мониторинг на обзорни, комуникационни и информационни средства за търсене и спасяване при авиационни произшествия.

- Други дейности

- Изготвяне на отговори на запитвания, становища, свързани с експлоатацията на безпилотни летателни системи (Ивентис);

- Отговаряне на запитвания по електронна поща във връзка с въвеждането на системите за регистрация на оператори на БЛС и обучение на дистанционно управляващи пилоти, както и оказване на съдействие при възникнали проблеми;

- Издаване на разрешение за експлоатация в специфична категория, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947; - 2бр.

- Регистрация на оператори на БЛС – 372 бр.

- Преглед и одобрение на заявки за обучение на дистанционно управляващи пилоти  – 899 бр.

- Проведени изпити за дистанционно управляващи пилоти за А1/А3 и А2 – 73 бр.

- Издадени свидетелства за дистанционно управляващи пилоти за А1/А3 и А2 – 403 бр.

- Обработване на заявления за извършване на полети в забранени зони на БЛС или резервиране на ВП – 57 бр.

- Участие в курсове на IANS – 11 бр.

- Преглед на проект за Наръчник на Център за планиране и разпределение на ВП;

- Участие в среща за създаване на SOP за БЛС на САЩ (RQ9)

- Установяване на административни нарушение за незаконосъобразни полети с БЛС, издаване и връчване на актове свързани с тях.

- Участие в планираща конференция във връзка с военно учение „Шабла-2022“.

- Одобряване на публикации на поправки и/или добавки към Сборника за Аеронавигационна информация и публикация на Република България – 9 бр.

- Изготвени предложения за отговори по заявления, сигнали и жалби на граждани – 11 бр.

- Отработване на заявките за обеми ВП подадени от различни ползватели на ВП – 41 бр.

|  | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 30.06.2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели за изпълнение |  |  |  |
| 1.Курсове за повишаване на квалификацията | Бр. | 5 | 0 |
| 2.Самостоятелни тренировки на участниците в системата за ТС при АП | Бр. | 4 | 2 |
| 3.Съвместни учения | Бр. | 3 | 1 |

Проекти, по които ИА „Морска администрация” е бенефициент

ПРОЕКТ: „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество” – Danube Safety Net/ROBG-522, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 – 2020 г., с разходи към 30.06.2022 г. – 433 267 лв.

ПРОЕКТ: „Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС/InBulMars), базирано на обща среда за обмен на информация (Common Information Sharing Environment- CISE) за наблюдение на морската територия на Европейския съюз“ (InBulMars 2), финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (EMFF) и национално съфинансиране по Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 по приоритет 6 “Интегрирана морска политика” (ИМП), мярка 6.1- насърчаване на изпълнението на ИМП (в съответствие с Индикативната годишна работна програма за 2019 г. за ПМДР), с разходи към 30.06.2022 г.  –  579 073 лв.

Подробната информация по проектите е представена в Приложение № 7.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2300.01.03 Бюджетна програма “Търсене и спасяване във водния и въздушния транспорт” | Закон 2022 г. | Уточнен план 30.06.2022 г. | Отчет 30.06.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  |  |  |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 6 593 100 | 6 593 100 | 2 232 523 |
|  | Персонал | 1 405 900 | 1 405 900 | 570 565 |
|  | Издръжка | 2 758 200 | 2 758 200 | 550 754 |
|  | Капиталови разходи | 2 429 000 | 2 429 000 | 1 111 204 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 6 541 100 | 6 541 100 | 1 220 183 |
|  | Персонал | 1 365 900 | 1 365 900 | 530 037 |
|  | Издръжка | 2 746 200 | 2 746 200 | 523 342 |
|  | Капиталови разходи | 2 429 000 | 2 429 000 | 166 804 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 52 000 | 52 000 | 1 012 340 |
|  | Персонал | 40 000 | 40 000 | 40 528 |
|  | Издръжка | 12 000 | 12 000 | 27 412 |
|  | Капиталови разходи |  |  | 944 400 |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1 | 1. Проект DANUBE SAFETY NET - персонал | 40 000 | 40 000 | 31 692 |
| 2.2 | 2. Проект DANUBE SAFETY NET - издръжка | 12 000 | 12 000 | 13 255 |
| 2.3 | 3. Проект DANUBE SAFETY NET – капиталови разходи |  |  | 388 320 |
| 2.4 | 4. InBulMars -„Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение, базирано на обща среда за обмен на информация за наблюдение на морската територия на Европейския съюз“ - персонал |  |  | 8 836 |
| 2.5 | 5. InBulMars -„Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение, базирано на обща среда за обмен на информация за наблюдение на морската територия на Европейския съюз“ -издръжка |  |  | 14 157 |
| 2.6 | 6. InBulMars -„Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение, базирано на обща среда за обмен на информация за наблюдение на морската територия на Европейския съюз“ - капиталови разходи |  |  | 556 080 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | 1..................................... |  |  |  |
|  | 2.................................... |  |  |  |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | 1..................................... |  |  |  |
|  | 2.................................... |  |  |  |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 6 541 100 | 6 541 100 | 1 220 183 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 6 593 100 | 6 593 100 | 2 232 523 |
|  | Численост на щатния персонал | 57 | 57 | 52 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 |

2300.01.04 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЯ ВЪВ ВЪЗДУШНИ, ВОДНИЯ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ“

Цели

- Подобряване на безопасността във въздушния транспорт посредством разследване на авиационни произшествия и сериозни инциденти, контрол върху разследваните от ГД „ГВА” и авиационните оператори инциденти, определяне на мерки за безопасност  и осъществяване на превантивна дейност;

- Подобряване на безопасността на морския транспорт чрез извършване на разследване в съответствие с Наредба № 23 от 24.10.2011 г. за установяване на обстоятелствата, при които е възникнало и протекло произшествието, установяване на причините и последствията от него, както и за предприемане на мерки за предотвратяване на подобно произшествие в бъдеще;

- Подобряване на безопасността на железопътния транспорт чрез извършване на разследване на произшествия и инциденти за установяване на обстоятелствата и причините, довели до тяхното възникване, в съответствие със Закона за железопътния транспорт и Наредба № 59, и когато е целесъобразно формулиране на препоръки за безопасност с цел предотвратяване на тежки  произшествия.

Организационни структури, участващи в програмата

Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътен транспорт. Председателят на борда е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта и съобщенията.

Предоставяни продукти/услуги – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

През отчетния период НБРПВВЖТ е извършил дейности в съответствие с изискванията на следните нормативни актове:

- В направление разследване на авиационни събития: Анекс 13 (Разследване на авиационни произшествия и инциденти), Анекс 19 (Управление на безопасността) на конвенцията за международна гражданска авиация, Регламент 996/2010 на ЕП и на Съвета от 20.10.2010 за разследване и предотвратяване на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване, Регламент 376/2014 на  ЕП и на Съвета от 03.04.2014 г. за докладване, анализ и последващи действия във връзка със събития в гражданското въздухоплаване, Закон за гражданското въздухоплаване,  Наредба № 13 от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия;

- В направление разследване на морски произшествия: чл. 79 на Кодекс на търговското корабоплаване, Наредба № 23 от 24.10.2011 г. за докладване и разследване на морски произшествия и инциденти, Регламент (ЕС) № 1286/2011 на Комисията от 09.12.2011 г. за приемане на обща методика за разследване на морски произшествия и инциденти, разработена съгласно чл. 5, параграф 4 от Директива 2009/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Кодекс за международните стандарти и препоръчителни практики за разследване на безопасността при морски произшествия и инциденти, приет с резолюция MSC.255(84) на Морската комисия по безопасност към Международната морска организация, в сила от 01.01.2010 г.;

- В направление разследване на железопътни произшествия: Директива (ЕС) 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11.05.2016 г. относно безопасността на железопътния транспорт, Закон за железопътния транспорт, Наредба № 59 от 05.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт.

А) В областта на разследването на авиационни събития:

1. Организиране и осъществяване на разследване на авиационни произшествия и сериозни инциденти и контрол върху разследваните от въздухоплавателните организации инциденти

През отчетния период са разследвани общо 7 авиационни събития, включително са завършени разследванията на 2 сериозни инцидента, продължава разследването на 1 произшествие реализиранo през 2018 г., продължава разследването на 3 сериозни инцидента реализирани през 2021 г. и е започнато разследването на 1 сериозен инцидент реализиран на 21.02.2022 г.

Реализираните авиационни събития са както следва:

- Сериозен инцидент със самолети A321-231 с регистрационни знаци HA-LXP, HA-LXL и HA-LXD, експлоатирани от авиационен оператор “Wizz Air”, реализиран на 26.02.2018 г. на летище София. Разследването приключва на 31.01.2022 г. с разработване на окончателен доклад. Дадена е 1 препоръка  за подобряване на безопасността на полетите.

- Авиационно произшествие, реализирано на 31.08.2018 г. на летище Бургас със самолет CESSNA 680 с регистрационни знаци TC-OYD, експлоатиран от турския авиационен оператор „BOYDAK AIR“. Изготвен е проект на окончателен доклад.

- Сериозен инцидент със самолет AIRBUS A320-231, регистрационни знаци HA-LWH, експлоатиран от авиационен оператор “Wizz Air”, реализиран на 05.08.2020 г. на летище София. Разследването приключва на 01.02.2022 г. с разработване на окончателен доклад. Дадена е 1 препоръка  за подобряване на безопасността на полетите.

- Сериозен инцидент със самолет BOEING - 737 - 400, регистрационни знаци LZ-CGU, експлоатиран от авиационен оператор “Карго Еър ООД” реализиран на 05.12.2020 г. на летище Варшава. Започнато е разследване във връзка с безопасността от разследващите органи на Р. Полша.

- Сериозен инцидент реализиран на 20.05.2021 г., свързан с отказ на електрозахранване в РЦ за ОВД София, което е довело до невъзможност за предоставяне на обслужване за управление на въздушното движение от ДП РВД. Започнато е разследване във връзка с безопасността.

- Сериозен инцидент реализиран на 22.05.2021 г. със самолет Airbus A320-214, регистрационни знаци LZ-FBC, експлоатиран от авиационен оператор „България Ер АД”, свързан с отказ на двигател. Изготвен е проект на окончателен доклад.

- Сериозен инцидент реализиран на 21.02.2022 г. със самолет Falcon 2000EX, регистрационни знаци CS-DFG, експлоатиран от авиационен оператор „NetJets Europe”, свързан с прекратенo излитане от пътека за рулиране на летище София. Започнато е разследване във връзка с безопасността.

Въздухоплавателните организации изпращат в НБРПВВЖТ копия от докладите на разследваните от тях инциденти. Инспекторите по разследване се запознават с докладите и при необходимост изискват доразследване на неизяснени обстоятелства в тях.

2. Поддържане на система за задължително и доброволно уведомяване на авиационни събития: авиационни произшествия, сериозни инциденти и инциденти

Част от превантивната дейност на НБРПВВЖТ в областта на въздушния транспорт е откриването на неблагоприятни тенденции, свързани с влошаване на безопасността на полетите и осигуряване на своевременно реагиране на тях. Основен елемент от тази дейност е поддържането, развитието и контролирането на Система за задължително и доброволно докладване на авиационни събития от НБРПВВЖТ. Системата за задължително докладване на авиационни събития се основава на единния европейски софтуер за събиране, съхранение, анализ и обмен на данни за авиационни събития (ECCAIRS), съгласно изискванията на Регламент 376/2014. Всички данни за разследваните от НБРПВВЖТ авиационни събития, се въвеждат в тази система и информацията от нея се обменя на европейско ниво.

3. Водене на архив за разследванията и поддържане на информационна база данни за авиационните събития

- За всички разследвани през отчетния период авиационни събития са заведени папки с дела, които се  съхраняват в архива на НБРПВВЖТ;

- В електронен вид се съхраняват уведомленията до чужди органи за разследване на авиационни събития;

- Всички авиационни събития, докладвани по системата за задължително докладване на авиационни събития, са заведени и се съхраняват в отделни папки.

4. Анализиране на състоянието на безопасността на полетите и изготвяне и разпространяване на информационни бюлетини и анализи.

Голяма част от превантивната дейност на НБРПВВЖТ през първото полугодие на 2022 г. е насочена към популяризиране на обстоятелствата, свързани с авиационните събития и причините, довели до тяхното възникване.

На уеб страницата на НБРПВВЖТ са публикувани своевременно окончателни доклади от извършени разследвания на авиационни произшествия и сериозни инциденти. Докладите съдържат анализ на обстоятелствата, доказателствата и констатираните факти в процеса на разследването за определяне на причините за реализираните събития.

5. Превантивна дейност, насочена към подобряване на безопасността на полетите

Основен елемент в превантивната дейност, извършвана от НБРПВВЖТ в областта на въздушния транспорт през посочения период е излъчването на 2 препоръки за подобряване на безопасността в резултат на разследването на авиационни произшествия и сериозни инциденти. Тези препоръки са излъчвани на различни етапи от разследването с цел своевременно въздействие и отстраняване на причинните фактори, довели до или способствали за възникване на авиационните събития. Предприетите мерки в изпълнение на излъчените препоръки за безопасност се намират на различни етапи на въвеждане от страна на авиационните и летищните оператори, Главна дирекция  „Гражданска въздухоплавателна администрация” и ДП РВД.

6. Международно сътрудничество в областта на разследване на авиационните събития

Някои от планираните международни събития  на ENCASIA и European Union Aviation Safety Agency /EASA/ се проведоха онлайн, поради наложените мерки за безопасност във връзка с пандемията от COVID-19.

Б) В областта на разследването на морски произшествия и инциденти:

1. Организиране и осъществяване на разследване на произшествия в морския транспорт

През отчетния период са получени 21 бр. уведомления за морски събития, инциденти и произшествия, които, след анализ са класифицирани както следва:

- 11 бр. много тежки морски произшествия;

- 8 бр. морски събития.

- 2 бр. много тежки морски произшествия с български граждани, реализирани на кораби под чужд флаг, извън териториалното море и разследвани от органите на други държави.

Всички тежки морски произшествия са докладвани в Електронната платформа за морски произшествия (EMCIP) на Европейската агенция за морска безопасност (EMSA).

Взето участие в разследванетона 1 много тежко проишествие, в които България е значително заинтересованата държава.

Провеждани разследвания:

Много тежко морско произшествие – засядане на м/к “VERA SU” на българския бряг на 20.09.2021 г.

Пожар в баластен танк при ремонтни дейности на м/к „BELLONA“, флаг Румъния в МТГ Делфин и смърт на работник на 14.12.2021 г.

Докладвани в EMCIP и неразследвани морски произшествия и инциденти, разследването на които не би довело до извличане на сериозни поуки или формулиране на препоръки за безопасност, както и поради ограниченията за пътуване във връзка с пандемията от СOVID-19:

Произшествие - аварийно заставане на котва в Схемата за разделно движение, поради привършване на минималното количество гориво на м/к “INTEGRADOR”, флаг Панама при подхождане към рейд Варна на 14.01.2022 г.

Произшествие – пострадал член на екипажа – гл. механик на м/к “DAISY”, флаг Украйна на рейд Варна на 09.03.2022 г. Механикът свален на брега за оказване на медицинска помощ.

Произшествие – пострадал член на екипажа – гл. механик на м/к “PELAGIANI”, флаг Малта по време на ремонтни дейности в машинното отделение на кораба, на рейд Бургас на 09.03.2022 г. Механикът свален на брега за оказване на медицинска помощ.

Произшествие – Контакт на два кораба в п-ще Бургас. На 01.04.2022 г. в условията на силен вятър, м/к „DRUJBA“, намиращ се в п-ще Бургас, къса вързала, снася се и контактува с м/к „ADNAHN“. Щетите и за двата кораба са незначителни.

Инцидент – изгубена котва. На 16.06.2022 г., при обиране на котвена верига, екипажът на м/к „AGAMEMNON“, намиращ се в т. с координати г. ширина:  42° 27,857’N, г. дължина: 027° 30,872’E, установява, че тялото на котвата липсва.

Произшествие – спиране на главни двигатели и контакт с дъното. На 23.06.2022 г., при движението движение в Канал 1 за излизане от Варненско езеро в Черно море, спират двата двигателя на м/к „GEROITE NA SEVASTOPOL“. В резултат на спирането на двигателите, носът на кораба се откланя и контактува с дъното извън фарватера, без да има засядане на кораба. Корабът е изтеглен с помощта на влекачи до котвена стоянка до с. Звездица и след извършен ремонт, същия ден отплава.

Изводи:

- Разследваните произшествия като цяло са много тежки произшествия, имащи като резултат загуба на човешки живот или загуба на кораб.

- Разследваните произшествия са сложни по характер и трудоемки за извършване.

- Има разследвани произшествия, които са последвани от провеждане на операции по търсене и спасяване.

- Повечето разследвани произшествия са с международен характер.

- Разследвани са задължителните за разследване много тежки произшествия, съгласно чл.5 на Директива 2009/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23.04.2009 г.

2. Водене на архив за разследванията и поддържане на информационна база данни за морските произшествия

За регистрираните произшествия през отчетния период са заведени дела, които се съхраняват в архива на НБРПВВЖТ.

3. Докладване на морските произшествия и инциденти в Европейската агенция по морска безопасност (EMSA) чрез Европейската информационна платформа за морски произшествия (EMCIP) за ползване от Европейската комисия

Всички произшествия са отразени в Информационната платформа за морски произшествия на Европейската агенция за морска безопасност. Много тежките морски произшествия се докладват в системата GISIS на Международната Морска Организация (IMO), на основание Res. MSC.255 (84).

4.Мониторинг на промените в националното и международно морско законодателство и поддържане на оперативна готовност за разследване, съгласно обсега на Наредба  № 23/2011г.

Направлението за разследване на морски произшествия редовно следи за промените в конвенциите и другите документи на Международната морска организация към ООН, касаещи безопасността на корабоплаването, както и за промени в международното, европейското и българското морско законодателство.

Подържа се незабавна готовност за стартиране на разследване.

Направлението за разследване на морски произшествия е в непрекъсната връзка с Европейската агенция за морска безопасност (EMSA) и участва в работата на Групата за постоянно сътрудничество (ГПC) на държавите-членки, създадена с Регламент за изпълнение (ЕС) № 651/2011 на Комисията в съответствие с Директива 2009/18/ЕО. ГПС осигурява оперативна платформа за сътрудничество на органите на държавите-членки, разследващи морски произшествия, заедно и в тясно взаимодействие с Комисията и EMSA.

5. Международно сътрудничество в областта на разследване на морски произшествия, обучение и дейности по хармонизиране на националното законодателство за разследване на морски произшествия със законодателството на ЕС

Всички планирани международни събития през отчетния период са отменени поради ограниченията, наложени във връзка с пандемията от COVID-19.

Реализирано обучение за периода:

През отчетния период е проведено обучение на новоназначен служител – гл. инспектор по разследване. Обучението е в курс „Основни познания/умения при разследване на морски произшествия“, проведено от Европейската агенция за морска безопасност (EMSA), за времето от 13 – 17 юни 2022 г. Формата на обучение е дистанционна, без да са направени финансови разходи.

В) В областта на разследване на произшествия и инциденти в железопътния транспорт:

1. Организиране разследване на тежки произшествия, произшествия и инциденти, както и контрол на разследваните произшествия и инциденти от управителя на железопътната инфраструктура и железопътните предприятия

През разглеждания отчетен период са възникнали 3 железопътни произшествия, които са разследвани и се разследват:

Железопътно произшествие – възникнало вследствие дерайлиране локомотиви при възникнал страничен удар, обслужвали ДТВ № 20691 и ДТВ № 20698 в гара Илиянци на 21.01.2022 г. Произшествието е приключено с окончателен доклад и формулирани 6 препоръки за безопасност на 31.05.2022 г.

Железопътно произшествие - възникнала злополука със служител по време на извършване на функционални проби за пускане в експлоатация на ел. локомотив № 91520043309-1 в Локомотивно депо Пловдив на 24.03.2022 г. Произшествието е приключило с окончателен доклад и формулирани 5 препоръки за безопасност на 25.07.2022 г.

Всяко от приключените, разследвани железопътни произшествия е публикувано на интернет страницата на НБРПВВЖТ на български и английски език и е изпратено до Европейската железопътна агенция.

2. Поддържане на система за задължително и доброволно докладване на железопътни събития: тежки произшествия, произшествия и инциденти

Членът на управителния съвет на НБРПВВЖТ за разследване на железопътни произшествия и инциденти е в система за задължително 24-ри часово докладване при възникване на тежки произшествия, произшествия и инциденти на националната железопътна инфраструктура и извън нея.

Направление железопътен транспорт в НБРПВВЖТ за разследване на железопътни произшествия и инциденти, поддържа система за задължително и доброволно докладване в Европейската система за въвеждане на база данни за възникнали железопътни събития (ERAIL). За всяко започнато разследване на произшествие през отчетния период са извършени уведомления (нотифициране) пред ЕЖА и докладване при завършване на разследването,  посредством интерфейс във формата на Единна европейска база данни за железопътни събития ERAIL на английски език.

3. Водене на архив за разследваните произшествия и поддържане на база данни за разследваните произшествия и инциденти

Направление железопътен транспорт в НБРПВВЖТ за разследване на железопътни произшествия и инциденти води архив и поддържа база данни за  всички разследвания, извършени през първото полугодие на 2022 г.

За всяко от разследваните железопътни  произшествия е извършено регистриране в единната европейска система за железопътни събития ERAIL към Европейската железопътна агенция (ЕЖА).

4. Участие във ведомствени и междуведомствени работни групи, свързани с безопасността на железопътния транспорт

Очаква се изменение и допълнение на НИД на Наредба Н-32 от 19 септември 2007 г. за съгласуване на действията и обмяната на информация при разследване на железопътни произшествия и инциденти, което ще стартира по всяка вероятност в края на годината.

5. Международно сътрудничество в областта на разследване на железопътни произшествия и инциденти

- В периода 02 ÷ 03.03.2022 г. – онлайн участие на заместник-председателя на УС на НБРПВВЖТ в 48-то пленарно заседание на Мрежата на Националните органи за разследване NIB на страните-членки;

- В периода 26 ÷ 28.04.2022 г. – участие на заместник-председателя на УС на НБРПВВЖТ в конференция по ERTMS, организирана от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз и проведена в гр. Валансиен, Република Франция;

- В периода 17 ÷ 18.05.2022 г. – онлайн участие на заместник-председателя на УС на НБРПВВЖТ в 49-то пленарно заседание на Мрежата на Националните органи за разследване NIBs на страните-членки;

6. Дейности свързани с нормативните актове

През отчетния период Направление за разследване на жп събития извършва:

- Анализ на възникналите железопътни произшествия, на окончателниje доклади качени в системата ERAIL на ЕЖА от NIBs на страните-членки на ЕС;

- Анализ на получената писмена информация по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 59 от железопътните предприятия и управителя на железопътната инфраструктура, на общите показатели за безопасност и промените във ведомствените нормативни актове;

- Анализ на получените годишни доклади по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 59 за безопасността и общите показатели за безопасност през предшестващата година със съответните анализи, констатации и предприети мерки по препоръки от железопътните предприятия и управителя на железопътната инфраструктура;

Отчет на показателите за изпълнение по програмата

През отчетения период в направленията за разследване на произшествия и инциденти в НБРПВВЖТ са разследвани и в процес на разследване:

- авиационни произшествия с чужди ВС на българска територия – 1;

- сериозни инциденти с чужди ВС на българска територия – 3;

- сериозни инциденти с български ВС в страната и чужбина – 3;

- много тежки морски произшествия – 2;

- железопътни произшествия – 2.

- тежко железопътно произшествие – 1.

Източници на информацията за данните по показателите на изпълнение

Информацията за горепосочените събития е достъпна в НБРПВВЖТ, като в частта авиационни събития данните са въведени в единната европейска система ECCAIRS, в частта на морските произшествия – в единната европейска система EMCIP, в частта на железопътните произшествия в единната европейска система ERAIL.

Отговорност за изпълнението

Отговорността за изпълнението на програмата е на НБРПВВЖТ.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2300.01.04 Бюджетна програма “Разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт” | Закон 2022 г. | Уточнен план 30.06.2022 г. | Отчет 30.06.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  |  |  |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 757 700 | 757 700 | 227 154 |
|  | Персонал | 421 000 | 421 000 | 192 781 |
|  | Издръжка | 236 700 | 236 700 | 31 551 |
|  | Капиталови разходи | 100 000 | 100 000 | 2 822 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 757 700 | 757 700 | 227 154 |
|  | Персонал | 421 000 | 421 000 | 192 781 |
|  | Издръжка | 236 700 | 236 700 | 31 551 |
|  | Капиталови разходи | 100 000 | 100 000 | 2 822 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Персонал |  |  |  |
|  | Издръжка |  |  |  |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1 | 1..................................... |  |  |  |
| 2.2 | 2.................................... |  |  |  |
|  | Администрирани разходни показатели ** |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | 1..................................... |  |  |  |
|  | 2.................................... |  |  |  |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | 1..................................... |  |  |  |
|  | 2.................................... |  |  |  |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 0 | 0 | 0 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 757 700 | 757 700 | 227 154 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 757 700 | 757 700 | 227 154 |
|  | Численост на щатния персонал | 11 | 11 | 10 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 |

2300.02.01 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА И ЦИФРОВАТА СВЪРЗАНОСТ“

СЪОБЩЕНИЯ

Степен на изпълнение на заложените цели

- Електронни съобщения:

- Държавната политика в областта на електронните съобщения се осъществява в съответствие с Актуализираната политика в областта на електронните съобщения на Република България и с действащата нормативна уредба за сектора;

- Създадени са условия за развитие на пазара на електронните съобщителни мрежи и услуги с ясни правила за свободна и ефективна конкуренция;

- Създадени са условия за изграждане и развитие на модерна, високоскоростна електронна съобщителна инфраструктура и осигуряване на достъп до съвременни електронни съобщителни услуги;

- Създадени са по-добри условия за защита на правата на потребителите при техните отношения с предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и услуги;

- Изпълняват се ангажиментите на Република България като държава членка на ЕС, на Международния съюз по далекосъобщения и други международни организации в областта на електронните съобщения.

- Управление на радиосъобщенията и позициите на геостационарна орбита:

- Осъществява се Държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър, чрез изпълнение на дейности, заложени в приетата Национална пътна карта за изпълнение на задълженията на Република България по Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета и Директива (ЕС) 2018/1972;

- Създадени са условия за ефективното и координирано използване на радиочестотния спектър и на позициите на геостационарна орбита;

- Осигуряват се условия за развитие на спътниковите услуги;

- Регламентирани са подаването на заявки за координиране на допълнителни и нови спътникови системи на геостационарна орбита;

- Предоставяне на радиочестотен спектър за нови и допълнителни спътникови системи на геостационарна орбита, както и за спътникови системи за негеостационарна орбита.

Продукти/услуги, предоставяни по подпрограмата

- Електронни съобщения:

- Разработване на законова и подзаконова нормативна уредба в областта на електронните съобщения;

- Изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета на ЕС и Европейската комисия в рамките на РГ № 17 „Телекомуникации и информационни технологии”, в областта на електронните съобщения.

- Управление на радиосъобщенията и позициите на геостационарна орбита:

- Управление на радиочестотния спектър;

- Съдействие при използването на спътниковите позиции на геостационарната орбита и негеостационарна орбита, определени с международни споразумения за Република България;

- Изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета на ЕС и Европейската комисия в рамките на РГ № 17 „Телекомуникации и информационни технологии”, в областта на радиочестотния спектър.

Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности:

- Електронни съобщения:

    - Изпълнява се Актуализираната политика в областта на електронните съобщения на Република България, очертаваща визията, целите и насоките за развитието на електронните съобщения, с оглед стимулиране на инвестициите в сектора, постигане на устойчив икономически растеж, заетост, конкурентоспособност и териториално сближаване;

    - Прилагат се разпоредбите на Закона за електронните съобщения и Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, хармонизирани с изискванията в европейското и световното законодателство в областта на електронните съобщения;

    - Прилагат се изискванията на нормативните актове, произтичащи от Закона за електронните съобщения и Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура;

    - Продължава участието в комитети, работни групи и други работни органи на институциите на Европейския съюз във връзка с осъществяването на политиката в областта на електронните съобщения;

    - Продължава участието в координацията по изпълнение на ангажиментите на Република България в областта на електронните съобщения, свързани с членството й в Европейския съюз и други международни организации;

    - Продължава участието в работата на Международния съюз по далекосъобщения.

- Управление на радиосъобщенията и позициите на геостационарната орбита:

    - Изпълняват се Държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър и дейностите, произтичащи от Националната пътна карта за изпълнение на задълженията на Република България по Решение (ЕС) 2017/899 на Европейския парламент и на Съвета и на Директива (ЕС) 2018/1972;

    - Изготвен проект на актуализирана Държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър;

    - Продължава работата по освобождаването на радиочестотни обхвати 700 MHz и 800 MHz;

    - Продължава работата по актуализиране на конкретното разпределение на радиочестоти и радиочестотни ленти в класифицирания Национален план за разпределение на радиочестотния спектър, изготвян в съответствие със Закона за защита на класифицираната информация;

    - Приет е проект за изменение и допълнение на  Националния план за разпределение на радиочестотния спектър с изискванията на ЕС, СЕРТ, МСД и НАТО в областта на разпределението на радиочестотния спектър;

    - Изпълняват се дейностите, свързани с административното и информационно обслужване на Съвета по националния радиочестотен спектър;

    - Изготвя се проект за изменение и допълнение на Правилника за дейността на СНРЧС и комплекта документи за внасяне в Министерски съвет, в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения;

    - Продължава съгласуването със заинтересованите държавни органи на конкретното разпределение на радиочестотите и радиочестотните ленти, предвидени за съвместно ползване за граждански нужди и за нуждите на държавните органи и служби, свързани с националната сигурност;

    - Продължава съгласуването със заинтересовани държавни органи и служби и приемането на решение за ползване на конкретни радиочестоти и радиочестотни ленти от радиосъоръжения с техните технически параметри, срок и място за ползването им на територията на Република България от други държави на основата на взаимност, както и от международни организации, когато това произтича от поетите от Република България международни задължения;

    - Продължава предварителното съгласуване на координираните радиочестоти и радиочестотни ленти, с цел защита на националната сигурност на страната, осигуряване безопасността на въздухоплаването и корабоплаването и ефективното използване на радиочестотния спектър.;

    - Доразвиване на критериите, които трябва да се отчитат при определяне на режима на използване на радиочестотния спектър;

    - Провеждат се дейности за осигуряване на възможност за определяне на условия за споделено ползване на радиочестотен спектър;

    - С оглед осигуряване на по-бърз достъп до радиочестотния спектър и намаляване на административната тежест, са предложени разпоредби, които позволяват радиочестотен спектър, който към настоящия момент се използва след издаване на разрешение, да се използва въз основа на регистрационен режим;

    - Продължава съгласуването с държавни органи, относно разрешаване за ползване на радиочестоти и радиочестотни ленти от държавите - членки на НАТО, при провеждане на съвместни учения и операции на територията на Република България, когато е необходим допълнителен радиочестотен спектър, извън определения за Министерство на отбраната;

    - Разглеждане по компетентност на въпроси, произтичащи от изисквания на международни договори и законодателството на ЕС;

    - Разглеждат се и решават въпроси свързани с електромагнитната съвместимост;

    - Продължава участието в комитети, работни групи и други работни органи на институциите на Европейския съюз във връзка с осъществяването на политиката в областта на радиочестотния спектър, както и участието в работата на международните организации – МСД и CEPT;

    - Оказва се съдействие на българските предприятия, получили разрешение за ползване на спътниковите позиции на геостационарната орбита, определени с международни споразумения за Република България, при тяхното международно координиране.

Отчет на показателите за изпълнение

| Бюджетна програма „Развитие на съобщенията и информационните технологии Подпрограма „Съобщения“” Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 30.06.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, произтичащ от ангажиментите ни към ЕС в областта на електронните съобщения. | бр. | 1 | - |
| 2. Организиране и координиране на работата на Работна група № 17 „Телекомуникации и информационни технологии” към Съвета по европейските въпроси: - изготвяне и съгласуване на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета на ЕС и Европейската комисия в рамките на РГ № 17 „Телекомуникации и информационни технологии”, в областта на електронните съобщения. | бр. | 20 | 18 |
| 3. Участие в работата на различни подгрупи към други работни групи към Съвета по европейските въпроси в изпълнение на Стратегията на ЕС за цифров единен пазар. | бр. | 2 | - |
| 4. Координирано изготвяне на позициите на Република България за заседанията на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Телекомуникации“). | бр. | 2 | 2 |
| 5.Участие в работата на Комитета по съобщенията (COCOM) към ЕК. | бр. | 4 | - |
| 6. Участие в заседанията на Секторния комитет и в заседанията на Експертната група към Механизма за свързване на Европа, част „Телекомуникации“ и провеждане на национални информационни дни относно работната програма за съответната година и отворените конкурси за сектор „Телекомуникации“ към Механизма за свързване на Европа и възможностите за участие на български организации. | бр. | 2 | - |
| 7.Участие в работата на Консултативната група по развитие на далекосъобщенията (TDAG) към МСД. | бр. | 1 | - |
| 8. Участие в работата на Европейските центрове за високи постижения (Centres of Excellence - CoE) към МСД. | бр. | 1 | - |
| 9. Участие в мероприятия и инициативи, организирани от МСД | бр. | 2 | 1 |
| 10. Подготовка и участие в заседания на Съвета по национален радиочестотен спектър (СНРЧС) | бр. | 4 | 2 |
| 11. Участие в работата на Комитета по радиочестотния спектър (RSC), Групата по политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPG) към ЕК, Международната организация за космически съобщения (МОКС „Интерспутник”), работни групи към Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT) и др. | бр. | 12 | 2 |
| 12.Междуведомствено съгласуване за разрешаване ползавнето на честотен ресурс на територията на страната за осигуряване на хуманитарен конвой с неотложна помощ за Украйна. | бр. | 1 | 1 |
| 13. Изпълнение на актуализираната държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър. | бр. | 1 | 1 |
| 14. Подготовка за участие и участие в следващата Световна конференция по радиосъобщения на ITU-R. | бр. | 2 | 1 |
| 15. Участие в работна подгрупа PROCIV-CER – Преговори в Съвета на ЕС по предложението за Директивата относно устойчивостта на критичните субекти и постигането на общ подход сред държавите членки. | бр. | 1 | 1 |
| 16. Участие в работна група към Консултативния комитет на EUTELSAT. | бр. | 1 | 1 |

Кратко описание на показателите за изпълнение

- Електронни съобщения:

- Продължава работата по привеждане на действащото национално законодателство в съответствие с изискванията на регулаторната рамка на ЕС в областта на електронните съобщения;

- Продължава изпълнението на текущи задачи, свързани с дейността в областта на електронните съобщения, като: изготвянето на стратегически и други национални документи в областта на електронните съобщения в рамките на междуведомствени и вътрешно-ведомствени работни групи.

- Продължава работата по изпълнение на приоритетите в сектор „Цифрова свързаност и комуникации“;

- Продължава организирането и координирането на работата на Работна група № 17 „Телекомуникации и информационни технологии” към Съвета по европейските въпроси и изготвянето и съгласуването на становища, указания и позиции на Република България за заседанията на комитетите и работните групи към Съвета на ЕС и Европейската комисия в областта на електронните съобщения, както и участието в работата на различни подгрупи към други работни групи към Съвета по европейските въпроси;

- Изготвен e проект на позиция за неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Телекомуникации“), проведено на 8 – 9 март 2022 г.;

- Изготвен e проект на позиция за заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат „Телекомуникации“), проведено 03 юни 2022 г. в Люксембург;

- Продължава участието в заседания, комитети и работни групи по изпълнение на ангажиментите на Република България в областта на електронните съобщения, свързани с членството й в Европейския съюз;

- Продължава участието в работата на международни организации, включително в мероприятия и инициативи на Международния съюз по далекосъобщения по въпросите на електронните съобщения - участие в срещи и подготовка на документи  за предстоящата Конференция на пълномощните представители (КПП-22) на Международния съюз по далекосъобщения от 26 септември до 14 октомври 2022 г. в Букурещ, Румъния.

Управление на радиосъобщенията и позициите на геостационарната орбита:

- Продължават дейностите по освобождаване на обхват 700 MHz и 800 MHz за граждански нужди,  като важен елемент за реализиране на цифровия единен пазар и конкретно за развитието на 5G мрежите;

- Продължаване на работата по пълно освобождаването на радиочестотни ленти в радиочестотни обхвати 700 MHz, 800 MHz, 3.6 GHz и освобождаването на достатъчно големи радиочестотни блокове в 26 GHz за осигуряване на 5G.Финализиране на работата по проект за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър.

- Разглеждане на въпроси, свързани с конкретно предложение за изменение формата на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС).

- Разглеждане на въпроси, свързани с процедурата по честотна координация на междуведомствено ниво и механизма на нейното изпълнение.

- Разглеждане на проблема за управлението на радиочестотния спектър в условия на криза и повишаване на готовността.

- Изготвен е проект на Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър.

- Продължава участието в заседания, комитети и работни групи по изпълнение на ангажиментите на Република България в областта на радиочестотния спектър, свързани с членството й в Европейския съюз, както и в работата на международни организации – участие в редовните 78-то заседание на Комитета по радиочестотния спектър (RSC) – 9 март 2022 г.; 57-то заседание на Групата по политиката в областта на радиочестотния спектър (RSPG) – 9 февруари 2022 г. Извършено е спешно междуведомствено съгласуване за разрешаване ползването на честотен ресурс на територията на страната за осигуряване на хуманитарен конвой с неотложна помощ за Украйна.

- Разпространяване на циркуляри на електронен носител на Радиобюрото към Международния съюз по далекосъобщения BR IFIC „Space Services” и „Terrestrial Services” от името на (МТС, като легитимно призната от ITU българска администрация) – за 3 месеца – 6 бр.

- Изпълнение на задачи по текущи преписки свързани с управлението на радиосъобщенията и спътниковите комуникации.

- Изпълнение на задачи по отговори на жалби и сигнали, свързани с радиокомуникациите, ефирната телевизия, 5G и др.

- Изготвяне на Проект на Решение на Министерския съвет за сключване на „Споразумение между Комисията за регулиране на съобщенията на Република България и Органа за информационни и комуникационни технологии на Република Турция относно взаимно включване на техните територии в зоните на обслужване на спътниковите им мрежи в плановите честотни ленти, регулирани от Приложение 30Б на Радиорегламента на Международния съюз по далекосъобщения“.

- Актуализиране на поименния състав на Работна група № 35 „Космическа политика“ към Съвета по европейките въпроси към Министерския съвет.

- Възражение от Балкансат ЕООД срещу включването на територията на България в зоната на обслужване на изброените в писмото спътникови системи.

- Координация на негеостационарна спътникова система SHAREDSAT_2141.

- Номиниране на компетентен орган на България за GOVSATCOM (програмен компонент на програма на ЕС за космоса за правителствени спътникови комуникации).

- Номинация за безплатна заявка за 2020 г. по условията на Решение 482 на Международния съюз по далекосъобщенията.

- Проведена 50-та сесия на Управителния съвет и 24-та сесия на Оперативния комитет на Итерспутник.

Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Информацията се набира от актове (директиви, регламенти, решения), доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на ЕС, ВПС, Международния съюз по далекосъобщения, Европейския комитет по пощенско регламентиране (CERP), Европейската конференция по пощи и далекосъобщения (CEPT), Европейския институт за стандартизация в далекосъобщенията (ETSI), Комисията за регулиране на съобщенията, Националния статистически институт, Българския институт за стандартизация, предприятията, осъществяващи електронни съобщения, пощенските оператори и др.

Отговорност за изпълнение на подпрограмата

В изпълнението са ангажирани експертите от дирекция „Съобщения”.

За цялостното изпълнение отговарят ресорният заместник-министър на транспорта и съобщенията и директорът на дирекция „Съобщения”.

# ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ

# Целеви стойности по показателите за изпълнение на бюджетната подпрограма

| ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма 2300.02.01 „Развитие на съобщенията и цифровата свързаност“ Подпрограма „Цифрова свързаност“ |
| --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 30.06.2022 г. |
| 1. Участие в работата на РГ 17, РГ 26, РГ 31, РГ 35 и др. към СЕВ | бр. раб. срещи | 8 | 9 |
| 2. Изготвени позиции, становища по досиетата, разглеждани в Работните групи към СЕВ | бр. раб. срещи | 10 | 10 |
| 3. Изготвени доклади, позиции, становища по въпросите на цифровата свързаност и широколентовия достъп | бр. раб. срещи | 5 | 7 |
| 4. Изготвяне на анализ на изградената и планирана електронна съобщителна инфраструктура | бр. раб. срещи | 1 | 0 |
| 5. Участие в работата по изграждането на европейска платформа за ШД | бр. раб. срещи | 1 | 1 |
| 6. Участие в работата на международни организации в сектора – МСД; ООН; ОИСР и др. | бр. раб. срещи | 5 | 4 |
| 7. Предоставени консултации от отдел „Широколентови технологии и приложения“ в качеството му на Национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO) с цел осигуряване на техническа и експертна помощ в областта на инвестициите в широколентова инфраструктура и услуги, базирани на нея. | бр. раб. срещи | 20 | 10 |
| 8. Участие в РГ за широколентов достъп към ЕК и в заседания на Broadband Competence Office – BCO и работата по Connectivity Toolbox | бр. раб. срещи | 15 | 10 |
| 9. Проведени консултации със заинтересовани страни, участващи в процеса на реализация на предстоящи инвестиционни инициативи в областта на широколентовия достъп | бр. раб. срещи | 10 | 26 |
| 10. Участие в РГ за изпълнение на предварителните условия за достъп до средствата от ЕС | бр. раб. срещи | 7 | 2 |
| 11. Изготвяне на указания за заседанията на КОРЕПЕР, както и за заседанията на РГ „Телекомуникации и информационни технологии“ към Съвета на ЕС. | бр. раб. срещи | 5 | 7 |

В рамките на отчетния период са постигнати следните резултати:

# Изпълнени дейности по стартиране изпълнението на проектно предложение П18 „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ в област Цифрова свързаност от Стълб 3: Свързана България от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ); Изпълнени и успешно отчетени са две от реформите заложени в НПВУ - C7.R2 Ефективно използване на радиочестотния спектър – намаляване на таксите за спектър и C7.R3 Създаване на благоприятна инвестиционна среда, които са част от първото искане за плащане към ЕК;

# Предоставяне на подробни коментари до Европейската комисия по Съобщение с проект на насоки за държавна помощ за широколентови мрежи и участие в многостранна работна среща с цел улесняване на инвестиционния процес и успешно реализиране на проектите по НПВУ;

# Участие в специализирана среща с представители на различни ведомства и МФ за уточняване на обхвата и подхода за отпускане на държавна помощ за изграждане на широколентови мрежи;

# Подготовка на събирането, обобщаването и предаването на информация за годишното отчитане на страната за Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI). Представянето на подробна и актуална информация за напредъка на страната в съответните области е предпоставка за постигане на по-добро представяне и позициониране в класирането сред останалите европейски страни;

# Във връзка с изпълнението на проект от Националния план за възстановяване и устойчивост беше изготвен въпросник за провеждане на целево проучване чрез събиране на информация от предприятията по чл. 33 от Закона за електронните съобщения, което следва да създаде актуално „картографиране“ на съществуващата частна и публична широколентова инфраструктура в идентифицираните „бели зони“; Организация и провеждане на работни срещи с представители на Комисията за регулиране на съобщенията за прецизиране на процеса по събиране на информация и провеждане на допитването до операторите;

# Отчетени резултати от географското проучване, с цел подготовка на актуалното картографиране на широколентовите мрежи в страната, необходимо при изготвянето на нотификация за държавна помощ към ЕК;

# Изпълнение на дейности по обобщаване на информацията от КРС от годишните ѝ въпросници за предприятията, предоставящи широколентов достъп до интернет като анализът на данните ще помогне и за идентифициране на областите за интервенция по НПВУ;

# Участие в заседанията на работна група с представители на операторите за идентифициране нуждите от промяна нормативната уредба с цел по-добра работа на сектора;

# Участие в заседанията на работна група с представители на енергоразпределителните дружества, кабелни оператори, браншови организации за изясняване на съществуващи проблеми в областта на разполагане на въздушни електросъобщителни мрежи;

# Участие в подготовката на приоритетите на МТС в областта на цифровата свързаност;

# Участие в работната група за подготовката на обществена поръчка за осигуряване на безжична високоскоростна връзка на територията на влаковете на БДЖ;

# Участие в МРГ за подготовка на участието на Република България в Конференцията на пълномощните представители на МСД;

# Участие в работна група за Националната програма за реформи за 2022 г.;

# Изготвена детайлизирана стратегия на Приоритет 8 „Цифрова свързаност“ от Национална програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, като предложените мерки в Приоритет 8 са насочени към подобряване на достъпа до високоскоростен интернет в по-слабо населените региони и неговото активно използване от населението и бизнеса, както и в развитието на високоскоростния мобилен интернет в страната;

# Участие в подготовката на отчет за 100 дни от управлението на правителството;

# Участие в подготовката на доклад по изпълнението на оперативните цели и задачи по отношение на ангажиментите на МТС към ЕК и в национален план за 2021 г.;

# Стартирани дейности по включване на процедура „Надграждане капацитета на ГИС базираната електронна платформа „Единна информационна точка“ и изграждане на функционалности за създаване на Национална точка за достъп до информационни услуги за мултимодални пътувания“ в текущата индикативна годишна работна програма (ИГРП) на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) за 2022 г. В проектното предложение се предвижда и изграждането на нови регистри и нови електронни административни услуги, които ще улеснят инвестиционния процес и ще намалят финансовата тежест за бизнеса и администрациите;

# Изпълнение дейности по осигуряване на следгаранционна поддръжка на ГИС базираната платформа Единна информационна точка; Участие в годишната среща с представители на Европейската Комисия за представяне на постигнатите резултати в областта на цифровата свързаност;

# Изпълнени подготвителни дейности във връзка с присъединяването на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Изпълнение текущи дейности по въпросник „Преглед на планирането на публичните инвестиции и вземането на решения в България“ по съвместен проект на ОИСР и Министерството на финансите за съответните ресорни министерства; Администриране на Единната информационна точка, разположена на Държавния хибриден облак. Към края на първото полугодие на 2022 г. в ЕИТ има 696 регистрирани потребители, 259 заявени услуги; 63 обявления за предоставяне на права за достъп до и съвместно ползване на физическа инфраструктура; 83 обявления в ГИС базирания електронен регистър на планираните или текущи дейности по строителство, разполагане и монтаж на физическа инфраструктура, 980 пъти потребители са качили ЕСМ и/или инфраструктура за разполагане на ЕСМ в ЕИТ: 13 140 обекта, 21 134 км електронна съобщителна мрежа, 154 962 обекта, 12 431 км инфраструктура за разполагане на ЕСМ, 2 118 обекта, 194 км електропреносна и електроразпределителна мрежа, 8 142 обекта, 4 216 км железопътна мрежа.

# Координиране на българското участие в европейски програми в областта на цифровите технологии  от програмен период 2021-2027 – Механизъм за свързване на Европа, програма „Цифрова Европа“ и програма „Хоризонт Европа“, клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“. През първото полугодие на 2022 г. български организации са получили европейско финансиране в размер на повече от 9.4 млн. евро: по програма „Цифрова Европа“ ще бъдат финансирани 4 проекта за изграждане на Европейски цифрови иновационни хъбове за 6.947 млн. евро, а по програма „Хоризонт Европа“, клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“ ще бъдат финансирани 8 проекта с 10 български организации, които ще получат финансиране в размер на  2.458 евро.Активно популяризиране на възможностите, правилата и процедурите  за участие в проекти по европейските програми в областта на цифровите технологии – участие в дискусия за програма „Цифрова Европа“ по време на технологичната конференция Technovation 2022, проведени повече от 40 консултации, публикуване на 7 актуални информации на официалния сайт на Министерство на транспорта и съобщенията, разпространение на информация за отворени конкурси на над 100 електронни адреса (база данни от потенциални участници в конкурсите);

# Изготвяне на образец на декларация, която българските участници следва да попълнят за изпълнение на гаранциите за сигурност по Механизма за свързване на Европа и публикувана на официалния сайт на МТС на https://www.mtc.government.bg/bg/category/157/258-mln-evro-finansirane-ot-evropeyskata-komisiya-e-predvideno-za-proekti-po-purvite-otvoreni-konkursi-po-mehanizma-za-svurzvane-na-evropa-cifrov-sektor;

# Участие в 21 заседания на Комитетите към ЕК и експертните групи по европейските програми, на които са обсъдени: а) проектите на работни програми 2023-2024 (изготвени позиции, защитаване на тезата за оставане на темата за езиковите ресурси в работна програма 2023-2024 на програма „Хоризонт Европа“, клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“; б) сектори на интерес от държавите членки за съфинансиране на съоръжения за изпитване и експериментиране в областта на ИИ (AI TEFs; в) обсъждане на резултатите от оценките на предложенията за проекти и лобиране за българските участници в проектите);

- Координация на текущите проекти по Механизма за свързване на Европа за програмен период 2014-2020. Изпълнението на 6 проекта продължава – съответно до юни 2022 г. с основна цел създаване на безопасна интернет среда и отговорно използване на цифровите технологии от децата и младежите; до март 2023 г. –  проект за създаване и внедряване на първия български възел на Европейската блокчейн инфраструктура за услуги (EBSI); до декември 2023 г. – проект за създаване на магистърска програма за обучение на специалисти инженери в областта на изкуствения интелек; до май 2024 г. – проект за създаване на модерна магистърска програма, специализирана за усъвършенстване на цифровите умения в областта на изкуствения интелект; до септември 2024 г. – проект за създаване на  българска Платформа за цифрови умения и работни места, която да служи като единна точка за достъп за хора, които искат да подобрят цифровите си умения;  до юни 2024 г. – проект за създаване на трансгранични услуги за електронно здравеопазване в БългарияБългарските организации в тези шест проекта са получили европейско финансиране в размер на  1 483 157евро;

- Включване в дейността на Европейския алианс за индустриални данни, периферни изчисления и облачни технологии, с цел укрепването на сътрудничеството с обществените органи на държавите членки по въпросите, свързани с облачните технологии. В тази връзка, Алиансът ще предостави платформа за структурирано сътрудничество между Европейската комисия и публичните органи на държавите членки. Участие в 10 заседания на експертната група към ЕК с национални представители от държавите членки за сътрудничество с Европейския алианс за промишлени данни и технологии, периферни изчисления и изчисления в облак (MSCCG), подготовка на становища и участие в писмени процедури за гласуване на инструмента за сътрудничество, който да се използва в работата на MSCCG;

- Изготвяне на становища по компромисните текстове на Председателството на Съвета на ЕС относно предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета  относно единния пазар на цифрови услуги (Законодателен акт за цифровите услуги) и за изменение на Директива 2000/31/ЕО. Актът отчита необходимостта на европейско равнище да бъдат приети хармонизирани правила, с които да се насърчи отговорното и добросъвестно поведение на доставчиците на посреднически услуги, да се осигури ефективен надзор и да се гарантират безопасна онлайн среда, ефективно справяне с незаконното съдържание онлайн и защитата на основни права за всички участници в онлайн икономиката, като свобода на словото, свобода на информация, свободна стопанска инициатива, право на недискриминация;

- Изготвяне на становища и елементи на позиция за подготовка на българското участие в заседанията на Съвет „Общи въпроси“, неформалния Европейски съвет, в които се подчертава важността на усилията за ускоряване на темповете на цифрова трансформация чрез изграждането на сигурна, ефективна и устойчива цифрова инфраструктура, повишени цифрови умения на гражданите и висококвалифицирани специалисти, цифрова трансформация на бизнеса и цифровизация на обществените услуги.

- Участие в работата на Управляващия комитет на проект REFORM/SC2020/089 „Подготовка и стартиране на цифрова реформа на българския строителен сектор“, съвместно с членовете на ГД „Реформи“ на Еврпоейската комисия и Министерство на регионалното развитие и благоустройството – преглед и съгласуване на финалните версии на „Стратегия за цифровата трансформация на строителния сектор и прилагане на СИМ в България“ и „Пътна карта за цифровата трансформация на строителния сектор и прилагане на СИМ в България, изготвени от изпълнителя KPMG;

- Преглед на проекти на Общоевропейски предложения за Световната асамблея по стандартизация на далекосъобщенията (WTSA-20) на МСД;

- Участие в дейността на междуведомствена работна група за подготовка на участието на Република България в Световната конференция по развитие на далекосъобщенията (WTDC-21);

- Участие в ежеседмичните срещи, организирани от Европейската мрежа на службите в областта на широколентовия достъп;

- Участие във встъпителна среща с представители на ОИСР за получаване на по-конкретна информация за дейностите на избрани звена от МТС, във връзка с изпълнение на съвместен проект на ОИСР и Министерството на финансите за съответните ресорни министерства;

- Участие в онлайн срещите на Борда за езикови ресурси по проект на ЕК. Реализирани са дейности, произтичащи от тези регулярни срещи. Поддържа се постоянна комуникация с техническото контактно лице по проекта от БАН за изпълнение на всички национални ангажименти по събирането и предоставяне на езикови ресурси и беше започната подготовка за провеждане на трети национален семинар за споделяне на езикови ресурси;

- Участие в регулярни срещи с представители на телекомуникационния бизнес, Министерство на електронното управление, Комисията за регулиране на съобщенията, електроразпределителни дружества, други министерства и организации и др.;

# Изготвени предложения за промени в правната рамка в областта на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството за изграждане на ЕСМ с цел облекчаването на процедурите за разполагане на електронни съобщителни мрежи – промени в ЗЕС, ЗЕСМФИ, ЗУТ, Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост и Закона за горите;

- Изпълнени дейности по докладване до Европейската комисия относно текущото състояние на прилагането на инструментариума за свързаност (Connectivity Toolbox), съдържащи информация за състоянието на изпълнението на националната пътна карта, оценка на цялостното изпълнение и добавената стойност на инструментариума, големи пречки пред прилагането на определени добри практики и др;

# Участие в срещи по идея за прокарване на оптични кабели по дъното на Черно море за  привличане на транзитен интернет трафик през България. Проведени са разговори с основните телекоми в БГ и международни оператори за формиране на консорциум. Проучени са правната рамка и програмите на ЕК за кандидатстване за финансиране. Проведени са разговори и с представители на Инициативата „Три морета“ за евентуалното им включване в бъдещ проект по този въпрос;

- Прието Постановление на Министерския съвет за допълнение (ПМС 151/05.07.2022 г.) на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията относно предоставяне от ЕИТ на информация за съществуваща физическа инфраструктура за разполагане на мрежи, включително високоскоростни електронни съобщителни мрежи съгласно ЗЕМСФИ, с което ще се постигне правилното функциониране на ГИС базираната ЕИТ чрез своевременно стартиране на дейността на съответната електронна административна услуга;

# Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на подпрограмата

Успешното реализиране на програмата е свързано с необходимостта от редовно участие в работните заседания на различни международни организации, както и в работните групи към ЕК.

# Организационни структури, участващи в подпрограмата

Подпрограмата се осъществява от звено в МТС, КРС и други заинтересовани страни.

# Отговорност за изпълнението на подпрограмата

Управлението на подпрограмата се осъществява от ресорен министър и заместник-министър, подпомагани от директор на дирекция и експерти.

# Направление „ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЦИФРОВА СВЪРЗАНОСТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА ПО СМИСЪЛА НА ЗЕСМФИ“

Описание на степента на изпълнение на заложените цели

- Формиране и провеждане на държавната политика в областта на цифрова свързаност, в съответствие с европейските и национални стратегически и програмни документи;

- Преглед и ревизиране на нормативната рамка с цел създаване на благоприятни условия за рагръщането на мрежи с много голям капацитет;

- Насърчаване на инвестициите и намаляване на инвестиционните разходи, в т.ч. чрез използване на механизмите на ЕК;

- Засилване използването на европейско финансиране от оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и Механизма за свързване на Европа;

- Разработване и усъвършенстване на програмни и стратегически документи с цел подобряване на бизнес средата в ИКТ сектора, иницииране и реализиране на проекти в тази насока;

- Изпълнение на функции на Национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO) с цел осигуряване на техническа и експертна помощ в областта на инвестициите в широколентова инфраструктура и услуги, базирани на нея;

- Разширяване на капацитета и функционалностите на Единната информационна точка;

- Насърчаване на предоставянето и използването на данни;

- Изпълнение на консултативни дейности за бизнеса и администрацията за по-широкото използване на облачни технологии и услуги чрез повсеместно внедряване и използване на ММГК, което ще осигури база за нови бизнес модели и ще подпомогне на организациите да се възползват от т. нар. големи данни чрез подобряване на скоростта на предаване на данни, ще допринесе за развитието на иновативни технологии;

- Популяризиране на инициативи за внедряване на конкурентни, зелени и сигурни облачни инфраструктури и услуги чрез частни, национални и европейски инвестиции;

- Участие в европейски инициативи за създаване на Европейски облак от следващо поколение;

- Дейности по управление и изпълнение на проектно предложение „Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ от Плана за възстановяване и устойчивост“;

- Дейности по изпълнение на мярка „Актуално „картографиране“ на съществуващата частна и публична инфраструктура за широколентов достъп;

- Дейности по координация на Приоритет 8 „Цифрова свързаност“ на съществуващата частна и публична инфраструктура за широколентов достъп;

- Участие при разработване на механизъм за добри практики във връзка с Директива 2014/61/ЕС (Connectivity Toolbox) и ежегодно отчитане на Пътната карта за изпълнение на Connectivity Toolbox;

- Популяризиране на ползите от споделяне на езикови ресурси.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма 2300.02.01 „Развитие на съобщенията и цифровата свързаност“ Подпрограма „Цифрова свързаност“ Направление № 1 |
| --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 30.06.2022 г. |
| 1.Участие в работата по изграждането на европейска платформа за ШД | бр. | 1 | 1 |
| 2. Администриране на Единната информационна точка в изпълнение на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета | бр. | 1 | 1 |
| 3. Разширяване на капацитета и функционалностите на Единната информационна точка | бр. | 1 | 1 |
| 4. Участие в работата на РГ към ЕК за ЕЦП | бр. | 3 | 3 |
| 5. Участие в работата на РГ за широколентов достъп към ЕК | бр. | 7 | 4 |
| 6. Предоставени консултации от Националната компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO) с цел осигуряване на техническа и експертна помощ в областта на инвестициите в широколентова инфраструктура и услуги, базирани на нея | бр. | 20 | 32 |
| 7. Участие в РГ за изпълнение на предварителните условия за достъп до средствата от ЕС | бр. | 7 | 2 |
| 8. Участие в работата на международни организации в сектора – МСД; ООН; ОИСР и др. | бр. | 5 | 11 |
| 9. Участие в групата Connectivity Special Group | бр. | 2 | 3 |

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на направлението

Успешното реализиране на широколентовия достъп зависи не само от усилията на МТС, но и от административния и финансовия капацитет на заинтересованите страни, както и от тясната координация между тях и министерството. От особено значение за успеха на инициативите е и добрата организация и координация на дейностите на отделните ведомства, ангажирани с изпълнението на проектите в областта на цифровата свързаност и широколентовата инфраструктура в частност.

Доброто сътрудничество с представителните организации на бизнеса и неправителствените организации, както и с местните власти са от ключово значение за успешната реализация на инвестиционните проекти, в които голяма част от дейностите са насочени към тях или се изпълняват съвместно с тях.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Комисията за регулиране на съобщенията, НСИ и други. Вземат се предвид и становища на ГД „Регионална и градска политика“, ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ и др.

- Координиране на изпълнението на дейностите, предвидени в Актуализирания национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България“ (Плана).

Дейности/проекти:

- Ежегодно предоставяне на актуална информация относно наличност на инфраструктурата на операторите по региони“ от Плана;

- Провеждане на дейности за популяризиране на целите и очакваните резултати от изпълнението на Плана:

- осигуряване на адекватна свързаност за всеки;

- гигабитовата свързаност за населени места;

- предоставяне на разнообразни цифрови услуги с добавена стойност;

- улесняване на междусекторната координация;

- създаването на благоприятна за инвестиции правна рамка.

- Дейности по интегриране на местните общности в единния цифров пазар чрез възможностите, които предоставя широколентовия достъп за подобряване на социално-икономическите условия;

- Подготовка и участие в информационни събития, конференции и семинари;

- Популяризиране и стимулиране използването и внедряването на по-голям брой „зелени“ решения;

- Набелязване на допълнителни финансови източници и възможности за интеграция на усилията на всички ангажирани институции.

- Изпълнение на функции на Национална компетентна служба в областта на широколентовия достъп (Broadband Competence Office – BCO)

Дейности/проекти:

- Прилагане на координационен механизъм за мониторинг, контрол и управление на процеса по изграждане на широколентова свързаност в съответствие с целите в Цифровата програма за Европа и на Съобщението на ЕК „Свързаност за изграждане на конкурентоспособен цифров единен пазар – към европейско общество на гигабитов интернет, 5G за Европа: план за действие“;

- Активно участие в дейностите на Мрежата на европейските компетентни служби в областта на широколентовия достъп;

- Създаване и актуализиране на база данни с информация относно предлагането на широколентов достъп до интернет на територията на страната, в т.ч. изготвяне на Списък на „бели и/или сиви“ зони;

- Консултиране и подпомагане на представителите на заинтересованите страни - общини и телекомуникационни оператори във връзка с възможностите да използват европейско финансиране, в т.ч. продължение на инициативата WiFi4EU – 5G Communities;

- Консултиране на заинтересованите страни за участие в проекти за изграждане на широколентова инфраструктура с различни източници на финансиране;

- Създаване на условия и реализация на проекти за стимулиране на търсенето и потреблението на широколентови услуги;

- Изготвяне на становища, приноси и други документи в областта на широколентовия достъп;

- Създаване на условия за изграждане на сигурна цифрова инфраструктура като платформа за предоставяне на електронни услуги.

- Администриране на Единната информационна точка, разработена в изпълнение на Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

- Поддържане и администриране на Единна информационна точка, създадена в изпълнение на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, въвеждащ в националното законодателство изискванията на Директива 2014/61/ЕС;

- Осигуряване на възможностите за надграждане на функционалностите на ЕИТ, вкл. за извършване на актуално картографиране на инфраструктура за широколентов достъп;

- Организиране на интеграцията на ЕИТ с външни системи;

- Активна комуникация с всички заинтересовани страни за осигуряване безпроблемното функциониране на ЕИТ;

- Изготвяне на становища по приложението на ЗЕСМФИ, функционалностите на ЕИТ и разяснения за законовите задължения на различните заинтересовани страни;

- Предоставяне на електронни услуги; поддръжка на регистри;

- Разширяване на капацитета на Единната информационна точка;

- Контролна дейност по приложението на ЗЕСМФИ.

- Използване на потенциала на данните и насърчаване на използване от страна на бизнеса и администрацията на облачни технологии

- Изпълнение на консултативни дейности за бизнеса и администрацията за по-широкото използване на облачни технологии и услуги чрез повсеместно внедряване и използване на ММГК, което ще осигури база за нови бизнес модели и ще подпомогне организациите да се възползват от т. нар. големи данни чрез подобряване на скоростта на предаване на данни, ще допринесе за развитието на иновативни технологии;

- Популяризиране на инициативи за внедряване на конкурентни, зелени и сигурни облачни инфраструктури и услуги чрез частни, национални и европейски инвестиции;

- Използване и популяризиране на общ европейски подход за постигане на набор от съвместни технически решения и политически норми с цел насърчаване на оперативно съвместими облачни услуги на ниво ЕС;

- Участие в европейски инициативи за създаване на Европейски облак от следващо поколение;

- Анализ на българското участие в европейските програми в областта на цифровата свързаност;

- Своевременно въвеждане на изискванията на европейското законодателство относно създаване на условия за ефективно функциониращ цифров единен пазар и осигуряване на по-добър достъп на потребителите и предприятията до цифрови стоки и услуги.

Организационни структури, участващи в направлението

Направлението се осъществява от експерти в МТС.

Отговорност за изпълнението на направлението

За изпълнението на направлението са ангажирани заместник-министър на транспорта и съобщенията, директор на дирекцията и експерти от дирекцията.

# Направление “ПОДПОМАГАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИТЕ В ОБЛАСТТА НА ЦИФРОВИЗАЦИЯТА И СВЪРЗАНОСТТА”

Цели на направлението

- Привличане на европейско финансиране в свързаността, технологичния трансфер и иновациите и насърчаване на междусекторната координация;

- Приоритетно насърчаване на технологичното развитие и иновациите в областта на цифровата свързаност;

- Прилагане на ефективен и ефикасен координационен механизъм за изпълнението на различни вертикални политики в областта на цифровата трансформация;

- Предоставяне на експертна подкрепа за организации от сектора на цифровите технологии, кандидатстващи по европейските програми;

- Разработване на нормативни, стратегически и програмни документи;

- Координация и подпомагане на участието на български организации в програми и финансови инструменти на ЕС, свързани с научно-изследователска и развойна дейност и иновациите;

- Участие в подготовката на работните програми по европейските програми – програма „Цифрова Европа“, програма „Хоризонт Европа“, клъстер „Цифрова сфера, промишленост и космическо пространство“  и Механизъм за свързване на Европа (2021-2027)  и активизиране на потенциалните български участници;

- Анализ на българското участие в европейските програми;

- Своевременно въвеждане на изискванията на европейското законодателство относно създаване на условия за ефективно функциониращ цифров единен пазар и осигуряване на по-добър достъп на потребителите и предприятията до цифрови стоки и услуги.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

| ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Бюджетна програма 2300.02.01 „Развитие на съобщенията и цифровата свързаност” Подпрограма „Цифрова свързаност” Направление № 2 |
| --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 30.06.2022 г. |
| 1. Одобрено финансиране за български участници по програмите на ЕС | хил. евро | 1000 | 9 400 |
| 2. Организирани информационни дни по Европейските програми – програма „Цифрова Европа“, Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа” (2021-2027 г.), Механизма за свързване на Европа (2021-2027), цифров сектор | бр. | 2 | 1-виртуално |
| 3. Проведени консултации с потенциални участници по Европейските програми - програма „Цифрова Европа“, Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа”, Механизъм за свързване на Европа (2021-2027), цифров сектор | бр. | 50 | 40 |
| 4. Участия в заседанията на управляващите комитети и националните контактни лица на Европейските програми: програма „Цифрова Европа“; Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“; Механизъм за свързване на Европа (2021-2027), цифров сектор , включително в Борд за координиране на европейски езикови ресурси | бр. | 18 | 31 (онлайн) |
| 5. Анализ на участието на български организации в конкурсите по европейските програми – програма „Цифрова Европа“, програма „Хоризонт Европа“ и Механизма за свързване на Европа, цифров сектор в областта на цифровите технологии | бр. | 1 | Неприложимо |

* Част от посочените индикатори се изчисляват на годишна база.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от актове, доклади, проучвания, анализи, бази данни и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, ОИСР, Министерски съвет, МТС, Комисията за регулиране на съобщенията, Националния статистически институт и други.

Количествената информация за одобреното финансиране за български участници по Европейските програми се подготвя от експерти на МТС на база на информация от базите данни и докладите за изпълнение на конкурсите на Европейската комисия, които са достъпни за членовете на управляващите комитети и на секторните комитети по съответните програми на ЕС. Информация за показатели за изпълнение от 2 до 5 се събира от вътрешноведомствени източници.

Предоставяни по подпрограмата  продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

- Координация на участието на България в рамковите и редовните програми на ЕС -Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, програма „Цифрова Европа“ и Механизма за свързване на Европа 2 в областта на цифровата свързаност

Дейности/проекти:

- Координация и подпомагане на участието на български организации в програми и финансови инструменти на ЕС, свързани с цифровата свързаност;

- Участие в подготовката на  насоките и многогодишните работни програми на ЕС чрез представители в комитетите и експертните групи към Европейската комисия;

- Популяризиране на програмите и възможностите, които те предоставят чрез информационни събития, работни срещи и консултации със заинтересовани организации;

- Разпространение на текуща информация за Европейските програми;

- Консултиране на потенциалните участници по Европейските програми;

- Участие в работата на Управляващите комитети и в заседанията на националните контактни лица на програмите в Брюксел;

- Участие в подготовката на работни програми – определяне на тематиката на конкурсите;

- Участие в създаването на ефективна междуведомствена координация за осигуряване на активно българско участие в програмите;

- Събиране и анализ на информация за участието на български организации в Европейските програми;

- Подготовка на информационни материали за нуждите на потенциалните участници в програмите;

- Поддържане на актуална информация за Европейските програми на сайта на Министерство на транспорта и съобщенията.

- Подпомагане развитието на иновациите в областта на цифровата свързаност

Дейности/проекти:

- Популяризиране участието на българския бизнес в инициативи и проекти от общоевропейски интерес, напр. GAIA-X;

- Участие в Междуведомствена работна група към Министерство на икономиката за подготовка на позиции за редовните заседания на Съвета на ЕС по конкурентоспособност (вътрешен пазар и индустрия) по теми засягащи изграждането на Цифровия единен пазар на ЕС;

- Участие в дейността на Работна група 3 „Право на установяване и свободно предоставяне на услуги;

- Участие в дейността на междуведомствена подгрупа към РГ № 3 „Право на установяване и свободно предоставяне на услуги“ във връзка с предложение на ЕК за Законодателен акт за цифровите услуги (досие 2020/0361);

- Участие в координацията на изпълнението на национален стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.“, в който са очертани визията, целите и приоритетите на политиката за цифрова трансформация на България за периода до 2030 г.;

- Участие в Надзорния съвет за наблюдение и контрол при изпълнение на националните научни програми към МОН;

- Участие в междуведомствен екип в Управляващия комитет по проект REFORM/SC2020/089 „Подготовка и стартиране на цифрова реформа на българския строителен сектор“;

- Участие в работната група с национални представители на държавите членки за сътрудничество с Европейския алианс за индустриални данни, периферни изчисления и облачни технологии

Организационни структури, участващи в направлението

Направлението се осъществява от експерти в МТС.

Отговорност за изпълнението на направлението

За изпълнението на направлението са ангажирани заместник-министър на транспорта и съобщенията, директор на дирекцията и експерти от дирекцията.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2300.02.01 Бюджетна програма “Развитие на съобщенията и цифровата свързаност” | Закон 2022 г. | Уточнен план 30.06.2022 г. | Отчет 30.06.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  |  |  |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 952 400 | 952 400 | 230 084 |
|  | Персонал | 606 900 | 606 900 | 407 292 |
|  | Издръжка | 345 500 | 345 500 | 25 782 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 952 400 | 952 400 | 433 074 |
|  | Персонал | 606 900 | 606 900 | 407 292 |
|  | Издръжка | 345 500 | 345 500 | 25 782 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | Персонал |  |  |  |
|  | Издръжка |  |  |  |
|  | Капиталови разходи |  |  |  |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1 | 1..................................... |  |  |  |
| 2.2 | 2.................................... |  |  |  |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета |  |  | 19 602 360 |
|  | 1. Субсидии за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсална пощенска услуга по Закона за пощенските услуги |  |  | 11 675 560 |
|  | 2. Разпространение от "Български пощи" ЕАД на периодични печатни издания (вестници и списания) с отстъпка на едро и дребно, директно или на абонаментна основа на територията на Република България |  |  | 7 926 800 |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 0 |
|  | 1..................................... |  |  |  |
|  | 2.................................... |  |  |  |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): |  |  | 19 602 360 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 952 400 | 952 400 | 20 035 434 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 952 400 | 952 400 | 20 035 434 |
|  | Численост на щатния персонал | 38 | 26 | 19 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 0 | 0 | 0 |

### 2300.03.00 БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА  “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”

В програмата са включени дейности, които подпомагат изпълнението и постигането на стратегическите цели на МТС.

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Цели

- Осигуряване на качествено административно обслужване на физически и юридически лица;

- Ефективно организиране и осъществяване на документооборота, финансовата дейност, контрола, управлението на човешките ресурси;

- Иформационно обслужване за осигуряване на публичност и прозрачност на дейността

- Изпълнение на правомощията на ръководството и специализираната администрация чрез материално-техническо обезпечаване на дейността.

Организационни структури, участващи в изпълнението

В изпълнението са ангажирани експерти и служители от общата администрация на Централно управление на МТС.

Отговорност за изпълнението

Изпълнението е под ръководството на главния секретар на МТС и директорите на дирекции от общата администрация.

Дейности

- Разработване на прогнози за човешките ресурси и проекти на вътрешни процедури за управлението им;

- Организиране на дейността по набиране на служители и провеждане на конкурси;

- Изготвяне на актове и документи, свързани с възникване, изменяне, прекратяване и регистриране на служебните и трудовите правоотношения със служители;

- Анализ на потребностите, планиране и организация на обучението на служители;

- Координация на дейностите по оценка на изпълнението на длъжностите на служителите;

- Доразвитие на елементите на СФУК;

- Осъществяване на предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол;

- Ефективно и законосъобразно администриране на приходите и разходването на бюджетните и целеви средства;

- Изготвяне на проект на годишен бюджет на МТС;

- Разпределение на утвърдения бюджет и отчитане изпълнението на бюджета

- Подпомагане на ръководството за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси;

- Организиране и осъществяване на цялостно финансово-счетоводно отчитане на дейността, изготвяне на ежемесечни и годишни оборотни ведомости, подготовка на годишния баланс;

- Поддържане на текущ финансово-счетоводен архив и база данни за капиталовите разходи;

- Организиране и осъществяване на общото ръководство на документооборота и деловодната дейност;

- Систематизиране и съхраняване на документите от учрежденския архив;

- Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише";

- Изготвяне на отговори и становища по възникнали въпроси от физически и юридически лица;

- Приемна по постъпили жалби и писма на граждани;

- Дейности по осигуряване на прозрачност и публичност на дейността на министерството;

- Поддържане страница в Интернет;

- Програмно и техническо осигуряване на компютърната техника;

- Поддържане автоматизираната информационна инфраструктура;

- Осъществяване на автоматизиран обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи;

- Организация и контрол за правилното, законосъобразно и ефективно ползване и управление на недвижимите имоти и движимите вещи, предоставени за управление на ведомството;

- Планиране, организация и осъществяване на цялостно материално-техническо снабдяване;

- Организиране поддръжката и ремонта на сграден фонд, съоръжения и други движими вещи;

- Правилна техническа експлоатация и поддръжка на транспортните средства;

- Планиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

- Осигуряване функционирането и поддръжката на системите за охранителен и пропускателен режим, пожароизвестяване и пожарогасене;

- Протоколна дейност на министерството.

Показатели за изпълнение

- Брой разработени проекти и прогнози;

- Проведени конкурси;

- Изготвени актове и документи;

- Планирани и организирани обучения;

- Изготвени отговори и становища;

- Систематизирани и съхранени документи

- Разработени и прилагани вътрешни правила;

- Изготвени месечни и периодични финансови отчети;

- Обработени документи;

- Архивирани единици.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите

- Недостатъчна координация и взаимодействие с други министерства и ведомства;

- Предстоящи изменения в нормативната уредба.

Информация за наличността и качеството на данните

Информацията се набира от актове, доклади проучвания, анализи и документи на МТС.

### МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА

В системата на МТС осъществяват дейността си две многопрофилни транспортни болници – Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис III” - София и Многопрофилна транспортна болница в Пловдив, които изпълняват специфични функции в областта на превенцията на здравето и професионалната експертиза на работещите в сферата на транспорта.

Цели

Достигане на пълна реализация на “потенциалното здраве” за всички служители в системата на МТС като условие за постигане на високо ниво на безопасност във всички видове  транспорт;

Отговорност за изпълнението

Изпълнението е в отговорностите на директорите на болниците и се осъществява, под ръководството на главния секретар на МТС.

Отчет на показателите за изпълнение

| ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ |
| --- |
| Показатели за изпълнение | Мерна единица | Целева стойност | Отчет 30.06.2022 г. |

| 1.1. Експертни болнични прегледи - НМТБ София | бр. | 97 300 | 45 584 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2.Медицинска експертиза и периодично освидетелстване на работещи в сигурността на движението – МТБ Пловдив | бр. | 45 000 | 25 436 |
| 2.1. Преминали болни за стационарно лечение – НМТБ София | бр. | 4 810 | 1 677 |
| 2.2. Преминали стационарно лечение – МТБ Пловдив | бр. | 5 000 | 1 699 |
| 3. Проведени леглодни – НМТБ София | дни | 20 615 | 6 983 |
| 4.1. Използваемост на легловия фонд – НМТБ София | % | 44,8 | 29,46 |
| 4.2. Използваемост на легловия фонд – МТБ Пловдив | % | 75 | 32,94 |
| 5. Оборот на леглата – НМТБ София | бр. | 38,17 | 12,81 |
| 6.1. Среден болничен престой – НМТБ София | дни | 4,29 | 4,16 |
| 6.2. Среден болничен престой – МТБ Пловдив | дни | 5 | 3,23 |
| 7. Оперативна активност – НМТБ София | % | 70 | 45,81 |
| 8. Профилактични прегледи – НМТБ София | бр. | 18 500 | 9 953 |
| 9.1. Психологически прегледи – НМТБ София | бр. | 4 500 | 2 428 |
| 9.2. Психологическа експертиза за профес. годност и подбор на кадри в системата на транспорта– МТБ Пловдив | бр. | 2 500 | 1 377 |
| 10. Медицинска експертиза на хора с увреждания, които са водачи на МПС – МТБ Пловдив | бр. | 3000 | 2 147 |
| 11. Стационарна диагностика, лечение и експертиза на заболявания и състояния, пречещи на служебните задължения на работещите в двежението на транспорта – МТБ Пловдив | бр. | 1 700 | 88 |

НМТБ „Цар Борис III“

Преминалите болни през първо шестмесечие на 2022 г. са 1 677. Работеше се в условия на усложнена епидемиологична обстановка и през почти целия период, до 21/03/2022 г. болницата беше затворена за планов прием.

Постигнатите стойности на показателя са главно от Отделение за ковид инфекции и спешни случаи. През втората половина на периода нямаше спиране на плановия прием и болницата „ навакса”до известна степен показателите. Очаква се втората половина на годината да се изравнят напълно стойностите, ако няма извънредни положения. Проведените леглодни са синхронни с приема на болни -6983, при очаквани стойности 10308. И двата показателя, „ Преминали болни” и „ Проведени леглодни” са с добри стойности, предвид затвореното за планов прием лечебно заведение.

Средният престой е в рамките на препоръчителния 4,16.

Останалите показатели, зависещи от приетите болни и проведените леглодни/силно намалени поради затворено лечебно заведение/не се планират и са следствие от приетите болни и леглодни/. Оборот-12,81, използваемост в процент – 29,46%

Оперативната активост -45,81%, преобладаващо от спешни оперативни интервенции през първата половина на периода. Леталитетът е процентното съотношение между преминали/починали болни и не може да се предвиди.

МТБ Пловдив

През 2022 г. МТБ Пловдив не са извършени структурни промени.

През 2022 година до края на м.март болницата продължи да приема пациенти с коронавирус. Към момента няма разкрити легла за лечение на болни с Ковид-19.

За оптимизиране на лечебния процес и подпомагане мениджмънта на болницата е осигурена функционираща информационна система в Клинична лаборатория, Аптека, Счетоводство, ТРЗ и Човешки ресурси, както и болнична информационна система, обхващаща всички отделения на МТБ Пловдив.

През отчетния период цялостната дейност на транспортните болници е в синхрон с основните функции за активно наблюдение и лечение на заетите в транспорта лица и поддържането им в добро здраве чрез ефективно и качествено медицинско обслужване.

Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги

- Профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на заболявания и състояния, пречещи на изпълнението на професионалните задължения в сферата на транспорта, както и на заболявания и състояния, свързани с безопасността на движението в автомобилния, железопътния, водния и въздушен транспорт;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Всички кабинети в отделенията по: експертиза на железопътен, воден, авто и авио транспорт, както са добре организирани, наблюдава се по-висока часова и среднодневна натовареност спрямо предходната година и в условията на ограничена дейност - карантина. Основно се извършени първични и повторни експертни прегледи; експертни прегледи във връзка с безопасността на движение; консултативни, функционални изследвания, профилактични непланови и планови прегледи; прегледи на работещите с вредности. При експертните прегледи при необходимост се хоспитализират лица с цел доуточняване и изясняване на здравословното им състояние.

- Медицинска и психологическа експертиза за професионална годност и подбор на кандидатите за работа и кандидатите при прием в учебните заведения и на работещите в сферата на транспорта;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Експертизата за професионалната годност на наблюдавания персонал, извършвана от многопрофилните транспортни болници е качествено обусловена, навременна и в съответствие с правилата за добра медицинска практика.

- Превантивен медицински контрол;

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Съществена част от дейността на многопрофилните транспортни болници е насочена към извършването на превантивен медицински контрол – извършване на профилактични прегледи по Наредба № 3 за автотранспорт, Наредба № 54 за медицинска и психологическа годност на работещите  в  жп транспорт,  Наредба № 11 за воден транспорт, Приложение № 2 към чл.1, ал.2 JAR-FSI, секция 1 и 2 към Наредба № 39/26.01.2009 г., както и по Наредба № 21/25.04.2007 г. за освидетелстване при определяне на медицинката годност на летателната работа и други видове авиационни дейности и гражданската авиация на Република България.

- Освидетелстване, преосвидетелстване и издаване на решения по спорните случаи на преценка по медицински показатели на годността на кандидатите за работа;

В експертните отделения се осъществяват специфични дейности - извършване на медицинска и психологическа експертиза за професионална годност и подбор на кандидатите за работа, кандидатите за прием в учебна заведения и работещите в сферата на транспорта; извършване на превантивен медицински контрол и профилактика, диагностика, лечение на заболявания и състояния, пречещи на изпълнението на прфесионалните задължения в сферата на транспорта, както и на заболявания и състояния, свързани с безопасността на движението.

Специфичните комисии ТОЛЕК, ТЦЛЕК и КАМО извършват експертни заключения, както и такива по спорни случаи.

- Подбор и реподбор на кандидатите за работа в сигурността на движението;

- Експертно освидетелстване на категория водачи на МПС -  лица-инвалиди.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху непостигането на целите на подпрограмата

- Неясноти в здравното законодателство;

Недостатъчно и ненавременно финансиране

Информация за наличността и качеството на данните

Данните са от болнични журнали: журнал за приемане на болни, журнал за изписани болни, амбулаторни дневници  и др.

Отговорност за изпълнение на подпрограмата

Отговорността за изпълнение на подпрограмата е на директорите на многопрофилните болници.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

| № | 2300.03.00 Бюджетна програма “Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза” | Закон 2022 г. | Уточнен план 30.06.2022 г. | Отчет 30.06.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в лева) |  |  |  |
| І. | Общо ведомствени разходи: | 25 612 700 | 29 366 680 | 14 949 550 |
|  | Персонал | 13 507 500 | 16 573 537 | 10 941 126 |
|  | Издръжка | 7 297 200 | 7 960 643 | 3 690 278 |
|  | Капиталови разходи | 4 808 000 | 4 832 500 | 318 146 |
| 1 | Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: | 25 612 700 | 29 366 680 | 13 371 894 |
|  | Персонал | 13 507 500 | 16 573 537 | 9 597 310 |
|  | Издръжка | 7 297 200 | 7 960 643 | 3 456 438 |
|  | Капиталови разходи | 4 808 000 | 4 832 500 | 318 146 |
| 2 | Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 0 | 0 | 1 577 656 |
|  | Персонал | 0 | 0 | 1 343 816 |
|  | Издръжка | 0 | 0 | 233 840 |
|  | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
|  | От тях за: * |  |  |  |
| 2.1 | 1. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТТИ - персонал |  |  | 1 343 816 |
| 2.2 | 2. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТТИ - издръжка |  |  | 237 112 |
| 2.3 | 3. ОП "Иновации и конкурентоспособност" - субсидии за нефинансови предприятия |  |  | -3 272 |
| ІІ. | Администрирани разходни параграфи по бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | 1..................................... |  |  |  |
|  | 2.................................... |  |  |  |
| ІІІ. | Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС | 12 281 925 | 12 281 925 | 1 415 645 |
|  | 1. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТТИ | 12 281 925 | 12 281 925 | 1 415 645 |
|  | 2.................................... |  |  |  |
|  | Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): | 12 281 925 | 12 281 925 | 1 415 645 |
|  | Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): | 25 612 700 | 29 366 680 | 13 371 894 |
|  | Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): | 37 894 625 | 41 648 605 | 16 365 195 |
|  | Численост на щатния персонал | 736 | 736 | 659 |
|  | Численост на извънщатния персонал | 32 | 32 | 32 |

Описание на проектите, по които са извършени разходи към 30 юни 2022 г.  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

ПРОЕКТ: „Специализирани обучения за повишаване на капацитета на служителите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ в качеството му на бенефициент по ОПТТИ 2014-2020 г.”

ПРОЕКТ: „Осигуряване на разходите за възнаграждение на служители от Метрополитен ЕАД, участващи в управлението и/или изпълнението на проектите, финансирани по ОПТТИ“

ПРОЕКТ: “Техническа помощ за подготовка на допълнителни проекти по ОПТТИ с бенефициент НКЖИ”

### ПРОЕКТ: „Подкрепа за административния капацитет на Дирекция СРИП в ДП НКЖИ във връзка с ангажиментите ѝ за програмиране, подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на железопътните проекти, съфинансирани от ОПТТИ 2014-2020 и за подготовка на ОПТС”

Подробната информация по проектите е представена в Приложение № 8.

Приложение № 1

### Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

### РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ

Описание на проектите, изпълнявани от ДП НК „Железопътна инфраструктура”, финансирани с капиталов трансфер от държавния бюджет

ПРОЕКТ 3 „Ремонт на железния път и съоръженията за поддържане на достигнатите скорости“. Към 30.06.2022 година усвоените капиталови трансфери са в размер на 3 578 386,40 лв.

Средствата са усвоени по обекти, както следва:

Обект № 1 „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Стражица-Славяново текущ път № 1 и № 2 от км 336+000 до км 344+400 с обща дължина 16 808 м“.

Вследствие дългогодишната експлоатация и просрочените с години срокове за подновяване и механизиран среден ремонт железният път в междугарието Стражица – Славяново текущ път № 2 от км 336+000 до 344+404 е с влошено техническо състояние: релсите са износени и с набити краища, траверсите са напукани и посукани с разбити гнезда на ПАК болтове, скъсани тирфони и счупени подложки, а баластовата призма е силно замърсена.

Горепосоченото междугарие е изградено в смесен профил като траншеята е от страната на път № 2, кривите са с малък радиус, като тези с R ≤ 325 м са с обща дължина 3 878 м и са изцяло на дървена траверсова скара. Голяма част от отводнителните съоръжения от страната на път № 2 са затлачени, на места компрометирани и с намалена водопропускливост. Вследствие на дългогодишна интензивна експлоатация и под влиянието на метеорологичните условия се наблюдава прогресиращо влошаване на параметрите на железния път, като сегашното им състояние се характеризира със силно закаляна баластова призма, деформации по ос и ниво.

Със силите на железопътната секция железния път се поддържа на гранични допустими стойности, чрез частично ръчно пресяване на баластовата призма, извършване на ръчна подбивка, добаластиране и заваряване на обтяжки. Извършва се смяна на дървени и стоманобетонови траверси с траверси втора употреба. Предприетите мерки са с временен характер и не решават трайно проблемите в посоченото междугарие.

Очакван ефект от изпълнението на поръчката:

С изпълнението на ремонта на железния път в съответствие с техническите норми за поддържане и ремонт, ще се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност, като осигурява:

- управлението на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация;

- скоростни условия, гарантиращи устойчив график на движение на влаковете и задържане на скоростите по книжка разписание;

- капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на направления по железопътната мрежа;

- комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти;

- намаляване на времепътуването с около 1,18 минути.

Изпълнява се договор № 6609 от 06.11.2019 година за изпълнение на СМР с „ТСВ“ ЕАД - София.

Разплатените средства към 30.06.2022 година са в размер на 401 514,88 лева.

Сключен е договор № 35001 от 14.01.2020 година с "НИКАН ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД гр. София на стойност 35 998,80 лева.Разплатените средства към 30.06.2022 година са в размер на 4 200,00 лева.

Сключен е договор № 35031 от 10.03.2021 година с "НИКАН ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД гр. София на стойност 35 998,80 лева. Разплатените средства към 30.06.2022 година са в размер на 4 200,00 лева.

Обектът е приключен и въведен в експлоатация.

Обект № 2. „Реконструкция на гърловините и коловозното развитие на гара Своге, изграждане на нова маршрутно-компютърна централизация и преустройство на контактната мрежа“

Гара Своге е част от 2-ра главна железопътна линия, която в отсечката София-Мездра е с категория „Железопътна магистрала”.

Съгласно договор № Д-33 от 05.06.2017 година е изготвен идеен проект за реконструкцията на гара Своге от „Транс гео” ООД, като същият е приет на експертен съвет от ДП НКЖИ. Целта на идейния проект е:

- уточняване на основните видове СМР;

- уточняване на прогнозните разходи за финансиране;

- увеличаване на експлоатационния срок и снижаване на експлоатационните разходи;

- гарантиране на сигурността и безопасността на влаковото движение;

- обезличено движение на влаковете в отсечката Курило-Бов;

- облекчаване на експлоатационната дейност на гара Своге.

Гаровата платформа е пресечена от три съществуващи съоръжения: пешеходен подлез на км 33+212, пътен подлез на км 32+657 и водосток на км 32+528, които затрудняват надлъжното отвеждане на водите. Подлезите се нуждаят от ремонт на хидроизолацията и водоотводните съоръжения.

Съществуващото горно строене включва шест коловоза от които два глухи, обикновени стрелки тип-49 1:9 300 и 1:9 190 и едностранни и двустранни английски стрелки.

С идейния проект е взето решение:

- СКД 16/18 се заменя със СО 1:9 R=190 /дясна/ тип 60 Е1;

- СКЕ 6/8 и СО № 4 се заменят с бретелно кръстолиние тип 60 Е1 1:9 R=190 за двустранна връзка на 2-ри и 3-ти коловоз;

- всички стрелки в гърловина страна Бов запазват съществуващото си положение, като СО № 1 се заменят с тип 60 Е1 1:9 дъгова симетрична двустранна, а СО № 3 се заменя с дъгова едностранна стрелка на бетонови траверси;

- изграждане на нови перони между 1-ви и 2-ри и 2-ри и 3-ти коловози, 3-ти и 4-ти коловози както и нов челен /гаров/ перон от страна на приемното здание;

- изместване по ос съществуващите 2-ри, 3-ти и 4-ти ПОК за осигуряване на необходимото междуколовозно разстояние за изграждане на новите перони;

- демонтаж на съществуващия 5-ти коловоз, железния път между стрелки № 5 и 7, както и стрелки №№ 5, 22 и 24;

- изграждане на нова есова връзка между 2-ри и 3-ти коловози в гърловината страна Бов.

Ефект от изпълнение на строително-монтажните работи:

- облекчаване на експлоатационната дейност и поддръжка на гарата;

- увеличаване на пропускателната способност;

- подобряване на комфорта на пътуване;

- осигуряване на безпрепятствено движение на возилата в района на гарата.

Изпълнява се Договор 11578 от 23.12.2021 година с Обединение „КР СВОГЕ“ – София.

Разплатените средства към 30.06.2022 година са в размер на 0,00 лв.

През 2022 година ще започне изпълнението и на Договор 11516 от 05.10.2021 година с „АЙ СИ ДЖИ – КСС“ ДЗЗД за извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителния надзор и съставяне на технически паспорт на обект „Реконструкция на гърловините и коловозното развитие на гара Своге, изграждане на нова маршрутно-компютърна централизация и преустройство на контактната мрежа“.

Разплатените средства към 30.06.2022 година са в размер на 0,00 лв.

Разплатените средства към 30.06.2022 година от бюджета на МТС са държавни такси в размер на 73,97 лв.

##### Обект № 3. „Механизирано подновяване на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в междугарието Каспичан - Провадия път № 2 с механизация на ЖП Секция Враца“

Дължината на подлежащия на ремонт железен път е 28 413 метра.

Километричното положение на ремонтирания участък е от км.459+1186 (край стрелка № 3 в гара Каспичан) до км.488+582 (начало стрелка № 2 в гара Провадия) с дължина 28 413 метра. Километър 460 е с дължина 1 355 метра. В момента скоростта по книжка разписание е 80 км/час. Проектна скорост 130 км/час.

Ефект от изпълнение на строително-монтажните работи:

С изпълнението на ремонта на железния път и стрелките в съответствие с техническите норми за поддържане и ремонт, ще се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност, като се осигурява:

- управлението на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация;

- скоростни условия, гарантиращи устойчив График на движение на влаковете. Запазване на скоростта по книжка разписание;

- ще се завиши скоростта на движение на влаковете от 80 на 130 км/час и ще се намали времепътуването от 21,31 минути (21 минути и 19 секунди) на 13,11 минути (13 минути и 7 секунди) с 8,20 минути (8 минути и 12 секунди);

- капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на направления по железопътната мрежа;

- комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти;

- подобряване параметрите на железния път в геометрично отношение и като конструкция;

- понижаване на разходите за текущо поддържане на железния път и съоръженията;

- намаляване на времепътуването.

Извършено е доплащане по договор 11551 от 01.12.2021 година с „ИНФРА КОМЕРС“ ЕООД – гр. София за доставка на релси тип 60 Е-1.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. от бюджета на МТС са в размер на 475,08 лв.

##### Обект № 4. „Механизирано подновяване на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в междугарието Реброво-Своге път № 1 с дължина 7 171 м /включително коловоз № 3 гара Реброво/ с механизация на ЖП Секция Враца“. В процедура по ЗОП.

Междугарието Реброво - Своге път №1 е част от 2-ра главна железопътна линия, която в отсечката София-Мездра е с категория „Железопътна магистрала”, съгласно “Наредба за категоризация на железопътните линии в Република България, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии”.

Последното подновяване на железният път в междугарието е извършено преди повече от 30 години. Проектната скорост е 70 км/час.

Техническото състояние на железния път е незадоволително. Налице е масово напукване на стоманобетонните траверси, скъсване на тирфони и болтове за СТ-4, разместване на реброви и гумени подложки, компрометиране на междурелсовото разстояние и цялостната промяна геометрията на железния път. Оценката от комплексните измервания на техническото състояние на железния път с пътеизмерителна лаборатория ЕМ 120, извършвани в междугарието след 2015 год. показват силно влошено техническо състояние на пътя (неизправности от висока степен), по отношение на горното строене, с тенденция за прогресивно увеличаване на неизправностите от висока степен, застрашаващи сигурността на влаковото движение.

През 2018 г. се изпълни механизиран подновяване на железния път в междугарието Реброво-Своге, път №2, като повече от една година железопътният трафик се осъществяваше по път № 1.Това доведе до силно нарушаване на геометрията на железния път и компрометиране на елементите от горното строене.

Трасето на железния път в план следва меандрите на река Искър и поради това е със силно изразена лъкатушна форма – хоризонталните криви са 6 на брой.

1. Състояние на горното строене.

Релсо-траверсовата скара е с релси тип 49 Е1 (S 49) върху стоманобетонови траверси СТ-4 на подпрян настав с дължина 1 470 м и дървени траверси на подпрян настав с дължина 5 030 м. Траверсовата скара е 1760 бр./км. /42+2/.

Релсите са силно сработени – вертикалното и страничното износване е със стойности, близки до максимално допустимите и приблизително 80 % от тях са за смяна.

Цялата траверсова скара, особено в кривите с радиус R≤300 м е в крайно лошо състояние като преобладаващата част от траверсите са изгнили и силно напукани – около 70 % от тях са за смяна.

Скреплението в междугарието в по-голямата си част е компрометирано. Голяма част от пружинните пръстени липсват или са счупени.

Поради тези причини, въпреки многократно извършените поправки на железния път, стойностите на междурелсието остава в критични граници спрямо нормите за текущо поддържане.

Баластовата призма е силно закаляна (замърсеността й е над 70 %). Баластовите зърна са със заоблени краища.

Създадена е реална опасност от дерайлиране на подвижен жп състав, с непредвидими последствия и прекъсване на влаковото движение по II-ра главна железопътна линия София – Мездра.

Предвижда се да се изпълни механизирано подновяване по разделен способ на горното строене в междугарието Ребров-Своге, път №1 от км 24+548 до км 27+548 с дължина L= 3000 м в условията на пълно прекъсване на движение на влаковете в междугарието.

Предмет на настоящата поръчка за избор на Изпълнител се отнася само за видовете работи, както следва:

- механизиран демонтаж на железен път т 49 на дървени траверси и натоварване на транспорт (без транспорт) с L= 855 м;

- механизиран демонтаж на железен път т 49 на стоманобетонови траверси и натоварване на транспорт (без транспорт) с L= 2 145 м;

- подравняване на баластова призма за полагане на железен път /нови стоманобетонови траверси СТ-6 за тип 49 Е1, релси втора употреба/ с L=3 000 м;

- превоз на демонтиран железен път от 40 до 60 км с L=3 000 м;

- разтоварване, пълно разкомплектоване и стифиране на демонтиран железен път на площадка с L=3000 м.

Извършено е доплащане по договор 11551 от 01.12.2021 година с „ИНФРА КОМЕРС“ ЕООД – гр. София за доставка на релси тип 60 Е-1.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. от бюджета на МТС са в размер на 1 645,02 лв.

##### Обект № 6. „Доставка и влагане на прелезни настилки“.

Железопътните прелези, като елемент от железния път представляват неговата пресечна точка с пътища и улици от Републиканската и общинска пътна мрежа. Те трябва да гарантират безопасно и безаварийно влаково движение и в същото време да позволяват безопасно, плавно и безконфликтно преминаване на пътни превозни средства.

Еластичните прелезни настилки монтирани през последните двадесетина години на някои от най-натоварените с автомобилно движение железопътни прелези по железопътната мрежа на България на практика доказват своите качества по отношение на високата износоустойчивост на контактната повърхност, здравина на отделните панели, нехлъзгаемост на гумите на ППС, висока издръжливост при големи транспортни натоварвания, лесен демонтаж и монтаж при извършване на ремонтни работи по железния път в зоната на прелеза и дълъг експлоатационен живот.

Всички тези качества правят еластичната прелезна настилка предпочитана при извършване на ремонт на железопътните прелези, като се осигурява, както плавно и безопасно преминаване на ППС през прелеза, така и безопасност на влаковото движение.

Изпълнява се договор № 6744 от 27.03.2020 година със "Страйл България и Реластек" ООД, гр. София на обща стойност 11 227 514,40 лева с ДДС за трите години.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. от бюджета на МТС са в размер на 302 630,40 лв.

Във връзка и изпълнението на обекта „Доставка и влагане на прелезни настилки“ са извършени разходи за съгласуване, държавни, административни такси и комисии за обекта.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. от бюджета на МТС са в размер на 13 719,00 лв.

##### Обект № 7. „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Курило- Световрачене от км 0+868 до км 5+428 с дължина 4 560 м“.

Реализирането на модернизацията на железопътната инфраструктура на Централна гара София, в участъците София – Волуяк заедно с гара Волуяк и Елин Пелин – Костенец наложи движението на всички товарни влакове от Драгоман/Перник за Пловдив/Свиленград и обратно, които в момента преминават през Централна гара София и Вакарел, да става по обходен маршрут през гара Илиянци и Карлово. Това силно увеличава обема на преминаващите товарни влакове през гара Илиянци, част от които ще се наложи да се преработват в Илиянци вместо във Волуяк.

Гара Илиянци осигурява движение на влаковете в пет направления, обслужва 16 броя индустриални клона, от които работещи в момента са 11 броя, част от преминаващите влакове претърпяват преработка в гарата, други завършват или започват движението си от гарата. В гарата работи постоянна маневра.

Предстои извършване на дейности за подмяна на наличната осигурителна техника в гара Илиянци, които да доведат до частично или пълно изолиране на действието и, както и поетапно прекъсване на цели групи от коловози. Това силно ще намали капацитета на гара Илиянци, като ще доведе до необходимост от изнасяне на редица експлоатационни дейности в съседни гари и до осигуряване на обходни маршрути.

Една съществена мярка за осигуряване на достатъчен капацитет на гара Илиянци, както и в целия възел София е възстановяване на движението на влаковете с електрическа тяга по 31-ва железопътна линия Курило – Световрачене. Това ще намали натиска върху гара Илиянци от влаковете движещи се по направление Пирдоп – Мездра и ще позволи в бъдеще евентуално изнасяне на дейността по композиране на влакове от и за Карлово в гара Курило.

Обектът ще обхване цялостно подновяване на релсотраверсовата скара от НС стр.№2 на км 0+868 гара Курило до КС стр. №2А на км 5+428 гара Световрачене с дължина 4 560 м, като безнаставов релсов път с траверси и релси с еластично скрепление т.60 кг/м и изцяло нова баластова призма.

С цел заздравяване и намаляване на напреженията в короната на насипа старата баластова призма ще се преработи, подравни и уплътни.

За възстановяване на нормалната работа от ОТ в междугарието Световрачане–Курило е необходимо да се възстанови действието на входен сигнал Чк, кабел тип А2Y(L) YB2Y3х4х1,4 и А2Y(L) YB2Y 5х4х1,4, автоблокировка без проходни сигнали с броячи на оси, предупредителни сигнали и контролирани участъци.

Изпълнението на обекта ще минимизира риска от произшествия и аварии и ще позволи възможност за влаковете, превозващи опасни товари да не преминават, престояват и преработват в гари в непосредствена близост до гъсто населените жилищни райони на столичния град. Имайки в предвид затруднената експлоатационна обстановка поради мащабните строителните дейности в целия жп възел София ще бъде създадена възможност на транспортни предприятия за маршрутизация на товарите и в гарите Мездра, Плевен, Враца, Перник, Драгоман, Пирдоп и други с цел избягване преработката им в гарите на територията на възела. Осъществяването на обекта ще доведе до по-пълно използване капацитета на инфраструктурата.

Сключен е договор № 11546 от 19.11.2021 година с „ТСВ“ ЕАД - София.

Разплатените средства към 30.06.2022 година са в размер на 1 765 066,15 лв. и от бюджета на МТС са в размер на 1 084 861,90 лв.

#### ПРОЕКТ 4: „Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства“.

Към 30.06.2022 година усвоените капиталови трансфери са в размер на 2 969 410,95 лв.

##### Обект № 1. „Проектиране, доставка и изграждане на маршрутно-компютърна централизация (МКЦ) в гара Синдел – по обособени позиции“ – Преходен 2018-2022 г.

Гара Синдел разпределителна се намира на втора и на трета ж. п. линия, в двупътен участък, електрифициран за тягов състав на променлив ток – 25kV/50Hz.

В момента гара Синдел разпределителна е съоръжена с маршрутно-релейна централизация тип WSSB. Гара Синдел е с интензивна влакова и маневрена дейност, с шест направления. Тя е начална гара за товарни и пътнически влакове. В съществуващата МРЦ са включени осем приемно-отправни коловоза, три отправни коловоза, страна гара Разделна 46 бр. стрелки и 2 вагоноизхвъргачки. Сигнализацията е тип БДЖ (обикновена), с немска оптика. Междугарията с гара Провадия, гара Разделна, гара Юнак се осигуряват с получавтоматична блокировка, работеща по оптичен кабел, като в междугарията Синдел – Разделна и Синдел – Провадия има специализация на движението. С гара Разделна по път № 3 – с полуавтоматична блокировка (ПАБ) работеща по оптичен кабел. С гара Варна Фериботна движението се осигурява по телефонен способ.

Маршрутно-релейната централизация тип WSSB1 в гара Синдел е монтирана 1966 година. Същата е амортизирана с изтекъл срок на експлоатация, като липсват резервни части, а поддръжката е трудоемка и не може да бъде модернизирана.

С изпълнението на проекта: „Проектиране, доставка и изграждане на маршрутно-компютърна централизация (МКЦ) в гара Синдел“ ще се постигне:

- гарантиране на високо ниво на безопасност на влаковото и маневрено движение в участъка чрез съвременните технически средства на осигурителната техника (ОТ) и свеждане до минимум на влиянието на субективния фактор;

- достигане на максимална пропускателна способност съобразно ограниченията на скоростта по железен път в участъците;

- създаване на условия за високо ниво на работоспособност на осигурителната техника и бързо отстраняване на възникнали повреди;

- съкращаване на времето за обслужване и профилактика на съоръженията и количеството на персонала, пряко ангажиран с поддържането но системата на ОТ;

- с предвидена възможност за създаване на интерфейси в маршрутно-компютърната централизация, позволяваща бъдещо надграждане на диспечерско управление от единен диспечерски център за управление на движението на влаковете за участъка се очаква да се постигне ефективно управление на трафика на движение на влаковете и допълнително редуциране на експлоатационния персонал в участъка.

Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България, съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обект „Изграждане на маршрутно-компютърна централизация в гара Синдел“.

Изпълнява се договор № 6098 от 31.05.2018 година с ДЗЗД „РУБИКОН-АЙ СИ ДЖИ“.

Разплатените средства към 30.06.2022 година са в размер на 26 065,20 лв.

##### Обект № 2. „Оптична кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна апаратура в участъка София-Мездра-Червен бряг – по обособена позиция 1: „Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък София-Мездра от 2-ра главна жп линия – етап 1“ и обособена позиция 2 „Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък Мездра-Червен бряг от 2-ра главна жп линия – етап 2“ Обектът е преходен 2019-2022 година.

Съществуващата телекомуникационна мрежа на ДП НКЖИ се базира на медни магистрални съобщителни кабели, които са с понижени параметри и множество повреди. В експлоатация са от над 40 години и реално са на границата на техният експлоатационен ресурс. Същите са без никакви възможности и капацитет за предоставяне на съвременни телекомуникационни услуги. Описание на обекта в частта Оптична кабелна мрежа – включва инсталиране на 141 км. оптичен кабел с 48 броя оптични влакна, въздушно на стълбовете на КМ; изграждане на отклонения до всички прелези, помещения на ОТ, ОСП, Подрайони, подстанции, и др. характерни точки. Изграждане на структурно окабеляване в гарите. Ремонт на помещения за осигуряване на бъдещо инсталиране на апаратури. Измервателна техника и уреди за ремонт и поддръжка на оптичният кабел и автомобили за екипите по поддръжка.

Описание на обекта в частта Енергетика - преустройство на стълбовната линия на КМ в съответствие с “Техническата спецификация“ (ТС-ЖИ 007-2006) и техническите изисквания при изпълнение на СМР за ремонт на контактната мрежа във всички закрити гари. Целта е отпадане на всички гъвкави напречници по бившите гари, изграждане на нова единична стълбовна линия за път 1 и 2. Боядисване на всички железорешетъчни стълбове в участъка. Основен ремонт и подмяна на всички секционни постове в участъка.

2.1. Обособена позиция 1 - „Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък София-Мездра от 2-ра главна жп линия“ – етап 1 от строежа“

Изпълнява се договор № 6673 от 30.12.2019 година с „ТСВ“ ЕАД – София и са доставени конзоли, анкеровки и закрепвания за оптичен кабел.

Разплатените средства към 30.06.2022 година са в размер на 441 600,00 лв. и от бюджета на МТС са в размер на 250 839,90 лв.

2.2. Обособена позиция 2 - „Изграждане на оптична кабелна мрежа в участък Мездра-Червен бряг от 2-ра главна жп линия“ – етап 2 от строежа“

Изпълнява се договор № 6674 от 30.12.2019 година с „ТСВ“ ЕАД – София и са доставени конзоли, анкеровки и закрепвания за оптичен кабел.

Разплатените средства към 30.06.2022 година са в размер на 350 000,00 лв.; от бюджета на МТС са в размер на 159 180,25

2.3. Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България, съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обект „Оптична кабелна мрежа и цифрова телекомуникационна апаратура в участъка София-Мездра-Червен бряг от 2-ра главна жп линия“.

Изпълнява се договор № 6098 от 31.05.2018 година с ДЗЗД „РУБИКОН-АЙ СИ ДЖИ“.

Разплатените средства към 30.06.2022 година са в размер на 0,00 лв.

2.4. Разходи за съгласуване, държавни, административни такси и комисии за обекта.

Разплатените средства към 30.06.2022 година са в размер на 750,00 лв.

2.5. Изпълнява се договор № 6581/25.10.2019 година с фирма „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ АД – Варна за технически надзор на обекта.

Разплатените средства към 30.06.2022 г. от бюджета на МТС са в размер на 39 420,23 лв.

##### Обект № 3. „Електрификация на 83-та железопътна линия Симеоновград-Нова Загора част „Сигнализация и телекомуникации“. Обектът е преходен 2019-2022 година.

Във връзка с електрификацията на 83-та линия се налага подмяна на всички сигнални кабели в участъка с нови кабели за електрифициран участък. В обекта ще бъдат включени и трансформатори от контактна мрежа за осигуряване на резервно захранване на апаратурата за сигнализация и телекомуникации.

Изпълнява се Договор № 5501/02.09.2016 година със сдружение „ЕТС Технолоджи“ ДЗЗД – София. Средствата са платени за извършени дейности по осветлението на гара Любеново.

Разплатените средства към 30.06.2022 година са в размер на 164 064,59 лв.

##### Обект № 4. „Електрификация на 83-та железопътна линия Симеоновград-Нова Загора част „ЕРП“. Обектът е преходен 2019-2022 година.

Ще се извърши преустройство на въздушни линии 0,4 кv, на EVN-ЕРП Юг, в кабелни линии, поради нарушаване габарита, спрямо ново изградената контактна мрежа.

Изпълнява се Договор № 5501/02.09.2016 година със сдружение „ЕТС Технолоджи“ ДЗЗД – София. Извършен е монтаж на 29 броя конзоли за захранващ фидер, изправяне на 6 броя стълба и полагане на 800 метра кабел за управление на разединители.

Разплатените средства към 30.06.2022 година са в размер на 587 644,34 лв. и от бюджета на МТС са в размер на 319 608,66

##### Обект № 5. Проектиране, доставка и изграждане на обект: „Възстановяване на диспечерска централизация на гари, съоръжени с МРЦ в участък София-Карлово – по обособени позиции“. Обектът е преходен 2019-2022 година.

С изграждането на диспечерска централизация в участъка София – Карлово ще се създаде възможност гарите да се управляват от единен диспечерски център в ЦГ София, с което ще се повиши пропускателната способност в цитирания участък. Успешното изпълнение на обекта ще доведе до намаляване на експлоатационен персонал на Поделение УДВК.

5.1. Изпълнява се договор № 6555 от 18.09.2019 година с фирма „Искра“ ООД – Република Словения.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. от централния бюджет са в размер на 197 877,80 лв. и от бюджета на МТС са в размер на 5 794,23 лв.

5.2. Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България, съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обект "Проектиране, доставка и изграждане на обект: "Възстановяване на диспечерска централизация на гари, съоръжени с МРЦ в участъка София - Карлово".

Изпълнява се договор № 6720/24.02.2020 г. с ДЗЗД "ЕТЕ ИНФРАСТРУКТУРА".

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. са в размер на 0,00 лв.

5.3. Разходи за съгласуване, държавни и административни такси и комисии за обекта.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. са в размер на 0,00 лв.

##### Обект № 6. „Изграждане на 20 бр. автоматични прелезни устройства“ – по обособени позиции. Обектът е преходен 2020-2022 година.

Обектът предвижда проектиране, изграждане и пресъоръжаване на 20 броя прелеза. За охраната на прелезите на междугарие, съоръжени с ръчни бариери, управлявани от прелезопазач се разчита единствено на субективния фактор. Подава се разпореждане от дежурния ръководител движение в една от съседните гари към прелезопазача за своевременно затваряне на прелеза преди изпращане на влака, като времето, през което прелезът е затворен е твърде голямо. Като резултат се обостря търпението на водачите на пътни превозни средства и често се стига до конфликти. Има и случаи на преминаване на ППС през прелез в междугарие с ръчни бариери при спуснати бариерни греди. Статистиката показва, че произшествията с най-много смъртни случаи са станали на такива прелези. Освен гореизложеното, разходите за охрана на тези прелези са от 5 до 8 пъти по-големи от разходите за прелезите, съоръжени с автоматични прелезни устройства /АПУ/.Тези неблагоприятни ситуации, с критично ниво на риск могат да бъдат избегнати с реализирането на обекта, както и с изпълнението на програмата за модернизация на процеса на управление на железопътния трафик. С изпълнението му ще се намалят около 70 служители на регионалните поделения ‏УДВГД – прелезопазачи.

6.1. Изпълнява се договор № 11124/17.06.2020 година с фирма „ВДХ“ АД – София.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. от бюджета на МТС са в размер на 66 829,75 лв.

##### Обект № 9. „Рехабилитация и подмяна на токозахранващи устройства и акумулаторни батерии“.

Токоизправителите и акумулаторните батерии са неделима част от токозахранването на гаровите централизации и телекомуникационните съоръжения. На много места същите са с понижени технически параметри, поради дългогодишната им експлоатация. С подмяната на старите токоизправители и акумулаторни батерии с нови, ще се повиши надеждната работа на гаровите централизации и качеството на телекомуникационните връзки.

Изпълнен е Договор № 11484 от 20.08.2021 година с фирма „ТРИСТАН 02“ ООД - София. Доставени са стационарни оловни клапанно-регулирани акумулаторни батерии (VRLA)".

Разплатените средства към 30.06.2022 година са в размер на 359 736,00 лв.

#### ПРОЕКТ 7: „Удвояване и електрификация на железопътна линия Карнобат-Синдел“.

Към 30.06.2022 година усвоените капиталови трансфери са в размер на 188 065,70 лв.

Същите са разпределени в следните обекти:

##### Обект № 1. „Жп участък Лозарево-Прилеп от км 18+663 до км 23+108, включително жп тунел № 1“.

Обектът е преходен от 2013 година. Строителните работи по изграждане на тунелната конструкция са преустановени.

С цел контрол на състоянието на тунелната конструкция, за 2021 година са предвидени геодезически измервания в жп тунел 1, с които се цели установяване на периодично наблюдаване на деформациите на тунелната изработка и своевременно предприемане на мерки в случай на необходимост. Плануваните измерванията са на всяко тримесечие. В рамките на авторския надзор и на основание данните от измерванията, в ДП „НКЖИ“ се внася обобщен годишен доклад за техническото състояние на изградената тунелна конструкция.

Тунел 1 в участъка Лозарево - Прилеп представлява двупътен железопътен тунел с дължина 2811 м, от които 2426 м се изграждат по тунелен способ (NATM с изпреварваща калота по взривен метод – ~ 2030 м, механичен способ ~ 396 м) и 385 м – по открит способ (Cut & Cover method). Към момента напълно завършени са 1749 м (~ 62 %) – остават 1062 м, от които 777 м по тунелен способ и 285 м по открит способ. С изграждането му проектната скорост на участъка Лозарево – Прилеп се повишава до 130 км/ч, а дължината на железния път се намалява с 5 434,92 м, което е най-голямото скъсяване при реализацията на проекта за удвояване и електрификация на железопътната линия Карнобат - Синдел. На проведено заседание на Експертен технически съвет на ДП НКЖИ от 22.02.2008 г. е разгледано незадоволителното състояние на насипа пред тунел 1. Поради допуснати технически пропуски в процеса на изграждането му, насипът е непригоден да изпълнява функциите на долно строене на новата жп линия и е взето решение за премахването му, като от км 18+560 до км 19+450 на мястото на насипа ще да бъде изградена проектираната жп естакада. Към момента ДП НКЖИ притежава работен проект за изпълнение на естакадата от км 18+560 до км 19+450, като е належащо изграждането й за да бъде осъществена връзката между тунел 1 и гара Лозарево.

В изпълнение на договор от 01.08.2019 година на Директор ЖП Секция Бургас с инж. Веселин Шарбанов в периода 01.08.2019-31.03.2022 год. са извършени 70 бр. измервания.

Към 30.06.2022 година разплатените средства са в размер на 1 602,00 лв. и от бюджета на МТС са в размер на 2 222,77 лв.

В изпълнение на Договор № 11341 от 18.02.2021 година с „Крамп-инженеринг“ ООД са извършени 29 бр. посещения на подучастък „Жп тунел 1 в участъка Лозарево-Прилеп“.

Към 30.06.2022 година разплатените средства са в размер на 7 200,00 лв. и от бюджета на МТС са в размер на 4 800,00 лв.

##### Обект № 4. „Преустройство на коловозно развитие на гара Синдел Разпределителна“.

Необходимостта от реализация на обекта възниква от нуждата от подобряване на експлоатационните характеристики на коловозното развитие на гара Синдел Разпределителна, усъвършенствуване на системите за осигурителната техника и телекомуникации, както и намаление на времето за извършване на маневрена дейност в гарата.

Маршрутно-релейна централизация тип WSSB – GS I на гара Синдел -разпределителна е въведена в експлоатация на 08.03.1966 год. Преустройвана през 1981 г. с прекъсване на действието и са извършвани частични преустройства през 1990 г., 1992 г., 2009 г., последното през 2013 г. В следствие дългогодишната работа в агресивна (киселинна) среда, експлоатационния живот на МРЦ е съкратен многократно. МРЦ управлява и контролира 46 броя електрически стрелкови обръщателни апарати (ЕСОА), от които 21 броя тип СОА1 и 26 броя тип СОА 3; 53 броя релсови токови вериги (РТВ), от които 44 броя постояннотокови и 9 броя фазочувствителни; 32 броя светофори по БДЖ сигнализация с немска оптика. Кабелната мрежа е изградена с над 70 % маслени кабели, които периодично аварират. Частичната подмяна не е икономически изгодна. Гара Синдел обслужва подрайон по КМ, ВР цех, локомотивно депо и индустриален клон на ГУДР.

С цел намаляване на експлоатационните разходи на ДП „НК ЖИ“ и повишаване на безопасността на движението на влаковете, комисия, назначена от Генералния директор на ДП „НК ЖИ“ е взела решение да се съоръжи гара Синдел със съвременна маршрутно-компютърна централизация с маршрутизирани маневри при следната оптимизация на коловозното развитие на гарата:

•	коловози №№ от 1 до 9 – 8 броя да останат приемно-отправни (без коловоз № 6);

•	коловози №№ от 10 до 12 – 3 броя отправни страна гара Разделна и Варна фериботна;

•	да останат 32 броя централизирани стрелки и две ВИ;

•	прелез на км. 121+400, съоръжен с ръчни бариери между предупредителен и входен сигнал на гарата страна Юнак да се пресъоръжи с автоматична бариера (АБ) и да се постави в обвръзка с МКЦ;

•	закриване на Разделен пост № 4;

•	реализиране на обезличено движение по текущите пътища на двойната жп линия и движението на влаковете със съседните гари по всичките седем текущи пътища да се осигурява чрез ПАБ.

Основните цели, които ще се постигнат чрез изграждането на проекта: „Изграждане на МКЦ (маршрутно-компютърна централизация) в гара Синдел“:

- 	гарантиране на високо ниво на безопасност на влаковото и маневрено движение в участъка чрез съвременните технически средства на осигурителната техника (ОТ) и свеждане до минимум на влиянието на субективния фактор;

-	достигане на максимална пропускателна способност съобразно ограниченията на скоростта по железен път в участъците;

-	създаване на условия за високо ниво на работоспособност на осигурителната техника и бързо отстраняване на възникнали повреди.

-	намаляване на експлоатационния персонал на Поделение УДВК с 10 души (пет броя постови стрелочника и пет броя прелезопазачи).

Изпълнява се договор 6627 от 19.11.2019 година с „ВДХ“ АД – София.

През периода са извършени следните видове дейности: Доставка и монтаж на прелези на дървени траверси, доставка и монтаж на ергономични места за сядане, изпитване водопровод, изтегляне на кабел СВТ и др.

Към 30.06.2022 година разплатените средства са в размер на 172 240,93 лв.

#### ПРОЕКТ 8: „Възстановяне на проектни параметри на жп линията София - Карлово - Зимница“.

Към 30.06.2022 година усвоените капиталови трансфери са в размер на 331 214,65 лв.

##### Обект № 1. “Рехабилитация на жп изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в участъка гара Копривщица-гара Стряма от км 100+526 до км 106+341 с обща дължина 5 815 м“.

В междугарието Копривщица-Стряма е изграден най-дългия железопътен тунел в Република България – Козница, на който от изграждането му са извършвани само текущи ремонти. В момента скоростта на движение на подвижния железопътен състав е 25 км/ч. ДП „НК ЖИ“ разполага с проект по част „Железен път“ за жп линията София-Карлово, на основание на който е издадено разрешение за строеж. Предвидени са средства за изготвяне на проект за рехабилитация на тунела, в който да бъдат предложени иновативни решения за изпълнение на ремонтни дейност, които да изискват минимални срокове за реализация, отчитайки факта за натоварения трафик в участъка и намаления капацитет на железопътната инфраструктура като цяло.

Изпълнява се договор 6466 от 06.06.2019 година с ДЗЗД „ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО-ГЕОСТРОЙ“ - София и договор 6752 от 07.04.2020 година с „ТСВ“ ЕАД - София за СМР.

Извършени са следните видове дейности: монтаж на кабел сигнален върху скара, полагане на кабел, монтаж на разпределителна кутия РК, изграждане на кабелна скара, доставка на капаци за канавки, полагане на тръби в изкоп, изтегляне на кабел до 6 кг в тръбоканална мрежа, доставка на HDPE тръба Ф-40 за монтаж в тунел № 7, направа на изливни канавки 65/30, полагане на капаци за канавки, направа на разклонителна муфа на оптичен кабел, изтегляне на оптичен кабел, монтаж на дежурно евакуационно осветително тяло, доставка на кабели и изтегляне на оптичен кабел в HDPE тръба, корекция по ос и ниво на железопътна стрелка № 2 за увеличаване на проектната скорост в гарата на 100 км/ч, корекция на железния път, доставка и полагане на нов баласт, доставка и полагане на тръба Ф400 за отводнителна канавка и др.

За периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. разплатените средства от централния бюджет са в размер на 201 534,25 лв. и от бюджета на МТС са в размер на 54 000,00 лв.

Изпълнява се договор 11075 от 21.04.2020 година с „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ АД -за извършване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорт за строеж “Рехабилитация на жп изкуствените съоръжения, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в участъка гара Копривщица-гара Стряма от км 100+526 до км 106+341 с обща дължина 5815 м“.

За периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. разплатените средства от централния бюджет са в размер на 1 936,18 лв. и от бюджета на МТС  са в размер на 72 744,22 лв.

За периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. са разплатени и такси от бюджета на МТС в размер на 1 000,00 лв.

#### ПРОЕКТ 11: „Възстановяване на проектните параметри по железопътната линия Русе-Варна“.

Към 30.06.2022 година усвоените капиталови трансфери са в размер на 3 442 329,57 лв.

Жп линията Русе – Варна е първата железопътна линия, построена на територията на Република България.

Железопътната линия е най-пряката жп връзка между Русе и Варна, респективно пристанище Русе на р. Дунав и черноморското пристанище Варна. В този аспект железопътната линия Русе – Варна осъществява транспортната комуникация между общоевропейски транспортни коридори №№ VІІ и VІІІ (при жп гара Синдел).

От Русе до Варна железопътната линия е с дължина 226 км, изградена от релси тип 49 кг/м върху стоманобетонни траверси. През 1983 г. е въведена в експлоатация електрификацията на железопътното трасе. Същото се състои от два участъка:

- Русе- Каспичан - с дължина 141 км, еднопътна и електрифицирана; железопътна линия № 9 - първа категория в схемата на железопътната мрежа на Република България. Осигурителната техника, обезпечаваща влаковото движение е морално остаряла, в преобладаващата част на гарите е РУКЗ. В междугарията движението на влаковете се осигурява от ПАБ тип “Степанов”. В план и в профил състоянието на железопътното трасе се характеризира с минимален радиус на хоризонталните криви 320 м. Около 70 броя от хоризонталните криви са с радиус под 350 м. Сумарната дължина на тези криви е около 8 км. Съществуващите проектни скорости са 70- 95 км/ч.

- Каспичан-Варна - с дължина 85 км, двупътна и електрифицирана, част от магистрална железопътна линия № 2 София- Мездра- Горна Оряховица- Каспичан- Синдел - Варна. Осигурителната техника в жп гарите е от типа МРЦ и ЕМЦ. В междугарията движението на влаковете се осигурява от ПАБ тип “Степанов” с обезличаване на пътищата на двойната линия. В участъка Каспичан – Варна трасето е относително благоприятно в ситуационно отношение. Около половината от трасето е в права. Независимо от това и тук има хоризонтални криви с малки радиуси. Минималният радиус на хоризонталните криви в този участък е 460 м, а около 30 броя от кривите са с радиус по-малък от 800 м. Съществуващите проектни скорости са 100- 130 км/ч.

Намалената поддръжка на железопътната линия влияе неблагоприятно върху нейните експлоатационни характеристики и системно понижаване на скоростите на движение на влаковете, с оглед гарантиране на минимални условия за безопасност на превозите. Ако съществуващата тенденция за намаляване на проектните скорости се запази и не се инвестира в железопътната инфраструктура, може да се прогнозира, че железопътният транспорт в този регион на страната е с едно не особено оптимистично бъдеще. Трябва да се отчете и демографския характер на населението, както и факта, че за голяма част от него железницата е единствения начин на придвижване.

Изводът, който може да се направи е, че са необходими незабавни действия за гарантиране на влаковото движение.

Линията Русе-Варна е основна за товарния железопътен трафик по направлението от Турция през Румъния до страните от Централна и Западна Европа, като също е включена в „широкообхватната“ TEN-T мрежа на Европейския съюз. След завършването на строителните дейности по жп линията Русе-Варна, ще се подобри трансграничната връзка с Румъния и ще се увеличат товародателите, ползващи железопътната инфраструктура.

Възстановяването на проектните параметри, подобряване състоянието на железния път и железопътните съоръжения по трасето Русе- Каспичан - Варна е необходимост, която ще доведе до създаване на по-добри условия за транспортна комуникация в този регион на страната, ще доведе до увеличаване скоростите на движение, респективно намаляване на времепътуването по тази дестинация. Като краен резултат по-добрата железопътна инфраструктура ще способства за развитие на индустрията в региона, през който преминава железопътната линия, както и в национален аспект.

Основните цели за постигане с реализацията на инвестиционния проект са:

- Подобряване на качеството на услугите на железопътния транспорт чрез намаляване на времето за транзитно преминаване, приспособяване на пропускателната способност на линията към атрактивната от търговска гледна точка честота на транспортните услуги, повишаване на експлоатационните параметри по отношение на надеждност, техническа готовност и ремонтопригодност, повишаване на безопасността на транспортните операции и намаляване на въздействието върху околната среда.

- Стимулиране на икономическото развитие на регионално и национално ниво и подкрепа за по-изгодни в икономически план и надеждни транспортни услуги за превоз на пътници и товари в областите на взаимен интерес, като се обръща по-специално внимание на ефективността на железопътните оператори по международните коридори и оперативната съвместимост с останалите видове транспорт.

- Намаление на разходите за железопътни транспортни услуги и рационализиране на използването на железопътната инфраструктура. Целта е да се получи съществено намаление на съществуващите инфраструктурни оперативни разходи и разходите по поддръжката, чрез прилагането на модерни строителни техники и използването на най-съвременни системи за контрол, мониторинг и надзор, които могат да обезпечат значително по-висока надеждност и техническа годност на инфраструктурните активи и управлението на движението.

- Опазване на околната среда в близост до ж.п. линията и намаляване на опасностите при транспорт на опасни стоки.

Проектът има пряк принос към изпълнението на специфичните цели:

- Интегриране на националната транспортна система в транспортната мрежа на Европейския съюз чрез постигне баланс и развитие на връзките между различните видове транспорт и така ще се съкрати времето за пътуване на гражданите и транспортирането на товарите. Това ще окаже благотворно влияние върху развитието на икономиката на района и на страната като цяло.

- Постигане на баланс между отделните видове транспорт чрез даване на възможност за пренасочване на трафика към по-екологосъобразните видове транспорт, какъвто е железопътния, и съответно до по-равномерно натоварване на отделните видове транспорт.

- В икономически план резултатът ще бъде осигурена техническа възможност за превозване на повече пътници и товари и икономически просперитет на региона и страната.

Проект № 11 ще бъде изпълнен в следните подобекти:

#### ПРОЕКТ 11.1: „Възстановяване проектните параметри по железопътната линия Русе-Варна в междугарията“

Към 30.06.2022 година усвоените капиталови трансфери са в размер на 2 558 552,08 лв.

Същите са разпределени в следните обекти:

##### Обект № 2. „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Хитрино-Плиска от км 110+781 до км 129+161 с дължина 18 380 м“

Изчерпан е лимита на техническите характеристики на железния път, гарантиращ безопасно движение на влаковете с определената скорост. За достигане на проектна скорост, трябва да се отстранят неизправностите превишаващи съответните гранични стойности, т.е. да се извършат необходимите ремонти.

Изпълнението на обекта ще гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност, като осигурява:

- управлението на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация;

- скоростни условия, гарантиращи устойчив График на движение на влаковете;

- капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на направления по жп мрежата;

- комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти;

- увеличаване на срока на експлоатация.

Сключен е договор № 11137 от 02.07.2020 година с КОНСОРЦИУМ "СТРАБАГ РЕЙЛ" ДЗЗД, гр. София.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. са в размер на 0,00 лв.

Сключен е договор № 6625 от 18.11.2019 година с „Рубикон инженеринг“ АД, гр. Варна за „Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор и съставяне на технически паспорт на обекта“.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.  от бюджета на МТС са в размер на 4 951,51 лв.

За периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.  от бюджета на МТС са разплатени такси в размер на 3 058,28 лв.

##### Обект № 3. „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Русе разпределителна-Образцов чифлик от км 0+823 до км 10+205 с дължина 9 382 м“.

Участъците от км. 0+823 до км. 2+151 с дължина 1 328 метра, от км. 2+184 до км. 10+205 с дължина 8 021 метра, с обща дължина 9 349 метра и жп стрелка на РП Дунав Пост 1 от км. 2+151 до км. 2+184, с радиус 300 метра на стоманобетонни траверси са в междугарието Русе разпределителна – Образцов чифлик. Теренът през който преминава железния път е леко пресечен основно в насипи с височини до 3 м и двустранни траншеи. Широчината на земното платно е стандартна със сравнително добре оформени банкети, канавки и откоси, които е необходимо да се почистят от растителност и на места да се преоформят.

Железният път в междугарието е безнаставов с релси тип S49, на стоманобетонови траверси СТ-4 със скрепление ПАК-68И и е с нормално междурелсие 1435 мм. Състоянието на релсовото скрепление в кривите е силно компрометирано, което се изразява най-вече в множество счупени реброви подложки, посукани траверси, разбити изолационни и уплътнителни втулки. В следствие на тези дефекти се появяват постоянни неизправности основно по междурелсие. Отстраняването им изисква влагането на изключителни по обем материали и човешки ресурси, които не са по силите на текущото поддържане и същевременно не би довело до трайно стабилизиране на железния път, който да е в съответствие с нормативните документи и да гарантира сигурността на влаковото движение.

Скорост по книжка разписание 70 км/час.

Проектна скорост 85 км/час.

Наблюдава се тенденция на влошаване.

Очакван ефект от изпълнението на поръчката:

С изпълнението на ремонта на железния път и стрелките в съответствие с техническите норми за поддържане и ремонт, ще се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност, като се осигурява:

- управлението на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация;

- скоростни условия, гарантиращи устойчив График на движение на влаковете. Запазване на скоростта по книжка разписание;

- капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на направления по железопътната мрежа;

- комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти;

- подобряване параметрите на железния път в геометрично отношение и като конструкция;

- понижаване на разходите за текущо поддържане на железния път и съоръженията;

Изпълнява се Договор № 11513 от 31.12.2021 година с „ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД - София.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. от централния бюджет са в размер на 2 044 135,17лв. и от бюджета на МТС са в размер на 179 909,22 лв.

За периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. са разплатени такси от бюджета на МТС в размер на 4 500,00 лв.

##### Обект № 4 „Механизирано подновяване на железния път в междугарието Образцов чифлик-Ястребово от км 11+064 до км 21+550 с дължина 10 486 м“.

В следствие дългогодишната експлоатация и просрочените с години срокове за подновяване и МСР железният път в междугарието Образцов чифлик - Ястребово от км 11+064 до км 21+550 е с влошено техническо състояние: релсите са износени и с набити краища, траверсите са напукани и посукани с разбити ПАК болтове, скъсани тирфони и счупени подложки, а баластовата призма е силно замърсена.

Железният път в междугарието е наставов с релси тип S49, на стоманобетонови траверси СТ-4 със скрепление ПАК-68И и е с нормално междурелсие 1435 мм. Състоянието на релсовото скрепление в кривите е силно компрометирано, което се изразява най-вече в множество счупени реброви подложки, посукани траверси, разбити изолационни и уплътнителни втулки. В следствие на тези дефекти се появяват постоянни неизправности основно по междурелсие. Отстраняването им изисква влагането на изключителни по обем материали и човешки ресурси, които не са по силите на текущото поддържане и същевременно не би довело до трайно стабилизиране на железния път, който да е в съответствие с нормативните документи и да гарантира сигурността на влаковото движение.

Наблюдава се тенденция на влошаване.

Със силите на железопътната секция железния път се поддържа на гранични допустими стойности, чрез частично ръчно пресяване на баластовата призма, извършване на ръчна подбивка, добаластиране, заваряване на обтяжки. Извършва се смяна на дървени и стоманобетонови траверси с траверси втора употреба. Предприетите мерки са с временен характер и не решават трайно проблемите в посоченото междугарие.

Изпълнението на ремонта има за цел постигане на сигурност на влаковото движение и осигуряване на условия за безопасна експлоатационна работа, подобряване параметрите на железния път в геометрично отношение и като конструкция, понижаване на разходите за текущо поддържане на железния път и съоръженията и осигуряване на по-добър комфорт и сигурност на пътуване.

Очакван ефект от изпълнението на поръчката:

С изпълнението на ремонта на железния път в съответствие с техническите норми за поддържане и ремонт, ще се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност, като осигурява:

- управлението на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация;

- скоростни условия, гарантиращи устойчив График на движение на влаковете и задържане на скоростите по книжка разписание;

- капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на направления по железопътната мрежа;

- комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти.

Изпълнява се Договор № 11469 от 03.08.2021 година с „ТСВ“ ЕАД – София.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. от централния бюджет са в размер на 264 658,56 лв. и от бюджета на МТС са в размер на 52 743,84 лв.

За периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.  от бюджета на МТС са разплатени такси в размер на 4 595,50 лв.

#### ПРОЕКТ 11.2: „Възстановяване проектните параметри по железопътната линия Русе-Варна в гари“

Към 30.06.2022 година усвоените капиталови трансфери са в размер на 883 777,49 лв.

##### Обект № 1. „Възстановяване на проектните параметри в гара Образцов чифлик от км 10+188 до км 11+137 с дължина 949 м по ІХ-та жп линия“.

Гара Образцов Чифлик е построена като междинна гара с ос приемно здание на км 10+366.263 по девета жп линия Русе - Каспичан и се намира между гарите Русе Разпределителна и Ястребово. Гара Образцов Чифлик има 4 коловоза, като главен е 2-ри коловоз. Не е добро състоянието на железния път по ос и ниво. Горното строене е тип 49 кг/м върху бетонови и дървени траверси. Релсотраверсовата скара не е в добро състояние и не гарантира безопасно движение при проектна скорост. От направен на място оглед е установено, че отводняването в района на гарата не е добро. Не е полаган защитен пласт съгласно изискването на Наредба № 55 за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура.

Изпълнява се договор 11555 от 06.12.2021 година за изготвяне на проект от фирма „ИНФРА ПРО КОНСУЛТ“ ООД – София.

Разплатените средства към 30.06.2022 година са в размер на 7 197,60 лв.

##### Обект № 2. „Възстановяване на проектните параметри в гара Ветово от км 33+528 до км 35+147 с дължина 1 619 м по ІХ-та жп линия“.

Гара Ветово е построена като междинна гара с ос приемно здание на км 34+432.93 по девета жп линия Русе - Каспичан и се намира между гарите Ястребово и Сеново. Гара Ветово има 13 коловоза, като главен е 3-ти коловоз. От изготвения инженерно геоложки доклад става ясно, че земната основа (както и насипите) е изградена от льос. Също така е установено, че баластовата призма е с непостоянна дебелина, което предполага наличие на баластови корита. От геоложкото проучване става ясно, че земната основа е с очаквани показатели в широки граници, в зависимост от водното съдържание. Очакваните показатели са по – ниски от посочените в чл. 47, ал. 2 от Наредба 55 за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура. За заздравяване на земната основа и достигане на препоръчителните показатели на основната площадка е необходимо полагането на геоматериали. Отвеждането на повърхностните води е с необлицовани земни канавки в много лошо състояние запълнени частично или почти напълно, силно обрасли. Общото състояние на баластовата призма е лошо, почти по цялата дължина е с нарушено напречно сечение. Релсотраверсовата скара е от релси тип 49 кг/м върху дървени и стоманобетонови траверси, напукани и усукани, скреплението е компрометирано и не отговаря на нормите. Не е добро и състоянието на железния път по ос и ниво. Не е полаган защитен пласт съгласно изискването на Наредба № 55 за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура.

Изпълнява се договор 11556 от 06.12.2021 година за изготвяне на проект от фирма „ИНФРА ПРО КОНСУЛТ“ ООД – София.

Разплатените средства към 30.06.2022 година са в размер на 7 197,60 лв.

##### Обект № 9. „Възстановяване на проектните параметри в гара Сеново от км 46+848 до км 47+817 по ІХ-та жп линия“.

Гара Сеново е построена като междинна гара по девета жп линия Русе-Каспичан. Гара Сеново се намира между гарите Ветово и Просторно. В гарата има 4 коловоза.

Проектната скорост е 95 км/ч, а скоростта в момента по книжка разписание е 60 км /ч.

Горното строене е тип 49 кг/м върху бетонови траверси.

Релсотраверсовата скара не отговаря на нормите за проектната скорост от 95 км/ч. Не е добро и състоянието на железния път по ос и ниво. Гарата се намира в равнинен терен, което налага повдигане на нивелетата за добро отводняване и отвеждане на водите от отводнителните съоръжения. От геоложкото проучване става ясно, че земната основа е с очаквани показатели в широки граници, в зависимост от водното съдържание. Очакваните показатели са по – ниски от посочените в Наредба 55 за проектиране и строителство на железопътни линии, железопътни гари, железопътни прелези и други елементи от железопътната инфраструктура, чл. 47, ал. 2. В гарата има изградени два перона, между първи и втори коловоз (дължина 75 m), и между втори и трети коловоз (дължина 82 m).В гара Сеново не е изградена дренажна и отводнителна система.

В участъка на гара Сеново контактната мрежа е в експлоатация повече от 45 години.

От начало стрелка 2 посока Просторно железния път е подновен с релси тип 60.

С изпълнението на ремонта на железния път в съответствие с техническите норми за поддържане и ремонт, ще се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и тяхната надеждност, като се осигурява:

- управлението на влаковата работа в железопътната инфраструктура при спазване на изискванията за безопасност, надеждност и сигурност, гарантиращи надеждна експлоатация;

- скоростни условия, гарантиращи устойчив График на движение на влаковете. Завишаване на скоростите от намалени до проектни;

- капацитет на трафика, даващ възможност за ефективно използване на направления по железопътната мрежа. Повишаване на пропускателната способност в участъка;

- комфорт на пътуване за запазване и привличане на клиенти. Намаляване на шум от новоизградения безнаставов релсов път;

- ще бъде премахнато посоченото по-горе постоянно намаление на скоростта в гара Сеново и същата ще бъде завишена до проектната такава.

Изпълнява се договор 6666 от 19.12.2019 година с „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД – София.

Разплатените средства към 30.06.2022 година са в размер на 126 330,14 лв.

Изпълнява се договор 11168 от 24.07.2020 година с ЕТ „ЕЛ ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ-ВМ“ - за Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България, съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обекта.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. от централния бюджет са в размер на 45 804,51 лв. и от бюджета на МТС са в размер на 4 255,49 лв.

За периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. от бюджета на МТС са разплатени такси в размер на 1 700,00 лв.

##### Обект № 10. „Възстановяване на проектните параметри в гара Ястребово от км 21+553 до км 22+500 по ІХ-та жп линия“

Гара Ястребово е построена като междинна гара по девета жп линия Русе-Каспичан. Гара Ястребово се намира между гарите Образцов чифлик и Ветово. В гарата има 3 коловоза.

Проектната скорост е 80 км/ч, а скоростта в момента по книжка разписание е 60 км /ч.

Горното строене е тип 49 кг/м върху бетонови и дървени траверси.

Релсотраверсовата скара не отговаря на нормите за проектната скорост от 80 км/ч. Не е добро и състоянието на железния път по ос и ниво. Съгласно инженерно-геоложкото проучване на земното платно земната основа е изградена от льос като на места е мокра и водонаситена. Насипите са изпълнени от същия материал. В гара Ястребово няма изградена дренажна система. В гарата има перон с дължина 96 м между първи и втори коловоз.

В участъка на гара Ястребово контактната мрежа е в експлоатация повече от 45 години.

С изпълнението на ремонта на железния път в съответствие с техническите норми за поддържане и ремонт, ще се гарантира сигурност и безопасност на движение на влаковете и постигане на проектната скорост, като се осигурява една цялостна оптимизация на гарата чрез реализация на следните основни дейности:

- по-дълги приемно-отправни коловози;

- нов перон с осигурено съгласно нормативната уредба минимално междуосово разстояние от 6,00 м;

- ефективно отводняване чрез канавки тип ЕКТ.

Изпълнява се договор 6719 от 21.02.2020 година с „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД – София.

Разплатените средства към 30.06.2022 година са в размер на 691 226,15 лв.

Изпълнени дейности към момента: направа на насипи от земни почви, доставка и полагане на геотекстил под всички коловози, доставка и полагане на геомрежа под текущия път, полагане на нови железопътни стрелки тип 49, полагане на нов железен път на нови стоманобетонни траверси СТ6 и еластично скрепление, изграждане на тръбна канална мрежа, доставка на пилон и спускаема платформа, полагане на нови железопътни стрелки тип 49-1:9-300 – 2 бр. и железопътни стрелки тип 60-1:9-300 – 3 бр., доставка на баласт, привеждане на железния път и стрелки по ос и ново – първа, втора, трета нивелация и планировка; демонтаж на железен път и транспорт до монтажно0демонтажна база, изтегляне на кабели, доставка на заземителна уредба, направа на баластов килим и др.

Изпълнява се договор 11165 от 24.07.2020 година с „НИКАН ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД -за Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България, съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обекта.

Разплатените средства за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. са в размер на 0,00 лв.

Разплатените средства към 30.06.2022 година са в размер на 66,00 лв. от бюджета на МТС са разплатени такси

#### ПРОЕКТ 20: „Строителство и ремонт на сгради и съоръжения в съответствие с европейските изисквания“

#### Към 30.06.2022 година усвоените капиталови трансфери са в размер на 501 641,34 лв.

ДП „НК ЖИ”, като управител на железопътната инфраструктура, стопанисва гари, спирки, разделни постове, сгради на железопътни участъци и четни помещения, сгради на маршрутно-релейни централизации (МРЦ), трафопостове, тягови подстанции, стрелкови кабини и др. Голяма част от сградите са построени преди 1980 г. Необходимо е да се подобри обслужването, условията на труд, санитарно-хигиенните норми, да се осигури достъпност на лица с намалена подвижност, сградите да отговарят на изискванията за енергийна ефективност и привеждането им в съответствие с европейските директиви.

Строителството основно включва подмяна покривни покрития (керемиди, хидроизолация и др.), цялостна или частична подмяна на дограмата (алуминиева или PVC), възстановяване и пребоядисване на фасадите, направа на външни топлоизолации, подмяна на настилките, ремонт чакални, ремонт тоалетни, ремонт на вътрешните и външни инсталации (Електро, ВиК, ОиВ, съобщителни и комуникационни), вътрешни довършителни работи, вертикална планировка и околни пространства.

За 2022 година е предвидено изпълнението на следните обекти: „Ремонт сгради и вертикална планировка жп гара Айтос“, „Ремонт сгради и вертикална планировка жп гара Септември“, „Рехабилитация приемно здание гара Шумен“, „Ремонт покрив на гара Батановци“, „Ремонт покрив жп спирка Гулийна баня“, „Възстановяване облицовка с алуминиеви панели втори перон, укрепване на облицовката по челата на втори и трети перон и направа окачен таван от западната страна на гара Горна Оряховица“, „Ремонт чело козирка над първи перон и покрив приемно здание гара Добрич“, „Изготвяне на конструктивно обследване на козирката на първи перон жп гара Русе“.

С извършване на ремонтните работи по сградния фонд се цели постигане на:

- осигуряване на нормални условия за пътуващите и работещите в гаровите комплекси – голяма част от тях са без отопление, с течове, без нормални санитарни възли;

- трайно отстраняване на течове върху съоръженията с високо напрежение за гарантиране безопасността на експлоатацията им;

- осигуряване на изискванията за противопожарна безопасност и енергийна ефективност;

- привеждане на гарите в съответствие с изискванията на нормативната уредба за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.

#### ПРОЕКТ: Съфинансиране на ДП НКЖИ за проект: "Модернизация на железопътната линия София-Пловдив - жп участъка Елин Пелин–Костенец, фаза 1"

Към 30.06.2022 година усвоените капиталови трансфери са в размер на 202 527,00 лв.

Инвестиционна стойност на проекта – 539 497 177,20 лв. без ДДС.

Подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ № ДОПТТИ-2/09.02.2018 г.

Проектът включва модернизация на около 51 км двойна железопътна линия за скорост 160 км/ч за пътнически транспорт и 120 км/ч за товарни влакове, подновени и новопостроени 24 моста и виадукта, изградени еднопътни (двутръбни) с обща дължина 15,4 км и 8 двупътни (еднотръбни) тунела с обща дължина 5,48 км.

С реализацията на проекта ще се модернизира един от най-проблемните участъци на общоевропейската железопътна мрежа в Югоизточна Европа, разположен на най-пряката връзка между Западна и Централна Европа с Близкия Изток и Азия. Ще се създаде възможност за качествена железопътна връзка на градовете Анкара, Истанбул и София с останалите страни- членки на ЕС. Железопътната линия София - Пловдив е и сред най-важните железопътни връзки в страната, с важно регионално, икономическо и стратегическо значение, като линия съединяваща едни от най-големите индустриални центрове - София с Пловдив, Бургас, Стара Загора и цяла югоизточна България.

Разплатените средства са във връзка с изпълнение на Допълнително споразумение № 2 към Договор 4372 от 10.07.2013 година с „Нет-ИкюИ-УИГ“ за извършване на „Подготовка, координация и оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите на железопътен проект „Модернизация на железопътната линия София-Пловдив - жп участъка Елин Пелин – Костенец, фаза 1".

Приложение № 2

### Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

### РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ

Описание на проектите,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Приоритетна ос 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси”

## ПРОЕКТ: „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив–Бургас, Фаза 2“

Стойност на проекта по ДБФП– 675 092 693,08 лв.

(осигурени средства от Безвъзмездна финансова помощ в размер на 563 158 135,86 лв.

и недостиг поради ограничение на бюджета по оста в размер на 111 934 557,22 лв.)

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- Административни разходи:

- Разходи за публикуване на обяви в национални и местни ежедневници и държавен вестник за изпълнение на проекти с национално финансиране и средства по ОПТТИ в размер на 1 931,35 лева.

- Разходи за юридически услуги и правна защина на ЗПУИП „Пловдив- Бургас, Фаза 2“ в размер на 3 800,00 лева.

- Разходи за възнаграждения и командировки на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 548 536,96 лева.

- Разходи за такси в размер на 255 312,80 лева.

- Разходи за закупуване на земя в размер на 23 280,78 лева.

- По договор № 5631/5.01.2017 г. с предмет „Оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор по време на строителство и координация на договори по проект:“ Рехабилитация на железопътна линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“. Извършени са две регулярни плащаня в размер на 547 470,47 лв.

- По Договор № 6331/19.12.2018 г. с предмет: „Оценка на съответствието с изискванията за оперативна съвместимост по проект „Рехабилитация на железопътната линия Пловдив-Бургас, Фаза 2“. Извършено е регулярно междинно плащане в размер на 53 865,94 лв.

- По Договор № 6564/30.09.2019 г. с предмет: „Реконструкция на стрелковото развитие на гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в горите Зимница и Стралджа“. Извършено е плащане в размер на 913 500 лева, което касае извършена работа по подготвителни работи, проектиране, СМР и за изпълнение на мерки по информация и публичност.

- По договор № 6567/03.10.2019 г. с предмет „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по ж.п. линията Пловдив-Бургас“ са изплатени средства в размер на 6 091 536.76 лева за подготвителни работи, проектиране, СМР вкл. доставка на апаратура, оборудване и материали за системи за сигнализация и телекомуникации, както и за изпълнение на мерки по информация и публичност.

- По договор № 6611/07.11.2019 г. с предмет „Модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово“. Извършено е плащане в размер на 7 378 390.27 лв.,  което се отнася за дейности по ключови събития от ЦР1- Административни дейности, ЦР2 - Дейности по проектиране на гара Оризово и Чирпан, ЦР3 - Дейности по Железен път- доставка на нови релси и стрелки, ЦР6 – РП Чирпан Запад- РП Чирпан Изток, Път 1 -доставка на нови релси, ЦР7-  Гара Чирпан -доставка на нови релси.

- Договор № 6728/10.03.2020 г. с предмет „Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези в междугарието Хан Аспарух–Нова Загора“ Извършено е плащане в размер на 1 530 273.15 лева за подготвителни работи, проектиране, СМР и за изпълнение на мерки по информация и публичност.

- Договор № 11205/14.08.2020 г. с предмет „Извършване на теренни археологически проучвания за проект “Рехабилитация на железопътна линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“.  Извършено е плащане в размер на 64 784,35 лв. за извършени археологически разкопки, които включват предварително археологическо проучване за „Модернизация на железопътен участък Оризово-Михйлово“.

- Договор № 11409/29.04.2021 г. с предмет „Проектиране и изграждане на 2 нови пътни надлези в железопътния участък Безмер-Завой“ са изплатени средства в размер на 50 978,68 лв. за административни дейности, роектиране, както и за изпълнение на мерки по информация и публичност.

- Договор № 11410/29.04.2021 г. с предмет „Проектиране и изграждане на 3 нови пътни надлези в железопътния участък Церковски-Черноград“ са изплатени средства в размер на 34 504,86 лв. за административни дейности, проектиране, както и за изпълнение на мерки по информация и публичност.

- Договор № 11433/15.06.2021 г. с предмет „Теренно издирване на археологически обекти за компонент „Проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации по жп. линията Пловдив-Бургас“. Второ междинно плащане по договора в размер на 27 943,20 лева.

- Възлагателна заповед № 340/29.11.2021 г. с предмет „Услуги за извършване на изпитвания в акредитирани лаборатории за нуждите на обект „Модернизация на железопътен участък Оризово-Михйлово“. Извършено плащане в размер на 6 000,30 лв.

Финансово изпълнение към 30.06.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. – 17 532 109,87 лв.

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: жп участък Елин Пелин – Костенец“

Стойност на проекта по ДБФП – 1 084 999 272,34 лв.

(средства за изпълнение на дейности по ОПТТИ в размер на 539 523 482 лв.

и необходими средства за изпълнение на дейности по ПТС в размер на 640 158 528 лв.)

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- Разходи за възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 529 768,54 лв.

- Разходи за такси в размер на 5 330,08 лева.

- Разходи за публикуване на обяви в национални и местни ежедневници и държавен вестник за изпълнение на проекти в национално финансиране и средства по ОПТТИ в размер на 272,52 лева.

- Разходи за придобиване на земя в размер на 113 637,00 лева.

- По Договор № 11376/29.03.2021 г. с предмет „Осъществяване на авторски надзор за реализацията на техническият проект в железопътен участък Ихтиман – Костенец“ са изплатени средства в размер на 72 818.18 лева  за първо междинно регулярно плащане.

- Договор № 11154/16.07.2020 г. с предмет „Модернизация на железопътен участък Елин Пелин- Костенец по обособени позиции, за обособена позиция 3: „Модернизация на железопътна отсечка от км 62+400 до км 73+598“- изплатени средства в размер на 4 126 845,20 лева, включващи разходи за извършени СМР.

- По Договор № 11155/16.07.2020 г. с предмет „Модернизация на железопътен участък Елин Пелин- Костенец по обособени позиции, за обособена позиция 2: „Модернизация на железопътна отсечка от км 42+200 до км 62+400“- изплатени средства в размер на 3 206 632.80 лева, включващи разходи за проектиране и доставки по работен център 2 „Железен път и съоръжения“ и работен център 3 „Осигурителна и телекомуникационна техника“.

- По Договор № 6196/08.08.2018 г. с предмет: "Изпълнение на ЕО процедура за проверка на структурни подсистеми Инфраструктура и Енергия в железопътен участък Елин Пелин-Костенец и за структурна подсистема КУС участък София - Септември" са изплатени средства в размер на 241 460,36 лева за представен от изпълнителя периодичен доклад за за съответствие на техническия проект.

- Договор № 6645/27.11.2019 г. с предмет „Модернизация на железопътен участък Елин Пелин- Костенец по обособени позиции, за обособена позиция 1: „Модернизация на железопътна отсечка от км 22+554 до км 42+200“- изплатени средства в размер на 16 826 497,69 лева, включващи изготвяне на технически проект в част „Геодезия“ по Работен център № 1 „Проектиране“ и предварителни работи за Тунел 1 и 2 по работен център 6 „Тунели“.

- Договор № 6426/12.04.2019 г. с предмет „Консултантска услуга по контрол, управление, оценка на съответствието, строителен надзор и изготвяне на технически паспорти за железопътен участък Елин Пелин- Костенец“- изплатени средства в размер на 744 533,33 лева за четвърто шестмесечно междинно регулярно плащане и седмо междинно плащане по ключово събитие – 158 213,33 лв.

- Договор 11471/05.08.2021 г. с предмет „Извършване на теренни археологически проучвания за проект Модернизация на железопътна линия София-Пловдив“. Извършено е окончателно плащане по договора в размер на 38 861,79 лв.

Финансово изпълнение към 30.06.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. – 26 064 870,82 лева.

Проект "Модернизация на железопътна линия София – Драгоман-сръбска граница: жп участък Волуяк – Драгоман-фаза 1"

Стойност на проекта по ДБФП – 166 208 229,41 лв.

1. По договор №11365/22.03.2021 г. с предмет „Строителство на железен път, контактна мрежа, съоръжения на участък Петърч – Драгоман, проектиране, строителство и авторски надзор на системи за сигнализация и телекомуникации на участък Волуяк – Драгоман“. Разходите представляват авансово плащане по договора в размер на 27 500 000,00 лева.

2. По договор № 11366/22.03.2021 г. с предмет „Проектиране на железен път, контактна мрежа, съоръжения, строителство и авторски надзор на участък Волуяк – Петърч““. Разходите представляват авансово плащане по договора в размер на 9 199 900,00 лева.

3. По договор № 11440/28.06.2021 г. с предмет „Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договорите за проектиране/строителство и строителство за проект "Модернизация на жп линия София – Драгоман – Сръбска граница, участък Волуяк – Драгоман – Сръбска граница". Разходите представляват авансово и междинни плащания по договора в размер на 1 621 875,31 лева.

3. По договор № 11472/05.08.2021 г. с предмет „Спасителни археологически проучвания и археологически дейности/надзор по време на строит.дейности в жп участък Волуяк-Драгоман по проект "Модерн.на жп линия София-Драгоман-граница със Сърбия,участък Волуяк-Драгоман" са изплатени междинни плащания в размер на 492 725,80 лева.

4. По договор № 11472/05.08.2021 г. с предмет „Спасителни археологически проучвания и археологически дейности/надзор по време на строителните дейности в железопътен участък Волуяк – Драгоман“ е извършено междинно плащане в размер на 287 360,00 лева.

Разходи за закупуване на земя в размер на 6 217 037,63 лева

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. – 45 319 168,74 лв.

ПРОЕКТ:  „Възстановяване, ремонт и модернизация на Тягови подстанции – Варна и Разград  и изграждане на Тягова подстанция Русе и въвеждане на система за телеуправление и телесигнализация - SCADA“

Стойност на проекта по ДБФП– 28 338 177,62 лева

В отчетния период изплатените разходи са както следва:

1. Договор № 6656/13.12.2019 г. с предмет „Модернизация на тягова подстанция Варна с изграждане на системата за телеуправление и телесигнализация SCADA с подмяна на гаровите разединители в участъка Варна –Синдел“. Извършено е авансово плащане по договора в размер на 2 662 618,50 лева.

2. Договор № 6732/12.03.2020 г. с предмет „Модернизация на тягова подстанция Разград и прилежащите й секционни постове Кривню и Самуил с изграждането им и включването им в система за телеуправление и телекомуникация SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обслужване за период от 10 години". Извършено е авансово плащане по договора в размер на 2 054 508,20 лева.

3. Договор № 11223/03.09.2020 г. с предмет „Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договора за проектиране и строителство" с предмет: „Модернизация на тягова подстанция Разград, прилежащите и секционни постове Кривия и Самуил с изграждането и включването им в система за телеуправление и телесигнализация „SСАDА“ са извършени плащания в размер на 18 499,99 лева.

4. Договор № 11226/14.09.2020 г. с предмет „Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договора за проектиране и строителство" с предмет: „Модернизация на тягова подстанция Варна с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация „SСАDА“ с подмяна на гаровите разединители в участъка Варна - Синдел". Извършени са три регулярни плащания в размер на 32 160 лева

Финансово изпълнение към 30.06.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. – 4 767 786,69 лева.

Проект "Техническа помощ за подготовка на проект "Модернизация на железопътната линия София-Перник-Радомир-Гюешево-граница с Република Македония"

Стойност на проекта по ДБФП – 22 070 915,11 лв.

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. – 6 024,22 лв.

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

1. Разходи за административни такси в размер на 6 024,22 лв.

Проект: Трета метролиния -Етап 1 - участък бул."Владимир Вазов - ЦГЧ - ул."Житница" и Етап IІ - участък „ул. Житница– жк Овча купел – Околовръстeн път” и подвижен състав

Стойност на проекта по ДБФП - 772 289 991,62 лв.

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

- Разходи за упражняване на инженер-консултантски услуги в размер на 143 196,30 лв.

- Разходи за планиране и проектиране на метро в размер на 285 801,55 лв.

- Непредвидени разходи в размер на 49 748 лв.

- Окончателно плащане по проекта на Етап 1 - участък бул."Владимир Вазов - ЦГЧ - ул."Житница" по договор №300/28.09.2015 г. за доставка на метровлакове и изпълнение на системи за управление. Докладваните разходи са за окончателно плащане на 12 от метро влаковете по клауза 5.1.5 от договора за плащане на метро съставите. Изплатените средства чрез СЕБРА са в размер на 8 715 185,58 лв. Проектът приключва с верифицирани разходи по ОПТТИ, които ще се сертифицират в ЕК в размер на 638 852 898,26 лв.

- Окончателно плащане по проекта на Етап IІ - участък „ул. Житница– жк Овча купел – Околовръстeн път” за:

- Разходи за упражняване на строителен надзор по време на строителството по договор № 328/04.11.2016 г., с изпълнител "ЕН Ар Консулт" ЕООД в размер на 8 079,94 лв.

- Разходи за машини, съоръжения по договор № 300/28.9.2015 г., с изпълнител ДЗЗД СИМЕТРО СОФИЯ в размер на 5 965 474,29 лв

- Строително-монтажни работи по договор № 57/20.02.2017 г., с изпълнител Обединение "Горна Баня", в размер на 330 798,60 лв.

Финансово изпълнение към 30.06.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. – 15 498 271 лв.

Проект „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора“

Стойност на проекта по ДБФП - 16 519 338,66 лв.

Извършените дейности са както следва:

- По договор № 6582/25.10.2019 г. с предмет „Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора -проектиране, строителство и на авторски надзор“ са изплатени средства в размер на 239 658,55 лева за изпълнение на СМР по приемното здание.

- По договор № 11426/04.06.2021 г. за доставка и гаранционно обслужване на компютърно оборудване за нуждите на ЗПУИП са закупени 12 броя настолни компютърни конфигурации на обща стойност 32 269,68 лева.

- По договор № 11427/04.06.2021 г. за доставка и гаранционно обслужване на компютърно оборудване за нуждите на ЗПУИП са закупени 6 броя преносими компютърни конфигурациии на обща стойност 17 539,02 лева.

- Разплатени средства в размер на 165 122,16 лева за възнаграждения и командировки на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта.

Финансово изпълнение към 30.06.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. – 454 589,41лв.

### Проект „Проект за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматични перонни преградни врати (АППВ) с вертикално отваряне за 12 метростанции от Линия 1 и Линия 2 на метрото в София“

Стойност на проекта по ДБФП – 17 912 000,00 лева

- По договор 259/27.09.2019 г. с изпълнител ДЗЗД„Обединение ЕР ЕС ДЕ МЕТРО СОФИЯ"  са докладвани разходи за доставка на оборудването за автоматичните перонни врати на МС „Константин Величков“ и МС „Сердика“ и за одобрени от Възложителя проекти за 5 метростанции – МС „Вардар“, МС „СУ Св. Климент Охридски“, МС „Г.М. Димитров“, МС „Младост - 1“ и МС „ИЕЦ – Цариградско шосе“.

Финансово изпълнение към 30.06.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. – 5 844 285,01 лева

Проект „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ, включително система за мониторинг и контрол на параметри на подвижен железопътен състав в движение”

Стойност на проекта по ДБФП – 6 012 000,00 лева

Бенефициентът има подписани следните договори:

1.	По договор 11520/14.10. с предмет: „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ по обособени позиции. Обособена позиция 1 „Проектиране и внедряване на Система за управление на влаковата работа в ДП НКЖИ“ са докладвани разходи за проектиране на СУВР, за оборудване и разходи за разработка, внедряване, тестване и обучение на СУВР в размер на 982 430,00 лева.

2.	Разходи за възнаграждения на служителите от екипа за управление на проекти в размер на 6 550,83 лева за периода 11.2021-03.2022 г.

Финансово изпълнение към 30.06.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. – 988 980,83 лева

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

### ПРОЕКТ: „Развитие на железопътен възел София-железопътен участък София – Волуяк”

Стойност на проекта – 286 146 183,13 лв.

Стойност по Споразумение за БФП - 203 819 092,05 лв.

Допълнително финансиране съгласно РМС № 451/03.07.2020 – 126 612 169,00 лв. (наддоговаряне по проекта в размер на 82 327 091,00 лв. и гарантирани средства в размер на 44 285 078,00 лв.

В отчетния период изплатените разходи са, както следва:

1. По Договор №6174/24.07.2018 г. с предмет „Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите съгласно ЗУТ, извършване на строителен надзор по време на строителството и управление на изпълнението на договорите за проектиране/строителство и строителство за проект Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София-Волуяк“ са извършени регулярни плащания в размер на 233 698,46 лв.;

2. По Договор №11274/30.10.2020 г. с предмет „Проектиране и строителство за модернизация на коловозно развитие на Централна гара София и ж.п. участък Централна гара София-Волуяк за проект Развитие на железопътен възел София: железопътен участък София-Волуяк“ са извършени плащания в размер на 10 977 081,36 лв.;

3. По Договор №11550/29.11.2021 г. с предмет „Публикуване на обяви и национални и местни ежедневници и Държавен вестник за изпълнение на проекти със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове(ЕСИФ) и/или национални средства“ са извършени плащания в размер на 1 401,27 лв.;

4. Разходи за възнаграждения и командировки в размер на  195 074,55 лв. и такси в размер на 198,00 лв.

Финансово изпълнение към 30.06.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. – 11 407 453,64 лева.

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътен участък София-Елин Пелин“

Стойност на проекта –  134 466 320,22

Стойност  по Споразумение за БФП – 132 966 320,22 лв.

В отчетния период изплатените разходи са както следва:

1. Разходи за възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 4 540,29 лв.

2. Разходи за възстановяване на възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 18 397,71 лв.

3. Разходи за възстановяване Договор № 5545/ 07.11.2016 г. в размер на 18 233 284,08 лв.

4. Договор № 11314/05.01.2021 г. с предмет „Юридически услуги и правна защита на ЗПУИП София- Пловдив в хода на изпълнението на проект „Модернизация на железопътния участък София- Елин Пелин“ – изплатени средства в размер на 1 900,00 лв.

5. Договор № 11597/14.02.2022 г. с предмет „Юридически услуги и правна защита на ЗПУИП София- Пловдив в хода на изпълнението на проект „Модернизация на железопътния участък София- Елин Пелин“ – изплатени средства в размер на 3 800,00 лв.

Финансово изпълнение към 30.06.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. – 18 261 922,08 лева.

ПРОЕКТ: „Модернизация на железопътен участък Костенец-Септември“

Стойност на проекта – 443 513 192,28 лв.

Стойност по Споразумение за БФП – 300 251 198,28 лв.

Допълнително финансиране съгласно РМС № 492/09.08.2019 – 123 689 728,00 лева.

Допълнително финансиране НК ЖИ – 19 507 518,80 лева.

ДП НКЖИ ще инициира процедура за изменение на Споразумение № INEA/CEF/TRAN/M2015/1127671 с искане за удължаване срока за изпълнение на проекта до максимално допустимия срок и намаляване обхвата на проекта. Съгласно условията на горецитираното споразумение процедурата трябва да бъде инициирана 3 месеца преди изтичане на крайната дата в Анекс №3 към споразумението (31.12.2022 г.). Във връзка с предстоящото искане за изменение на споразумението от страна на Възложителя се извършва задълбочен анализ на проекта „Модернизация на железопътен участък Костенец – Септември“.

През месец март 2022 г., между представители на ДП НКЖИ, МТС и Агенцията е проведена онлайн среща във връзка с изпълнението на проектите финансирани по линия на МСЕ. Заявено е, че максимално допустимия срок за изпълнение на проекта „Модернизация на железопътен участък Костенец – Септември“ е до 31.12.2024 г.

На 31.03.2022 г. е предаден ASR (Доклад за състояние на действието - Годишния доклад) за отчетния период 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. до Агенцията. В годишния си доклад Възложителят е посочил ката крайна дата за завършване на проекта и постигане целите на споразумението - 31.12.2026 г.

Във връзка с гореизложеното и с цел за реално отчитане изпълнение на проекта, датите по ключовите събития и процентът на физическия напредък по дейностите са обвързан с работната програма на строителите и реалната очаквана дата за завършване на проекта - 31.12.2026 г.

В отчетния период изплатените разходи са както следва:

1. Разходи за възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 208 874,41 лв.;

2. Разходи към ЧСИ Добромир Даскалов, относно връчено Уведомление на Георги Спасов Генов в размер на 50,00 лв.;

3. Разходи по Договор № 6509/12.08.2019 г. в размер на 4 954 979,68 лв. към ДЗЗД "КОСТЕНЕЦ - СЕПТЕМВРИ 2018" по АМП 5 и АМП 6, като одобрените от Консултанта стойности за плащане се отнасят за извършени дейности по ЦР № 2;

4. Разходи по Договор № 6420/08.04.2019 г. в размер на 359 330,58 лв. към "ИВЕР" ДЗЗД по пето междинно регулярно плащане, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2, първо тире от Договора, свързано с одобрение на Регулярен доклад за плащане № 5, за периода 11.08.2021 г. - 06.02.2022 г.;

5. Разходи по Договор № 11181/31.07.2020 г. по второ междинно регулярно плащане в размер на 57 600,00 лв. към "Евротранспроект" ООД във връзка с Регулярен доклад за периода 14.11.2021-13.05.2022 г., одобрен от Възложителя;

6. Разходи по Договор № 11314/05.01.2021 г. по седмо междинно плащане в размер на 1 900,00 лв. към Адвокатско дружество "Джелепов,  Митев и Белчева" за периода 05.11.2021 г. - 04.12.2021 г.;

7. Разходи по Договор № 11597/14.02.2022 г. по първо междинно плащане в размер на 1 900,00 лв. към Адвокатско дружество "Джелепов,  Митев и Белчева" за периода 14.03.2022 г. - 13.04.2022 г.;

Финансово изпълнение към 30.06.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. – 5 584 634,67 лева.

ПРОЕКТ: „Развитие на железопътен възел Пловдив“

Стойност на проекта – 243 881 878,57 лв.

Стойност по Споразумение за БФП – 202 383 878,57 лв.

Допълнително финансиране съгласно РМС № 452/03.07.2020 г. – 41 498 000,00 лева.

В отчетния период изплатените разходи са както следва:

1. Разходи за възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 103 638,48 лв.;

2. Разходи за отчуждаване на земя в размер на 7 946,84 лв.;

3. Разходи за публикуване на обяви в размер на 213,37 лв. по Договор № 11550/29.11.2021 с Изпълнител Рекламен Маркет ЕООД;

4. Разходи за изплатени такси в размер на 58 169,16 лв.

5. Разходи съгласно сключен Договор с Изпълнител № 11179/30.07.2020 г. чл.9, т.б  по четвърто междинно плащане в размер на 28 862,37 лв. към „ТИНСА“ ЕООД и касае ДКС 1.1.2 " Доклад за оценка на съответствието на техническия проект с изискванията на ТСОС ИНФ, ЛНП, ЕНЕ и КУС" и ДКС 2.1.2.2 " Доклад за оценка на съответствието на работния проект с изискванията на ТСОС ИНФ, ЛНП, ЕНЕ и КУС";

6. Разходи по Договор № 11283/10.11.2020 г. в размер на 220 752,00 лв. към ДЗЗД Пловдив Рейлуей по регулярни МП 2 и МП 3, съгласно чл 9 ал.1 т.2;

7. Разходи по Договор № 6739/20.03.2020 г., АМП 5, в размер на 1 095 457,45 лв. към ДЗЗД Проект Пловдив, касаещи извършени дейности, одобрени от Консултанта по ключови събития от ЦР 3, ЦР 6, ЦР 7 и ЦР 9;

8. Разходи по Договор № 11163/23.07.2020 г., АМП 3 и АМП 4, в размер на общо 7 093 227,33 лв. към ДЗЗД Геострой Лантания, касаещи извършени и одобрени от Консултанта дейности по ЦР №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 (АМП 3) и ЦР №№ 3, 4, 6, 8, 9 и 10 (АМП 4);

9. Разходи по Договор № 11593/10.02.2022 г. в размер на общо 5 700,00 лв. към Адвокатско дружество "Джелепов,  Митев и Белчева" по първо, второ и трето междинни плащания, съгл. чл. (2) от Договора  и се отнасят за извършени от Изпълнителя дейности в периода 10.02.2022 г. - 09.05.2022 г.

Финансово изпълнение към 30.06.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. – 8 613 967,00 лева.

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за проект „Удвояване на участъци от жп линията Пловдив-Свиленград-граница с Република Турция“

Стойност на проекта – 20 529 688,40 лв.

Стойност по Споразумение за БФП – 20 529 688,40 лв.

В отчетния период изплатените разходи са както следва:

1. По Договор №11401/22.04.2021 г. с предмет „Изработване на устройствени планове и технически проект за проект „Удвояване на участъци от жп линията Крумово-Свиленград-Турска граница“ е извършено плащане в размер на 2 013 390,00 лв.;

2. Разходи за възнаграждения и командировки в размер на 17 622,01 лв. и разходи свързани с организационни дейности  за международна координационна среща в размер на 1 160,37 лв.

Финансово изпълнение към 30.06.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. – 2 032 172,38 лева.

ПРОЕКТ: Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на жп линията Мездра-Медковец“

Стойност на проекта – 11 291 221,73 лв.

Стойност по Споразумение за БФП – 11 291 221,73 лв.

В отчетния период изплатените разходи са както следва:

1. Разходи за възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 3 764,22 лв.

2. Разходи за възстановяване на възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 15 522,82 лв.

3. Разходи за възстановяване на такси в размер на 550,46 лв.

4. Разходи за възстановяване по Договор № 11411/29.04.2021 г. в размер на 224 949,77 лв.

Финансово изпълнение към 30.06.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.03.2022 г. – 30.06.2022 г. – 244 787,27 лева.

ПРОЕКТ: „Достъп от коридора Ориент/Източно-Средиземноморски до летище Бургас. Изграждане на връзка между железопътната инфраструктура и летище Бургас“

Стойност на проекта – 4 009 451,50 лв.

Стойност по Споразумение за БФП – 4 009 451,50 лв.

За периода са изплатени средства за възнаграждения на Екипа за изпълнение и управление на проекти.

Финансово изпълнение към 30.06.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. – 25 773,34 лева.

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на железопътен участък Драгоман-граница с Република Сърбия“

Стойност на проекта – 5 542 380,20 лв.

Стойност по Споразумение за БФП – 5 542 380,20 лв.

В отчетния период изплатените разходи са както следва:

1. Разходи за възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 15 465,47 лв.

2. Разходи  по Договор № 11488/24.08.2021 г. с изпълнител „Данго Проект Консулт“ ЕООД  в размер на 2 667,00 лв. Плащането е първо междинно регулярно. Изпълнителят е представил уведомление за инвестиционно предложение, съгласно чл.4,ал.3 от Наредбата за ОВОС и чл.10 от Наредбата за оценка на съвместимост.

3. Разходи  по Договор № 11550/29.11.2021 г. с изпълнител „Рекламен маркет“ ЕОД  в размер на 153,67 лв. за публикуване на обяви.

4. Разходи  по Договор № 11329/02.02.2021 г. с изпълнител „ЕТП -2“ ЕООД  в размер на 413 658,00 лв. Плащането е второ междинно по ключово събитие. Одобрена от Възложителя Задача 2 „Преглед, анализ и предложение за оптимизация, тягови разчти и контактна мрежа.

Финансово изпълнение към 30.06.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. – 431 944,14 лева.

Проект „Модернизация на Тягови подстанции Враца и Перник, част от основния мрежов коридор Ориент/Източно-Средиземноморски”

Стойност на проекта – 28 048 829,89 лв.

Стойност по Споразумение за БФП – 28 048 829,89 лв.

В отчетния период изплатените разходи са както следва:

1. Разходи за възнаграждения на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размер на 109 280,24 лв.

2. Разходи за платени такси към МРРБ  и ЕСО  в размер на 19 000,00 лв.

3. Разходи  по Договор № 11260/28.10.2020 г. с изпълнител „ЕТЕ Инфрастуктура“ ДЗЗД  в размер на 26 130,60 лв. Плащането е пето междинно регулярно. Изпълнителят е представил Тримесечен доклад № 4 за напредъка, одобрен от Възложителя на 15.03.2022 г.

4. Разходи  по Договор № 11259/28.10.2020 г. с изпълнител „ЕТЕ Инфрастуктура“ ДЗЗД  в размер на 20 523,26 лв. Плащането е пето междинно регулярно. Изпълнителят е представил Тримесечен доклад № 4 за напредъка, одобрен от Възложителя на 19.02.2022 г.

Финансово изпълнение към 30.06.2022 г.:

Общо разплатени средства за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. –174 934,10 лева.

Приложение № 3

### Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

### РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

Описание на проектите, изпълнявани от ДП „Пристанищна инфраструктура” (ДП ПИ), финансирани с капиталов трансфер чрез държавния бюджет

В утвърдената инвестиционна програма на ДП ПИ за първото полугодие на 2022 г. са включени 24 обекта, предвидени за финансиране със средства от държавния бюджет за 2022 г.

Изпълнението на обектите към 30.06.2022 г. само на тези, по които е отчетено усвояване на средства, е както следва:

ОБЕКТ: „Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2, Пристанище Варна - инженеринг“

Характеристика на обекта: Един от основните проблеми на пристанищата в района на град Варна, на фона на съвременните тенденции за увеличаване на големината на корабите, е съществуващото ограничение от недостатъчните дълбочини в плавателните Канал 1 и Канал 2. За разрешаване на проблемите за транспортната достъпност една от мерките в интегрираната транспортна стратегия е за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2. Цели се цялостно и дългосрочно решение на настоящите проблеми за подход и маневриране на корабите и бъдещите потребности от нови маневрени зони, съобразно инвестиционните проекти на пристанищните оператори на терминалите и пристанищата, разположени в района на пристанище Варна. В тази връзка през 2018 г. е планиран настоящият обект.

Отчет за изпълнение: За реализацията на обекта на 01.10.2019 г. е сключено споразумение с „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД на стойност 414 847 138,73 лв. Изпълнението на обекта започва с извършване на проучвателни работи и изготвяне на инвестиционно предложение, което е процедирано пред Министерство на околната среда и водите за определяне приложимите процедури по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Изработен е инвестиционен проект. След одобрение от Министерство на регионалното развитие и благоустройството е издадено Разрешение за строеж, влязло в сила на 16.06.2020 г., след което започва изпълнението на дейностите, съгласно проекта. Издадени са Разрешения за строеж за вкопаване на 4 броя дюкери, което се извършва в момента. Към 30.06.2022 г. са изпълнени основна част от драгажните работи, както и част от брегоукрепителните работи в Канал 1 и Канал 2.

Обектът е в процес на изпълнение. Усвоените средства от капиталов трансфер към 30.06.2022 г. са в размер на 5 686 928,00 лв.

ОБЕКТ:  „Ремонтно-възстановителни и укрепителни работи по Вълнолом Варна – II етап“

Характеристика на обекта: Вълноломът е основно пристанищно съоръжение, което защитава акваторията на пристанището от вълнение, наноси и ледове. Вследствие на лошите метеорологични условия през зимата 2011-2012 г. и последните вълнови корозии, ремонтно възстановителните работи по съоръжението станаха крайно наложителни. За целта през 2015 г. беше изработен технически проект за възстановяването му на съоръжението, който предвижда етапно изпълнение на СМР. През 2016 г. беше окончателно завършено изпълнението на първи етап от възстановителните работи. С настоящият обект се предвижда изпълнение на проектните дейности от вторият етап, който обхваща участък от вълнолома с дължина 463 м., разположен от км 0+793 до км 0+330. Целта е да се възстановят проектните параметри на съоръжението и с укрепването му да се осигури конструктивна стабилност и безопасност на експлоатация.

Отчет за изпълнение: Обектът е преходен. На 30 юни 2020 г. беше сключено споразумение с фирма „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД на стойност 13 999 760,50 лв. Споразумението е в процес на изпълнение. Към 15.05.2022 г. са изпълнени основно каменно-насипни работи за тялото на вълнолома и са изработени защитните бетонови елементи за изпълнената част от съоръжението. До момент са изпълнени следните видове работи: подготвителните работи по проекта; изпълнени са работите по оформяне на временния път за достъп до строителната площадка; отстранена е съществуващата бронировка над водно ниво от скални блокове, с единично тегло 2-4 тона/блок и транспорт за временно съхранение; отстранени са тетраподите, предвидени за демонтаж; доставка и полагане на геотекстил и метални матраци, запълнени с каменна фракция; полагане на основните каменни фракции в ядрото на съоръжението и оформяне на брониравката на откосите с фигурни блокове – тетраподи. Във връзка с изискванията на чл. 15 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие, срокът за изпълнението на СМР за обекта е спрян за периода 15.05.2022 г. до 01.10.2022 г. Усвоените средства от капиталов трансфер към 30.06.2022 г. са в размер 1 502 056,00 лв.

ОБЕКТ: „Възстановяване на проектните параметри на подкранови пътища, ж.п. коловози и стрелки, Варна-запад“

Характеристика на обекта: Вследствие на дългогодишна експлоатация състоянието на железния път и ж.п. стрелките на пристанищен терминал Варна-запад е незадоволително. Не са правени средни ремонти и подновявания на железния път и стрелките, откакто са построени. Релсо – траверсовата скара е амортизирана - изгнили дървени и амортизирани стоманобетонови траверси и корозирали релси. Баластовата призма е замърсена на повече от 90%. Необходимо е да се извърши ремонт на компрометирания железен път, стрелки и съоръженията към тях, с цел привеждането им в състояние, съответстващо на нормите за горно строене на железни пътища в Република България.

Отчет за изпълнение: Обектът е преходен. През 2020 г. беше проведена процедура по реда на ЗОП, вследствие на което се сключи договор с избрания изпълнител ДЗЗД „Пристанище Варна проект“ на стойност 1 999 971,12 лв. Обектът е изпълнен и приет с подписване на окончателен приемо-предавателен протокол от 09.03.2022 г. Усвоените средства от капиталов трансфер към 30.06.2022 г. са в размер на 319 989,00 лв. Наличие на забава в изпълнението: Обектът/инвестиционния проект е изпълнен в срок.

ОБЕКТ:  Възстановяване на проектните параметри пред кейовите стени и басейните на пристанищни терминали Варна-изток и Варна-запад

Характеристика на обекта: Съгласно чл. 115м, ал. 1 от Закона за морските пространства и вътрешните водни пътища и пристанища на Република България, поддържането на проектните корабоплавателни дълбочини е задължение на ДП „Пристанищна инфраструктура“. С разпореждане  № В-3-33/24.03.2020 г. на Дирекция "Морска администрация - Варна" за обявяване на безопасно газене на корабите при плаване по каналите, фарватерите, в акваториите на пристанищата и заставане на пристанищните корабни места, е констатирано намалено газене в акваториите на пристанищни терминали Варна-изток и Варна-запад. След извършени ежегодни промери и предвид проектните дълбочини на кейовите места на тези терминали е установено количество наноси в размер на 130 000 куб. м. В тази връзка е необходимо да се извършат драгажни дейности за достигане на проектните параметри на акваториите на терминали Варна-изток и Варна-запад за осигуряване безопасността на корабоплаването.

Отчет за изпълнение: За реализацията на обекта на 24.03.2021 г. е сключено споразумение с „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД. на стойност 3 248 500 лв.

Обектът е изпълнен и приет с подписване на окончателен приемо-предавателен протокол от 29.03.2022 г. Усвоените средства от капиталов трансфер към 30.06.2022 г. са в размер на 492 973,89 лв. Наличие на забава в изпълнението: Обектът/инвестиционния проект е изпълнен в срок.

ОБЕКТ: Рехабилитация за постигане на проектни дълбочини на подходен канал към пристанищни терминали Бургас-изток 2 и Бургас-запад

Характеристика на обекта: Съгласно чл. 115м, ал.1, т. 4 от Закона за морското пространство, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, ДП Пристанищна инфраструктура  има задължение да поддържа съществуващите и изгражда нови подходни канали, зони за подхождане и зони за маневриране, обслужващи пристанищата с национално и регионално значение. За нормалното и безаварийно приставане на корабите, осъществяване на товаро-разтоварните процеси в пристанището, облекчаването на работата и повишаването на сигурността на маневриране и експлоатация, са необходими драгажни работи за осигуряване на проектните параметри в акваторията на подходния канал.  Драгаж на тази акватория не е извършван до сега, което е довело до значително намаляване на обявените корабоплавателни дълбочини. Към настоящия момент съществуващите дълбочини са намалени от 15,5 м. до 13 м.  Това обстоятелство изключително много затруднява влизането и маневрирането на корабите в пристанището.

Отчет за изпълнение: За реализацията на обекта на 19.05.2021 г. беше сключено споразумение с фирма „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД на стойност 17 994 476, 26 лв. Обектът е в процес на изпълнение. До 31.03.2022 г. е изпълнено драгиране, транспорт и депониране на драгажни маси от подходен канал  с общ обем от 949 430,00 м3;

## Усвоените средства от капиталов трансфер към 30.06.2022 г. са в размер на 2 934 000,00 лв. Наличие на забава в изпълнението: Обектът/инвестиционния проект се изпълнява в срок без забавяне.

ОБЕКТ: Стабилизиране на земна основа и възстановяване ограда на място 17-3, Пристанище Варна Запад

Характеристика на обекта: Терените използвани за складови площи в пристанищен терминал Варна-запад са се увеличили поради увеличаване на наличните товари. Един от терените се намира в тила на 17-то корабно място (17-3), в северо-западната част на пристанищен терминал Варна – запад. Място е с недобра земна основа, в близост до заблатен район. За да може да се използва за складиране на товари е необходимо теренът да се стабилизира чрез насипване на различни по размер фракции. По терена се наблюдават места с голяма денивелация, участъци с натрупани земни почви и строителни отпадъци, както и не отводнени зони. За нормалната експлоатация на терена е необходимо изравняване и стабилизиране на земната основа и оформяне на настилката с повърхностни наклони за отводняване.

Отчет за изпълнение: През 2021 г. беше проведена процедура по реда на ЗОП, и на 28.06.2021 г. се сключи договор с избрания изпълнител ДЗЗД „Основа -21“ на стойност 3 998 746,41 лв. Обектът е изпълнен и приет с подписване на окончателен приемо-предавателен протокол от 22.02.2022 г. Усвоените средства от капиталов трансфер към 30.06.2022 г. са в размер на 1 350 000,00 лв. Наличие на забава в изпълнението: Обектът/инвестиционния проект е изпълнен в срок.

ОБЕКТ: Възстановяване на настилка и подземна инфраструктура в база СНО Варна

Характеристика на обекта: Ремонтно-техническа база СНО Варна се намира в поземлен имот 10135.5501.102 по кадастралната карта и кадастралните регистри на област Варна, гр. Варна, район Аспарухово, южна промишлена зона. Имотът е предоставен за управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“ и територията е предвидена за обслужваща и ремонтна дейност на навигационни съоръжения, както и складирането им. В източната си част терена е с неподдържана настилка, която към момента е неизползваема - изронена и обрасла с трева и храсти. Зоната е пустееща, но поради факта, че мястото е подходящо за ремонтни дейности на навигационни съоръжения и тяхното складиране, е предвидено нейното облагородяване с изпълнение на настоящия обект.

Отчет за изпълнение: През 2021 г. беше проведена процедура по реда на ЗОП  и на 05.05.2021 г. се сключи договор с избрания изпълнител ДЗЗД „Пристанище Варна Проект“ на стойност 999 989,49 лв. Обектът е изпълнен и приет с подписване на окончателен приемо-предавателен протокол от 22.03.2022 г. Усвоените средства от капиталов трансфер към 30.06.2022 г. са в размер на 780 000,00 лв. Наличие на забава в изпълнението: Обектът/инвестиционния проект е изпълнен в срок.

ОБЕКТ: „Възстановяване на настилки на Мол А и кейова стена на 10 к. м., пристанищен терминал Варна – изток“

Характеристика на обекта: Настилките предвидени за рехабилитация се намират на територията на пристанищен терминал Варна – изток – Мол А  и обхващат тила на 6, 7, 8, 9 и 10 к. м. Към момента състоянието им е лошо, има много пропадания, което възпрепятства използването на територията за товаро-разтоварна дейност и складирането на товари. Съществуващата отводнителна система е затлачена и запушена, а на места е разрушена, като това състояние затруднява отводняването на терена. Железния път в обсега на обекта е амортизиран – релсо-траверсовата скара е амортизирана /изгнили дървени и амортизирани стоманобетонови траверси и корозирали релси/. Баластовата призма е замърсена на повече от 40%. Площта на предвидения за възстановяване терен е около 29 000 кв. м., като ремонтът на настилките е продължение на вече ремонтирани в съседство такива.

## Отчет за изпълнение: След проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки, на 06.12.2021 г. е сключен договор с избрания изпълнител "Кид плюс" ЕООД на стойност 3 999 960,62 лв. Предвидените дейности са започнали след подписване на протокол за осигуряване на достъп до строителната площадка. Към момента са извършени 30% от предвидените СМР. Обекта е в процес на изпълнение. Усвоените средства от капиталов трансфер към 30.06.2022 г. са в размер 1 188 881,00 лв.

ОБЕКТ: „Изместване на основен захранващ кабел СР.Н. 20kV 6-13 к.м. - пристанищен терминал Бургас-изток 1“

Характеристика на обекта: Реализацията на обекта е свързана с цялостното преустройство на пристанищен терминал Бургас-изток 1 и планираното бъдещо строителство по проект: "Супер Бургас - Свободна зона за публични дейности“. През 2018 г. започна поетапно изпълнение на „Проект за укрепване и рехабилитация на кейовите стени на к.м. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 и 13 – Пристанище Бургас”. През 2020 г. приключи рехабилитацията на 5-то к.м., а в момента е възложено изпълнението на строителни дейности в района на 4 к.м.  Изпълнението на следващите етапи налага изместване на трасето на захранващия кабел 20kV. Сегашното трасе преминава по и зад кейовата стена на 6-9 к.м. Вследствие на пропадания зад кейовите стени съществуващия кабел непрекъснато аварира, за да се избегнат неудобствата при ремонта и рехабилитацията на кейови места от 6 до 9 и изпълнението на обект „Свободна зона за публични дейности в тила на 7-9 км”, се налага промяна на трасето на захранващия кабел 20kV от ТП „Силоз” до ТП „Дизели“.

Отчет за изпълнение: Обектът е преходен, през 2021 г. след проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки, е сключен договор с избрания изпълнител "МИГ-23" ЕООД на стойност 593 232,00 лв. Изпълняват се СМР по договора, предстои доставка и изтегляне на кабела. Усвоените средства от капиталов трансфер към 30.06.2022 г. са в размер 77 722,00 лв.

ОБЕКТ: „Цялостна поддръжка на интегрирана информационна система (ИИС) - SAP ERP, включително извън гаранционна поддръжка на хардуер и виртуализация на системи в ГУ на ДП „Пристанищна инфраструктура“

Характеристика на обекта: Ежедневното използване на ИИС-SAP ERP в ДП „Пристанищна инфраструктура“, изисква да се гарантира нормалното функциониране на системата, която обхваща цялата оперативна дейност на предприятието, в тази връзка е необходимо да бъде осигурена надеждна и качествена поддръжка на системата. Гаранционната поддръжка на хардуера и виртуализационната платформа на SAP ERP приключи през 2019 г. Поради това критично обстоятелство е възможно да възникне ситуация, която да възпрепятства функционирането на SAP ERP, за да се осигури безпроблемно изпълнение на процесите в ДППИ, се провеждат процедури по Закона за обществените поръчки за избор фирма за поддръжка на системата.

## Отчет за изпълнение: След проведена процедура за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки, на 01.04.2022 г. се сключи договор с избрания изпълнител „Стемо“ ООД на стойност 679 300,00 лв. Договора е стартиран от месец април като се изпълнява ежемесечна поддръжка и осигуряване на използваните лицензии. Усвоените средства от капиталов трансфер за обекта към 30.06.2022 г. са в размер на 126 240,00 лв.

ОБЕКТ: „Комплексно обслужване и експлоатация на съоръженията за превенция и реагиране при експлоатационни или аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) в морските и речни пристанища за обществен транспорт, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Комплексно обслужване и експлоатация на СПРЕАЗ в морските пристанища за обществен транспорт с национално значение”; Обособена позиция № 2: „Комплексно обслужване и експлоатация на СПРЕАЗ в речните пристанища за обществен транспорт с национално значение"

Характеристика на обекта: Изпълнението на обекта е във връзка със задълженията на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" разписани в чл. 115м, ал. 1, т. 19 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - поддържане на сили и средства за участие в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, извършвани в акваториите на пристанищата и на пристанищните райони в съответствие с Националния план за защита при бедствия. Съхранение, обслужване и експлоатация на съоръженията за превенция и реагиране при експлоатационни или аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) в морските и речни пристанища за обществен транспорт с национално значение. Изпълнение на дейностите по превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания в акваториите на пристанищата и бреговата линия, при два сценария „Аварийна ситуация“ и „Превантивно осигуряване“.

Отчет за изпълнение: Обектът е преходен. През 2021 г. след проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки, на 14.10.2021 г. се сключиха договори с избрания изпълнител. И по двете обособени позиции изпълнението е възложено на „Поддържане чистотата на морските води“ АД. Сключените договори са за период 36 месеца, на обща стойност 2 174 904,00 лв. Изпълнението им започна през 2021 г. и продължава през настоящата година. През шестмесечието на 2022 г. бяха отчетени дейности и по двата договора. Усвоените средства от капиталов трансфер към 30.06.2022 г. са в размер на 289 987,00 лв.

ОБЕКТ: „Разширяване на обхвата и извън гаранционна поддръжка на техническите системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища“

Характеристика на обекта: Във връзка с осигуряването на устойчивост на проект № BG16M1OP001-4.001-0007 „Проектиране и изграждане на технически системи за превенция на риска и повишаване на сигурността на територията на морските пристанища” е необходимо да се планират средства за разширяване на обхвата и извън гаранционно поддържане на работоспособността на системата и надеждна защита на критичната инфраструктура на пристанищата. Срокът на гаранционната поддръжка от Изпълнителя, завърши на 13.02.2021 год. Извън гаранционната поддръжка обхваща - 400 броя камери (Бурга-изток - 136 камери, Варна-изток - 225 камери и Варн-запад - 39 камери), сървъри, работни станции, резервирано ел. захранване, климатици, мрежова инфраструктура и активно оборудване. Разширяване на обхвата на системата е свързано  с инсталиране на нови камери за видеонаблюдение за зони, които не са обхванати към момента, интегриране с други системи и тяхното свързване към изградените центрове за видеонаблюдение.

Отчет за изпълнение: След проведена процедура за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки, на 04.04.2022 г. е сключен договор с избрания изпълнител - "Телелинк инфра сървисис" ЕАД на стойност 3 290 696,82 лв. Договорът е в процес на изпълнение. Усвоените средства от капиталов трансфер към 30.06.2022 г. са в размер на 1 076 761,00 лв.

Приложение  № 4

### Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА“

### РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

Описание на проектите,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

RIS enabled COrridor Management EXecution” (RIS COMEX)

Стойност по Споразумение за БФП – 751 101,00 лева

Общо разплатени средства за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. – 73 071,15 лева

Дейност 1 „Управление на проекта”

Поради забавяне в изпълнението на дейностите, проектът е удължен с 6 месеца. Получено е одобрение от CINEA и е направена актуализация на плана за работа и бюджета.

В резултат на удължаването на проекта, съществува възможност за извършване на плащания и през първата половина на 2022 г. Това включва и изпълнението на Заявки за промяна.

За всички Дейности е започнала подготовката на финалните доклади. Подготвен е комуникационен план за медийно разпространение и популяризиране на проекта. Всички партньори са подписали Споразумението за сътрудничество (European Corridor Management Agreement), както и договора за поддържка на EuRIS. През месец март 2022 г. е подписано и Споразумението за управление на системата CEERIS.

На 30.06.2022 г. беше обявено приключването му. Съвместната работа на 13 държави е завършена успешно. Официалното събитие ще се състои през есента на 2022 година.

Дейност 2 „Подготовка на РИС Коридор“

Дейността е завършена.

Дейност 3 „Изпълнение на РИС коридор“

През отчетния период се изпълняват всички дейности по миграция към тестови и продуктивни среди на разработените системи. Необходимо е събирането на оценка за извършените дейности. Оценката е предоставена от националните координатори. Във връзка с провеждането на обучения и тестване на системата са създадени акаунти на служители от отговорните български институции, които ще имат функция на проверяващи и контролни органи. На 10.03.2022 г. е проведена информационна среща за представяне на системите на потребители от институции и корабни агенти.

Изцяло е направен превод на български език на двете системи.

Важна стъпка при съставяне на плана за миграция към продуктивна среда на системите е създаването helpdesk за поддръжка на потребителите. През месец май двете продуктивни среди на EuRIS и CEERIS бяха свързани. Въпреки това, все още има много отворени тикети в сървисдеск, които са приоритизирани с цел да се определи периодът на тяхното отстраняване.

На 10.06.2022 г. официално двете системи EuRIS и CEERIS са публично достъпни. Има възможност за създаване на потребители от институции и докладващи страни.

Дейност 4 „Устойчивост на РИС коридор“

Подписано е Споразумение за сътрудничество (Cooperation Agreement - CA) между партньорите за съвместна експлоатация на общата система, което да регламентира правоотношенията между страните-партньори, с цел осигуряване реализирането и поддържането на ефективни RIS услуги. Документът е подписан от страна на ДП „Пристанищна инфраструктура“.

След приключване на процедурата за съвместна обществена поръчка е подписан и договора за поддръжка на EuRIS.

Междувременно, на база подписаните споразумения, бяха сформирани Управляващи органи (Съвет и Консултативен съвет) за всяка от двете системи, с цел да бъде продължена работата и развитието на системите, при необходимост.

Във връзка с изпълнение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1744 на комисията от 17 септември 2019 година относно техническите спецификации за електронно корабно докладване при вътрешното корабоплаване и за отмяна на Регламент (ЕС) № 164/2010 от март месец, трябва да има възможност за електронно докладване по ERI стандарт. По тази причина, след завършване на всички разработки, настройки, тестове и обучения на потребители, ще се наложи промяна на нормативната база за осъществяване на задължителното електронно докладване на река в България.

Дейност 5 „Хоризонтални дейности“

По време на последната среща по Поддейност 5.3 беше финализирана RIS Waterway Network, накратко RIS-NET. Налични са концепция, йерархична структура, обхванати обекти, както и съпътстващите информационни документи.

EALING - European flagship action for cold ironing in ports

Стойност по Споразумение за БФП –485 501,29 лева

Общо разплатени средства за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. – 6 066,03 лева

Дейност 1 „Хармонизирана рамка за електрификация на участващите морски TEN-T пристанища“

- През м. април 2022 г. е изготвена финална версия на Milestone 4 - Подробен анализ на съществуващите национални/пристанищни разпоредби, пряко или косвено свързани с електроснабдяването от брега. Анализът включва и приложения, рефериращи с национални разпоредби, пряко или косвено, засягащи изпълнението на OPS на всички държави членки и пристанища, участващи в консорциума.

- Организиран е семинар, фокусиран върху регулаторната рамка за енергоснабдяване за прилагане на OPS в пристанищата на ЕС, който се проведе на 29.04.2022 г. (междинно комуникационно събитие (Milestone 28).

- Изготвено е Резюме, отразяващо резултатите от Въпросника за пристанищата. Въпросникът е попълнен от 54 пристанища от 14 държави членки. Резюмето беше представено на широката общественост по време на междинното комуникационно събитие (Milestone 28), което се проведе на 29 април 2022 г.

- В отчетния период е организиран EALING - Energy suppliers workshop, който ще се проведе онлайн на 05.06.2022 г.

Дейност 2 „Адаптиране на морския флот“

- През м. март е изготвено Резюме, отразяващо резултатите от Въпросника за пристанищата, което  беше представено на междинно комуникационно събитие, което се проведе на 29 април 2022 г.

Дейност 3 „Технически проучвания за инфраструктурата за електрификация на участващите морски TEN-T пристанища“

- Работа по Frond-end engineering design (FEED) проучванията на пристанищата от консорциума.

- Напредъка по Дейност 3 беше представен в рамките на междинното комуникационно събитие, което се проведе онлайн на 29 април 2022 г.

- В периода 04.05.2022 г. - 05.05.2022 г. се състоя посещение на място в гр. Бургас на екипа на PROTASIS & HYDRUS, във връзка с разработването на техническите проучвания за електрификация на българските TEN-T пристанища. Посещението на пристанище Варна е планирано за м. 07.2022 г.

- Изготвени са писма до ЕСО ЕАД  и ЕНЕРГО-ПРО Варна ЕАД за искане на информация за свободния входен капацитет на електроенергия от подстанциите, от които се захранват с електричество пристанищните терминали.

- Организиране на онлайн семинар с доставчици на електроенергия за европейските пристанища (с акцент върху компании/доставчици на електроенергия за пристанищата, участващи в проекта) в рамките на Milestone 6. В тази връзка, в края на м. април 2022 г. е подготвена таблица с доставчиците на електроенергия за пристанища Варна и Бургас.

Дейност 4 „Проучвания на околната среда“

- Подготовка за възлагане на външен изпълнител извършване на необходимите екологични проучвания, съгласно образеца, който включва минималните изисквания, които трябва да бъдат обхванати.

Дейност 7 „Комуникация и разпространение“

- На 29.04.2022 г. е проведено междинно комуникационна събитие по проект EALING. В рамките на събитието бяха обсъдени резултатите и напредъка към момента по Дейности 1, 2 и 3.

- На 07.06.2022 г. е проведен EALING Eastern Mediterranean Stakeholder Workshop озаглавен “EALING: Electrification in Ports and Vessels – Challenges and Sustainable Solutions in Europe” в гр. Атина, Гърция.

- На 14.06.2022 г. в рамките на TOC Europe е изнесена презентация по проект EALING, озаглавена “On Shore Power Supply in Europe: the EALING Project and the challenges ahead” по време на сесията, посветена на пристанищната инфраструктура и оперативната съвместимост.

Дейност 8 „Управление на проекта“

- В рамките на отчетния период са извършвани регулярни дейности по управлението на проекта;

- Изготвяне на тримесечни отчети за напредъка по проекта (19.01.2022 г. и 15.04.2022 г.)

- Изготвяне на Доклад/Презентация за напредъка на проекта за 2021 г.;

- Проведена е среща за докладване на напредъка на проекта за 2021 г. (09.03.2022 г.);

- Изготвен и подаден е годишен доклад за напредъка по проекта – ASR (31.03.2022 г.);

- Запознаване с за насоките на EMSA относно OPS.

- В отчетния период ДППИ е подало до водещия партньор индивидуален финансов отчет по проекта.

- През м. юни 2022 г. е одобрено Изменение № 1 – към Споразумението за безвъзмездна помощ No INEA/CEF/TRAN/M2019/2089031 по проекта.

- На 02.06. и 09.06.2022 г. бяха проведени координационни срещи на екипа на ДППИ по проекта, на които бяха обсъдени предстоящите дейности.

- В отчетния период е организирано Общо събрание на проекта, което ще се проведе на 08 юли 2022 г.

- Извършено е второ плащане на предварително финансиране към бенефициентите.

Приложение  № 5

### Програма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

### ПОЛИТИКА В ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Описание на проектите,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси”

ПРОЕКТ:  „Автомагистрала „Струма“ - Лот 3.1, Лот 3.3 и тунел Железница“

Стойност на проекта по ДБФП – 736 765 596,57 лева

- Автомагистрала ''Струма'' Лот 3.1 – Тунел „Железница“, за Обособена позиция № 2: Подучастък № 2 – от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери.

По договор № 53-00-1323/11.02.2019 г. за проектиране и строителство в периода са изплатени разходи в размер на  9 515 385,82 лева за извършени СМР както следва:

- Извършени са строително - монтажни работи по: Сметка 2.1. Земни работи; Сметка 2.5. Големи съоръжения; Сметка 3 Мониторинг; Сметка 4000 Пътен тунел, Тунел Железница; Допълнителни разходи по реда на Под-клауза 14.5 са актувани по позиция 4000 Пътен тунел, Тунел Железница; Сметка 4100 Напречни връзки, Тунел Железница.

- Извършени са строително - монтажни работи по: Сметка 2.1. Земни работи; Сметка 2.3. Пътни работи; Сметка 4000 Пътен тунел, Тунел Железница; Допълнителни разходи по реда на Под-клауза 14.5 са актувани по позиция 4000 Пътен тунел, Тунел Железница; Сметка 4100 Напречни връзки, Тунел Железница.

- Извършени са строително - монтажни работи по: Сметка 2.1. Земни работи; Сметка 2.5. Големи съоръжения; Сметка 2.6 Новопредложени водснабдителни и канализационни проводи и съоръжения за северен портал тунел Железница; Сметка 4000 Пътен тунел, Тунел Железница; Сметка 4100 Отводняване на тунела, Тунел Железница.

- Извършени са строително - монтажни работи по: Сметка 2.1 Земни работи; Сметка 4000 Пътен тунел, Тунел Железница; Сметка 4100 Отводняване на тунела, Тунел Железница; Сметка 5000 Отводняване на тунела, Тунел Железница.

- Извършени са строително - монтажни работи по: Сметка 2.1 Земни работи; Сметка 2.5 Големи съоръжения; Сметка 4000 Пътен тунел, Тунел Железница; Сметка 4100 Напречни връзки, Тунел Железница; Сметка 5000 Отводняване на тунела, Тунел Железница.

Разходи за възнаграждение на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта в размерна 42 175,79 лева

Финансово изпълнение към 30.06.2022 г.:

Общо разплатени средства за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. – 9 557 561,61 лева.

Проект „Подготовка на проект АМ „Русе – Велико Търново”

Стойност на проекта по ДБФП – 1 440 888.04 лв.

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. –  13 800,00 лв.

В отчетния период са изплатени разходи както следва:

По договор № РД-37-14/15.09.2021 е направено плащане в размер на 13 800,00 лева във връзка с провеждане на одит по пътна безопасност на обект "АМ Русе-В.Търново

Приложение № 6

### Програма „ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА, ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ, СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ”

### ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ВОДНИТЕ ПЪТИЩА

Описание на проектите,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

### ПРОЕКТ: „Модернизация и оптимизация на дейностите по рехабилитация по корабоплавателния път в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез доставка на оборудване“

Стойност на проекта по ДБФП –20 632 677,38 лв.

- По договор № Д-38/23.07.2020 г. с предмет „Доставка на маневрен кораб“ са изплатени средства в размер на 1 080 800 лева за изпълнени дейности както следва:

- изработка на корпус и палуба на маневрен кораб

- доставени и монтирани основни корабни системи, корабни машини и механизми, както и електрическо корабно обзавеждане

- окончателно плащане по договора.

- Разходи за рекламни материали и мерки за публичност в размер на 5 114,80 лева

- Разплатени средства в размер на 12 901,56 лева за възнаграждения и командировки на експертите от Звено за подготовка, управление и изпълнение на проекта.

Финансово изпълнение към 30.06.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. – 3 240 666,36 лева.

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА (МСЕ)

ПРОЕКТ: „Координирано изпълнение на генералния план за рехабилитация и поддържане на плавателния път по р. Дунав и плавателните й притоци  - „FAIRway Danube“

Стойност на проекта – 10 157 955,80 лева

Разходите са направени във връзка с участие на представители на ИАППД в онлайн координационна среща на 23.03.2022 г.

Финансово изпълнение към 30.06.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. – 70,41 лева.

ПРОЕКТ: „Техническа помощ за ревизиране и допълване на предпроектното проучване за подобряване на корабоплаването в общия българо-румънски участък на р. Дунав - FAST Danube“

Стойност на проекта – 58 675,96 лева

Дейност 2 ОВОС

През отчетния период представители на ИАППД взеха участие в работни срещи съвместно с представители на INEA, DG ENV, DG MOVE, АФДЖ, JASPERS, консултантите по проекта за обсъждане на проблемите, свързани с разработването на специфични консервационни цели за подготвяния доклад по ОВОС и проблемът със свлачищата по брега на река Дунав. Срещите се проведоха онлайн и присъствено на 19.01.2022 г., 21.02.2022 г. в Букурещ, на 02.03, 09.03 и 16.03.2022 г. в София. Бяха дадени насоки на бенефициентите и консултанта по отношение на стъпките за разработване на ДОВОС, отчетен беше напредъка по дейност 2; Обсъдиха се проблемите при разработването на Специфични консервационни цели за зоните от мрежата Натура 2000. Коментираха се разработените проекти на Специфични консервационни цели за зони от мрежата Натура 2000 и как ограниченията в тях биха повлияли на реализацията на проекта. Коментарите и становищата на консултанта и бенефициентите по разработените цели бяха изпратени на МОСВ, за разглеждане и вземане под внимание. Представители на ИАППД взеха участие в Заседанието на Националния съвет по биологичното разнообразие на 28.04.2022 г. в София.

За изпълнение на текущите дейности по проекта са разработени справки, доклади и становища, водена е кореспонденция с партньора и консултанта по проекта, както и с различни институции.

Дейност 4 Управление на проекта и комуникация

През отчетния период е изготвен докладът за състояние на действието за 2021 г. (Action status report), както и декларация за достоверност на информацията, необходими за валидиране на доклада от МТИТС. Участие в среща на Управителния комитет по проекта за приемане на Доклада за състояние на действието (28 март, Гюргево).

Изготвени и подадени са към МТИТС отчети за напредъка на проекта – за четвъртото тримесечие на 2021 г., отчет за напредъка за цялата 2021 г. както и отчети за първото и второто тримесечие на 2022 г.

Поради изразходване на бюджетните средства по дейност 2 е водена кореспонденция с АФДЖ за прехвърляне на средства от други дейности, които не са изразходвани. Предложено е да се прехвърлят средства от дейност 3, която не е стартирала и се очаква да има малко разходи преди края на проекта. Водещия партньор прие предложените релокации на бюджетни средства, което е отразено в доклада за състояние на действието (ASR 2021). Сумите по дейности стават: Дейност 1 - 4500 € (увеличение с 500 €), Дейност 2 – 11 000 € (увеличение с 3000 €), Дейност 3 – 500 € (намаление с 3000 €), Дейност 4 – 14 001 € (без промяна). Общата сума на средствата по проекта за АППД не се променя.

Финансово изпълнение към 30.06.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. – 4 785 лева.

Приложение  № 7

Програма „ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ ВЪВ ВОДНИЯ  И ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ“

Проекти, по които ИА „Морска администрация” е бенефициент

ПРОЕКТ: „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество” – Danube Safety Net, e-MS № ROBG-522.

ИА „Морска администрация“ участва като партньор по проект „Повишаване на транспортната безопасност в общия българо-румънски участък на р. Дунав, чрез подобряване реакцията при бедствени ситуации посредством трансгранично сътрудничество” (DANUBE SAFETY NET).

Проектът се реализира по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 1 „Добре свързан регион”, Специфична цел 1.2 „Повишаване на безопасността на транспорта по вътрешните речни и морски пътища”. Финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие (ERDF) - 85% и национално съфинансиране - 15%.

Проектът стартира през месец септември 2018 г., в него участват Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ЕАМА), която е водещ партньор, и Румънската морска администрация (RNA).

Общият бюджет на проект Danube Safety Net е 5 699 612,87 евро. Бюджетът на ИА МА е в размер на 3 053 726,94 евро, от които 85% се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие (ERDF), а останалите 15% са национално съфинансиране.

Основната цел на проект Danube Safety Net е да повиши нивото на транспортната безопасност по протежението на общия българо-румънски участък от р. Дунав.

Извършените дейности по проекта до този момент включват:

- Дейност Т1.1 и Дейност Т1.5: Чрез възлагане на външен изпълнител е изготвено предварително проучване и е събрана изходна информация за бизнес процесите между двата партньора. Разработен е План за действие при извършване на съвместни спасителни дейности по река Дунав между двете партниращи си администрации. На 08.10.2019 г. в гр. Русе е проведена Среща на експертите и заинтересованите страни за представяне на гореописаните резултати;

- Дейност Т1.2: Чрез възлагане на външен изпълнител, в края на 2019 г. е изготвена техническа спецификация и изисквания за IT инструмент за транспортна безопасност по р. Дунав.

През отчетния период продължава изпълнението на основния Работен пакет „Мерки по подобряване на безопасността на речното корабоплаване“, както следва:

- Дейност Т1.3: На базата на изготвената в рамките на Дейност Т1.2 техническа спецификация, на 20.05.2020 г. е сключен договор с външен изпълнител за доставка и интеграция на географска информационна система за транспортна безопасност по р. Дунав (DTSGIS) и доставка на оборудване за Аварийните спасителни центрове в България. Изпълнението приключва през м. февруари 2021 г.;

- Дейност Т1.3: В рамките на същата дейност е предвидена и доставка на две многоцелеви несамоходни плавателни средства (баржи), за която през декември 2020 г. е сключен договор с изпълнител. Договорът е в процес на изпълнение.

В рамките на отчетния период са извършвани необходимите административни дейности по отчитане на техническия напредък и финансовото изпълнение на проекта. По инициатива на Партньора по проекта – Румънска морска администрация (РМА), е подготвен и подписан Адендум № 4 към договорите за финансиране и съ-финансиране на проекта. В резултат на подписаното допълнение към договорите са одобрени следните промени:

- промяна на техническите характеристики на хардуерното оборудване за Аварийно-спасителния център, който ще бъде изграден в Румъния;

- първоначално одобреното местоположение на Аварийно-спасителния център на Партньора е променено от гр. Турну Мъгуреле на гр. Констанца;

- двете многофункционални самоходни плавателни средства, които РМА ще получи по проекта, ще бъдат локализирани в гр. Гюргево и гр. Бечет, вместо в гр. Турну Мъгуреле.

В резултат на изпълнението на проекта се очаква да бъде постигната по-добра синхронизация на действията при бедствени ситуации на двете отговорни институции, подобряване на капацитета на спасителните екипи и съкращаване на времето за реакция в случай на бедствие.

Отчетени разходи към 30.06.2022 г. – 433 267 лв.

ПРОЕКТ: “Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС), базиранодона обща среда за обмен на информация (CISE) за наблюдение на морската територия на ЕС - с акроним ИнБулМарС 2”

ИА „Морска администрация“ участва като партньор по проект „Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС/InBulMars), базирано на обща среда за обмен на информация (Common Information Sharing Environment- CISE) за наблюдение на морската територия на Европейския съюз“ (InBulMars 2).

Проектът се реализира по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 по приоритет 6 “Интегрирана морска политика” (ИМП), мярка 6.1- насърчаване на изпълнението на ИМП (в съответствие с Индикативната годишна работна програма за 2019 г. за ПМДР).

Финансирането е от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (EMFF) 75% (2 262 817,95 лв.) и национално съфинансиране 25% (754 272,66 лв.).

Проектът стартира на 04.08.2020 г. и е с продължителност 30 месеца.

Основната цел на проекта е изграждане на национална инфраструктура и доставка, инсталация и персонализация на графичен потребителски интерфейс за интегрирано морско наблюдение, позволяващи трансграничен и транссекторен обмен на информация, в рамките на Република България и Европейския съюз, базирана на модела за данни на CISE.

В рамките на отчетния период след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Внедряване на Интегрирано българско морско наблюдение (ИнБулМарС/InBulMarS ), базирано на обща среда за обмен на информация (Common Information Sharing Environment - CISE) за наблюдение на морската територия на ЕС“, е избран изпълнител „КОНТРАКС“ АД, с който е подписан договор.

В периода 29-31 март 2022 г. в град Бургас се проведе работна среща с пресконференция по проекта.

Отчетени разходи към 30.06.2022 г. – 579 073 лв.

Приложение № 8

### Програма “АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”

Описание на проектите,  управлявани от дирекция „Координация на програми и проекти”

Проекти по ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”

### ПРОЕКТ: „Осигуряване на разходите за възнаграждение, на служители от Метрополитен ЕАД, участващи в управлението и/или изпълнението на проектите финансирани по ОПТТИ”

Стойност на проекта по ДБФП – 7 077 164,53 лева

- По проекта са изплатени месечни възнаграждения и осигуровки за периода месец  януари 2021 г. – април  2021 г. на служителите от Метрополитен ЕАД, които са пряко ангажирани с управление и изпълнение на проекти по ОПТТИ.

Финансово изпълнение към 30.06.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. – 506 161,00 лева.

### ПРОЕКТ: „Специализирани обучения за повишаване капацитета на служителите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) в качеството му на бенефициент по ОПТТИ 2014 – 2020 г.“

Стойност на проекта по ДБФП – 973 700,00 лева

- Разходите са свързани с провеждане на общи и специализирани обучения, работни срещи и учебни визити за служителите на ДППИ По договор № ДЕП-5/30.04.2020 г. с изпълнител ДЗЗД „ТРЕЙНИНГ ПРО“ с предмет „Провеждане на специализирани обучения за повишаване капацитета на служителите на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ) в качеството му на Бенефициент по ОПТТИ 2014-2020 г.“:

- Проведени са седем работни срещи по теми, свързани с подготовката, изпълнението и отчитането на проекти по ОПТТИ. Изпълнителя е представил Констативен протокол за одобрение на работните срещи с доказателствени материали за изпълнението на услугата

Проведени са обучения по специализирани теми, свързани с подготовката, изпълнението и отчитането на проекти по ОПТТИ.

- Разходи за възнаграждения на ЕУП в размер на 18 933,35 лева съгласно одобрения бюджет по т. IV.12.1 Управление на проекта

Финансово изпълнение към 30.06.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. – 136 853,35 лева

### Проект “Техническа помощ за подготовка на допълнителни проекти по ОПТТИ с бенефициент НКЖИ”

Стойност на проекта по ДБФП – 122 122,63 лева

- Направени са разходи, свързани с междинно плащане в размер на 19 740,00 лв. по договор 11196/07.08.2020 г. сключен между НКЖИ и ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТ И КОМУНИКАЦИИ ООД с предмет: „Изготвяне/актуализиране на формуляр за кандидатстване за финансиране на проект и анализ "Разходи и ползи"/финансов анализ по четири обособени позиции – Обособена позиция 3 „Актуализация на формуляр за кандидатстване и анализ "Разходи и ползи" за жп линия София - Драгоман, включително и изготвяне на Финансов анализ за жп участък Волуяк - Драгоман" след одобрение на разработките и издаване на „completion note” за Дейност 4 от JASPERS.

Финансово изпълнение към 30.06.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. –19 740,00 лева

### Проект „Подкрепа за административния капацитет на Дирекция СРИП в ДП НКЖИ във връзка с ангажиментите ѝ за програмиране, подготовка, изпълнение, мониторинг и контрол на железопътните проекти, съфинансирани от ОПТТИ 2014-2020 и за подготовка на ОПТС”

Стойност на проекта по ДБФП – 2 948 151,98 лева

В отчетния период изплатените разходи са както следва:

По проекта са изплатени месечни възнаграждения и осигуровки за период м.08.2021 г. – м.02.2022 г. на служителите от Дирекция СРИП в НКЖИ, които са пряко ангажирани с управление и изпълнение на проекти по ОПТТИ, разходи за командировки и обучения.

Финансово изпълнение към 30.06.2022 г.:

Общо разплатени средства по проекта 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. – 752 890,99 лева